Zápis ze 17. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 8. 9. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha | Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Poletín – PDS, s.r.o. Prousek – ROPID Hosté: Filler – Prahou na kole Hanke – auto*mat L. Marek – Pražský deník Rogner – MČ Praha 10 Štampachová – MČ Praha 11 |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k  6. 9. 2008 (TSK)

- Návrh koncepce cyklistické dopravy na území hl. města Prahy pro přechodné období 2009 až 2010

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.  	O: Štěpánek

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

Splnění ověří ing. Malý.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Splněno..

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Plní se, finanční prostředky pro TSK byly schváleny.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Splněno.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.

T: 6. 3. 2008								O: Polák

Proběhlo jednání s firmou ELTODO, v návrhu je 52 světelných signalizačních zařízení.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008							O: Štěpánek

Dosavadní jednání nebyla úspěšná, radní Štěpánek věc projedná se starostou MČ Praha 1.

Úkol 15/1: Kontaktovat MČ Praha 15 kvůli trase A23 a zajistit dokumentaci pro úsek U břehu.

T: 31. 7. 2008							O: Polák

Termín se posunuje do 30. 9. 2008.

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008							O: Syrový

Splněno, primátor Bém je připraven požádat o jednání ministra dopravy.Ing. Polák požádá o expertízu Policejní akademii a CDV. Termín: 16. 10. 2008.

Úkol 16/1: Ověřit pozemky a sítě pro objezd benzínky Podolské nábřeží na cyklotrase A2.

T: 30.6. 2008                                                                                        O: Polák

Splněno.

- Info TSK a PDS – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

V roce 2009 začne realizace cyklostezky po zrušené vítkovské železniční trati a dokončena stezka po zrušené trati Fredova – Kolčavka.

Na rok 2009 je do rozpočtu hl. m. Prahy navrženo 70 MKč (40 MKč na investace, 30 MKč na úpravy jako zvláštní položky městského rozpočtu.)

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Na „údržbu“ vyčerpáno v roce 2008 již 5 MKč, z toho vyznačení pruhu ve Vršovické ul. (2 km x 2 směry) 2,9 MKč..Objednaná je realizace trasy přes Anděl. Připravují se další stanovení dopravního značení.

- Generel cyklistické dopravy MČ Praha 10

Komise projednala návrh MČ Prahy 10 a shodla se na řešení variant.

- Cyklistické pruhy Vršovická

Komise projednala problém s tvarem vodorovných piktogramů jízdního kola.

- Sčítání cyklistů – listopad 2008

Úkol 17/1: Dojednat detaily letošního sčítání cyklistů s ing. Pivcem.

T: 12. 9. 2008							O: ing. Polák

- Koridorový průjezd Petřínem a Stromovkou

Ing. Polák předal hotové stanovení p. Introvičovi k dohledu nad provedením akcí.

- Cyklistické stojany

Úkol 17/2: Objednat instalaci prvních cca 200 ks stojanů.

T: 22. 9. 2008								O: Introvič

- Evropský týden mobility 16. až 22. 9. 2008

Radní Štěpánek připravil trasy pro jízdy „Na kole do práce“ z různých míst s osobnostmi na Mariánské nám.:

16. 9. v 7:45 h od radnice Zbraslav,

17. 9. v 7:30 h od metra Opatov, 7:45 Chodov a 8:00 Roztyly,

18. 9. v 8:00 h od jezírka u metra Lužiny,

19. 9. v 8:00 h od přívozu Sedlec, 8:20 od lávky pro pěší v Tróji (nepíše se, na kterém břehu).

17. 9. v 11 h bude otevřena nová cyklostezka Malá Chuchle – Lahovice.

21. 9. Evropský den bez aut (Smetanovo nábř.), v 15 h start cyklojízda z Palachova náměstí.

21. 9. Cyklozvonění v Praze 11, sraz v 11:11 h u srubu Gizela.

Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu souhlasí s tím, aby náklady na podzimní cyklistický průzkum

(cca 400 000 Kč) a na novou emisi cyklistických map (cca 270 000 Kč) byly hrazeny z navýšení rozpočtu na cyklistickou dopravu z neinvestičních položek (TSK).

- Různé

V. Hrabal informoval o neustále přetrvávajících problémech s realizací dopravního značení na náplavkách.

Úkol 17/3: Doplnit a připomínkovat návrh koncepce cyklistické dopravy na období 2009 až 2010.

T: 15. 9. 2008							O: členové komise

Úkol 17/4: Zjistit, zda a s jakými podmínkami bylo zadáno „zklidnění magistrály“.

T: 10. 10. 2008							O: Malý

Zapsal: Miroslav Prokeš, mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 13. 10. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termíny: 10. 11. a 8. 12. 2008, 12. 1. 2009.