Zápis z 21. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 12. 1. 2009

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS, s.r.o. Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha | Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Hosté: Filler – Prahou na kole Kopečný – Pražský klub cyklistů Ranoš – MČ Praha-Újezd Špelinová - DIPRO Vlášková – MČ Praha 11 Vrtalová – nakole.cz |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb, leden 2009 (TSK)

- Návrhy zadávacích karet úseků: A222 Roztyly - Spořilov, A26 „vodní prostup“ Kolčavka

- Seznam pro cyklisty zobousměrněných úseků komunikací (pro SONS)

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            		O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008									O: Štěpánek

Dosavadní jednání nebyla úspěšná, radní Štěpánek věc projedná se starostou MČ Praha 1.

Dodat radnímu Štěpánkovi seznam problémů cyklistické dopravy v Praze 1

T: 5. 2. 2009 									O: Syrový, Polák

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008									O: Syrový

Splněno, primátor Bém je připraven požádat o jednání ministra dopravy, to by mělo předložit novelu v květnu 2009. Ing. Polák požádá o expertízu Policejní akademii a CDV.

Zpracovat výsledky jednání s PA a CDV a rozeslat členům komise k připomínkám. T: 1. 2. 2009

Úkol 19/1: Podat vyjádření k nabídce sčítačů, zadat umístění čidel na fixních místech i „přemisťovacích“ čidel    podle aktuálních potřeb.

T: 30. 11. 2008								O: Polák

Půjde o 120 sčítačů, vypracovat návrh rozmístění.				T: 31. 12. 2008

Jednání o návrhu na TSK/ÚDI proběhne 28. 1. 2009.

Úkol 20/1: Požádat SFDI o financování akce Cyklistická stezka Vítkov (staré spojení).

T: 31. 12. 2008								O: Štěpánek

Jednání se SFDI proběhne 15. 1. 2009.

Úkol 20/2: Zaslat předsedovi komise seznam 13+15 problémových míst, kam je kvůli nesprávnému parkování aut třeba soustředit pozornost policie.

T: 5. 1. 2009									O: Hrabal

Splněno, S Policií ČR dojednal radní Štěpánek, že na problémových místech (u přechodů) se budou umisťovat stojany na kola jako fyzická zábrana parkování.

Úkol 20/3: Shromáždit statistiku kolizí cyklistů s chodci v Praze a ČR za období od roku 1990.

T: 5. 1. 2008									O: Karban

Nesplněno, radní Štěpánek vstoupí do jednání s ředitelem TSK.

Úkol 20/4: Připravit tabulku jednosměrek v textovém formátu pro sdružení nevidomých SONS.

T: 5. 1. 2009									O: Syrový

Splněno.

- Informace firem TSK a PDS – výstavba a údržba

Ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahu je 40 mil. Kč na investice a 20,3 mil. Kč na opravy a úpravy.

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze). Zatím bylo rozmístěno 140 stojanů.

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Úkol 21/1: Zjistit stav proznačení pruhu ve Vlastině ulici.

T: 5. 2. 2009									O: Introvič

Úkol 21/2: Zjistit stav realizace cyklistické infrastruktury v Postupické ulici.

T: 5. 2. 2009									O: Poletín

- Rekonstrukce a nové stavby

Projekt „Zklidnění severojižní magistrály“: záměrem je zúžit magistrálu na dvoupruhovou + odstavný pruh pro zásobování (ne pro parkování) s fyzicky odděleným pruhem pro cyklisty.

- Zadávací karty nových akcí

Komise schvaluje tyto zadávací karty:

- A26 „vodní prostup“ Kolčavka

- A222 Roztyly - Spořilov

- Cyklotrasy v MČ Praha-Šeberov a Praha-Újezd

Komise souhlasí s tím, aby úsek původní cyklotrasy ÚJ-BR Kateřinky – Újezd byl zařazen jako hlavní trasa celoměstského významu.

- Priority cyklistické dopravy 2009

Vzhledem k nejistotám spojeným s očekáváním dopadů globální krize.je třeba v roce 2009 výrazně urychlit budování cyklostezek a proznačování cyklistických pruhů a tras v Praze i za použití metody nejmenšího odporu.

- Propagační výstavy a sborník o cyklistické dopravě

Jednání o výstavách probíhají, půjde i o informační panely na volných prostranstvích.

Sborník by mohl být vydán ve spolupráci s odborem PR magistrátu ve 4. čtvrtletí 2009..

- Různé

Bylo konstatováno, že požadavky SONS na fyzické oddělování pěšího a cyklistického provozu stále více komplikují další výstavbu infrastruktury nejen pro cyklisty, ale i pohyb bruslařů či dětských kočárků.

Úkol 21/3: Předložit radnímu Štěpánkovi statistiku docházky členů Komise pro cyklistickou dopravu.

T: 19. 1. 2009								O: Malý

Zapsal: Miroslav Prokeš, mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 9. 2. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termíny: 9. 3., 20. 4.!, 11. 5., 8. 6. 2009.