|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise, další členové komise: Mgr. Petr Bříza Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Ing. Václav Juppa, Ing. Pavel Polák, Ing. Vratislav Filler, Ing. Daniel Mourek, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Zbyněk Sperát, Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Jakub Zajíček, Ing. Ladislav Malý – tajemník komise |  |  |  |  |
| Omluveni | Petr Dolínek, Ing. Aleš Simandl, Luděk Schreib, Jiří Zeman, Petr Introvič |  |  |  |  |
| Zpracoval | Ing. Ladislav Malý RNDr. Miroslav Prokeš | Počet stran 2 + příloha (seznam ZK) |  | Datum | 12. 7. 2011 |

- 1. Kontrola plnění úkolů

- Úkol 2/1:  Zaslat předsedkyni komise objednávky rozmístění potřebných stojanů pro rok 2011.

T: 10. 7. 2011								O: Introvič

Termín se posunuje do 31. 7. 2011, spěchá!

- Úkol 2/2: Zaslat předsedkyni seznam kontaktních osob na úřadech městských částí Praha 1 - Praha 22.

T: 15. 7. 2011								O: Malý

Splněno.

- Úkol 2/3: Urgovat pracovníky KÚ Stč kraje ohledně návaznosti cyklostezek z hl. m. Prahy.

T: 15. 9. 2011								O: předsedkyně komise

Úkol 2/4: Předložit předsedkyni komise seznam požadavků na podporu rozvoje cyklistické dopravy k projednání s 1. nám. Březinou k vyjasnění úkolů a kompetencí pro hladké fungování vzájemné spolupráce.

T: 10. 7. 2011								O: Polák

Splněno.

- Úkol 2/5: Aktualizovat osobní profily členů komise na webové stránce.

T: 10. 7. 2011								O: Prousek

Zbylí členové komise zašlou své údaje ing. Prouskovi, nejlépe s fotografií, do 31. 7. 2011.

- Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

Probíhá v rámci proznačení trasy A21.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

Splněno částečně.    							O: Introvič

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

Úkol trvá. Předsedkyně zaurguje TSK do 15. 9. 2011.

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

Trvá – TSK nedodala soupis oprav plánovaných na rok 2011, některé opravy byly realizovány 	      bez integračních opatření kvůli chybějící koordinaci se státní správou.

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

Předsedkyně komise projedná do 15. 9. 2011 problematiku s náměstkem řed. TSK Štěpánkem.

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 	      	Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 atd.

Předsedkyně komise projedná do 31. 10. 2011 problematiku s ÚMČ Praha 4.

Trvá, nové řešení (prověřovací studie) má být zpracováno během dvou měsíců.

Úkol 39/2: Vyžádat u fy Subterra dokumentaci ke stavebnímu povolení finálního řešení přejezdu silniční 	    komunikace přes A26 (Kejřův mlýn), provizorní řešení bylo schváleno s drobnými úpravami 	      dopravního značení (náhrada značky A7 za A7b a vhodné umístění IP22 na severovýchodě).

- 2. Výstavba a údržba cyklistických komunikací

Ing. Arch. Šimko a ing. Polák informovali o pracovním jednání ohledně cyklostezky A1 Roztocká.  Dle sdělení investora  byla akce dočasně přerušena a po obdržení expertizy pokračuje (stav k 12.7.2011).

Předsedkyně komise informovala o úspěšném jednání se Správní radou UK o realizaci cyklostezky Ankarská. Správní rada UK souhlasí s uložením kabelů na jejich pozemku.

- 3. Cyklistické mapy Prahy

Ing. Prousek navrhl vydávat tyto mapy v jarním termínu, před zahájení „cyklistické“ sezóny. Z diskuze vyplynul i návrh navýšení počtu výtisků (dosavadní náklad 50 000) a vydání 2 druhů map.

Komise doporučuje:

-     vytvoření a vydání dvou druhů cyklomap do konce března 2012:

- mapa dosavadního typu, distribuovaná zdarma – na její tisk vyčlenit částku 350 000.- Kč

- podrobnější mapa na komerčním, resp. reklamním základě,

- mapové informační panely na cyklistických příjezdech do hl. m. Prahy.

Ing. Polák k tomu zašle členům komise podklady.

4. Cyklostojany

Sdružení Auto*Mat obdrželo na námět obnovit financování stojanů pozitivní odpověď od primátora hl. m. Prahy. Odhadovaná potřeba pro rok 2011 je  min. 2 mil. Kč na 400 až 500 stojanů s instalací.

Komise doporučuje vyčlenit finanční prostředky 2 mil. Kč na instalaci cyklostojanů.

5. Zadávací karty (ZK) cyklistické infrastruktury

Komise souhlasí s návrhem nových zadávacích karet dle přílohy.

Akce „Ankarská“ a „Lávka přes Berounku“ již TSK zpracovává, takže tyto 2 akce nejsou součástí seznamu, karty byly schváleny již dříve..

6. Různé

Byl předložen návrh zásad materiálu k další činnosti komise. Všichni členové materiál prostudují a zašlou podněty a návrhy změn k rukám předsedkyně komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 6. 9. 2011 od 17:00 hod. v místnosti 430, Praha 1, Mariánské nám. 2. Další termíny zasedání komise: 18. 10. a 22.11. 2011.

- Jednání komise bylo ukončeno v 18:30 h.

zapsal:      Ing. Ladislav Malý   		          ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová	      tajemník komise   						předsedkyně komise

- RNDr. Miroslav Prokeš

člen komise

Příloha k zápisu z komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu dne 12.7.2011

Seznam zadávacích karet, odsouhlasených KCD 12.7.2011

č. 3/2010: Nábřeží Kapitána Jaroše                  	ZK-2010-03_NKJxDH.pdf

č. 4/2010: A2 (Myslíkova – Na Rejdišti)            	ZK-2010-04_Manes-Palach.pdf

č. 5/2010: Výtoň                                    		ZK-2010-05_0-3_VYTON.pdf

č. 6/2010: Anděl – Karlovo náměstí                  	ZK-2010-06_0-4_ANDEL-	KARLAK.pdf (+ 3 							přílohy)

č. 7/2010: Křesomyslova                             		ZK-2010-07_Kresomyslova.pdf

č. 8/2010: Šeříková                                 		ZK-2010-08_001_Serikova.pdf (+ 4 přílohy)

č. 9/2010: A 15: Klárov – Chotkova – Badeniho      ZK-2010-09_002_Klarov_-_Badeniho.pdf

č.10/2010: Spálená                                  		ZK-2010-10_003_Spalena.pdf (+3 přílohy)

č.11/2010: Lazarská, Vodičkova                     	ZK-2010-11_Vodickova+Lazarska.pdf

č.12/2010: Dejvická                                 		ZK-2010-12_Dejvicka.pdf

č.13/2010: Palmovka                                 		ZK-2010-13_A254_Palmovka.pdf

č.14/2010: Václavské náměstí – Vinohradská          ZK-2010-14_Vaclavske namesti 									Vinohradska.pdf

č.15/2010: A 14 (Plzeňská: 				ZK-2010-15_A14_Plzenska.pdf

Kartouzská – Pod Kotlářkou).

č.16/2010: Elsnicovo náměstí                        	ZK-2010-16_A26_Elsnic.pdf

č.17/2010: Příběnická – Italská                     		ZK-2010-17_Pribenicka_Italska.pdf

č.18/2010: Jungmannova - cykloobousměrka           ZK-2010-18_Jungmannova.pdf

č.19/2010: Bulhar                                   		ZK-2010-19_Bulhar.pdf

č.20/2010: MÚK Vlatvská                             	ZK-2010-20_MUK-Vltavska.pdf

č.21/2010: Dukelských hrdinů – Stromovka            	ZK-2010-21_Dukelskych hrdinu Stromovka.pdf

č.22/2010: Jelení – Mariánské hradby                	ZK-2010-22_Jeleni_Marianske-hradby.pdf

č.23/2010: U Plovárny x nábřeží Edvarda Beneše    ZK-2010-23_020_UPlovarny_2010.pdf (+1 							příloha)

č.24/2010: A2 - Podolská                            		ZK-2010-24_021_Benzinka Podoli.pdf (+5 								příloh)

č.25/2010: Most Legií                              		ZK-2010-25_101_most Legii.pdf

č.26/2010: A 23 + A 401 (Na Slupi: Svobodova – 	ZK-2010-26_A23_NaSlupi.pdf

Ostrčilovo nám.).

č.27/2010: Nám. Míru - Nuselský most                	ZK-2010-27_B Nemcove-Nam Miru.pdf (+2 							přílohy)

č.30/2010: Povltavská x Bulovka                     	ZK-2010-30_020_A27-Povltavska-Bulovka.pdf