Zápis z 24. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 20. 4. 2009

17.00–18.30 hodin, MHMP – Mariánské náměstí 2, místnost 135

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS/TSK Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Prokeš – Přátelé přírody ČR Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Hosté: Juřík – Listy hl. m. Prahy Kolanda – X-Terra |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce

O: Malý

Z: Bez novinek.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky

Staroměstské nám. – Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou

T: 10. 4. 2008

O: Petr Štěpánek

Z: Petr Štěpánek není přítomen, výsledek jeho jednání se starostou MČ Praha 1 není známý.

Zpracovat dvě varianty na ulici Šeříková.

Úkol 15/3:	Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona

o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi

T: 30. 6. 2008

O: Syrový

Z: Vzhledem k politické situaci úkol trvá, termín posunutý.

Urgovat K. Syrového o dodání podkladů.

O: Polák

Z: Urgováno. Úkol trvá.

Úkol 20/3:	Shromáždit statistiku kolizí cyklistů s chodci v Praze a ČR za období od roku 1990

T: 5. 1. 2008

O: Karban

Z: Nesplněno opakovaně. Karban odvolán RHMP z členství v komisi.

Nadále se snažit získat statistiku, alternativně též od policie.

O: Introvič

Úkol 21/1	Zjistit stav proznačení pruhu ve Vlastině ulici

T: 5. 2. 2009

O: Introvič

Z: Splněno, městská část pruh vetuje.

Úkol 22/1: Prezentovat komisi další postup při rozmisťování cyklostojanů na léta 2009 a 2010

T: 9. 3. 2009

O: Poletín

Z: Dosud rozmístěno cca 40 stojanů, dalších cca 140 připraveno k rozmístění.

- Uzávěra cyklotrasy

Před komisí vystoupil pan Kolanda s žádostí o každoroční krátkodobé přerušení cyklotrasy A2 dne 23. 5. 2009 cca na 15 minut v období mezi 11. a 12. hodinou. Důvodem je triatlon X-Terra. Komise souhlasí, Polák žádá o včasné informování veřejnosti a vyznačení objízdné trasy.

- Info TSK - výstavba (Poletín, Introvič)

Poletín: opravuje se trasa Modřany–Zbraslav, příští týden bude zcela uzavřena na 1–2 dny. Polák: o veškerých přerušení provozu je nutno informovat veřejnost, musí být vyznačená objízdná trasa, ve velkém předstihu musí být umístěny značky s upozorněním na uzavírku.

- Info TSK - údržba (Introvič)

Introvič: jak řešit problém propadlých rozhodnutí na V19 vydaných loni MHMP DOP (mj. Národní divadlo, Mánes...). Protinázor – rozhodnutí nemají omezenou platnost. Polák zjistí.

Polák: připomenout náměstku Kožíškovi, že v Tupolevově nutno před dopravním značením opravit povrchy.

- Info úpravy – cykloobousměrky, V14, V19

Polák: červené cyklopruhy budou letos přestříkány plastovou barvou a budou tak testovány. Do dnešního dne nebylo počasí pro vodorovné značení.

Polák: Štefánikův most – problém s nerespektováním pruhu řidiči, čeká se na vyhodnocení provozu.

Polák: Ve spolupráci s TSK budou vytvářeny nové pruhy, seznam je v zaslaných podkladech – mj. Českomoravská mezi Libeňským nádražím a Palmovkou, Počernická, Černokostelecká, Jugoslávských partyzánů, Střešovická, Na Petřinách, Veleslavínská, Novodvorská, pod Parkhotelem – harmonogram červen až září 2009.

- Info rekonstrukce a nové stavby TSK, DP, OMI (Polák)

Introvič: jak řešit problém propadlých rozhodnutí, které už schválil pan Nováček a kterým skončila platnost (mj. Národní divadlo, Mánes...). Protinázor – rozhodnutí nemají omezenou platnost. Polák zjistí, jak to je.

Polák: Rosol z OMI zájemcům může poskytnout informace/konzultace o cyklořešeních plánovaných staveb. Diskuze na téma cykloinfrastruktury souběžné se stavbou a příčné. Polák kontaktuje Rosola s cílem aktualizace přehledu.

Následovala volná diskuze o tom, kdy je vhodné vstoupit do přípravy dopravních staveb s řešením cyklodopravy.

- Stojany (Introvič)

Průběžně probíhá příprava a realizace.

- Změny ve složení KCD

RHMP svým usnesením 331 ze dne 17. 3. 2009 rozhodla o personálních změnách v KCD:

odvolala Jaroslava Hrdličku, Ing. Ivana Buriana, Mgr. Tomáše Mullera, Ing. Jakuba Zajíčka,

Ing. Marka Karbana z členství v komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu ke dni 31. 3. 2009,

jmenovala ke dni 1. 4. 2009 nové členy komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu:

Ing. arch. Tomáše Cacha – odborníka, projektanta

Jana Poletína – odborníka, PDS Praha, s.r.o.

Petra Introviče – odborníka, TSK HMP

MgA. Petra Vilguse – zastupitele MČ Praha 8

- Předložení Koncepce cyklodopravy 2009-10 do RHMP (Štěpánek, Polák)

Zadání – koncepce musí mít 200 stran a má být předložena do září 2009.

- Propagačně-osvětová výstava – další místa (Polák)

Výstava v Jungmanově ulici bude do poloviny května, itinerář dalších míst bude do týdne. V metru bude výstava řešena lepením oboustrannou lepící páskou. Panely na cyklokonferenci budou řešeny formou plakátů formátu A1.

Byl by možný vklad některých panelů z výstavy jako příloha do Listů hl. m. Prahy? Vklad je velmi drahý, komise by musela dostat dodatečné peníze od RHMP. V případě použití textů v tisku by bylo potřeba je přizpůsobit.

- Freyova – Hořejší rybník (Polák)

Polák: rozpracováno, všechny mosty jsou budovány, problém s majetkovým sporem u jednoho z mostů. Hrozí, že v momentu dokončení stezky nebude hotový tento most a možná tam bude nějaké provizorium. Názor: lepší otevřít trasu o měsíc později celou, než dříve, ale nehotovou.

- Víceúčelový jízdní pruh > cyklokoridor – Vršovická, V Olšinách

Bude realizováno až při vhodném počasí (cca květen), až nastane vhodné počasí, stanovení do 3 týdnů, do konce května bude hotovo. Polák: požádat Kožíška, aby byl pruh vyznačený před cyklokonferencí – tj. do 20. 5. 2009.

- Programy InterReg – MeetBikePlus a Naviki (Štěpánek, Mourek)

MeetBikePlus nadějný, Naviki pravděpodobně nevyjde.

- A2 – náplavka Výtoň (uzavírka Lodě na vodě)

Problém je zejména v nevyznačené objízdné trase za uzavřený úsek. Nutno do budoucna bezpodmínečně trvat v případě pronájmů na 24hodinové průjezdnosti nebo kvalitním vyznačení objížďky tak, jak je tomu u motorové dopravy.

Polák: smlouva s nájemcem Parking Praha s.r.o. zněla tak, že trasa bude 24 hodin průjezdná.

Úkol pro Petra Štěpánka: zjistit možnost uložení sankce nájemci náplavky pro výstavu lodí, zvážit postih firmy Parking s.r.o.

Malý: zaslat dopis městským částem 1-22, aby v případě jakýchkoliv kulturních, sportovních nebo údržbářských akcí zohlednily řešení cyklistické dopravy (průjezd / objížďka).

- Diskuse, ostatní

Juřík: komise podporuje žádost o vyplacení peněz za web Po Praze kolem potoků a pokusí se získat prostředky.

Polák: trasa Lochkov–Slivenec – projektant má zadávací karty na trasu 113, není 114. Nutno zadat.

26. a 27. května 2009 cyklokonference ve Špindlerově Mlýně, Polák: poslat informaci o akci všem vedoucím odborů dopravy v Praze.

Zapsal: Petr Vilgus, 602807082, petr@vilgus.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 11. 5. 2009 od 17.00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termín: 8. 6. 2009.