Záznam ze schůzky

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu - 2/2006 (28.2.2006)

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Wegrecki – MČ P14 Mourek – Nadace Partnerství Partlová – Sdružení pro ŽP Strom Juřík – tisk, Listy HMP Šťovíčková – INF MHMP Polák – MHMP Prousek – ROPID Zajíček – ÚRM Hrdlička – Penco Boháč – Oživení Prokeš – ZMHMP Toman – Děti Země | Karban - ÚDI Medek – ÚDI Vážanský – MHMP Malý – DOP MHMP Dalecký – KPC Jandová – ÚMČ P12 Šteiner – RMHMP |

Přítomným byly rozdány následující pracovní materiály:

- program

- Cyklistické stezky - přehled staveb (Penco – Hrdlička)

- schéma úprav na nábřeží kpt. Jaroše (Boháč)

- tabulka Návrhy úprav pro cyklodopravu: Centrální oblast města - bezpečnost cyklistů (Prousek)

- odpověď primátora na interpelaci zastupitele Prokeše (Prokeš)

- situační schéma Troja – výstavba protipovodňových opatření a městského okruhu (Zajíček)

Z důvodu nepřítomnosti zástupce ÚDI byly na příští schůzku přeloženy body programu 3, 8.

- Info Penco

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb - viz příloha, v dubnu se předpokládá zahájení staveb 2950022 (Modřany – most Závodu Míru) a 2950047 (Vrbova – Na Mlejnku). Od začátku roku 2006 zařazeno nových 21 akcí, na 7 byli osloveni zhotovitelé, na další 3 budou osloveni v dohledné době.

Mimo přehled:

Vyřešit propojení stávajících cyklostezek v oblasti křižovatky Roztocká x Kamýcká v rámci prováděných a připravovaných staveb (kanalizace, komunikace).

Vyřešit dopravní značení nových stezek obou břehů v úseku Hlávkův most (fond údržby TSK?, stav zjistí p. Hrdlička).

Pp. Boháč a Hrdlička ověří poměry pro spojení Rohanský ostrov – ústí Rokytky (p. břeh), zejména průjezd pod Libeňským mostem.

Na úpravy v oblasti nábřeží kpt. Jaroše budou zpracovány ZK (dle podkladů p. Boháče).

- Seznam námětů pro přípravu a realizaci (C9, B11)

Odloženo, seznam bude doplněn a předprojednán s TSK do příští schůzky.

- Cyklo SSZ (změna Zákona 361/200)

Odloženo z důvodu nepřítomnosti zástupce ÚDI.

- Nové mapy

Ing. Polák prezentoval cenové dopady původně zamýšlené varianty mapy 1:25 000. Přítomní se shodli na měřítku 1:50 000 s vhodnými detaily. Je nutné doplnit a aktualizovat zejména síť DCT a rovněž CT KČT, podklady dodá p. Juřík, ostatní členové rovněž požádáni o spolupráci.

Uzávěrka dat pro předání k tisku 20.4., tisk obratem.

Bude prověřena možnost zvýšení nákladu předáním dat pro sponzorský tisk dalších.

- Podklady pro jednání s ÚMČ Praha 2

P. Boháč zpracuje podrobnější řešení na trasách Václavské náměstí – nám. Jiřího z Poděbrad / Nuselský most (součást již zařazených akcí 2950055 a 2950057). Budou doplněny návrhy na cykloobousměrky a případné další úpravy pomocí DZ B11, v měsíci březnu proběhne jednání s ÚMČ Praha 2.

- Výluky

Podklady bude dodávat Ing. Malý pro přehled a zveřejnění na webu.

- Změna předkládání a další užití záznamů z PS

Místo dosavadních záznamů prováděných Ing. Karbanem bude od březnové schůzky prováděn zápis přímo při jednání. Ten bude na závěr schůzky odsouhlasen a obratem zveřejněn na webu. Zápisy bude provádět RNDr. Prokeš (především  z technických důvodů).

- Metodický pokyn pro SDZ, VDZ a SSZ

Odloženo z důvodu nepřítomnosti zástupce ÚDI.

- Troja - Pelc-Tyrolka

Ing. Zajíček prezentoval připravovaný rozvoj území v souvislosti s výstavbou protipovodňových opatření, městského okruhu a nového městského mostu. Je nutné zajistit propojení stávajících i plánovaných cyklistických komunikací, především po páteřní pobřežní cyklostezce a spojení s levým břehem prostřednictvím nového mostu. S ohledem na realizaci protipovodňových opatření v roce 2006 Ing. Polák obratem zjistí podrobnosti této části stavby.

- Úpravy pro cyklistickou dopravu – centrum

Předložená tabulka bude pro aktualizaci projednána s DOP MHMP.

- Generel Praha-Libuš

Pí. Partlová představila generel dopravní obsluhy Libuše cyklistickou dopravou, který byl zpracován firmou ADOS. Bylo předáno 1 paré (brožura, CD). Přítomní za prioritní považují realizaci spojení Libuš – Cholupice (navazuje na CT Modřanská rokle).

- Ostatní

- P. Mourek upozornil na připravované rozšíření zóny parkovacího stání od roku 2007, které považuje za vhodné využít pro zlepšení podmínek pro nemotorovou a veřejnou dopravu.

- P. Prousek informoval o rekonstrukci ulice Broumarská od 14.3.2006. V této souvislosti bude prověřena možnost přeložky CT 1 v oblasti Kyjí (severně okolo Kyjského rybníka, ulicí Za Rokytkou) včetně přejezdu ulice Broumarská.

Schůzky PS-CD probíhají pravidelně každé poslední úterý v měsíci (příští schůzka 28.03.06 16:00 v budově Magistrátu na Mariánském náměstí, další schůzky 25.04.06, 30.05.06, 27.06.06…).

Zapsal: Tomáš Prousek, prousek@ropid.mepnet.cz, 234 704 598