Smlouva o dílo

č.  objednatele DIL/54/12/002593/2007

evidenční číslo OOP MHMP A70/2007

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00  Praha 1 
zastoupené Ing.arch. Janem Winklerem, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČ:     00064 581
DIČ:  CZ00064581
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na strži 1702/65, Praha 4
                              číslo účtu:  27-5157-998/6000 
(dále jen „objednatel“)

- firma . . . . . . . . .

zastoupená  . . . . . . . . . .

IČ:      . . . . . . .  .
DIČ:   CZ . . . . . . . . 
Živnostenský list vydal:   . . . . .   č.j . . . . . .  
Bankovní spojení:           . . . . . . 
                                     číslo účtu:   . . . . . . .

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení vegetační úprav v Letenských sadech v Praze 7 dle projektové dokumentace zpracované Ing. Šťěpánkou Šmídovou v červenci 2007 (dále jen „dílo“) spočívající v

  - samotném provedení vegetačních úprav v Letenských sadech v Praze 7 (dále jen „1. část díla“) spočívající zejména ve:

    - výsadbách nových dřevin

    - nahrazení keřových skupin výškově členitějšími druhy

    - obnově trávníku

    - výsadbách trvalek a cibulovin

  - provádění kompletní odborné péče o vysazené stromy tzn. provádění rozvojové a udržovací péče (dále jen „2. část díla“)

2. Vymezení rozsahu díla:

Rozsah díla je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

II.

Doba plnění

- První část díla zhotovitel provede a předá objednateli v termínu do 30.11.2007. Začátek provádění první části díla: do 3 dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

- Druhou část díla bude zhotovitel provádět po celou dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby ve smyslu článku V. odst. 1. této smlouvy.

- Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s časovým harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

III.

Cenové ujednání a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy.

- Cena za provedení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši   . . . . . . . . . . . . ,- Kč  včetně DPH ve výši 19%, slovy:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun českých.

- Cena za provádění druhé části díla je stanovena na základě jednotkových cen a může činit za jeden rok údržby maximálně   . . . . . . . . . ,- Kč včetně DPH ve výši 19%, slovy  . . . . . .  . . .  . korun českých.

- Cena za provedení první části díla bude objednatelem zaplacena takto:

- Zhotovitel bude fakturovat měsíčně zpětně podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem do výše 80 % z celkové ceny první části díla. Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele. Splatnost těchto faktur je do 21 dnů od data jejich doručení objednateli.

- Vypořádání celkové ceny první části díla provede objednatel na základě skutečně provedených prací zhotovitelem po převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků ve smyslu článku IV. odst. 8. této smlouvy na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této faktury je do 21 dnů od data jejího doručení objednateli.

- Cena za provádění druhé části díla bude objednatelem placena takto:

Práce provedené v rámci druhé části díla bude zhotovitel fakturovat pololetně zpětně podle skutečně provedených prací, podkladem pro fakturaci bude záznam z deníku prací ve smyslu článku IV. odst. 9. písm. b) této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost těchto faktur je do 21 dnů od data jejího doručení objednateli.

- Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat tyto údaje:

  - označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,

  - číslo smlouvy, předmět díla,

  - číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,

  - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

IV.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v dohodnutém termínu a podle nabídky zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla, ode dne převzetí staveniště do dne    předání díla objednateli, stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Do stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho zástupci objednatele, technický dozor investora, či osoba pověřená technickým dozorem. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Zhotovitel se zavazuje předat stavební deník objednateli ke dni předání díla.

- Zhotovitel je povinen:

- v průběhu provádění díla spolupracovat se zástupcem objednatele pověřeným k jednání ve věcech technických a autorským dozorem objednatele (Ing. Štěpánka Šmídová),  zejména zvát ho na zahájení a předání díla a na kontrolní dny.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

- K jednání ve věcech technických souvisejících s předmětným dílem a k převzetí díla objednatel pověřuje  Ing. Marii Šleglovou  tel.: 236 00 5832.

- Předání díla:

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 2 dny před tímto datem.

- O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém mimo jiné objednatel uvede i případný soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.

- Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.

- Provádění  péče o vysazené stromořadí (druhá část díla):

- Při provádění druhé části díla je zhotovitel povinen řídit se písemnými, popř. telefonickými pokyny zástupce objednatele. Zástupce objednatele bude určovat dle potřeby rozsah prováděných prací.

- Zhotovitel je povinen po provádění druhé části díla vést deník se záznamy o provedených pracích. Provedení prací bude v deníku písemně potvrzeno zástupcem objednatele.

- Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy:

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Použití výpěstků se řídí normami:

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

V.

# Záruční podmínky

      - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (tj. první část díla) záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem  předání a převzetí první části díla ve smyslu čl. IV. odst. 8. této smlouvy. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zásahem třetích osob či mimořádných přírodních událostí.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle osvědčených technologií a podle platných českých technických norem a v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy.

3. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

4. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem nebo která bude pro ten účel sjednána. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

5. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, příp. mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

VI.

Ujednání o smluvní pokutě

- Pro případy neplnění termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončení první části díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny první části díla vč. DPH za každý den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1% z celkové ceny první části díla vč. DPH za každý další den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu dle článku IV. odst. 8. písm. b) této smlouvy zjištěné vady a nedodělky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a nedodělek a den prodlení.

- Při prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 10 dnů, činí tento úrok 0,1% za každý další den prodlení z fakturované částky.

- Právo na úhradu smluvených pokut smluvním stranám nevzniká v případech, kdy je vyloučena jejich odpovědnost za prodlení ve smyslu ustanovení § 374 Obchodního zákoníku.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá smluvní strana právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit, což učiní písemným oznámením podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany neplnění věcných a termínových závazků vyplývajících z ustanovení čl. I., II., III., a IV. této smlouvy.  V případě odstoupení od smlouvy nebo zrušení závazků se smluvní strany vypořádají podle ustanovení § 351 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Z důvodů právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této  smlouvy.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z šesti stran textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy.

Příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele – výkaz výměr a materiálů

Příloha č. 2: časový harmonogram prací a kontrolních dnů

V Praze dne    . . . . . . . 2007

| ......................................... Za objednatele: | ......................................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing.arch. Jan Winkler | . . . . . . . . . . . . . . . . . . |