PŘEDPOKLÁDANÁ REALIZACE 2009

Převážná část akcí jsou je již hotova. Na další je již vydáno stanovení,takže lze předpokládat realizaci v letošním roce. Ostatní akce jsou projektovány v posledních stupních nebo je jejich příprava na takové úrovni, že lze realizaci v letošním roce předpokládat.

Investiční akce

| CT | ulice, oblast | úsek | Stezka, pruhy | Stezka km | Trasa km | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 23 | Záběhlická | Chodovská – Ke skalkám | cyklopruh | 0,60 |  | hotovo |
| A 28 | Bohnice | Bohnice – K Pazderkám | Cyklostezka + cyklotrasa | 0,13 | 1,70 | hotovo |
| A 23 | Záběhlice-Hostivař | 1. etapa | Cyklotrasa |  | 2,30 | hotovo |
| A 26 | Pelc Tyrolka-Kolčavka | Et. E: U Rokytky-Čuprova | Cyklostezka | 0,63 |  | hotovo |
| A 283 | Kobylisy | Ládví – Ďáblický háj | Žernosecká – cyklostezka Zóna | 1,00 0,60 |  | hotovo |
| A 23 | Perucká - Michle | Nuselská – Na Líše | Cyklotrasa |  | 4,28 | hotovo |
| A 42 | Kačerov – Krč - Kamýk | Sídliště Kamýk U hřiště Tempo | Cyklostezka + cyklotrasa | 0,12 0,59 |  | hotovo |
| A 41 | Kačerov - Spořilov | Kačerov – Ke Spořilovu, 1.etapa | Společný chodec+cyklista Samostatná cyklo | 2,74 0,06 |  | příprava |
| A 1 | Roztocká | Roztocká - Sedlec | cyklostezka | 0,20 |  | příprava |
| A 23 | Záběhlice - Hostivař | Chodovská – U Záběhlického zámku | Cyklostezka | 1,20 |  | příprava DUR |
| A 21 | Modřany–Písnice – Šeberov | 1. + 2. etapa | u Tesco úprava na Rozkoš 1,30 | 0,10 1,30 | 5,70 2,00 | příprava |
| A 11 | Radotín - Řeporyje | 1. etapa | Cyklostezka + cyklotrasa | 0,80 | 1,20 | v jednání |
| A 25 | Seifertova–Balabenka | Seifertova – tunel pod Vítkovem - Krejcárek | cyklostezka | 1,96 | 1,01 | jednání |
|  | Cyklostojany | cca 500 ks |  |  |  |  |

Celkem hotovo cyklostezek (pruhů) 3,67 km

Celkem hotovo cyklotras                   8,28 km

V přípravě cyklostezek                      6,40 km

V přípravě cyklotras                          9,91 km

Nové integrace, opravy, úpravy

| Úsek: | Převládající opatření: | km | stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinohradská | Vyhrazený jízdní pruh – z i do centra | 1,50 | hotovo |
| Jugoslávských partyzánů | vyhrazený jízdní pruh | 0,80 | hotovo |
| Koněvova | cyklopiktogramy | 2,15 | hotovo |
| Dukelských hrdinů | vyhrazený jízdní pruh | 0,24 | hotovo |
| nábř. Kapitána Jaroše | Vyhrazený jízdní pruh | 0,25 | vydáno stanovení |
| Střešovická | vyhrazený jízdní pruh | 1,00 | vydáno stanovení |
| Na Petřinách | vyhrazený jízdní pruh | 2,40 | vydáno stanovení |
| Českomoravská | vyhrazený jízdní pruh | 1,30 | projekt |
| V Olšinách | vyhrazený jízdní pruh | 0,60 | projekt |
| Počernická | vyhrazený jízdní pruh | 2,10 | projekt |
| Černokostelecká | vyhrazený jízdní pruh | 1,20 | projekt |
| Novodvorská | vyhrazený jízdní pruh | 4,50 | projekt |

Celkem    18,04 km

Vyhrazené jízdní pruhy BUS + CYKLO + TAXI

|  | komunikace | SO | úsek od | úsek do | délka (km) | stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrchlického | P 5 | Práchnerova | Duškova | 0,65 | hotovo |
| 2 | Vrchlického | P 5 | Kotlářka | Práchnerova | 0,65 | hotovo |
| 3 | Duškova | P 5 | Vrchlického | U Trojice | 0,37 | hotovo |
| 4 | Bělocerkevská | P10 | Vršovická | Soběslavská | 0,62 | hotovo |
| 5 | Vysočanská | P 9 | Ke Klíčovu | Na Jetelce | 0,70 | hotovo |
| 6 | Českobrodská | P 9 | Horní Hrdlořezská | Koněvova | 0,63 | hotovo |
| 7 | Horňátecká | P 8 | Přemyšlenská | Čimická | 0,20 | hotovo |
| 8 | Zálesí | P 4 | Nad lesním divadlem | Sulická | 0,28 | hotovo |
| 9 | Kukulova | P 5 | Šafránecká | Podbělohorská | 0,35 | hotovo |
| 10 | Bohdalecká | P10 | Záběhlická | Nad Vršovskou horou (do centra) | 0,45 | hotovo |
| 11 | Türkova | P 4 | Litochlebské nám. | přes ulici Türkova (do centra) | 0,34 | hotovo |
| 12 | Opatovská | P 4 | Bajkonurská | Chilská | 1,53 | hotovo |

Celkem  6,77 km

| Trasy – opravy a úpravy značení: HOTOVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT |  | Trasa | Úsek | km |
| A | 201 | Cholupice - Písnice | Cholupice - Písnice | 4,6 |
| A | 204 | U Soutoku - Cholupice | U Soutoku - Cholupice | 4,1 |
| A | 212 | K Libuši - Vídeňská | K Libuši - Vídeňská | 4,3 |
| A | 213 | Kunratice (Dolní mlýn) - Nad Šeberákem | Kunratice (Dolní mlýn) - Nad Šeberákem | 1,9 |

Celkem 2009 realizováno    14,90 km

Dále se připravuje oprava provizorního zimního značení („vodovky“) v ulicích:

Štefánikův most (hotovo),  Chotkovy sady,  nábř. L. Svobody,  Rohanské nábřeží.

Oprava bude provedena v plastu.

První cyklostezka – Praha 9, Letňany

Sladký odpočinek po dobře vykonané práci…. (KCD)

Připravila Komise pro cyklistickou dopravu RHMP:

ing. Pavel Polák, ing. arch. Tomáš Cach, ing. Tomáš Prousek, ing. Slávek Syrový, Petr Introvič