| Příloha k TZ – hluk – 15. 9. 2009: Informace o opatřeních majících kladný vliv na zlepšení hlukové situace v hl. m. Praze provedených v období 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Lokalita | Katastrální území | Opatření | Odhad nákladů | Realizace |
| PHC201 | Průmyslová | Hloubětín | Stěna | 29 mil. Kč | OMI |
|  |  |  | Stěna | 26 mil. Kč | (v přípravě) |
| PHC202 | Jižní spojka | Strašnice, Záběhlice | Stěna | 123,7 mil. Kč | TSK |
|  |  |  | Stěna |  | (realizováno) |
| PHC203 | Jižní spojka | Záběhlice | Stěna | 10 mil. Kč | OMI |
|  |  |  | Stěna | 8 mil. Kč | (ukončeno VŘ) |
| PHC204 | K Barrandovu | Barrandov | Stěna (navýšení) | 51 mil. Kč | TSK |
| PHC205 | Barrandovský most | Braník, Hlubočepy | Stěna | 19 mil. Kč | OMI |
| PHC206 | Nájezd na Barrandovský most | Braník, Hlubočepy | Stěna | 7 mil. Kč | OMI |
| PHC207 | Černokostelecká | Strašnice | Stěna | 15 mil. Kč | OMI |
| PHC208 | Kolbenova | Hloubětín | Stěna | 38 mil. Kč | OMI |
| PHC209 | Spořilovská | Záběhlice, Chodov | Stěna | 46 mil. Kč | OMI |
|  |  |  | Stěna | 54 mil. Kč |  |
| PHC210 | V Holešovičkách | Libeň | Nutné další |  |  |
|  |  |  | ověření opatření |  |  |
| PHC211 | 5. Května | Michle | Stěna | 100 mil. Kč | OMI (zpracována PD) |
| PHC212 | Jižní spojka (pokračování 203) | Záběhlice | Stěna | 36 mil. Kč | OMI |
| PHC213 | K Barrandovu | Slivenec | Stěna | 18 mil. Kč | OMI |
| PHC 27 | Jižní spojka | Spořilov | Oprava stěny | 20 mil.Kč | OMI |
| PHC 41 | Jižní spojka | Štěrboholy, D.Počernice | Oprava stěny | 20 mil.Kč | OMI |
| PHC 52 | Kbelská | Hloubětín | Oprava stěny | 9 mil.Kč | OMI |
| PHC 61 | Slánská | Řepy | Odstranění tunelu + nové PHC | 80 mil.Kč | OMI |
| PHC 62 | Bělohorská | Břevnov | Odstranění betonové + nová PHC | 15 mil.Kč | OMI |
| PHC 64 | K Barrandovu Růžičkova rokle | Hlubočepy | Odstranění dřevěné + nová PHC | 18 mil.Kč | OMI |
|  | U Vršovického hřbitova | Vršovice | Odstranění dřevěné + nová PHC | 22 mil.Kč | OMI |
| P1 | Jižní spojka |  | Prověření stavu, možností navýšení, realizace oprav ex. stěn | 70 mil.Kč | TSK |
| P2 | Štěrboholská radiála |  | Prověření stavu, možností navýšení, realizace oprav ex. stěn | 70 mil.Kč | TSK(v přípravě) |
| Název | Lokalita | Opatření |  | Odhad nákladů | Realizace |
| VP-KM2 | Svatovítská | Výměna dlažby |  | 50 mil Kč | TSK |
| VP-KM8 | Karmelitská – Újezd | Výměna dlažby |  | 86 mil Kč | TSK |
| VP-KM13 | Milady Horákové ús.Leten.n.-Strossm.n | Výměna dlažby |  | 16,5 mil Kč | TSK |
| VP-KM18 | Zenklova | Výměna dlažby |  | 56,2 mil Kč | TSK |
| VP-KM19 | V Holešovičkách | Potažení jemnozrnným krytem |  | 130 mil Kč | TSK |
| VP-KM24 | Seifertova | Rekonstrukce TT i vozovky |  |  | TSK + DP |
| VP-KM25 | Vinohradská | Rekonstrukce TT |  |  | DP |
| VP-KM31 | Bělehradská | Rekonstrukce TT i vozovky |  | 4,5 mil Kč | TSK + DP |
| VP-KM32 | Moskevská – Francouzská | Výměna dlažby+BKV |  | 46,4 mil Kč | TSK |
| VP-KM33 | Vršovická | Rekonstrukce TT po Kubánské nám |  |  | DP |
| VP–KM45 | Masarykovo nábř. (křižovatka Myslíkova) ús.nábř.-Spálená | Výměna dlažby |  |  | TSK+ DP |
| VP-KM45 | Rašínovo nábř. | Rekonstrukce TT |  |  | DP |
| VP-KM48 | Dělnická | Rekonstrukce TT |  |  | DP |
| VP-PR20 | Jičínská | Výměna dlažby |  | 37,2 mil Kč | TSK |
| VP-PR19 | Nad Štolou (křižovatka Korunovační) | Výměna dlažby |  |  | TSK |
| VP-PR16 | Heřmanova | Výměna dlažby |  |  | TSK |
| VP-PR72, PR92 | Komunardů | Výměna dlažby, ověření stavu TT, plán rekonstrukce |  | 50,0 mil Kč | TSK + DP |
| VP-PR18 | Ke Strašnické | Výměna dlažby |  |  | TSK |
| VP-PR86 | Průběžná | Výměna dlažby |  |  | TSK |
| VP-PR58 | Stamicova | Výměna dlažby |  |  | TSK |
| VP-PR12 | Mariánské hradby | Výměna dlažby |  |  | TSK |
| VP-PR148 | Na Větrníku | Výměna dlažby |  | 10,0 mil Kč | TSK |
| VP-PR103 | Koněvova | Ověření stavu TT, plán rekonstrukce |  |  | DP |
| VP-PR136 | Poděbradská | Ověření stavu TT, plán rekonstrukce |  |  | DP |
| VP-PR137 | Plzeňská | Ověření stavu TT, plán rekonstrukce |  |  | DP |
| VP-PR141 | Ječná | Ověření stavu TT, plán rekonstrukce |  |  | DP |
| VP-PR40 | Stanice Odra Bohnice | Prověření možnosti a realizace výměny povrchu stanice MHD |  |  | TSK |
| VP-PR45 | Rokycanova | Prověření možnosti a realizace výměny povrchu stanice MHD |  | 1,9 mil Kč | TSK |
| VP-PR53 | Všeobecně stanice MHD | Prověření možnosti a realizace výměny povrchu stanice MHD |  |  | TSK |
| Název | Lokalita | Opatření |  | Odhad nákladů | Realizace |
| SR-D1 | Noční provoz tramvají | Snížení rychlosti v noci na 40 km/h |  |  | DP |
| SR-D2 | Plošné snížení rychlosti dopravy | Snížení rychlosti na 50km/h |  |  | OD |
| SR-KM12 | Na Mlejnku (hluk z Jižní spojky) | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| SR-KM39 | 5.května (úsek ul.Vyskočilova do centra) | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| SR-KM44 | Spořilovská (úsek J.spojka-Hlavní) | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| SR-KM50 | Strakonická (úsek Chuchle-Lahovice) | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| SR-PR1 | Cínovecká (na území hl.m.Prahy) | Snížení rychlosti na 80 km/h |  |  | OD |
| SR-PR27 | Kbelská (úsek Veselská- Mladoboleslavská) | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| SR-PR149 | Liberecká (úsek Střelničná -Zenklova) | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| SR-PR182 | Lipská | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| SR-PR192 | Chlumecká | Snížení rychlosti |  |  | OD |
| MR-KM6 | Vrchlického(okolí Shell) | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM11 | Radlická | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM19 | V Holešovičkách | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM20 | Spojovací | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM25 | Vinohradská | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM26 | Korunní | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM39 | 5.května | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM42 | Chlumecká | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM44 | Spořilovská | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM47 | Poděbradská | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-KM50 | Strakonická | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR7 | Milady Horákové | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR9 | U Vršovického hřbitova | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR32 | Horňátecká | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR34 | SJ magistrála(více míst) | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR44 | Jedna z ulic Pražská, K Horkám, Práčská, Hornoměcholupská | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR48 | Toužimská | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR70 | Švehlova | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| Název | Lokalita | Opatření |  | Odhad nákladů | Realizace |
| MR-PR100 | Štěrboholská radiála | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR166 | Rohanské nábřeží | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR168 | Náchodská | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |
| MR-PR192 | Chlumecká | Měření úsekové rychlosti |  | 2,5 mil Kč | TSK |

Legenda:

PHC	-	protihluková clona

KM	-	kritické místo
D	-	doporučení AP

PR	-	připomínkové řízení

P	-	prověření

SR       -	snížení rychlosti

MR	-	měření rychlosti

VP	-	výměna povrchu