Kapitálové výdaje

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2010 byl schválen usnesením ZHMP č. 32/2 ze dne  17. 12. 2009  ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2010  a dotačním vztahům k městským částem hlavního města Prahy na rok 2010.

Celková výše kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy (tj. bez MČ HMP) v rámci schváleného rozpočtu  činí 15 427 326,0 tis. Kč, to je včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 do roku 2010 ve výši 1 766 740,0 tis. Kč.

Po provedených úpravách k 31. 12. 2010 dosáhla výše upraveného rozpočtu 15 761 572,2 tis. Kč. Celkové čerpání v absolutní výši 15 148 550,8 tis. Kč představuje tak 98,19 % rozpočtu schváleného(RS) a 96,11 % rozpočtu upraveného (RU). Plnění k RU je tak jedno z nejvyšších za uplynulých 10 let jak je patrno z níže uvedeného porovnání.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL. M. PRAHY V LETECH  2000 - 2010

|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAP. VÝDAJE | ROZPOČET | ROZPOČET | ČERPÁNÍ | % PLNĚNÍ |  |
| ZA OBDOBÍ | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ZA OBDOBÍ | RS | RU |
| ROK 2000 | 7 525 651,20 | 9 124 067,10 | 8 747 592,80 | 116,24 | 95,87 |
| ROK 2001 | 15 786 331,70 | 14 925 378,60 | 13 569 828,30 | 85,95 | 90,92 |
| ROK 2002 | 9 870 200,00 | 13 509 875,20 | 12 808 073,50 | 129,77 | 94,81 |
| ROK 2003 | 7 046 531,70 | 14 875 310,80 | 13 881 194,60 | 196,99 | 93,32 |
| ROK 2004 | 14 359 783,70 | 16 823 129,40 | 15 558 819,70 | 108,35 | 92,48 |
| ROK 2005 | 12 579 357,50 | 14 876 415,60 | 14 232 718,70 | 113,14 | 95,67 |
| ROK 2006 | 13 254 559,10 | 15 452 937,40 | 14 086 982,30 | 106,28 | 91,16 |
| ROK 2007 | 14 790 617,60 | 19 735 479,60 | 16 986 630,40 | 114,85 | 86,07 |
| ROK 2008 | 16 536 459,70 | 16 986 007,90 | 14 910 950,90 | 90,17 | 87,78 |
| ROK 2009 | 18 218 018,00 | 20 760 247,80 | 19 009 427,30 | 104,34 | 91,57 |
| ROK 2010 | 15 427 326,00 | 15 761 572,20 | 15 148 550,82 | 98,19 | 96,11 |

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2010 upravován oproti jiným sledovaným obdobím pouze minimálně. K více než 100 % nárůstu SR došlo u kap. 01 – Rozvoj obce ze 154 000,0 tis. Kč na 325 740,0 tis. Kč, u kap. 04 – Školství, mládež a samospráva ze 412 200,0 tis. Kč na 849 162,2 tis. Kč a u kap. 08 – Hospodářství ze 397 236,0 tis. Kč na 820 223,9 tis. Kč. Jako každoročně došlo k podstatnějším úpravám rozpočtu u akcí v rámci kapitol až v průběhu 4. čtvrtletí, a to v celkovém rozsahu 1 276 461,7 tis. Kč,   zejména v kap. 02  –  Městská  infrastruktura

(825 022,3 tis. Kč) a kap. 09 – Vnitřní správa (355 576,8 tis. Kč).

Usnesením RHMP č. 1772 ze dne 26. 10. 2010 a usn. ZHMP č. 1/7 ze dne 30. 11. 2010 byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 a jejich začlenění do rozpočtu roku 2011 s užitím na tytéž investiční akce. Převod kapitálových výdajů do roku 2011 je o celkové výši 1 236 083,7 tis. Kč, z toho nejvyšší položku tvoří 850 396,0 tis. Kč v kap. 02 – Městská infrastruktura na akci „Celkovou přestavbu a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“ a 130 000,0 tis. Kč na akci „Protipovodňová opatření na ochranu HMP“. V kap. 08 – Hospodářství je to částka 150 000,0 tis. Kč na akci „Plavecký areál Šutka“.

V kapitole 03 – Doprava došlo v průběhu roku 2010 k celé řadě úprav rozpočtu, a to               o navýšení z prostředků  Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro akce TSK hl. m. Prahy  a OMI MHMP.

Na základě usn. ZHMP č.35/40 ze dne 26. 3. 2010 byly sníženy kapitálové výdaje u akce „Severozápadní části městského okruhu – souboru staveb tunelu Blanka“ o 1 500 000,0 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do rozpočtu běžných (765 194,0 tis. Kč na opravy a údržbu místních komunikací) a kapitálových výdajů TSK hl. m. Prahy. Upravený rozpočet na akce tunelového komplexu Blanka (akce č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most, akce č. 0080 MO Prašný most – Špejchar, akce č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka) ve výši                   6 090 923,0 tis. Kč byl v roce 2010 plně vyčerpán. Vzhledem k současným finančním  možnostem města, kdy byl požadavek na rozpočet roku 2011 u těchto akcí ve výši 8 622 300,0 tis. Kč pokryt méně než z poloviny (4 000 000,0 tis. Kč), je předpoklad rozložení požadavků k dokončení jejich realizace do několika příštích let.

Z globálního pohledu na kap. 03- Doprava, při celkovém hodnocení plnění rozpočtu roku 2010, je stav celkem příznivý, schválený rozpočet  ve výši 10 985 300,0 tis. Kč byl upraven na 10 604 256,6 tis. Kč a z toho bylo skutečně vyčerpáno 10 347 187,9 tis. Kč, což je 97,6 % rozpočtu upraveného..

V rámci jednotlivých kapitol jsou zpracovány podrobné tabulkové přehledy na úroveň jednotlivých investorů a konkrétních investičních akcí nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2010“. Podrobné komentování postupu  přípravy, realizace a věcného vývoje u jednotlivých akcí vč. zdůvodnění případného nečerpání prostředků je uvedeno v  komentářích u konkrétních  investičních akcí v rámci jednotlivých kapitol.