Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2005

#### KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

##### Archiv hl.m. Prahy

5776 –Doplnění  technol. vybavení areálu Chodovec   ……………………1.500 tis. Kč

Schválený rozpočet byl vyčerpán v plné výši – 1.499,9 tis. Kč, v rámci dlouhodobé akce zajišťující dovybavení novostavby AMP.

##### Odbor hospodářské správy

5778 – Obměna a doplnění rozmn. techniky        …………………….. 2.745 tis. Kč

V souladu s platebním kalendářem bylo k 31.12.2005 v souvislosti s obměnou zastaralých a vyřazených kopírovacích strojů vyčerpáno 1.657,24 tis. Kč. V souvislosti s připravovanou změnou dislokace již nebyl zakoupen chodbový kopírovací stroj pro odbor OKR v Platnéřské ulici.

6104 – Obměna vozidel autoparku MHMP         ……………………..  3.000 tis. Kč

Vyčerpáno bylo 2.972,5 tis. Kč za nákup 5 vozidel pro potřeby MHMP. Z toho 1 vozidlo Ford Tranzit, 1 vozidlo SUZUKI, 2 vozidla Škoda Superb a 1 vozidlo Škoda Fabia.

6567 – Rozšíření služeb TÚ MHMP                     ……………………... 1.507 tis. Kč

K 31.12.2005 bylo vyčerpáno 1.487,4 Kč na upgrade telefonní ústředny MHMP.

8076 – Trafostanice Kafkův dům                        ……………………..   3.000 tis. Kč

Akce se v tomto roce neuskutečnila, prostředky byly rozhodnutím Rady HMP převedeny v plné výši do roku 2006.

8077 – Úprava budov pro osoby s omez. pohyblivostí    ……………....  700 tis. Kč

Prostředky byly vyčerpány v plné výši 700 tis. Kč na úpravy ve 4 NP Staroměstské radnice a v 1 NP objektu Řásnovka.

8258 – Vybudování 2. výtahu – Staroměstská radnice    …………….. 6.000 tis. Kč

Akce se v tomto roce neuskutečnila, prostředky byly rozhodnutím Rady HMP převedeny v plné výši do roku 2006.

8100 – Klimatizace Nová radnice – 2.etapa        ……………………...  6.000 tis. Kč

Akce se v tomto roce neuskutečnila, prostředky byly rozhodnutím Rady HMP převedeny v plné výši do roku 2006.

8101 – Rekonstrukce elektrorozvodu NÚB        ……………………     4.500 tis. Kč

Akce se v tomto roce neuskutečnila, prostředky byly rozhodnutím Rady HMP převedeny v plné výši do roku 2006.

8102 – Rekonstrukce vitrážových oken NR    ………………………… 1.000 tis. Kč

Vyčerpáno bylo 954,98 tis. Kč a celá akce byla v roce 2005 dokončena.

8103 – Rekonstrukce prostor Rady HMP   …………………………...26.000 tis. Kč

Akce se v tomto roce neuskutečnila, prostředky byly rozhodnutím Rady HMP převedeny v plné výši do roku 2006.

8099 – Rekonstrukce budovy Clam Gallas  ………………………..…. 4.000 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 4.000 tis. Kč (schválený rozpočet 8.040 tis. Kč) byl vyčerpán ve výši 2.403,9 tis. Kč  Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebyly realizovány všechny předpokládané práce. Akce bude dokončena v 1. pololetí 2006.

7052 – Úprava a vybavení objektů MHMP   …………………………10.000 tis. Kč

Vyčerpáno bylo celkem 9.915,7 tis. Kč na technické a interiérové vybavení objektů – nové zabezpečovací prvky, nové oplocení, výstavní instalace v infocentrech, klimatizace, tepelná clona,  nové osvětlení apod.

7919 – Energetické audity v objektech MHMP   ……………………...381,9 tis. Kč

Prostředky určené na tyto účely byly využity ve výši 381,99 tis. Kč.

##### Odbor informatiky

2910 – Rozvoj sítí                         ……………………………………… 5.000 tis. Kč

Vyčerpáno bylo 4.915 tis. Kč na rozšíření datové sítě MHMP na NÚB a ve Vyšehradské ulici a na rozšíření SW vybavení – zakoupení multilicence InfoMapa 13, rozšíření multilicence spisová služba a další.

2911 – Servery MHMP                 ……………………………………    9.000 tis. Kč

Rozpočet byl vyčerpán na 99,9 % ve výši 8.990,25 tis. Kč na zakoupení portálových serverů.

2912 – Výpočetní technika pro MHMP     ………………………     30.400,7 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 30.398,2 tis. Kč byly použity na zakoupení projektoru Toshiba T90, tiskárny OKI ML 4410 a na zakoupení licence Fat Wive Contnet Server 6.0 a na zakoupení 15 notebooků.

2914 – ZRIS – síť MePNet           ……………………………………    6.800 tis. Kč

Rozpočtované prostředky ve výši 6.528,9 tis. Kč byly čerpány na rozšíření portálových serverů a na zvýšení bezpečnosti sítě a na inovaci zálohovacího systému.

4986 – Zvýšení užit. hodnoty telefon. systému    ………………………1.000 tis. Kč

Rozpočtovaná částka ve výši 1.000 tis. Kč byla použita v plné výši na SW a HW upgrade telefonní ústředny Ericsson MD 110.

8259 –Zabezpečení jednotného přístupu uživatelů    ………………   5.000 tis. Kč

Schválený rozpočet byl vyčerpán ve výši 4.998 tis. Kč na rozšíření SW a FatWive Contnet Server pro 3CPU.

Institut městské informatiky

5291 – Informační projekty, výpočetní technika

Prostředky použity na nákup výpočetní techniky - software v hodnotě 1.193 tis. Kč a hardware v hodnotě 2.291 tis. Kč.