Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1385  ze dne 10. 9. 2002

P L Á N       Z I M N Í       Ú D R Ž B Y

2002 - 2003

T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y

Vypracoval   :   odbor přípravy a řízení zimní údržby komunikací TSK

Ing. Jiří Sládek

ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Plán zimní údržby 2002 – 2003

byl schválen usnesením Rady HMP  č.  1385 ze dne  10. 9. 2002

|  | SOUHRNÝ PŘEHLED | str.3 |
| --- | --- | --- |
| I. | Základní ustanovení | str.4 |
| 1. | Úvod | str.4 |
| 2. | Organizační zabezpečení ZÚ | str.5 |
| 2.1. | Operační štáb zimní údržby | str.5 |
| 2.2. | Seznam vedoucích pracovníků dodavatelů | str.6 |
| 2.3. | Organizace kontroly stavu sjízdnosti | str.6 |
| 2.4. | Výpomoc | str.6 |
| 2.5. | Režim údržby ve vod.pásmech, CHKO a mostech | str.6 |
| 2.6. | Přejezdy ČD | str.6 |
| 2.7. | Svoz domovního odpadu | str.6 |
| 2.8. | Zásněžky | str.6 |
| 3. | Pohotovost | str.7 |
| 3.1. | Speciální pracovní pohotovost | str.7 |
| 3.2. | Pohotovost – motoristické komunikace | str.7,8 |
| 3.3. | Pohotovost – komunikace pro pěší provoz | str. 8 |
| 4. | Zařazení komunikací | str.9 |
| 4.1. | Zařazení komunikací dle stupně důležitosti | str.9 |
| 4.2. | Zařazení komunikací dle městských částí | str.10,11 |
| 5. | Zajištění sjízdnosti a schůdnosti | str.12 |
| 5.1. | Lokální zásahy | str.12 |
| 5.2. | Preventivní posyp, postřik 1.pořadí | str.12 |
| 5.3. | Likvidační posyp | str.12 |
| 5.4. | Pluhování | str.12 |
| 5.5. | Údržba svahových komunikací | str.12 |
| 5.6. | Časové limity | str.12,13 |
| 5.7. | Zajištění schůdnosti na přechodech a v zálivech autobusových zastávek | str.13 |
| 6. | Odvoz sněhu | str.13,14 |
| 7. | Chodníky a ostatní místní komunikace pro pěší provoz | str.14 |
| 8. | Přehled techniky pro 1.pořadí | str.14 |
| 9. | Čištění komunikací v zimním období | str.4,15 |
| II. | TECHNOLOGIE | str.15 |
| 1. | Dávkování posypových materiálů | str.15 |
| 2. | Dávkování inertních materiálů | str.16 |
| 3. | Skládky posypového materiálu | str.16 |
| III. | PODPŮRNÁ ZAŘÍZENÍ | str.17 |
| 1. | Zpravodajská služba | str.17 |
| 2. | Meteoinformace | str.18 |
| 3. | Hlásiče náledí | str.18 |
| 4. | Rádiové spojení | str.18 |
| 5. | AVL | str.19 |
| IV. | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ | str.19 |
|  | Součást PZÚ, likvidace faktur, užité pojmy | str.19,20 |

SOUHRNNÝ  PŘEHLED

z á k l a d n í c h        u k a z a t e l ů

Plánované období ZÚ :                                                           1.11.2002  -  31.3.2003

Komunikační síť na území hl.m. Prahy                                       3.412 km

z toho ve správě TSK                                                                   2.199,33 km

ostatní správci                                                                   1. 211,86 km

Udržovaná komunikační síť v rámci zimní údržby zajišťované TSK

motoristické komunikace                                               přepočet dvoupruh

| 1.pořadí | 1.019,87 | 1.239,25 |
| --- | --- | --- |
| 2.pořadí |  | 511,66 |
| 3.pořadí |  | 292,82 |
| Neudržované |  | 374,98 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

motoristické komunikace                                                                                      2.199,33 km

chodníky a ostatní místní komunikace určené pouze pro pěší provoz                     265      km

schodiště a plochy                                                                                              270 000     m2

( Václavské nám., Staroměstské nám., Celetná apod. )

Chodníky a ostatní místní komunikace určené pouze pro pěší provoz ve správě TSK tvoří pouze cca 10% z jejich celkového množství na území hl.m. Prahy.

Zhotovitelé prací :      Pražské služby a.s.

Tores a.s.

Ipodec a.s.

Dodavatelé chemického posypového materiálu :       Sulsa  s. r.o.

Global Trading  s.r.o.

## I.     ZÁKLADNÍ   USTANOVENÍ

1.	    Úvod

1.1.	Technická správa komunikací ( dále jen TSK ) odpovídá, ve smyslu ustanovení                 Vyhlášky č. 104/1997 , kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky hl.m. Prahy č. 39/1997 o schůdnosti místních komunikací ve znění pozdějších předpisů, za sjízdnost a schůdnost komunikací na území hl.m. Prahy, svěřených jí do správy. Dále se TSK řídí Vyhláškou hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1999 Sb. hl.m. Prahy.

1.2.	Plán zimní údržby ( PZÚ ) schválený Radou HMP pro zimní období 2002 - 2003 je zpracován dle výše uvedeného zákona a vyhlášek v platném znění.

1.3.	Termín zahájení :            1.11. 2002

Termín ukončení:          31.03. 2003

V tomto období se provádí zimní údržba podle PZÚ. Pokud vznikne zimní                   povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

1.4.	Provádění zimní údržby komunikací řídí odpovědní pracovníci TSK hl.m. Prahy. Při řízení využívají pokynů a podnětů operačního štábu, který zasedá pravidelně každý týden v pátek po celé zimní období, pokud ředitel TSK hl.m. Prahy, po projednání s náměstkem primátora odpovědným za dopravu, nestanoví jinak. Operační štáb zasedá na TSK v zasedací místnosti. Jednání Operačního štábu řídí ředitel TSK hl.m. Prahy, nebo jím pověřený pracovník TSK hl.m. Prahy.

1.5.	Operativně řídí průběh zimní údržby oddělení dispečinku TSK na motoristických     komunikacích 1. až 3. pořadí, na chodnících a ostatních místních komunikacích příslušná oblastní správa, která  řídí i odvoz sněhu.

1.6.	Odvoz sněhu je prováděn výhradně na pokyn operačního štábu zimní údržby ( nebo se schválením ředitele TSK, příp. správního náměstka TSK ).

1.7.	Zařazení komunikací do jednotlivých pořadí bylo předem projednáno se zástupci městských částí a Dopravním podnikem a.s..  Plán zimní údržby na období 2002 - 2003 byl předem projednán s RDO MHMP.

1.8.	Výkony při zimní údržbě jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřených smluv o dílo.

1.9.	Výkony prováděné dodavateli budou kontrolovány TSK a příslušnou městskou částí. TSK zodpovídá za kvalitu prováděných výkonů.

1.10.	V případě vyhlášení kalamitní situace přebírá řízení krizový štáb Magistrátu hlavního města Prahy.

2.	   Organizační zabezpečení ZÚK

2.1.	Operační štáb zimní údržby komunikací

Ing. Jiří Sládek  -  TSK

ředitel organizace

vedoucí oper. štábu

tel.     257315955

602 214882

fax.    257015435

Ing. Petr Kožíšek

správní náměstek TSK

zást. ved. oper. štábu

tel.     257327070

602 347156

fax.    257323254

zástupci zhotovitelů

viz. bod 2.2.

Ing. Václav Sedláček

RDO   MHMP

tel.     224484331

Stanislav Jokiel

odbor přípravy a

řízení  ZÚK

tel.     257015429

602 347155

fax.    257323254

mjr. Ing. Jan Klaus

Policie ČR

tel.    261425340

Jan Cibulka

Dopravní podnik a.s.

tel.     296192142

602 644042

fax.    296192158

Jaroslav Volčík

ved. odd. dispečinku

tel.     224231856 + fax

224231950

602 347154

Zástupci oblastních správ

2.2.       Seznam vedoucích pracovníků dodavatelů

| Dodavatel odpovědný pracovník | Telefon | Fax. | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s. Ing. Matoušek Ing. Hodan Dispečink | 284 09 86 01 284 09 86 03 284 09 86 86 | 266 31 33 58 | Pod šancemi 444 Praha 9 |
| TORES a.s. Ing. Rojíček p. Wild Dispečink | 251 56 33 08 257 21 16 23 257 21 43 09 | 251 56 23 11 257 21 43 09 | Klikatá 46 Praha 5 |
| IPODEC a.s. Ing. Vančura PaedDr. Maleček Dispečink | 286 58 33 10 286 58 34 55 286 58 34 55 | 286 58 34 55 286 58 34 55 | Beštákova 457 Praha 8 |

2.3.     Organizace kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

Kontrolu stavu sjízdnosti a schůdnosti provádí dispečink TSK, odbor přípravy a řízení ZÚK-TSK, oblastní správy TSK a jednotlivé MČ.

2.4.      Výpomoc v kalamitních situacích a výpomoc SÚS Praha  - západ, východ.

Pro případ kalamity je připravena pohotovostní technika od Metrostavu a.s. - viz. bod.

3.1.1. Dále jsou uzavřeny smlouvy o výpomoci při kalamitě s IPS, Metrostavem, PSVS, SSŽ a Subterrou. V rámci vzájemné výpomoci TSK a SÚS mají uzavřené smlouvy o udržování  komunikací na hranicích okresů.

2.5.     Režim údržby ve vodárenských pásmech a CHKO hl. m. Prahy .

Ve vodárenských pásmech bude zpracováno stanovení kontaminace vod splachy chemického posypového materiálu. V chráněné krajinné oblasti se používá pouze posyp ušlechtilým inertním materiálem - drť a písek.

2.6.      Přejezdy ČD.

Přejezdy jsou udržovány výhradně inertním materiálem.

2.7.      Svoz domovního odpadu - svahové komunikace.

Svahové komunikace jsou zařazeny do 2. pořadí zimní údržby s ohledem na zajištění sjízdnosti při svozu domovního odpadu.

2.8.     Zásněžky

Budou stavěny na zvláštní objednávku TSK s přiloženým souhlasem majitele pozemku, na kterém mají být stavěny.

3.     POHOTOVOST

3.1.     SPECIÁLNÍ PRACOVNÍ POHOTOVOST

3.1.1.  Pohotovostní technika pro havarijní zásahy

| DODAVATEL | TECHNIKA | Ks |
| --- | --- | --- |
| Tores a.s. | Samosběr nebo kropicí vůz Sypač – inert | 1 1 |
| Metrostav a.s. | Autojeřáb Nákladní vůz | 1 1 |

3.1.2.  Trvalá pohotovost pro dispečink IIKS - TSK a DP a.s.

Trvale po celé zimní období 1x sypač na vlhčenou sůl s čelním odmetacím válcem pro operativní zásahy.

    - Trvalá pohotovost pro JBS

Trvale po celé zimní období 1x sypač na vlhčenou sůl pro zásahy ZZS, HZS a PČR.

- POHOTOVOST  - vozovky místních komunikací 1., 2. a 3. pořadí (dále jen

motoristické komunikace  1, 2 a 3.pořadí).

3.2.1.	vyhlašování pohotovostí na dobu

- ranní směna 6 – 14 hod.

- odpolední směna 14 – 22 hod.

- noční směna 22 – 6 hod.

3.2.2.     stupeň pohotovosti na zajištění sjízdnosti a schůdnosti vozovek

určuje TSK nejpozději v těchto termínech

- na ranní směnu v době  5,00 - 6,00 hod. téhož dne

- na odpolední a noční směnu v době 13,30 - 14,00 hod. téhož dne

- na sobotu a neděli ( obdobně delší souvislé volno ) v době 13,30 - 14,00 hod. nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem.

způsob vyhlášení výzvy : radiosítí a operátorem

3.2.3.	  pracovní pohotovost pro zajištění sjízdnosti komunikací 1. pořadí

- zhotovitel zajistí  pracovní pohotovostní službu mechanizmů včetně obsluhy pro zajištění 1. pořadí komunikací po celou dobu zimního období.

3.2.4.	  pracovní pohotovost na pracovišti pro motoristické komunikace 1, 2 a 3.pořadí

- pracovníci se zdržují na pracovišti

- pracovní pohotovost vyhlašuje dispečink TSK po dohodě se štábem zimní údržby ( ředitel TSK, event. správní náměstek TSK a odbor 170 )

- výjezd prvních mechanizmů do 30 minut po vyhlášení pokynu

- v případě příznivých klimatických  podmínek a předpovědi počasí může ředitel TSK, event. správní náměstek TSK , nebo jimi pověřený pracovník TSK s využitím doporučení štábu zimní údržby změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací

    - domácí pohotovost pro motoristické komunikace 2 a 3.pořadí

- pracovníci se zdržují v místě bydliště

- domácí pohotovost vyhlašuje dispečink TSK po dohodě s vedením štábu zimní údržby ( ředitel TSK, event. správní náměstek TSK a odbor 170  ).

- zahájení práce na programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu

V případě příznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen čistit a uklízet podle pokynů TSK a pohotovost v této době nezajišťuje.

3.3.      POHOTOVOST – schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací                určených pro pěší provoz (dále jen nemotoristické komunikace).

3.3.1.	vyhlašování pohotovostí na dobu

- ranní směna  4 – 12 hod.

- odpolední směna 12 – 20 hod.

3.3.2.	stupeň pohotovosti na zajištění schůdnosti vozovek a ostatních pěších komunikací určuje dispečink TSK nejpozději v těchto termínech

- na denní směnu následujícího dne v době  11,00 – 11,30 hod. , pokud bylo vyhlášeno čištění tak v době 13,30 – 14,00

- na případnou odpolední směnu v době 11,00 - 11,30 hod. téhož dne

- na sobotu a neděli ( obdobně delší souvislé volno ) v době 13,30 - 14,00 hod. nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem.

způsob vyhlášení výzvy : radiosítí , operátorem

3.3.3.   pracovní pohotovost na pracovišti

- pracovníci se zdržují na pracovišti

- pracovní pohotovost vyhlašuje dispečink TSK po dohodě s vedením štábu zimní údržby ( ředitel TSK, event. správní náměstek TSK a odbor 170 )

- zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu

- v případě příznivých klimatických  podmínek a předpovědi počasí může příslušný oblastní správce změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací

- zhotovitel zajistí pohotovostní službu pracovníků, případně mechanizmů na zajištění schůdnosti chodníků a pěších místních komunikací po celou dobu zimního období dle pokynů TSK

3.3.4.   domácí pohotovost

- pracovníci se zdržují v místě bydliště

- domácí pohotovost vyhlašuje dispečink TSK po dohodě s vedením štábu zimní údržby ( ředitel TSK, event. správní náměstek TSK a odbor 170 )

- zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 min. po vyhlášení pokynu

V případě příznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen čistit a uklízet podle pokynů TSK a pohotovost v této době nezajišťuje.

4.	ZAŘAZENÍ KOMUNIKACÍ

4.1.  ZAŘAZENÍ  KOMUNIKACÍ PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI

1. pořadí

- vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II.třídy a místních komunikací po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy,  linkové osobní  dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace

Komunikace 1. pořadí se udržují v celé délce a šířce vozovky :

a)  náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se      odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,

b)  náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem inertními materiály.

2. pořadí

- zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do 1.pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do 1. pořadí a důležité obslužné místní komunikace.

Komunikace 2. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím materiálem.

3.pořadí :

- ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do 2.pořadí.

Komunikace zařazené do 3. pořadí se udržují až po ošetření komunikací 1. a  2. pořadí , udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím materiálem.

Neudržované :

- Místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti – komunikace zařazené do Vyhlášky hl.m. Prahy č. 45/1997 Sb. ve znění  Vyhlášky hl.m. Prahy č. 35/1999 Sb.

4.2.        ZAŘAZENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ DLE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ( km )

| # Městská část | 1a. poř. CH I |  | 1b. poř. CH I |  | 2.poř. CH I |  | 3.poř. CH I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 1 | 2,71 | --- | 26,86 | --- | 18,46 | --- | 8,08 | --- |
| Praha 2 | 4,42 | --- | 18,82 | 0,87 | 18,31 | --- | 4,55 | --- |
| Praha 3 | 3,62 | --- | 26,17 | --- | 33,44 | --- | 5,53 | --- |
| Oblast č. 1 | 10,75 | --- | 71,85 | 0,87 | 70,21 | --- | 18,16 | --- |
| Praha 8 | 15,06 | --- | 58,93 | --- | 49,75 | --- | 21,75 | --- |
| Březiněves | 6,60 | --- | 0,48 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ďáblice | 6,90 | --- | 7,52 | --- | --- | --- | 0,61 | --- |
| Dolní Chabry | --- | --- | 7,03 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 9 | 11,63 | --- | 42,80 | --- | 26,49 | --- | 10,09 | --- |
| Čakovice | --- | --- | 15,07 | --- | --- | --- | 1,54 | --- |
| Kbely | --- | --- | 8,32 | --- | --- | --- | 0,96 | --- |
| Letňany | --- | --- | 14,46 | --- | --- | --- | 0,12 | --- |
| Satalice | --- | --- | 4,40 | --- | 1,64 | --- | 0,44 | --- |
| Vinoř | --- | --- | 7,49 | --- | 1,01 | --- | --- | --- |
| Praha 14 | 2,75 | --- | 32,89 | --- | 16,22 | --- | 5,64 | --- |
| Běchovice | 2,02 | --- | 7,73 | --- | --- | --- | 0,59 | --- |
| Dolní Počernice | 3,99 | --- | 6,37 | --- | 0,99 | --- | --- | --- |
| Horní Počernice | 11,23 | --- | 22,17 | --- | 0,17 | --- | --- | --- |
| Klánovice | --- | --- | --- | 4,06 | --- | --- | --- | --- |
| Koloděje | --- | --- | 5,31 | --- | 1,64 | --- | --- | --- |
| Újezd nad Lesy | --- | --- | 11,56 | --- | --- | --- | 0,13 | --- |
| Oblast č. 2 | 60,18 |  | 252,53 | 4,06 | 97,91 | --- | 41,87 | --- |
| Praha 10 | 14,15 | --- | 63,98 | --- | 26,97 | --- | 60,00 | --- |
| Praha 15 | 3,51 | --- | 24,17 | --- | 17,27 | 0,76 | 7,02 | --- |
| Benice | --- | --- | 2,24 | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Měcholupy | --- | --- | 8,34 | --- | 1,26 | --- | --- | --- |
| Dubeč | 0,19 | --- | 8,09 | --- | 2,44 | --- | 0,31 | --- |
| Kolovraty | --- | --- | 6,15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Královice | --- | --- | 5,17 | --- | 1,85 | --- | --- | --- |
| Nedvězí | --- | --- | 4,17 | --- | 3,58 | --- | --- | --- |
| Petrovice | --- | --- | 5,45 | --- | 2,61 | --- | 0,24 | --- |
| Štěrboholy | 0,55 | --- | 8,70 | --- | --- | --- | 0,35 | --- |
| Uhříněves | --- | --- | 19,77 | --- | 1,76 | --- | 1,83 | --- |
| Oblast č.3 | 18,40 | --- | 156,23 | --- | 57,74 | 0,76 | 69,75 | --- |

| # Městská část | 1a.poř. CH I |  | 1b.poř. CH I |  | 2.poř. CH I |  | 3.poř. CH I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 4 | 42,48 | --- | 88,16 | 2,39 | 82,67 | --- | 26,18 | --- |
| Praha 11 | 7,58 | --- | 34,94 | --- | 30,02 | --- | 3,88 | --- |
| Křeslice | --- | --- | 2,30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šeberov | --- | --- | 8,42 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Újezd | --- | --- | 3,74 | --- | 1,46 | --- | --- | --- |
| Praha 12 | 4,96 | --- | 33,67 | --- | 24,47 | --- | --- | --- |
| Kunratice | --- | --- | 7,18 | --- | 1,31 | --- | 0,59 | --- |
| Libuš | --- | --- | 5,89 | --- | 3,93 | --- | --- | --- |
| Oblast č. 4 | 55,02 | --- | 184,3 | 2,39 | 143,86 | --- | 30,65 | --- |

| Praha 5 | 24,72 | --- | 70,27 | --- | 34,34 | 0,27 | 46,13 | 1,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lipence | --- | --- | 0,72 | --- | 2,61 | --- | --- | --- |
| Lochkov | --- | --- | 3,74 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radotín | --- | --- | 12,26 | 4,34 | --- | --- | --- | --- |
| Slivenec | 2,60 | --- | 7,94 | --- | --- | --- | 0,23 | --- |
| V. Chuchle | 0,26 | --- | 11,61 | --- | 1,59 | --- | --- | --- |
| Zbraslav | 10,06 | --- | 21,85 | --- | 4,70 | --- | --- | --- |
| Praha 13 | 10,25 | --- | 29,28 | --- | 18,75 | --- | 20,04 | 0,95 |
| Řeporyje | --- | --- | 8,47 | 2,18 | --- | --- | --- | --- |
| Zličín | --- | --- | 8,46 | 1,85 | --- | 1,01 | --- | --- |
| Oblast č. 5 | 47,89 | --- | 174,60 | 8,37 | 61,99 | 1,28 | 66,4 | 2,59 |

| Praha 6 | 25,35 | --- | 95,96 | 3,95 | 56,60 | --- | 49,63 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lysolaje | --- | --- | 2,04 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nebušice | --- | --- | 5,09 | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. Kopanina | --- | --- | 1,94 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suchdol | 2,97 | --- | 5,54 | --- | --- | --- | 1,23 | --- |
| Praha 7 | 3,25 | --- | 23,62 | --- | 13,04 | 1,15 | 4,47 | 0,66 |
| Troja | --- | --- | 6,01 | --- | 0,23 | --- | 6,17 | --- |
| Řepy | 2,17 | --- | 12,61 | 0,97 | 6,89 | --- | 1,24 | --- |
| Oblast č. 6 | 33,74 | --- | 152,81 | 4,92 | 76,76 | 1,15 | 62,74 | 0,66 |

Vysvětlivky : CH - chemický materiál

I    -  inertní materiál

| # Městská část | 1a. poř. CH I |  | 1b. poř. CH I |  | 2.poř. CH I |  | 3.poř. CH I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKEM /km/ | 225,98 |  | 992,66 | 20,61 | 508,47 | 3,19 | 289,57 | 3,25 |
| CELKEM /km/ | 1.239,25 |  |  |  | 511,66 |  | 292,82 |  |

5.     ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI  MOTORISTICKÝCH

KOMUNIKACÍ

5.1.	LOKÁLNÍ ZÁSAHY

Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu dispečinku TSK - IIKS při bodových závadách ve sjízdnosti. Posyp se provádí chemickými nebo inertními materiály.

5.2.       PREVENTIVNÍ POSYP - POSTŘIK 1. POŘADÍ

Preventivní posyp je prováděn na výzvu dispečinku TSK - IIKS. Preventivní ochrana              komunikací před vznikem náledí se provádí posypem povrchu komunikace chemickými posypovými materiály, nebo postřikem roztoků těchto materiálů.              Preventivní posyp musí být proveden v technologicky a technicky přijatelném období              před tím, než se začne na komunikacích tvořit ledový povlak. Dále je zákaz provádět posyp na úrovňových železničních přejezdech s kolejovými obvody.

5.3       LIKVIDAČNÍ POSYP

Likvidační posyp je prováděn na výzvu  dispečinku TSK – IIKS. Posyp chemickými nebo inertními materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Po ukončení spadu sněhu se postupně zajišťuje sjízdnost komunikace v celé šíři.

5.4.	PLUHOVÁNÍ

Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Dodavatel zahájí pluhování dle místní situace, začátek pluhování oznámí na dispečink TSK – IIKS.

5.5.	ÚDRŽBA SVAHOVÝCH KOMUNIKACÍ

Údržba svahových komunikací zařazených do 1. pořadí je prováděna v rámci programů 1. pořadí s tím, že dodavatel přednostně zajistí posyp svahových úseků a následně sjízdnost celého programu.

5.6.       ČASOVÉ LIMITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI

5.6.1.	Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek při zimní údržbě komunikací

1a. pořadí                                        od výjezdu                                          do    2 hod.

1b. pořadí                                        od výjezdu                                          do    4 hod.

2.   pořadí                                        od výjezdu                                          do  12 hod.

3.   pořadí                             po ošetření vozovek 1. a 2 pořadí, nejpozději do 48 hod.

5.6.2.     Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek,

při zimní údržbě v celé šíři vozovky s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování.

1.   pořadí                                       od výjezdu                                           do  48 hod.

2.   pořadí                                       od výjezdu                                           do  72 hod.

3.   pořadí po odstranění závad na 1. a 2. pořadí                                        do  48 hod.

5.6.3	     Stanovené časové limity k odstranění závad ve schůdnosti chodníků a ostatních                                      pěších místních komunikací při zimní údržbě

Vznikne-li závada ve schůdnosti v době od  7.00 do 17.00 hodin, musí být, ve lhůtě 12 hodin určené k jejímu odstranění, zahájeno provedení jejího zmírnění a to zejména: u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům zdravotnických zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěších zón, schodů a  přechodových lávek, zastávek veřejné linkové dopravy a přístupy k nim.

Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží

výhradně chůzi :

a)  u chodníků, které jsou širší než 2 m nejméně 1,5 m

b)  u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m

c)  u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři u chodníku bez obrubníku ( na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku ).

5.6.4.	  Nahlášení časových limitů na dispečinku TSK

Zhotovitelé jsou povinni ihned po ukončení výkonu nahlásit na dispečink TSK :

- zmírnění závad ve sjízdnosti  motoristických komunikací 1., 2. a 3. pořadí

- odstranění závad ve sjízdnosti motoristických komunikací 1., 2. a 3. pořadí

5.7.         ZAJIŠTĚNÍ SCHŮDNOSTI NA PŘECHODECH A V ZÁLIVECH

#### AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

V místě přechodů pro chodce a v zálivech autobusových zastávek bude v limitech uvedených pod bodem 5.6. zajištěno odstranění sněhové hrázky vzniklé pluhováním.

- ODVOZ SNĚHU

Odvoz sněhu z vybraných komunikací center městských částí se provádí na pokyn štábu zimní údržby nebo ředitele ( správního náměstka )Technické správy komunikací .

Odvoz sněhu bude zahájen následující den po ukončení pluhování komunikací 1. pořadí, průběh odvozu řídí příslušná oblastní správa TSK.

Sníh je  možné svážet pouze na skládku Na Františku. Shoz sněhu do kanalizačních šachet je zakázán.

Provoz skládky sněhu - Na Františku - zajišťuje firma Pražské služby a.s. v rámci oblasti 1.

Odbor řízení TSK - 170 v předstihu informuje provozovatele parkoviště

( ROCAMBO a.s. – 24210775 dispečink ) o nutnosti vyklizení parkoviště.

7.      CHODNÍKY A OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

- Pohotovost je vyhlašována dle bodu 3.3.

- Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu a odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem.

- K posypu je zakázáno používat NaCl, škváru a popel.

- Chemickými posypovými materiály se smějí sypat jen přechody přes vozovku.

- Schůdnost je nutno zajistit tak, jak určuje vyhláška hlavního města Prahy  č. 39/1997 Sb.

- Podchody a lávky budou sypány pouze pískem.

- PŘEHLED TECHNIKY ZAJIŠŤUJÍCÍ  SJÍZDNOST  1. POŘADÍ

Na 1. pořadí vyjíždí sypač vždy s pluhem.

| Technika Dodavatel | Sypače z toho na celkem vlhčenou sůl | Pluhy | traktor s pluhem |
| --- | --- | --- | --- |
| PS IPODEC TORES | 42 37 15 13 12 11 | 42 15 12 | 3 3 |
| Celkem | 69 61 | 69 | 6 |

9.      ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

Čištění komunikací v zimním období se provádí při vhodných teplotních podmínkách       v souladu s technologickými předpisy.

Samosběrné metení se provádí při déletrvajících teplotách nad 00 C.

Splachování vozovek se provádí za příznivých meteorologických podmínek trvalejšího rázu, při teplotách vozovky a vzduchu nad 30 C.

Pokyn pro zahájení čištění vydává dispečink TSK po dohodě s vedením operačního         štábu zimní údržby ( ředitel TSK, event. správní náměstek, nebo jimi pověřený pracovník TSK ).

Čištění se zajišťuje u motoristických komunikací na dobu ( pokud není vyhlášena pohotovost )

- ranní směna 6 – 14 hod.

- odpolední směna 14 – 22 hod.

- noční směna 22 – 6 hod.

Čištění se zajišťuje u komunikací pro pěší provoz na dobu ( pokud není vyhlášena pohotovost )

- ranní směna 6 – 14 hod.

Čištění u motoristických komunikací v zimním období bude fakturováno v hodinové sazbě za pracovníka včetně mechanizmu + skládkovné.

Čištění u komunikací pro pěší provoz bude fakturováno v hodinové sazbě za pracovníka + potřebné mechanizmy + skládkovné.

## II.    TECHNOLOGIE

1.      DÁVKOVÁNÍ  CHEMICKÝCH  MATERIÁLŮ

Vlhčená sůl       -     70 % NaCl

30% roztoku CaCl2  ( chloridu vápenatého )

Vlhčená sůl ( poměr suchého materiálu a solanky 7 : 3 ) se používá na 1.pořadí ZÚK

Krystalická sůl  -   100% NaCl  ( chlorid sodný )

Preventivní posyp                                                         5   až     15g/m2

Likvidační posyp - krystalická sůl                              20   až    40g/m2

- vlhčená sůl                                   10   až    20g/m2

Spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit  60g/m2

Dávkování se provádí v závislosti na místních podmínkách.

Jen v mimořádných případech  ( mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení ) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického  materiálu. Dávka se volí tak, aby nebyly překročeny výše uvedené maximální hodnoty.

Nedodržení technologie bude trestáno sankcemi dle platných smluv!

Podrobné pokyny k použití chemických materiálů jsou dány přílohou č. 7  k Vyhlášce

č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

2.       DÁVKOVÁNÍ  INERTNÍCH  MATERIÁLŮ

Pro zimní údržbu komunikací je zákaz používání inertních materiálů ( struska a škvára )                                    obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky.  Zrnitost pro vozovky je stanovena v rozmezí 0,5 až 8 mm. Zrnitost pro chodníky a ostatní místní komunikace je stanovena do 4 mm.

Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn.

Podrobné pokyny k použití inertních materiálů jsou dány přílohou č. 7  k Vyhlášce č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Inertní posyp        - drť 2/4  nebo  4/8 mm                  70  až   500g/m2

- písek                                             70   až  500g/m2

- SKLÁDKY POSYPOVÉHO MATERIÁLU

| Místo skládky distribuční sklady |  |  |  | Druhy posypových materiálů |  |  |  | Provozovatel skladu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Praha JM Chodov |  |  |  | NaCl roztok CaCl2 inert |  |  |  | PTS Praha Tel. 27936756 |  |
| Praha 9 Pod Šancemi |  |  |  | NaCl roztok CaCl2 inert |  |  |  | PS a.s. Tel. 284098636 |  |
| ### ACHP Chrášťany |  |  |  | NaCl roztok CaCl2 |  |  |  | SULSA Tel. 26518267 |  |
| Praha 10 Hostivař |  |  |  | NaCl roztok CaCl2 |  |  |  | Mi.ka.pa. a.s. Tel. 272701387 |  |

Skladování materiálů

- chemické rozmrazovací materiály není dovoleno skladovat na otevřených skládkách

- zdrsňovací inertní materiály se mohou skladovat na volné ploše , pod přístřeškem i v halách

# V zimním období budou odebrány vzorky NaCl k porovnání kvality. Dále  bude vyžadováno prohlášení o shodě tohoto materiálu.

###### III.    PODPŮRNÁ  ZAŘÍZENÍ   ZÚK

1.	         ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA

DISPEČINK  ZIMNÍ  ÚDRŽBY  TSK  -  IIKS

| 03.30 - 03.50 | Převzetí hlášení o stavu komunikací na 1.pořadí od dodavatelů, operativní řízení ZÚK |
| --- | --- |
| 03.50 – 05.30 | Předání disp.zpravodaj.službě (DZS) Ředitelství silnic a dálnic ČR souhrnné informace o stavu sjízdnosti komunikační sítě na území hl. m. Prahy, operativní řízení ZÚK |
| 05.30 – 06.00 | Vyhlášení činnosti na ranní směnu |
| 06.00 – 07.00 | Předání zprávy o činnosti za uplynulých 24 hod. JBS MHMP, Nám. primátora pro dopravu, Ř TSK, SN TSK, DOP MHMP, ČTK. Operativní řízení průběhu ZÚK |
| 07.00 – 13.00 | Operativní řízení průběhu ZÚK |
| 13.00 – 13.30 | Převzetí meteopředpovědi, operativní řízení ZÚK |
| 13.30 – 14.00 | Předání předpovědi na dispečinky dodavatelů a CD-DP, Vyhlášení činnosti na odpolední a noční směnu, operativní řízení ZÚK |
| 14.00 – 19.30 | Operativní řízení průběhu ZÚK |
| 19.30 – 20.00 | Převzetí meteopředpovědi, operativní řízení ZÚK |
| 20.00 – 01.00 | Operativní řízení průběhu ZÚK |
| 01.00 – 01.30 | Převzetí meteopředpovědi, operativní řízení ZÚK |
| 01.30 – 03.30 | Operativní řízení průběhu ZÚK |

Poznámka : Zpráva o činnosti za posledních 24 hod. ZÚK obsahuje vyhlášené opatření, průběh ZÚK, použité prostředky a stav sjízdnosti.

2.	    METEOINFORMACE

Speciální meteorologické informace dodává 3x denně ČHMÚ

- teletextem – skryté stránky na ČT 1

- internetem – chráněná www stránka

- e-mailem – textové a grafické informace

- v případě náhlé změny počasí – výstražná služba prostřednictvím telefonu nebo faxu

3.     HLÁSIČE  NÁLEDÍ

automatizované měření - čidla, zařízení pro postřik

|  | Označení | Název | Postřik | Ulice | Upřesnění místa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### AMS 1 | Barrandov | TMS 41 | K Barrandovu |  |
| 2 | AMS 2 | Magistrála - Bulhar | TMS 42 | Wilsonova | přemostění u Masarykova nádraží |
| 3 | AMS 3 | Spořilov |  | 5. Května | most křížení Jižní spojka |
| 4 | AMS 4 | Uhřiněves |  | Přátelství | úsek mezi Uhřiněvsí a Kolovraty |
| 5 | AMS 5 | Zličín |  | Rozvadovská spojka |  |
| 6 | AMS 6 | Strahovský tunel - sever |  |  | Břevnov |
| 7 | AMS 7 | Strahovský tunel - jih | TMS 43 |  | Smíchov, přemostění - Plzeňská |
| 8 | AMS 8 | Kyje |  | Českobrodská | přemostění nad Průmyslovou |
| 9 | AMS 9 | Cínovecká |  | Cínovecká | U benzínové pumpy ÖMV |
| 10 | AMS 10 | Baně |  | Strakonická | křižovatka s ul. Za dálnicí |
| 11 | AMS 11 | Evropská |  | Evropská | křižovatka s Horoměřickou |
| 12 | AMS 12 | Novopacká |  | Novopacká | u benzinové pumpy BENZINA |
| 13 | AMS 13 | Vídeňská |  | Víděňská | Autosalon Brejla |
| 14 | AMS 14 | Jižní spojka | TMS 44 | Jižní spojka | parkoviště Mitas pod zavěšeným mostem |
| 15 | AMS 15 | Vysočanská estakáda | TMS 45 | Vysočanská | U vinných sklepů – Na jetelce |

4.	    RÁDIOVÉ  SPOJENÍ

- městskou rádiovou sítí – TETRA s vlastními radiostanicemi

- radiokontaktní služba OPERÁTOR

5.      AVL

Na základě provedeného vyhodnocení výsledků testovacího a ověřovacího provozu, zpracování připomínek a zátěžové zkoušky k termínu 30.9.2002, bude v zimním období 2002-2003  využíván systém sledování vozidel dodavatelských firem na území hl. m. Prahy (AVL) pro potřebu TSK Praha.

## IV.       ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Nedílnou součástí tohoto Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2002 - 2003 (dále jen PZÚ) je příloha, ve které je uveden seznam místních komunikací rozdělených podle zařazení do jednotlivých pořadí ZÚK. Tento seznam nemá obsahovat žádný úsek místní komunikace, který je uveden ve vyhlášce hlavního města Prahy č. 45/ 1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č.35/1999 Sb. hl.m. Prahy. Pokud by tomu tak bylo, na takovýto úsek místní komunikace se tento PZÚ nevztahuje.

- Nedílnou součástí Plánu zimní údržby jednotlivých zhotovitelů je příloha, ve které je uveden seznam chodníků a ostatních místních komunikací na kterých je zajišťována schůdnost  dle Vyhlášky hl.m. Prahy č. 39/1997 o schůdnosti místních komunikací v pozdějším znění.

- Likvidace faktur za výkony při ZÚK provádějí tyto útvary TSK hl. m. Prahy:

Motoristické komunikace 1., 2. a 3. pořadí  -  útvar 170 TSK

Chodníky a ostatní místní komunikace       -  příslušná oblastní správa TSK

Odvoz sněhu                                                -  příslušná oblastní správa TSK

Konkrétní ustanovení tohoto Plánu zimní údržby komunikací mohou být v průběhu zimního období po projednání v operačním štábu zimní údržby měněna. Informace o změnách PZÚ předloží TSK neprodleně RHMP.

Užité pojmy :

PZÚ – Plán zimní údržby, prováděcí předpis pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

ZÚK – zimní údržba komunikací

MK – motoristické komunikace ,místní komunikace I až III třídy

SÚS – správa a údržba silnic

CHKO – chráněné krajinné oblasti

IIKS – TSK – inspekční integrovaný kontrolní systém ( dispečink TSK )

Program – jmenný seznam komunikací ( trasa )

CH – posyp chemickými rozmrazovacími materiály

I – inertní zdrsňovací posyp

Lokální výjezd – likvidace ojedinělých závad ve sjízdnosti

Preventivní posyp – posyp 1.pořadí dávkou 15 gr/m2 před tvořením náledí

Likvidační posyp – posyp dávkou až 40 gr/ m2 na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy max. výše 3 cm.

Pluhování – odstraňování vyšší vrstvy sněhu pluhováním

RDO – MHMP – odbor rozvoje dopravy Magistrátu

CD – DP – centrální dispečink DP a.s.