Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

rady hlavního města Prahy

číslo 0119

ze dne  23.1.2001

k aktuální situaci v přípravě stavby víceúčelové haly v lokalitě Hagibor

Rada hlavního města Prahy

I.	konstatuje, že

1.	dosavadní postup TJ Bohemians a případných investorů v přípravě stavby víceúčelové haly v lokalitě Hagibor nedává záruky včasné realizace haly pro možnost uspořádat MS v ledním hokeji v květnu 2003

2.	s oddalováním smluvních kroků nezbytných pro výstavbu haly klesá možnost každého investora zajistit projektovou přípravu a realizaci včetně souvisejících investic pro konání MS v ledním hokeji v květnu 2003

3.	hl.m. Praha je připraveno doporučit ČSLH k uspořádání MS 2003 Paegas Arénu na Výstavišti v Holešovicích

II.	ukládá

1.	primátorovi hl.m. Prahy

1.	informovat o tomto usnesení ČSLH a vládního zmocněnce nám. ministra MŠMT Ing. Ladislava Malého

Termín:	25.  1.2001

2.	předložit Radě HMP informaci o možných dopadech uspořádání mistrovství světa v hokeji 2003 v Paegas Aréně

Termín:	13.  2.2001

Ing.arch. Jan Kasl

primátor hl.m.Prahy

Ing. Petr Švec

náměstek primátora hl.m.Prahy

Předkladatel: 	primátor hl.m. Prahy

Tisk:	7612

Provede:	primátor hl.m. Prahy

Na vědomí:	odbory MHMP