V roce 1996 byla zpracována Studie jádrového území PBZ (Arborea 1996), která sloužila m jako podklad pro stabilizaci v ÚP hl.m.Prahy. Nemohla tedy suplovat stavební program investičního a územního rozvoje zahrady. Tato studie je také dnes již  zastaralá a neodpovídá současným potřebám ani představám, došlo i ke změnám majetkoprávních vztahů v daném území. Předkládaný „Generel rozvoje a výstavby PBZ„ je dlouhodobým koncepčním materiálem, který dává jasný směr a navrhuje ideální cílový stav, kterého by mohlo po jeho naplnění být dosaženo: moderní, ekologická, botanicky významná a pro návštěvníky přitažlivá botanická zahrada hodná hlavního města republiky.

Nový generel oproti studii z r.1996 reaguje na schválený územní plán, řeší dopravu, zejména dopravu v klidu , pěší tahy, zabývá se návaznostmi na okolí a dává také reálnou představu o pěstebním zázemí, finančních nárocích , návštěvnickém zázemí, technickém zázemí atd.

V případě schválení Generelu Radou HMP bude podmínka postupovat při investičním rozvoji podle něho zapracována do zřizovací listiny organizace.

Textová část generelu obsahuje:

1.0. Základní údaje

1.1.	Projektované kapacity a parametry řešení

předpokládaný počet návštěvníků       250 000/rok

plánovaný počet zaměstnanců                  80

Celková plocha jádrového území PBZ     46,70 ha

Z toho oplocená část    19,70 ha

Plocha zájmového území PBZ- Bohnice  25,90 ha

Celkový počet parkovacích stání       347+40 záložních

(z toho areál Sever   260 stání

areál  Západ    50

areál Jih	37 )

2.0. Údaje o zadání a zpracování generelu

2.1. Přehled použitých podkladů

3.0 Současný stav

3.1 Charakteristika území a přírodních poměrů

3.2. Historie vzniku a vývoje PBZ

3.3. Zaměření a účel PBZ

3.4. Vlastnické vztahy

## Návrh urbanistické koncepce.

#### Návrh vnitřní organizace řešeného území, funkční zónování

Návrh nového řešení Pražské botanické zahrady v Praze 7, Troji zahrnuje řešení dvou rozsáhlých lokalit. Především je to tzv. jádrové území PBZ, které zaujímá polohu mezi ulicemi V Pazderkách v Praze 8, Bohnicích na severu, K Bohnicím na západě, Trojskou na jihu v oblasti Troje a oblastí Velké skály na východě. Tato rozlehlá lokalita zahrnuje dnešní oplocený areál PBZ včetně vinice s kaplí sv. Kláry a tzv. úvodní expozice (historická část), prostor současné výstavby skleníku Fata morgana, k jihu obrácený svah severně od historické části, lesopark rozkládající se v prostoru mezi ulicí K Pazderkám a jižním svahem a dnešní zázemí PBZ s navazujícími expozicemi v severovýchodní části území. V současné době je pouze částečně oplocená, zejména její historická část. Další oblastí je protáhlé území rozkládající se podél horní hrany vltavské terasy mezi ulicí K Bohnicím, západním okrajem sídliště Bohnice až k oblasti zv Podhoří.Tato oblast má převážně charakter lesoparku a je volně přístupná jako rekreační zóna tvořící zázemí sídliště Bohnice. Kromě těchto dvou území řeší Generel také využití několika samostatných pozemků  a objektů v Podhoří a v oblasti Troje.

Jádrové území PBZ je v návrhu rozděleno na dvě části: větší intenzivní část bude zahrnovat náročnější expozice, skleníky, kryté expozice, zařízení pro návštěvníky a hospodářské zázemí areálu, menší extenzivní část bude tvořit především rekreaci určená plocha lesoparku. Intenzivně obhospodařovaná část PBZ bude oplocena. Oplocený areál budou tvořit tři základní expoziční celky, do kterých budou zřízeny samostatné návštěvnické vstupy a hospodářské vjezdy. Každý expoziční celek bude mít specifické zaměření a bude charakterizován významnou expozicí a polohou. Výstavní areál Sever bude zahrnovat hlavní návštěvnický vstup s parkovištěm a vazbou na MHD v oblasti Bohnic (z ulice K Pazderkám). Tento areál bude určen především pro pořádání sezónních výstavních akcí a trvalé prezentaci úspěšných sbírek PBZ. Součástí areálu bude i zázemí pro návštěvníky včetně informačního centra, přednáškových prostor, prodejny zahradnických potřeb, restaurace a dalších služeb. U hlavního vstupu bude také umístěno ředitelství, kanceláře a odborné pracovny pro zaměstnance včetně knihovny. Expozicím budou vyhrazeny venkovní prostory navazující na hlavní vstup a lokality na přilehlém území lesoparku a kryté expoziční plochy určené pro náročnější nebo vzácné druhy rostlin. Ústřední osou je severojižně orientovaná expoziční plocha lemovaná záhony letniček, která bude zakončena vyhlídkovou terasou s  pavilonem „Kolonáda„. Areál Sever je koncipován pro celoroční využití a vzhledem k velmi dobré dopravní dostupnosti může absorbovat i větší množství návštěvníků v průběhu pořádání významných výstavních akcí. Kromě periodických zahradnických výstav bude areál charakterizován především krytou expozicí cibulnatých a hlíznatých rostlin a unikátní sbírkou masožravých rostlin.

Ústředním motivem areálu Západ je velký tropický skleník Fata morgana, který bude také využíván po celý rok Pro lepší dostupnost je v Generelu navržena nová komunikace umožňující příjezd autobusů MHD až k návštěvnickému vstupu. Podél nové komunikace budou zřízena také parkovací stání pro návštěvníky včetně míst pro imobilní osoby.Pěší napojení je zajištěno spojkou ze stávající veřejné úvozové cesty nebo komunikací z oplocené části PBZ Areál bude doplněn o venkovní vstupní expozici, stánek s občerstvením a krytý altán. V západní části lokality bude realizováno centrální hospodářské zázemí PBZ zahrnující provozní objekt se šatnami zaměstnanců, kancelářemi, laboratoří a autoprovozem, pěstební plochy,

Areál Jih zahrnuje převážnou část stávajícího oploceného areálu PBZ. Jeho součástí je historická vinice s barokní kaplí sv. Kláry a vinařským domkem a dále dnešní vstupní expozice PBZ, stávající „Japonská zahrada„ a příkře se svažující pozemek navazující na východní straně na vinici sv. Kláry. Areál Jih je ze všech tří expozičních lokalit nejhůře dostupný. U návštěvnického vstupu je k dispozici parkoviště s kapacitou maximálně 40 míst, nejbližší zastávka MHD je nově navržena u vstupu do lokality Západ, popřípadě na smyčce u pražské zoologické zahrady. Historické prostředí barokní kulturní krajiny, blízkost Trojského zámku a jedinečná poloha s výhledem na panorama Prahy předurčuje využití areálu Jih  pro prezentaci parkových expozic, rozvíjení témat souvisejících s historickým vývojem pěstování užitkových plodin v dané lokalitě a případně i pro komerční akce. Ztížená dostupnost a omezený rozsah lokality omezuje využití areálu především pro akce komornějšího rozsahu a expozice drobnějšího rázu. Generel počítá s vybudováním nového návštěvnického vstupu s budovou zahrnující občerstvení a stravovací zázemí pro společenské akce, výstavní prostor a sociální zařízení.

Extenzivně využívaná oblast lesoparku západně od ulice K Bohnicím bude s jádrovým územím PBZ propojena nově navrženým lehkým přemostěním procházejícím přes závěr mělkého údolí mezi komunikací K Bohnicím a protějším svahem na straně PBZ. Tato pěší trasa bude dále vedena přes úrovňový přechod odkud bude pokračovat v podélné ose území až k prostoru archeologické lokality (keltské hradiště). Cesta bude pojata jako naučná stezka dokumentující významné přírodní zajímavosti území. Charakter lesoparku umožňuje provádět údržbu na tomto území extenzivním způsobem a areál může být ponechán voně přístupný veřejnosti. Výjimkou je pouze pozemek školky, který bude nutné oplotit.  Přes značný výškový rozdíl daný převýšením vltavské terasy je v současné době tato oblast propojena pěšími komunikacemi s níže položenou lokalitou Podhoří. Tato skutečnost umožňuje po úpravě cestní sítě propojit cykloturistickou trasu podél Vltavy s horní úrovní a s naučnou stezkou. Snaha po dalším využití této propojující cesty dala základ myšlence zřízení archeostezky a navazujícího prostoru archeoparku, které by měly přiblížit názorným způsobem vývoj lidstva od pravěku až do kulturních období. Výchozí bod archeostezky je navržen v prostoru průmyslového areálu tzv. octárny, která se nalézá v Podhoří a je ve správě PBZ. Generel předpokládá využít tuto budovu po její rekonstrukci jako muzeum (případně i s výstavním prostorem) s expozicí rozvíjející myšlenku archeoparku. Oblast Podhoří je obtížně dostupná MHD i automobilem. Situace by se podstatně zlepšila po vybudování přemostění přes Vltavu z oblasti Podbaby, to je však podmíněno realizací vnitřního dopravního okruhu. Z tohoto hlediska je nutné spíše předpokládat napojení „octárny„ a archeostezky na rekreační cykloturistickou trasu a uvažovat se sezónním využitím muzea. výnam území by podpořilo i případné vybudování přístaviště rekreačních lodí.

### 1.	Koncepce řešení

# Založení a rozvoj botanické zahrady v podmínkách Trojské kotliny je úlohou značně specifickou. Specifika tohoto úkolu je dána především nesmírně vysokou přírodovědnou, krajinářskou a kulturně-společenskou hodnotou území, ve kterém se spojují jedinečné přírodní podmínky se stopami kultivační činnosti člověka v pestrou krajinnou mozaiku.

K výchozím faktorům řešení patří podmínky přírodní, jejichž charakter formuje – pro Troju charakteristickou – stepní a lesostepní vegetaci. Uchování , podpora a případné začlenění těchto prvků do programové náplně PBZ je důležitým momentem, předurčujícím rozvojové možnosti zahrady i úlohu této instituce v celopražském kontextu.

Poloha zahrady na pravostranné vltavské terase a části Bohnické plošiny, provázená značnou dynamikou terénu, předurčuje možnosti pohybu v území, výhledy na Pražskou kotlinu i zpětnou pohledovou exponovanost celého území.

Vysoký je také kulturně-společenský význam území. Trojská kotlina je důležitým rekreačním zázemím Prahy, Bohnického sídliště i obyvatel Troje samotné. Trojský zámek a další nemovité památky, zoologická a botanická zahrada svým významem překračují hranice Prahy a jsou cílem návštěvníků z domova i ze zahraničí. Území je křižovatkou i cílem řady rekreačních pěších i cykloturistických tras.

Respektování tohoto významného územního potenciálu je zásadním principem řešení koncepce PBZ. Dalším požadavkem je respektování základního poslání PBZ, kterým je – v souladu se zřizovací listinou zahrady – standardní činnost botanických zahrad, tedy shromažďování a udržování co nejbohatšího sortimentu rostlin pro zachování genofondu a pro výstavní a expoziční účely.

Programový scénář jádrového území PBZ resp. vlastního oploceného expozičního areálu botanické zahrady je koncipován jako mozaika prostorových a expozičních celků rozdílného charakteru v tomto členění:

(Rozložení prostorových a expozičních  celků vychází z utváření přírodních poměrů a z vyhodnocení provozně-funkčních vazeb řešeného areálu.)

Jádrové území zahrnuje:

1. Sortimentální a tematické expozice, zahradnicky upravené plochy

Jedná se o nejintenzivnější expoziční a sadovnické úpravy, které jsou soustředěny na plochách navazujících na vstupní prostory příp. v místech křížení hlavních prohlídkových tras. V rámci těchto areálů jsou zastoupeny také nejvyšším podílem stavebně-technické prvky (zpevněné plochy a cesty, venkovní a zahradní osvětlení, prvky zahradní architektury, mobiliář,  automatický závlahový systém apod.). Tato skupina zahrnuje návštěvnicky nejatraktivnější expozice (15 ha) a zahrnuje níže uvedené dílčí expoziční celky, svou náročností na údržbu se podobá historickým zahradám a parkům I.kategorie:

(Pestrost sortimentu je však nesrovnatelně vyšší.)

# Vstupní expoziční areál

Krytá expozice cibulovin a masožravých rostlin

Arboretum

Expozice hajních a stínomilných rostlin mírného pásma

### Expozice„vodní svět„

Epozice zimovzdorných kaktusů

Expozice záhonových rostlin

Japonská zahrada

Expoziční skleník Fata Morgana vč. vstupního areálu

Asijská zahrada

Expozice mrazuvzdorných bambusů

.

2. Fytogeografické expozice

Fytogeografické expozice obohatí expoziční program PBZ o ukázky rostlin případně jejich společenstev z vybraných fytogeografických oblastí světa. Expozice budou zakládány na vybraných lokalitách s vhodnými stanovištními podmínkami a budou mít v převážné míře přírodně-krajinářský charakter. Lesní společenstva severoamerická a asijská budou situována do stávajících lesních porostů. Výsadby stromů budou zakládány kotlíkovým způsobem a doplňovány podsadbami keřů a trvalek. Stepní expozice navazují na „Trojskou step„ v centrální části zahrady. Z hlediska pěstební péče se jedná o kultury polointenzivní až extenzivní (dřeviny) resp. intenzivní až středně intenzivní (byliny). Náročností se blíží údržbě lesů nebo parkům II.-III.kategorie. Vybavení technickými prvky bude zahrnovat především cestní síť, dále závlahový systém (v odstupňované intenzitě podle charakteru jednotlivých oddělení), mobiliář a prvky drobné zahradní architektury.

Zahrnují tyto expozice :

Severní Amerika – lesní vegetace

Severní Amerika – vegetace prérií

Východní Asie – vegetace Himálajské oblasti, Číny, Japonska

Střední Asie – polopouštní a stepní vegetace

Jihoevropská stepní vegetace

Vegetace jižní polokoule

3. Ekologické expozice

Zahrnují stávající  a navrhované přírodě blízké plochy, které prioritně plní funkce ochrany přírody resp. ochrany krajinného rázu. Jedná se o typ ochrany „in situ„ s možností rozvoje genofondových programů, zaměřených na ochranu přirozené flory a fauny. Vhodnou formou zde bude představena celá řada rostlinných společenstev a rozmanitost stanovištních podmínek a prezentována problematika jejich ochrany. Začlenění ploch "„ekologických expozic„ do programu PBZ rozšiřuje vzdělávací a osvětové působení zahrady na veřejnost a umocňuje její jedinečnost. Technické vybavení těchto expozic je jednoduché a zahrnuje především cestní síť a drobný mobiliář. Expozice představují extenzivní kultury. V následujícím textu jsou stručně charakterizovány pouze ty ekologické expozice, které se nacházejí v oploceném areálu PBZ. Svou nenáročností na údržbu se blíží chráněným územím a  lesům.

Trojská step

Středočeská step

Xerofilní křoviny

Vlhký kaňon

4.Kulturní krajina

Expoziční celek zahrnuje vybrané prvky kulturní krajiny, na kterých budou demonstrovány atributy tradiční kulturní krajiny Pražské kotliny se zaměřením na druhové bohatství, kulturně-historickou hodnotu těchto prvků a potřebu jejich ochrany. V řešeném oploceném areálu PBZ se nachází jednak expozice užitkových rostlin (včetně naučné vinařské stezky), jednak vinice sv. Kláry.

5. Lesopark

Lesní porost v severozápadní části oploceného areálu PBZ bude postupnými pěstebními zásahy (změna druhového složení a věkové struktury porostů, obohacení porostních okrajů, vytvoření průhledů a otevřených travnatých mýtin) přeměňován do podoby parkového lesa. Z větší části bude využíván pro fytogeografické expozice, v jižní části (ve vazbě na plánovaný objekt restaurace) bude doplněn herními prvky. Herní aktivity zde budou navrhovány tak, aby v maximální míře využily přírodní prvky a materiály.

Kromě výše uvedených kapitol obsahuje Generel územního rozvoje PBZ následující:

Koncepci vnitřní komunikační sítě. Vybavenost pro návštěvníky

Zařízení pro zaměstnance

Provozní budova zázemí

Budova ředitelství

Zázemí pro zaměstnance v jižní části zahrady – WC, umývárna, denní a ohřívací          místnost

Koncepci hospodářského zázemí

Specifikaci nově navržených objektů, využití stávajícího fondu budov

Koncepci zásobování vodou

Uplatnění závlahových systémů

Koncepci navržených vodních prvků

Odkanalizování objektů a odvodnění venkovních ploch

Zásobování plynem

Zásobování elektrickou energií

Telefonizace areálu a slaboproudé systémy

Koncepce areálových energocenter

Předpoklad etapizace výstavby PBZ a dborný odhad nákladů.

Podrobnější údaje jsou obsaženy v Generelu územního rozvoje Pražské botanické zahrady, zpracovaného architektonickým atelierem AND, spol. s r.o.

V případě, že by výše přidělovaných investičních prostředků do rozpočtu PBZ dosahovala úrovně r.2000-2001, tj.zhruba 22 mil.Kč/rok, jedná se o program s dlouhodobým horizontem realizace dvaceti let. Funkční však může být zahrada již po zprovoznění jednotlivých celků, vybudování základní cestní sítě, pěstebního zázemí  a základní návštěvnické vybavenosti.