5. 3. Návrh finančního vypořádání Dopravního podniku hl. m. Prahy , a.s. s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2006

Předmětem finančního vypořádání  jsou finanční vztahy  Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. k rozpočtu hl. m. Prahy. Přehled využití prostředků Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. je uveden na přiložené sumarizační tabulce  „Vypořádání nedoplatků a přeplatků dotací z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2006“. Z toho vyplývá celkové nevyužití  poskytnutých dotací z rozpočtu hl. m. Prahy (neinvestičních a investičních) ve výši 22 767 279,- Kč, které Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. již odvedl na účet MHMP. Kromě toho odvedl dalších celkem 25 225 217,14 Kč jako dodatečné dorovnání investiční dotace na akce za rok 2005 Rek. TT Sokolovská a za rok 2002 IV. provozní úsek trasy B metra.

Konečná výše neinvestiční dotace pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2006 k úhradě nákladů Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. k 31.12. 2006 činila:                                                                                                             8 470 127,0 tis. Kč.

z toho: v kapitole 03–Doprava na provoz veřejné silniční MHD                  8 429 541,4 tis. Kč

v kapitole 03-Doprava na dílčí úhradu řešitelských nákladů

projektu EÚ  TRENDSETTER                         585,6 tis. Kč

v kapitole 07–Bezpečnost na civilní ochranu–provoz ochran. systémů  40 000,0 tis. Kč

(jedná se o transfer- dotaci ze státního rozpočtu)

Finanční prostředky neinvestiční dotace byly pro Dopravní podnik zasílány na základě platebního kalendáře ve dvou měsíčních zálohových splátkách  až do plné výše upraveného rozpočtu. Finanční prostředky na dílčí úhradu řešitelských nákladů projektu EÚ  TRENDSETTER  a účelové prostředky na provoz ochranných systémů podzemních dopravních staveb-transfer ze SR byly poukázány jednorázově.  Celkově Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vyčerpal v rámci schváleného limitu neinvestiční dotace  8 470 062 401,- Kč. Rozlišení čerpání dle kapitol je specifikováno  v připojené tabulce „Vypořádání nedoplatků a přeplatků dotací z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2006“.

Konečná výše investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2006 pro Dopravní podnik hl. m. Prahy , a.s. na pořízení dlouhodobého majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. k 31.12.2006 činila:                                                                    5 448 372,4 tis. Kč

Finanční prostředky investiční dotace byly pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. poukazovány na základě platebních kalendářů až do výše aktualizovaného požadavku investora  5 418 881,2 tis. Kč. Rozdíl výše poukázané dotace oproti plánu v hodnotě 29 491,2 tis. Kč byl odůvodněn avizovaným částečným nečerpáním dotace z rozpočtu hl. m. Prahy       u akcí financovaných v rámci programu EÚ JPD 2.  Zde platila zásada retrofinancování až po dokončení celé stavby nebo ucelených souborů. Konečný příjemce dotace  t.j. DP, a.s. vždy  po ukončení realizace projektu předkládal pobočce CRR (Centrum regionálního rozvoje při MMR ČR)  "Žádost o proplacení výdajů projektu" doloženou předepsanými doklady. Až po té po důsledné kontrole dle  smlouvy o spolufinancování projektu JPD 2 vystavila  pobočka CRR  doklad na jehož základě bylo možné finanční prostředky dotace z rozpočtu hl. m. Prahy uvolnit pro investora DP, a.s. Tímto postupem došlo v řadě případů k časové prodlevě v čerpání finančních prostředků.

Celkově  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vykázal vyčerpání poukázané investiční dotace v úhrnné hodnotě  5 396 178 572,- Kč. Přehled využití prostředků investiční dotace specifikované na jednotlivé investiční akce je konkretizován na přiložené tabulce „Účelové investiční dotace pro DP hl. m. Prahy, a.s. podle akcí za rok 2006“.

V připojených tabulkových přehledech jsou v rámci celkové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny a rozlišeny účelovými znaky (ÚZ 98116 a ÚZ 98069)  i účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu pro Dopravní podnik hl. m. Prahy přes rozpočet hl. m. Prahy a pod ÚZ 00992 i prostředky poskytnuté na dílčí úhradu řešitelských nákladů projektu EÚ TRENDSETTER. Tyto prostředky  i prostředky z neinvestiční dotace SR na provoz ochranných systémů metra byly využity v plné výši. Prostředky státní účelové investiční dotace (ÚZ 98 069) poskytnuté na zavedení systému detekce nebezpečných  otravných látek ve stanicích metra byly využity pouze z části na  instalaci a odzkoušení programového vybavení řídícího systému v prvním z objektů metra, která  proběhla do konce roku 2006. Další instalace probíhala a následně po odzkoušení a zapracování konkretizovaných požadavků integrovaného záchranného systému   počínaje      1. čtvrtletím roku 2007. Důvodem nevyčerpání účelových finančních  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2006 byla především legislativní a realizační náročnost tohoto projektu. Celá realizace akce probíhala dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vč. uzavření vývozních a dovozních licencí a podléhala zvláštnímu režimu nejen v ČR, ale i ve Velké Británii, kde sídlí dodavatel zařízení. Technicky složitá a časově náročná byla i projekční a programová příprava až po konečnou  realizaci.

V obou tabulkových přehledech je pod čarou (mimo rámec vypořádání  dotačního vztahu za rok 2006)  zahrnuto i Dodatečné dorovnání investiční dotace z předchozích let 2005 a 2002.

V roce 2005 byla poskytnuta dotace na akci č. 8311 – Rekonstrukce TT Sokolovská ve výši 120 000 000,- Kč. Tato akce byla v roce 2005 ukončena a dotace byla v celé výši profinancována a takto zahrnuta do finančního vypořádání.   Pro rok 2006 byly poskytnuty finanční prostředky v rámci JPD2, a to ze státního rozpočtu, Evropských strukturálních fondů a dotace rozpočtu hl.m.Prahy ÚZ 00100 pro akci JPD2 č. 1048- Rekonstrukce TT Sokolovská. Po rozdělení plateb na akci podle jednotlivých zdrojů byla, u části plateb již zahrnutých do vypořádání za rok 2005, provedena změna zdroje a tak došlo k dodatečnému snížení čerpání prostředků dotace hl.m.Prahy poskytnuté v roce 2005 o 14 135 267,14 Kč. Tato částka tak bylo jako nevyčerpaná dotace  dodatečně vrácena zpět do rozpočtu hl.m.Prahy.

V roce 2002 byla poskytnuta dotace na akci č. 3324 – IV. Provozní úsek trasy B metra ve výši 60 000 000,- Kč. Tato akce byla v roce 2003 ukončena a dotace byla v celé výši profinancována a takto zahrnuta do finančního vypořádání.  Část finančních prostředků byla složena do notářské úschovy do uzavření jednání o výkupu pozemku. Vzhledem k tomu, že jednání bylo ukončeno až v roce 2006 a pozemek  nebyl  zakoupen  vrátil Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.  finanční   prostředky  ve výši 11 089 950,- Kč  zpět  do rozpočtu hl.m.Prahy.

V rámci financování výstavby depa Zličín byly složeny finanční prostředky na výkup pozemků. Vzhledem k tomu, že do doby dokončení stavby nebyla část výkupů realizována a to ve výši 11 436 540,- Kč, byly tyto prostředky, na základě předběžného jednání, použity      v roce 2006 na dofinancování realizace technologie na trase metra IV. C.

Předmětem finančního vypořádání Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2006 nejsou  finanční prostředky dotace státního rozpočtu poskytnuté přímo ( mimo rozpočet hl. m. Prahy) Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.  na konkrétní investiční akce. Přehled  těchto prostředků čerpaných v plné výši je proto v sumarizační tabulce uveden pouze informativně.