Zápis

z 1. jednání Komise Rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově konaného dne 2. 4. 2012 v jednací místnosti Rady HMP, Mariánské nám. 2.

Přítomni:

Dle presenční listiny.

Program jednání:

- Projednání jednacího řádu Komise Rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově (dále jen Komise a Projekt).

- Seznámení Komise se stávající situací ve věci Projektu.

- Seznámení Komise s očekávanými výstupy ve věci Projektu:

  - Posouzení návrhových parametrů s ohledem na skutečné přítoky odpadních vod na ÚČOV (a pobočné ČOV) a revize navržené kapacity.

  - Zvážení možného variantního technologického a stavebního řešení.

  - Obecná úvaha o možnostech čištění odpadních vod v Praze.

To vše při zohlednění vývoje techniky, technologie a ekonomických možností města.

Úvod jednání:

- Ředitelka odboru ochrany vod MŽP Ing. Hana Randová předala tajemníkovi Komise pověření zastupovat na tomto jednání nám. ministra životního prostředí dr. Hlaváče.

- Prof. Wanner se omluvil písemně, dopisem adresovaným primátorovi prostřednictvím tajemníka Komise; prof. Mejstřík a Ing. Mgr. Poche se omluvili tajemníkovi Komise elektronickou poštou.

- Všichni přítomní členové Komise schválili jednací řád Komise a nevznesli námitky k účasti přizvaných osob, Ing. Karafiátové a dr. Paneše.

Průběh jednání:

- Primátor úvodem zdůraznil význam této Komise a význam Projektu pro HMP a celou Českou republiku. Vysvětlil důvody, které ho vedly k ustavení Komise a výběru jejích členů a její náplni v tomto smyslu.

- Radní Lohynský připomněl dva významné dny v letošním roce, a to 26. 1. 2012, kdy na MŽP proběhla schůzka se zástupci JASPERS a EK DG REGIO, a 15. 3. 2012, kdy bylo vydáno rozhodnutí Řídícího výboru OPŽP o nedoporučení Projektu a ukončení jeho administrace v programu OPŽP.

- Tajemník v úvodu doplnil informace o postupu přípravy a uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem stavby Nové vodní linky.

- Ing. Vučka položil dotaz, jaký je časový horizont pro výstupy a rozhodnutí Komise; primátor ve své odpovědi k hledání ekonomického a suficientního technického řešení zmínil časové omezení říjen – listopad t.r.

- Ing. Pázler položil dotaz, jak bude Komise stávající situaci, kupř. otázku technologie či decentralizace řešit; primátor odpověděl, že vedení města bude chtít odpovědi na celou řadu otázek a chce mít podklady o projednání jednotlivých možných variant.

- Primátor požádal zástupce PVK jakožto provozovatele ÚČOV o sdělení aktuálních hodnot přítoku odpadních vod na ÚČOV; dr. Chudoba přislíbil jejich poskytnutí i pro pobočné čistírny, o jejichž připojení k ÚČOV se uvažuje.

- Primátor požádal zástupce PVS jakožto potenciálního investora Projektu o analýzu odpočtů DPH pro alternativy delimitace Projektu na PVS či pokračování na OMI.

- Primátor požádal zástupce MŽP o dostupné informace o sankcích, které hrozí státu za neplnění přístupových dohod (směrnice EU), zejm. o částkách a termínech; Ing. Randová sdělila, že obdobné problémy s přestavbou čistíren jako HMP má i Kladno a dále Poděbrady a Slaný a že MŽP pro příští jednání Komise připraví podrobnější informaci; primátor posléze upřesnil, že ocení i charakteristiku řešení u zmíněných měst, které (resp. Českou republiku) mohou postihnout obdobné sankce jako HMP.

- Primátor dále otevřel téma řešení kalového hospodářství a zaměření se na koncepce vycházející ze zkušeností obdobných provozů využívaných v zahraničí.

- Ing. Černý doporučil pokusit se stávající Projekt učinit pro Prahu finančně únosnější.

- Náměstek Richter doporučil vypsat soutěž na nové technické řešení a požádal PVK o podklady / konkrétní data, ke kterým je potřeba zajistit kapacitní výhledy; dr. Chudoba přislíbil předání datových podkladů za roky 2010 a 2011 a vyzval k diskusi nových návrhových parametrů s novými trendy, které by měl prověřit nezávislý konzultant; dále rovněž informoval, že se naskýtá možnost k odvrácení sankcí u Evropského soudního dvora - o konkrétních skutečnostech by mohl referovat Ing. Beneš (PVK).

- Ing. Randová doporučila odrazit se od stávajícího územního plánu a územně plánovací dokumentace.

- Ing. Černý doplnil, že PVS objednala u nezávislého konzultanta prognózy vývoje množství odpadních vod na dalších 10 let a zároveň byl objednán posudek zpětné na vyhodnocení dosud zpracovaných prognóz s termínem plnění do 6 až 8 týdnů.

- Ing. Moučka položil otázku, zda je nutno čistit veškeré odpadní vody a bez výluky, tedy zda i tento parametr je nutné plnit; Ing. Randová upozornila v tomto smyslu na rozklad MŽP, ve kterém je uvedeno, jak v těchto případech postupovat.

- Prof. Pollert uvedl, že je třeba se vrátit do generelu HMP a revokovat usnesení RHMP.

- Prof. Hyžík položil otázku, zda existuje možnost umístění kalového hospodářství jinde než na Císařském ostrově a zda je nutné řešit vodní linku spolu s kalovou koncovkou.

- Tajemník upozornil na problematiku stanovení kapacity Projektu ve vztahu k fenoménu Prahy z hlediska migrace obyvatel a doplnil, že k zamyšlení je etapovitost Projektu a vyčíslení stávajících dostupných úspor investičních nákladů Projektu.

- Primátor shrnul, že hlavními cíli odborné diskuse je debata o možnostech úprav stávajícího Projektu ve směru úspor (nejprve v rámci stávajícího územního rozhodnutí) a řešení kalové koncovky v rámci prostoru Císařského ostrova; k těmto technickým, technologickým a ekonomickým otázkám navrhl ustavit odbornou pracovní skupinu za účasti odborných členů Komise s případnými dalšími odborníky, zejm. tedy ve složení: prof. Hyžík, prof. Pollert, prof. Wanner, Ing. Moučka, Ing. Vučka, Ing. Černý, Ing. Bureš, dr. Chudoba.

- Ing. Melounová navrhla zadat zpracování návrhu na úspory projektantovi.

- Ing. Pázler vyzval k zamyšlení nad tím, co by mohlo stávající koncepci dále změnit.

- Ing. Vučka doporučil zamyslet se nad skutečnou velikostí Projektu, nad potřebnou návrhovou kapacitou ve vztahu k různým maximům přítoku, a rovněž navrhl vyzvat ke snížení nákladovosti Projektu jeho projektanta.

- Radní Lohynský požádal SOVAK o předložení informace o praktickém řešení podobných případů (nepřiznání dotace OPŽP) v ostatních velkých městech ČR; Ing. Melounová její zpracování přislíbila.

- Prof. Pollert přisvědčil, že i on spatřuje největší potenciální úsporu v otázce dimenzování Projektu, nikoliv přímo v jeho provedení či samotné koncepci čištění odpadních vod.

- Ing. Melounová položila otázku na koncipování dodavatelské smlouvy na stavbu Nové vodní linky a konkrétně na podmínku financování; tajemník v odpovědi ujistil Komisi o faktu, že pokyn k zahájení plnění nebyl vydán, a to právě s odkazem na (ne)financování Projektu z OPŽP.

- Ing. Randová vyzdvihla, že je nutno připravit harmonogram realizace Projektu a jeho uvádění do provozu z důvodů projednání vodohospodářského povolení a přitom stanovit termín, do kdy HMP problém čištění odpadních vod vyřeší.

- Ing. Vučka navrhl kooptovat do pracovní skupiny Ing. Hammera; návrh byl přijat; na jeho doplňující dotaz dále primátor odpověděl, že prof. Mejstřík je odborníkem k otázce variant financování a finančních zdrojů Projektu.

Závěr jednání:

- Primátor zopakoval zadané úkoly, které Komise je přijala jednomyslným souhlasem:

  - PVK připraví informaci o aktuálních hodnotách přítoku odpadních vod na ÚČOV i pobočné čistírny v HMP.

  - PVS připraví informaci o odpočtech DPH pro alternativy delimitace Projektu na PVS či pokračování na OMI (a předá prognózu vývoje přítoků na 10 let).

  - MŽP připraví dostupné informace o hrozících sankcích, zejm. jejich výši a časovém nastavení (a dále charakteristiku řešení obdobných situací v ČR).

  - SOVAK připraví dostupné informace o řešení obdobných situací v ČR.

  - Pracovní skupina prodiskutuje možnosti úprav stávajícího Projektu ve směru úspor investičních nákladů (nejprve v rámci stávajícího územního rozhodnutí).

  - Pracovní skupina prodiskutuje možnosti řešení kalové koncovky v rámci prostoru Císařského ostrova.

- Komise odsouhlasila, že termín příštího jednání bude členům Komise oznámen do 2 pracovních dní; posléze byl stanoven na 27. 4. 2012 v 11:00 na stejném místě; s tím, že do budoucna by měly jednací dny Komise směřovat mimo pondělky.

- Tajemník Komise byl pověřen funkcí tajemníka pracovní skupiny a tím i výběrem termínu prvního jednání pracovní skupiny; posléze byl stanoven na 13. 4. 2012 v 9:00 v zasedací místnosti generálního ředitele PVS, Žatecká ul. 220/2.

Zapsal:

Ing. Jan Bouček, tajemník Komise, v.r.

Ověřil:

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předseda Komise, v.r.

Příloha:

Presenční listina.