Zápis

z 2. jednání Komise Rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově konaného dne 27. 4. 2012 v jednací místnosti Rady HMP, Mariánské nám. 2.

Přítomni:

Dle presenční listiny.

Program jednání:

- Seznámení Komise s plněním úkolů z minulého jednání.

- Zpráva o činnosti pracovní skupiny, diskuse.

- Stanovení úkolů do příštího jednání.

Úvod jednání:

- Radní Lohynský, prof. Mejstřík a Ing. Mgr. Poche se omluvili tajemníkovi Komise elektronickou poštou, přizvaná Ing. Karafiátová se omluvila pro nemoc.

- Všichni přítomní členové Komise schválili účast Mgr. Kauckého jakožto zástupu za Ing. Mgr. Pocheho a nevznesli námitky k účasti nově přizvaných osob, Ing. Hammera (člena pracovní skupiny za spol. Ekosystem) a Ing. Beránka (ředitele Odboru městského investora Magistrátu HMP).

Průběh jednání:

- Primátor přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost a postupně požádal jednotlivé odpovědné členy Komise o stručnou informaci o splněných úkolech z minulého jednání.

- Dr. Chudoba informoval o předání dat o naměřených přítocích a znečištění na ÚČOV v minulých letech odborné pracovní skupině.

- Ing. Bureš sdělil, že v případě delimitace Projektu na PVS bude odpočet DPH možný stejně jako v případě, že Projekt bude i nadále administrován Magistrátem HMP.

- Náměstek Hlaváč informoval o výši a riziku pokut ze strany EU na vrub České republiky, s tím, že se dá očekávat postup („varovný dopis“) v řádu měsíců; MŽP je podle něj připraveno ve spolupráci s Magistrátem HMP navrhnout výjimku ze zákona pro vypouštění odpadních vod; náměstek Hlaváč dále informoval o ostatních cca 25 podobných případech ČOV v České republice (a naopak nikoliv obdobné situaci v jiných evropských městech) a o přípravě nového programovacího období kohezní politiky EU s tím, že zřejmě již nebude existovat samostatný český operační program pro oblast životního prostředí; konečně náměstek Hlaváč doporučil věnovat extrémní pozornost energetickému využití kalů.

- Ing. Melounová informovala o plnění podmínek pro vypouštění odpadních vod a rozhodování o způsobu jeho financování v ostatních velkých městech České republiky: v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Kladně a Slaném.

- Tajemník Komise informoval o činnosti odborné pracovní skupiny v průběhu jejích dvou dosud uskutečněných schůzek k hledání efektivního řešení, kdy se debata stáčela k tématům kapacity (kde se očekává analýza PVS), úspor ve stávajícím projektu (kde se očekává stanovisko MŽP k omezením v rámci stávající EIA) a vize kalového hospodářství (resp. jeho nové technologie po roce 2025).

- Ing. Moučka informoval o vizi, představě činnosti pracovní skupiny a vytýčil problematické body (zejm. kapacitu, harmonogram Projektu a kaly) a možné závěry, ocenil přitom možnost hledání nového řešení, čemuž však brání faktor času.

- Prof. Hyžík konstatoval, že kalové hospodářství je nutno řešit minimálně virtuálně paralelně, a doporučil vypořádání výtek JASPERS vůči Projektu, a to především v oblasti kapacity, nákladů a zvolené technologie; náměstek Hlaváč se k němu připojil a zmínil též řešení kalového hospodářství.

- Ing. Vučka doporučil stran koncepce kalové koncovky jednání s městskými částmi; prof. Hyžík k tomu uvedl, že podle jeho názoru kalová koncovka patří na Císařský ostrov, ovšem její umístění v této lokalitě je politickým rozhodnutím; primátor odpověděl, že jeho zájmem je obdržet nejlepší možné a moderní řešení z hlediska ekonomiky a technologie, s tím, že hledání následné politické dohody bude na něm.

- Dr. Chudoba stručně informoval o zemích, které dlouhodobě neplní parametry vypouštěných odpadních vod, a naznačil tak možný směr obrany vůči sankcím EU.

- Prof. Wanner uvedl, že dostupné alternativní technologie je možné porovnat; nejdůležitějším parametrem je odstranění dusíku, což je základní implicitní úkol pracovní skupiny; z hlediska co nejmenšího obestavěného prostoru je podle jeho názoru navržená technologie Projektu nejúspornější a nelze tak souhlasit s JASPERS; prof. Wanner doporučil vyzvat projektanta k návrhu odlišné technologie: současný alpha systém není v předmětném měřítku vyzkoušen, ale je optimální; kalové hospodářství po rekonstrukci postačuje, není však na úrovni a o novém bude vedeno jednání, což nyní není akutní.

- Dr. Chudoba přisvědčil, že stávající kalové hospodářství vydrží do roku 2025, ovšem je nutno do něj investovat (řádově jednotky až desítky milionů korun).

- Prof. Hyžík v této souvislosti upozornil na budoucí nemožnost skládkování čistírenských kalů, které dnes ÚČOV denně produkuje ve značném objemu.

- Primátor zdůraznil, že základní otázkou je kapacita, tedy opodstatněnost stavby nové vodní linky namísto pouze rekonstrukce stávající vodní linky s odstávkami, v duchu připomínek JASPERS; podle jeho názoru se HMP nachází ve zcela nové situaci, která může otevřít cestu novým řešením.

- Náměstek Richter doporučil zvážit vypsání veřejné soutěže na nové řešení, aby do problému vstoupily novinky namísto 10 let staré (a tedy potenciálně neaktuální) technologie.

- Ing. Pázler vyzval k přehodnocení kapacitní rezervy, v duchu tezí JASPERS; v této souvislosti byla znovu zmíněna stále zpracovávaná nezávislá analýza PVS k výhledu potřebné kapacity.

- Prof. Wanner konstatoval, že dochází k novému zadání a startovacím podmínkám pro veřejnou soutěž.

- Ing. Melounová uvedla, že by mělo nejprve dojít k úvaze o současném Projektu, k zadání projektantovi, aby představil Projekt bez politických zásahů, které změnily technické řešení, s čímž posléze vyslovil souhlas náměstek Richter a dodal, že projektant se s připomínkami JASPERS vyrovnat musí; v tomto směru doporučil přizvat k vyjasnění připomínek směrem k projektantovi též odborníky JASPERS.

- Primátor předeslal, že HMP neuvolní na Projekt ani korunu, pokud nebudou projektantem vypořádány námitky JASPERS; jedná se podle něj o první nutný krok v práci pracovní skupiny, resp. Komise; primátor požaduje návrh ideálního řešení, které pak bude politicky prosazováno – dosavadní Projekt není dogma, nastala jiná situace, je třeba prověřit možnosti při zachování stávajícího územního rozhodnutí a prověřit schopnosti stávajícího kalového hospodářství (a potřebnou kapacitní rezervu pro případně odlišnou technologii likvidace kalů) – hledáme nezvratné argumenty.

- Ing. Vučka uvedený postup rovněž doporučil; podle názoru prof. Wannera ovšem posudek JASPERS není zcela objektivní.

- Prof. Pollert uvedl, že pracovní skupina by měla poměrně uvolněné ruce, pokud začne uvažovat o jiné koncepci Projektu; je podle něj také třeba rozhodnout, co s dešťovými vodami a o případných opatřeních na stokové síti; Komise má podle něj volné ruce i pro hledání levnějšího řešení.

- Primátor se dotázal zástupce MŽP na nutnost čištění srážkových vod a zda je nutné po dobu výstavby Projektu čistit nepřetržitě plný objem odpadních vod či vlastně nikoliv, jak naznačují odborníci JASPERS.

- Ing. Moučka vznesl řečnický dotaz na konečný termín uvedení Projektu do provozu.

- Náměstek Richter vyslovil požadavek do příští schůze znát kapacitní návrh a posudek odborníků, kteří doporučí nové řešení technologie, aby bylo možné jej srovnat s tím stávajícím, případně vypsat soutěž na návrh technologického řešení.

Závěr jednání:

- Primátor zopakoval nově zadané úkoly do příštího jednání Komise:

  - Projektant se vyrovná s připomínkami odborníků JASPERS a výsledný materiál předá odborné pracovní skupině a posléze Komisi.

  - MŽP připraví informaci o nutnosti čištění všech srážkových vod a o nutnosti čištění plné kapacity přítoku odpadních vod v průběhu výstavby Projektu.

  - PVS dokončí analýzu výhledu objemu znečištění na území HMP a doporučí postup při ne/připojování pobočných ČOV při vědomí jeho nákladnosti.

  - Pracovní skupina bude pokračovat v diskusi o Projektu, vyzve projektanta k posouzení nejvhodnější technologie čištění odpadních vod s rámcem stávajících územních aj. rozhodnutí (na zejm. novou vodní linku Projektu) a současně dokončí jednání o návrhové kapacitě/parametrech ÚČOV.

  - Pracovní skupina bude pokračovat v diskusi o možnostech řešení kalové koncovky v rámci prostoru Císařského ostrova a současně dokončí jednání o návrhové kapacitě ÚČOV ve spojení s potřebnou rezervou pro likvidaci kalů.

- Komise odsouhlasila, že termín příštího jednání bude stanoven na 1. 6. 2012 na stejném místě; posléze byla hodina konání upřesněna na 12:00.

Zapsal:

Ing. Jan Bouček, tajemník Komise, v.r.

Ověřil:

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předseda Komise, v.r.

Příloha:

Presenční listina.