|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z 11. jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise, další členové komise: Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, ing. Květoslav Syrový Ing. Ladislav Malý – tajemník komise |  |  |  |  |
| Hosté | Josef Nosek, náměstek primátora, Radek Čermák (MČ Praha 19), Václav Čadek |  |  |  |  |
| Omluveni | Petr Introvič, Luděk Schreib, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman, Ing. Aleš Simandl, Petr Dolínek, Ing. Zbyněk Sperat |  |  |  |  |
| Zpracoval | Ing. Ladislav Malý RNDr. Miroslav Prokeš | Počet stran 2 | 17.00 h | Datum | 27. 3. 2012 od 17:00 hod. do 19:00 hod. |

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/1: Zajistit u TSK zadání projektové dokumentace pro úpravu Vyšehradského tunelu.

T: 15. 2. 2012							   	O: Polák

Splněno. Podle ÚDI TSK je navržené řešení příliš nebezpečné, ing. Polák bude pokračovat.

Úkol 10/1: Zjednodušit znění žádosti o podporu cyklistické dopravy pro členy Rady hl. m. Prahy a zaslat předsedkyni komise.

T: 10. 3. 2012								O: Polák

Splněno.

Úkol 10/2: Projednat s úřadem MČ Praha 2, aby žádosti o povolení akcí potenciálně omezující cyklistický provoz na náplavce (cyklotrasa A2) konzultoval s Komisí pro cyklistickou dopravu RHMP s doporučením, aby chodník Rašínova nábř. v úseku Na Hrobci – Dřevná byl trvale vyznačen jako stezka pro cyklisty a chodce.

T: 25. 3. 2012				O: Malý

Splněno, ÚMČ Praha 2 povolil akci Lodě na vodě pod podmínkou zachování průjezdu v šířce 2,5 m.

Ing. Malý projedná obdobné řešení pro farmářské trhy.

Úkol 10/3: Projednat náhradní řešení bezmotorové dopravy na křižovatce nábř. Kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů s Policií ČR.

T: 10. 3. 2012								O: Cach

Splněno.

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

Splněno..

- Aktuální problémy a vize pražské cyklistické dopravy

Náměstek primátora ing. J. Nosek přislíbil dlouhodobou podporu cyklistické dopravy v rámci svých možností, tzn. alokování prostředků na realizaci konkrétních projektů podle finanční situace.

Usnesení 11.1: Komise RHMP pro cyklistickou dopravu navrhuje formulovat politickou podporu pro rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze takto:

- Rada hl. m. Prahy vnímá rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky jako přínos pro dopravní a životní prostředí hlavního města ve smyslu přijatých strategických a koncepčních materiálů Zastupitelstva hl. m. Prahy a RHMP.

- RHMP chápe nárůst počtu cyklistů v pražské dopravě (2002 až 2011 o cca 1000 %) jako nový dopravní fenomén a uvědomuje si, že je třeba dále řešit bezpečnost cyklistické dopravy ve vztahu k ostatní dopravě už ve fázi příprav nových staveb a rekonstrukcí.

- RHMP zajistí plněním souvisejících strategických a koncepčních materiálů takové podmínky rozvoje dopravní a rekreační cyklistiky, která umožní dále rozšiřovat bezpečnou a dopravně ohleduplnou cyklistickou infrastrukturu a zajistí odpovídající prostředky a systémovou podporu.

- Cyklotrasa a cyklostezka na území MČ Praha 9 – „Vysočanská stezka“

Přerušení již provozované cyklistické stezky bude trvat po celou dobu výstavby, tj. 2 až 3 roky.

- Křižovatka nábř. Kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů

Nové řešení pro pěší a cyklisty bylo realizováno, pomníček Jana Bouchala je v řešení.

- Veletrh For Bikes

Zahájení výstavy se zúčastní náměstek primátora p. Josef Nosek a předsedkyně komise JUDr. Krobová Hášová. Bylo dohodnuto obsazení stánku hl. m. Prahy ing. Polákem a předsedkyní komise JUDr. Krobovou Hášovou, která bude přítomna ve stánku na veletrhu v Letňanech v sobotu 31. 3. 2012 v době od 14 do 18 hodin. Technickou pomoc při instalaci stánku přislíbil a zajistí p. Čermák.

- Cyklotrasa A44 v prostoru kolem letiště Letňany

Jako host vystoupil ing. Václav Čadek.

Usnesení 11.2: Komise podporuje racionální řešení úseku A 44 v prostoru kolem letiště Letňany.

- Různé

Dne 3. 4. 2012 proběhne jednání o ceně a realizaci nájezdových ramp z cyklolávky Lahovického	mostu pod Pražským okruhem. Jednání proběhne v zasedací místnosti společnosti PONTEX s.r.o za 	účasti člena komise Ing. arch. Šimka, za TSK se jednání zúčastní náměstek ředitele. Ing. Štěpánek  a 	Ing. Cabejšková. Předsedkyně komise JUDr. Korbová Hášová se omlouvá z důvodu soudního jednání.

Usnesení 11.3: Komise doporučuje zpracovat projekt, jehož součástí bude doplnění dopravního a informačního značení náplavky a nábřeží mezi Mánesem a Vyšehradským tunelem a mezi Rudolfinem a botelem Admirál včetně variant.

Všechna usnesení a úkoly byly schváleny přítomnými členy komise jednomyslně.

Příští jednání komise se uskuteční v PONDĚLÍ 23. 3. 2012 od 17:00 hod. v místnosti 167, Praha 1, Jungmannova 29 (Škodův palác).

zapsal:      Ing. Ladislav Malý   		          ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová	      tajemník komise   						předsedkyně komise

RNDr. Miroslav Prokeš

člen komise