Důvodová zpráva

Rada HMP svým usnesením č. 696 ze dne  3.6.2008 „ke schválení projektů v rámci 1. Výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“ odsouhlasila projekty, mezi kterými figuruje i projekt CZ.2.16/1.1.00/21003 Tramvajová trať Radlická (Příloha č.1 k důvodové zprávě). Zároveň Rada HMP v rámci tohoto usnesení souhlasila s poskytnutím financování způsobilých výdajů na tento projekt z rozpočtu HMP (jedná se o dočasné poskytnutí financování z důvodů retrofinančního principu v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost).

Projekt CZ.2.16/1.1.00/21003 Tramvajová trať Radlická je investiční akcí zaměřenou na posílení infrastruktury veřejné dopravy a zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou na území hlavního města Prahy. Je lokalizován na území Prahy 5 v prostoru Radlické ulice. Jedná se o rozsáhlou investici, a to jak z hlediska finančního, tak i z hlediska jejích dopadů. Územní dopady projektu výrazně přesahují prostor jeho fyzické realizace – přímé dopady má projekt na oblast Radlic a Smíchova, zprostředkovaně však ovlivňuje celé území hlavního města Prahy.

Projekt tvoří 2 samostatné stavby, které jsou však funkčně provázané a souvisí spolu územně, dopravně a provozně. Jedná se o tyto stavby:

- Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky (liniová stavba v úseku od současné úvrati Laurová ke stanici metra Radlická o celkové délce 742 metrů).

- Rekonstrukce stávající tramvajové trati Radlická (liniová stavba v Radlické ulici od křižovatky s Křížovou ulicí k úvrati Laurová o celkové délce 451 m).

- Základní struktura výdajů na tento projekt je uvedena v následující tabulce, podrobný finanční profil tvoří Přílohu č.3 k usnesení Rady HMP č. 696 ze dne  3.6.2008.

- v Kč

| Stavba | Způsobilé výdaje | Nezpůsobilé výdaje | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky | 492 254 000 | 112 003 010 | 604 257 010 |
| Rekonstrukce stávající tramvajové trati Radlická | 76 037 255 | 17 203 475 | 93 240 730 |
| Projekt celkem | 568 291 255 | 129 206 485 | 697 497 740 |

- Lze konstatovat, že realizace tohoto projektu přispěje  k zefektivnění dopravní infrastruktury na daném území, což je jedním ze stěžejních cílů města definovaných v rámci Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006–2010.

- Pro vyřešení otázky možného předfinancování tohoto projektu je vhodné uvést, jakými způsoby je obecně možno postupovat.

- V první řadě se hledají prostředky v rámci zdrojů žadatele, v tomto případě tedy Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s.  Je zřejmé, že se jedná o značný finanční objem zejména způsobilých výdajů, který by v rámci hospodaření Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s.   bylo velmi obtížné zajistit z vlastních zdrojů.

- Další možností je půjčka od komerčních bank. V tomto případě by bylo třeba uhradit náklady spojené se získáním takovýchto zdrojů (zejména úrok), které by při daném objemu půjčky dle aktuálních odhadů dosahovaly přibližně  21 až 23 mil. Kč ročně.

- Z tohoto pohledu je další možností  předfinancování projektu přímo městem. I zde však platí řada omezení, které je třeba vzít v úvahu. Nejpodstatnější otázkou v tomto smyslu je posouzení zamýšlené pomoci města Dopravnímu podniku hl.m.Prahy, a.s.  s ohledem na právní předpisy upravující veřejnou  podporu.

- Proto jako nejschůdnější cesta pomoci města pro Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.  při realizaci projektu CZ.2.16/1.1.00/21003 Tramvajová trať Radlická je poskytnutí investiční účelové dotace, která bude vyúčtovaná po  ukončení akce v průběhu roku 2009 po následném obdržení prostředků z EU.

- Rada HMP svým usnesením č.753 ze dne 10.6.2008 „k návrhu na předfinancování projektu CZ.2.16/1.1.00/21003 - Tramvajová trať Radlická v rámci kapitoly 03 Doprava“ (Příloha č.2 k důvodové zprávě) odsouhlasila poskytnutí účelové investiční dotace včetně příslušné úpravy rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na předfinancování projektu CZ.2.16/1.1.00/21003 Tramvajová trať Radlická.

- Zastupitelstvu HMP se doporučuje schválit příslušný návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace pro Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.