Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 18/  ze dne 19.6.2008

Projekt revitalizace a urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova

Smlouva o realizaci projektu

uzavřená mezi

Hlavním městem Prahou

a

Konsorcium Rohan, s.r.o.

Hlavní město Praha

se sídlem: 	Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1

IČ: 	00064581

zastoupené RNDr. Peterem Ďuricou, ředitelem odboru obchodních aktivit MHMP

dále též jen jako „Hlavní město Praha“

a

Konsorcium Rohan, s.r.o.

se sídlem:	Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600

IČ: 	278 93 669

DIČ: 	CZ278 93 669

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124763

jejímž jménem jednají jednatelé Radek Janeček a Leoš Anderle

dále též jen jako „Developer“

uzavírají níže uvedeného dne tuto

Smlouvu o realizaci projektu

(dále též jen jako „Smlouva”)

Úvodní ustanovení

  - Lokalita. Hlavní město Praha je vlastníkem některých nemovitostí nacházejících se v Lokalitě Rohanský ostrov, katastrální území Karlín a Libeň, obec Praha. Hlavní město Praha má zájem prostřednictvím realizace Projektu dosáhnout zejména těchto základních cílů:

    - urbanistického rozvoje Lokality Rohanský ostrov, a to zejména pokud jde o revitalizaci, rekultivaci a developerský rozvoj nemovitostí v této lokalitě, to vše s přihlédnutím k zásadám, požadavkům a prioritám urbanistického rozvoje této lokality stanoveným Hlavním městem Prahou a s přihlédnutím k potřebám Městské části Praha 8;

    - získání odpovídajícího a garantovaného ekonomického příjmu z pronájmu a následného prodeje některých svých pozemků nacházejících se v Lokalitě Rohanský ostrov;

    - identifikace případných ekologických zátěží pozemků nacházejících se v Lokalitě Rohanský ostrov a dosažení odstranění či zmírnění těchto zátěží;

    - komplexního a koncepčního řešení právních vztahů k nemovitostem nacházejícím se v Lokalitě Rohanský ostrov;

    - minimalizace obchodních, projektových a urbanistických (zejména infrastrukturních a dopravních) rizik spojených s realizací Projektu;

    - zachování a posílení image a dobrého jména Hlavního města Prahy.

  - Výběrové řízení. Za účelem dosažení záměrů uvedených v odst. 1.1. této Smlouvy se Hlavní město Praha rozhodlo vyhledat partnera, který disponuje potřebnými developerskými a odbornými zkušenostmi, a proto usnesením Rady Hlavního města Prahy č. 570 ze dne 24. dubna 2007 rozhodlo o podmínkách a vyhlášení dvoustupňového výběrového řízení nazvaného „Projekt urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků“. V rámci Výběrového řízení byla následně jako nejvhodnější vybrána nabídka Developera, a to na základě usnesení Rady Hlavního města Prahy č. [*] ze dne [*].

  - Zveřejnění záměru. V návaznosti na vyhlášení Výběrového řízení byl dne 14. května 2007 pod evid. č. OOA – 7285/07 zveřejněn na úřední desce Magistrátu Hlavního města Prahy záměr pronajmout a následně prodat formou výběrového řízení v záměru specifikované pozemky a části pozemků nacházející se v Lokalitě Rohanský ostrov. Dne 23. dubna 2008 byl pod evid. č. OOA 1309/08 na úřední desce Magistrátu Hlavního města Prahy zveřejněn aktualizovaný záměr upravený a doplněný v návaznosti na změny skutkového stavu (specifikace nově oddělených pozemků nacházejících se v Lokalitě Rohanský ostrov apod.).

  - Developerský záměr Developera. Developer má zájem prostřednictvím realizace Projektu dosáhnout zejména těchto základních cílů:

    - urbanistického rozvoje Lokality Rohanský ostrov, a to zejména pokud jde o revitalizaci, rekultivaci a developerský rozvoj nemovitostí v této lokalitě, to vše v souladu se zásadami, požadavky a prioritami urbanistického rozvoje této lokality stanovenými Hlavním městem Prahou a s přihlédnutím k potřebám Městské části Praha 8;

    - získání některých pozemků nacházejících se v Lokalitě Rohanský ostrov do nájmu a následně i do svého vlastnictví;

    - získání odpovídajících příjmů z případného následného prodeje či jiného obchodního využití některých zhodnocených pozemků nacházejících se v Lokalitě Rohanský ostrov;

    - dosažení dalšího rozvoje developerských aktivit jakožto své hlavní podnikatelské činnosti;

    - zachování a posílení image a dobrého jména Developera.

  - Koncepční předpoklady Projektu. Smluvní strany konstatují tyto koncepční předpoklady Projektu:

    - na základě této Smlouvy nebude Developer a/nebo SPV ve prospěch Hlavního města Prahy (či na základě pokynu Hlavního města Prahy) poskytovat jakékoli dodávky či služby nebo provádět jakékoli dílo (stavbu) ve smyslu zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek a koncesí;

    - na základě této Smlouvy nevznikne Hlavnímu městu Praze žádný závazek k poskytnutí úplaty či jiné ekonomické kompenzace ve prospěch Developera a/nebo SPV za jejich činnosti v rámci Projektu s výjimkou případných plateb dle sankčních ustanovení uvedených v článku 10. této Smlouvy.

Výkladová ustanovení

Smluvní strany sjednávají, že pro účely výkladu obsahu této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány pouze takto:

  - Faktické zatížení – Faktickým zatížením je výskyt kterékoli z těchto skutečností ve vztahu ke konkrétnímu Komerčnímu pozemku:

    - existence jakékoli stavby nebo objektu na pozemku;

    - existence jakéhokoli dlouhodobého znečištění pozemku či jiné ekologické újmy nebo zátěže pozemku;

    - existence jakékoli veřejně prospěšné stavby na pozemku, a to např. pozemní komunikace, stavby dopravní infrastruktury, stavby veřejné infrastruktury nebo veřejné zeleně;

    - existence archeologického nálezu na pozemku, resp. pod pozemkem;

    - existence trvalé vodní plochy, pramenu, studny nebo zdroje pitné vody na pozemku;

    - existence podzemních staveb, podzemních garáží, podzemních komunikací, podzemních šachet, vrtů, prohlubní, podzemních nádrží nebo jímek na pozemku, resp. pod pozemkem;

    - existence podzemního či nadzemního vedení plynovodu, vedení optických kabelů, zařízení sloužících přenosu elektrické energie nebo signálu, vodovodu, teplovodu nebo kanalizace na pozemku, resp. pod pozemkem.

  - Komerční pozemky – Komerční pozemky jsou nemovitosti ve vlastnictví Hlavního města Prahy nezbytné pro realizaci Projektu a nacházející se v Lokalitě Rohanský ostrov, katastrální území Karlín a Libeň, obec Praha. Seznam a bližší specifikace Komerčních pozemků jsou obsahem přílohy č. 1 tvořící nedílnou součást této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se za Komerční pozemky budou považovat i části pozemků uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy v případě, že dojde k jejich oddělení a/nebo rozdělení.

  - Europozemky – Europozemky jsou ty Komerční pozemky a/nebo jejich části, jejichž rekultivace a revitalizace je nebo bude zcela či částečně financována ze zdrojů Evropské unie. Hlavní město Praha je s ohledem na čerpání finančních prostředků Evropské unie vázáno podmínkami stanovenými Evropskou unií, z nichž vyplývají některá obchodní a právní omezení mající vliv na Projekt, mj. omezení možnosti převést vlastnické právo k Europozemkům po určitou dobu od poskytnutí evropských finančních prostředků, resp. po tuto dobu je pronajmout. Aktuálně platí pravidlo, dle kterého majetek pořízený z poskytnuté dotace nesmí být po dobu 5 (pěti) let ode dne vydání relevantního rozhodnutí o dotaci pronajmut nebo převeden příjemcem podpory na jinou osobu nebo použit na jiné účely nesouvisející přímo s dotovaným projektem bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu.

  - Dopravní pozemky – Dopravní pozemky jsou, resp. budou, ty Komerční pozemky a/nebo jejich části, které budou na základě Realizační studie po vypracování geometrických plánů dle odst. 3.4. této Smlouvy určeny pro plnění funkcí veřejných prostranství (ve smyslu jejich definice v ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a k zastavění pozemními komunikacemi (ve smyslu jejich definice v ustanovení § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a jinými stavbami veřejné a dopravní infrastruktury, a nebudou tedy určeny k prodeji postupem dle této Smlouvy.

  - Koncepční studie – Koncepční studie je písemná studie v základních rysech popisující budoucí způsob revitalizace, rekultivace a developerského rozvoje a využití Lokality Rohanský ostrov, a to zejména se zaměřením na Komerční pozemky, která byla Developerem předložena v rámci prvního stupně Výběrového řízení.

  - Realizační studie – Realizační studie je písemná studie detailně popisující budoucí způsob revitalizace, rekultivace a developerského rozvoje a využití Lokality Rohanský ostrov, a to zejména se zaměřením na Komerční pozemky, která bude při respektování konkrétních požadavků a pokynů Hlavního města Prahy vypracována Developerem na základě Koncepční studie. Realizační studie bude obsahovat zejména tyto údaje:

    - předpokládané investiční parametry Projektu, zejména časový harmonogram Projektu, rozpočet investičních nákladů Projektu, způsob financování Projektu, jakož i způsob případného vstupu SPV do Projektu;

    - vymezení Komerčních pozemků, Dopravních pozemků a identifikaci Europozemků;

    - vymezení jednotlivých Urbanistických částí Projektu;

    - identifikaci souladu Projektu s územním plánem, resp. identifikaci potřeb změny územního plánu;

    - popis funkčního využití Lokality Rohanský ostrov po realizaci Projektu;

    - identifikaci staveb určených k demolici v rámci Projektu;

    - určení závazných termínů, do nichž je Developer povinen podat řádné (tj. veškeré formální a obsahové náležitosti požadované relevantními právními předpisy splňující) návrhy na vydání Územních rozhodnutí pro jednotlivé Urbanistické části Projektu.

  - Kupní smlouva – Kupní smlouva je každá kupní smlouva, která by měla být, resp. bude, na základě této Smlouvy v písemné formě uzavřena mezi Hlavním městem Prahou jakožto prodávajícím a Developerem a/nebo SPV jakožto kupujícím a jejímž předmětem bude úplatný převod Komerčních pozemků.

  - Lokalita Rohanský ostrov – Lokalita Rohanský ostrov je území, které je slovně i graficky vymezeno v příloze č. 2 této Smlouvy.

  - Nájemní smlouva – Nájemní smlouva je každá nájemní smlouva, která by měla být, resp. bude, na základě této Smlouvy v písemné formě uzavřena mezi Hlavním městem Prahou jakožto pronajímatelem a Developerem a/nebo SPV jakožto nájemcem a jejímž předmětem bude nájem Komerčních pozemků včetně Europozemků (v intencích odst. 4.3.3. této Smlouvy), avšak s výjimkou Dopravních pozemků.

  - Smlouva o bezúplatném zřízení věcného břemena – Smlouva o bezúplatném zřízení věcného břemena je každá smlouva o bezúplatném zřízení věcného břemena, která by měla být, resp. bude, na základě této Smlouvy v písemné formě uzavřena mezi Hlavním městem Prahou jakožto povinným (vlastníkem Dopravních pozemků) a Developerem a/nebo SPV jakožto oprávněným a jejímž předmětem bude bezúplatné zřízení věcného břemena ve prospěch Developera.

  - Obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy.

  - Právní zatížení – Právním zatížením je výskyt kterékoli z těchto právních skutečností ve vztahu ke konkrétnímu Komerčnímu pozemku:

    - existence jakéhokoli právního vztahu či práva (věcného či závazkového) třetí osoby k věci, a to zejména práva zástavního, práva podzástavního, práva na převod vlastnického práva (včetně podmíněného), práva odpovídajícího věcnému břemeni, práva nájemního, práva podnájemního, práva předkupního nebo práva zadržovacího a práva na uzavření smlouvy zakládající kterékoli z výše uvedených práv;

    - existence jakéhokoli řízení nebo rozhodnutí (soudního, rozhodčího, dražebního či exekučního) ohledně věci, a to zejména řízení nebo rozhodnutí o vydání věci, řízení nebo rozhodnutí o určení existence či trvání právního vztahu či práva k věci (např. kteréhokoli práva dle subodst. 2.12.1. této Smlouvy), řízení nebo rozhodnutí o nuceném prodeji věci (dražby, exekuce) nebo rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým se jakkoli omezuje možnost nakládání s věcí, a stavební uzávěra;

    - existence jakéhokoli dluhu, který by mohl být zcela či jen částečně uspokojen zpeněžením věci, a to zejména dluhu vůči příslušnému finančnímu úřadu či jinému správnímu orgánu;

    - existence oprávněné držby věci třetí osobou.

  - Projekt – Projektem je urbanistický rozvoj Lokality Rohanský ostrov, a to zejména pokud jde o revitalizaci, rekultivaci a developerský rozvoj nemovitostí v této lokalitě, to vše  v plném souladu s Realizační studií a v návaznosti na činnosti Hlavního města Prahy a Developera, resp. SPV.

  - Smlouva o věcném předkupním právu – Smlouva o věcném předkupním právu je každá smlouva o věcném předkupním právu, která by měla být, resp. bude, na základě této Smlouvy v písemné formě uzavřena mezi Hlavním městem Prahou jakožto povinným a Developerem a/nebo SPV jakožto oprávněným a jejímž předmětem bude zřízení věcného předkupního práva ke Komerčním pozemkům.

  - SPV – SPV je obchodní společnost určená Developerem, která Hlavnímu městu Praze hodnověrným způsobem doloží, že disponuje potřebnými finančními zdroji k realizaci všech plateb a odbornými znalostmi a kapacitami nezbytnými ke splnění povinností spojených s případným vstupem do Projektu. Jediným společníkem SPV bude Developer, případně osoba tvořící s Developerem koncern ve smyslu Obchodního zákoníku.

  - Urbanistická část Projektu – Urbanistická část Projektu je každé jednotlivé území vymezené Realizační studií jako jeden urbanistický celek, přičemž v rámci Projektu bude ve vztahu ke každému takto vymezenému území postupováno jednotně, tj. zejména právní vztahy ke Komerčním pozemkům v každém takto vymezenému území budou konstruovány shodně.

  - Územní rozhodnutí – Územní rozhodnutí je pravomocné územní rozhodnutí vydané příslušným orgánem státní správy, na základě kterého bude v rámci Projektu povoleno umístění staveb na Komerční pozemky v souladu s Realizační studií, a to vždy pro celou Urbanistickou část Projektu. Bude-li pro některou Urbanistickou část Projektu vydáváno, resp. bude-li dle Realizační studie třeba vydat, více takových rozhodnutí, pak za Územní rozhodnutí pro potřeby této Smlouvy bude považováno poslední z nich.

  - Výběrové řízení – Výběrové řízení je soutěžní procedura specifikovaná v odst. 1.2. této Smlouvy.

Přípravná fáze Projektu

  - Přípravná fáze Projektu. Smluvní strany sjednávají, že v rámci přípravné fáze Projektu dojde zejména k těmto krokům:

    - zjišťování stavu Právních zatížení a Faktických zatížení;

    - vypracování, projednání a odsouhlasení Realizační studie;

    - oddělení částí Komerčních pozemků.

  - Součinnost při zjišťování Právních zatížení a Faktických zatížení. Hlavní město Praha se s ohledem na skutečnost, že Developer na základě Kupních smluv nabude vlastnické právo ke Komerčním pozemkům jak tyto stojí a leží, tj. bez jakékoli odpovědnosti a záruk Hlavního města Prahy za právní i faktické vady (včetně Právních zatížení a Faktických zatížení) Komerčních pozemků a s maximálním možným vyloučením dispozitivních zákonných ustanovení upravujících k tíži Hlavního města Prahy jakožto prodávajícího jeho odpovědnost za vady, zavazuje poskytnout Developerovi na základě jeho výzvy veškerou součinnost nezbytnou ke zjištění Právních zatížení a Faktických zatížení (nikoli však k jejich eliminaci a odstranění), zejména (vždy ve lhůtě nejpozději do 14-ti (čtrnácti) dnů od obdržení písemné výzvy):

    - umožnit Developerovi přístup na Komerční pozemky a provedení činností nezbytných ke zjištění Faktických zatížení;

    - poskytnout, nebudou-li tomu bránit zákonné či smluvní povinnosti Hlavního města Prahy, dokumentaci a informace nezbytné ke zjištění Právních zatížení;

    - poskytnout, nebudou-li tomu bránit zákonné či smluvní povinnosti Hlavního města Prahy, dokumentaci a informace nezbytné k identifikaci všech omezení právního a faktického nakládání s Europozemky vyplývajících z podmínek stanovených Evropskou unií.

  - Realizační studie. Ohledně vypracování, projednání a odsouhlasení Realizační studie smluvní strany sjednávají tato práva a povinnosti:

    - Developer se zavazuje v termínu nejpozději do 6 (šesti) měsíců od uzavření této Smlouvy vypracovat návrh Realizační studie, který bude vycházet z Koncepční studie a předložit jej k odsouhlasení Hlavnímu městu Praze. Návrh Realizační studie bude obsahovat detailní popis a rozpracování všech parametrů uvedených v odst. 2.6. této Smlouvy.

    - Pro účely této Smlouvy se Realizační studie stane pro smluvní strany závaznou okamžikem, kdy bude písemně formou záznamu z jednání její obsah odsouhlasen Hlavním městem Prahou na straně jedné a Developerem na straně druhé. Hlavní město Praha je oprávněno návrh Realizační studie nebo kteroukoli její část (s výjimkou části specifikované v subodst. 2.6.1. této Smlouvy a záležitostí shodných s Koncepční studií) neodsouhlasit, zejména za předpokladu, že by předložený návrh vedl k podstatnému snížení potenciální finanční či urbanistické hodnoty kterékoli části Lokality Rohanský ostrov nebo kterékoli z navržených Urbanistických částí Projektu či její části. Hlavní město Praha je každé neodsouhlasení návrhu Realizační studie nebo kterékoli její části povinno řádně a dostatečně odůvodnit včetně základní specifikace shledaných nedostatků a požadovaných změn Realizační studie a Developer se pro takový případ zavazuje upravit Realizační studii v intencích výhrad Hlavního města Prahy. Nestane-li se Realizační studie vypracovaná ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce závaznou pro smluvní strany ani do 12 (dvanácti) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy, je každá ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek článku 11. této Smlouvy.

    - V případě budoucího nesouladu obsahu Realizační studie s budoucími (tj. ke dni odsouhlasení Realizační studie neexistujícími) stanovisky nebo rozhodnutími orgánů státní správy je Developer povinen bezodkladně vypracovat návrh odpovídajících změn Realizační studie. Pro účely této Smlouvy se takové změny Realizační studie stanou pro smluvní strany závaznými okamžikem, kdy bude písemně formou záznamu z jednání obsah změn Realizační studie odsouhlasen Hlavním městem Prahou na straně jedné a Developerem na straně druhé. Ustanovení subodst. 3.3.2. této Smlouvy o právu Hlavního města Prahy neodsouhlasit návrh Realizační studie nebo kteroukoli její část, o postupu smluvních stran při úpravách Realizační studie a o odsouhlasení upravené Realizační studie se užije obdobně, avšak s tím, že připomínky Hlavního města Prahy nemohou být v rozporu s již vydanými stanovisky nebo rozhodnutími orgánů státní správy.

    - Hlavní město Praha a Developer se mohou dohodnout na změnách odsouhlasené Realizační studie. Pro účely této Smlouvy se takové změny Realizační studie stanou pro smluvní strany závaznými okamžikem, kdy bude písemně formou záznamu z jednání obsah změn Realizační studie odsouhlasen Hlavním městem Prahou na straně jedné a Developerem na straně druhé.

    - Hlavní město Praha a Developer se budou vzájemně informovat o svých krocích při odsouhlasení Realizační studie či jejích změn.

  - Oddělení částí Komerčních pozemků. Developer se zavazuje ve lhůtě do 6 (šesti) měsíců po odsouhlasení Realizační studie dle subodst. 3.3.2. této Smlouvy zajistit vyhotovení potřebných geometrických plánů oddělujících ty části Komerčních pozemků, které budou následně určeny k prodeji postupem dle této Smlouvy, a Dopravní pozemky, tj. ty Komerční pozemky nebo jejich části, které nebudou určeny k prodeji postupem dle této Smlouvy. Developer se zavazuje zajistit vyhotovení těchto geometrických plánů tak, aby tyto byly plně v souladu s Realizační studií a byly nejpozději ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce Smlouvy opatřeny v souladu s příslušnými právními předpisy souhlasem příslušného stavebního úřadu a příslušného katastrálního úřadu a předloženy ke schválení Hlavnímu městu Praze. Hlavní město Praha je povinno tyto geometrické plány schválit, pokud budou v souladu s Realizační studií. V případě odsouhlasení změn Realizační studie dle subodst. 3.3.3. a/nebo subodst. 3.3.4. této Smlouvy bude znovu přiměřeně postupováno dle tohoto odstavce Smlouvy. Pokud po vyhotovení geometrického plánu avšak před jeho doručením katastru nemovitostí za účelem provedení vkladu práva dojde ke změnám údajů katastru nemovitostí, je Developer oprávněn vyhotovit nový geometrický plán, který bude obsahově v maximální možné míře odpovídat původnímu geometrickému plánu, ale bude v souladu s údaji katastru nemovitostí. Do lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce Smlouvy se nezapočítává doba, po kterou jsou přes řádný a náležitý postup Developera a/nebo SPV příslušné orgány státní správy a/nebo územní samosprávy v prodlení s vydáním jakéhokoli pro postup dle tohoto odstavce Smlouvy relevantního a nezbytného rozhodnutí, souhlasu, stanoviska a/nebo jakéhokoli jiného správního aktu oproti krajním lhůtám stanoveným pro vydání takového rozhodnutí, souhlasu, stanoviska a/nebo jakéhokoli jiného správního aktu příslušnými právními předpisy.

Uzavření Nájemních smluv ohledně Komerčních pozemků

  - Pactum de contrahendo. Smluvní strany se zavazují uzavřít mezi sebou jednotlivé Nájemní smlouvy při splnění všech níže uvedených podmínek:

    - bude odsouhlasena Realizační studie;

    - pro konkrétní Urbanistickou část Projektu, resp. pro konkrétní Komerční pozemek nacházející se v takové Urbanistické části Projektu, bude řádně ukončena stávající nájemní smlouva s třetí osobou, smlouva o věcném břemeni, kterému odpovídá právo užívání bránící uzavření Nájemní smlouvy, nebo jiná smlouva zřizující právo užívání ve prospěch třetí osoby bránící uzavření Nájemní smlouvy, je-li ke dni uzavření této Smlouvy taková smlouva uzavřena, a zároveň se na konkrétní Komerční pozemek nebude vztahovat omezení v režimu Europozemků; v případě, že v konkrétní Urbanistické části Projektu nebudou řádně ukončeny všechny uvedené stávající smlouvy s třetími osobami anebo bude trvat omezení v režimu Europozemků, bude Nájemní smlouva pro příslušnou Urbanistickou část Projektu uzavřena pouze pro všechny ty Komerční pozemky v takové Urbanistické části Projektu se nacházející, které nebudou zatíženy uvedeným právem užívání třetích osob nebo uvedeným omezením v režimu Europozemků;

    - pro každou Urbanistickou část Projektu bude vždy uzavřena zvlášť jedna Nájemní smlouva.

  - Výzva a lhůta. Hlavní město Praha a Developer uzavřou při splnění podmínek pro její uzavření příslušnou Nájemní smlouvu nejpozději do 3 (tří) měsíců od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu uzavření, ne však dříve než (kumulativně) dojde k odsouhlasení Realizační studie vymezující jednotlivé Urbanistické části Projektu a k oddělení částí Komerčních pozemků geometrickými plány ve smyslu odst. 3.4. této Smlouvy, přičemž součástí (přílohou) takové výzvy vždy bude návrh příslušné Nájemní smlouvy obsahující náležitosti uvedené v odst. 4.3. této Smlouvy. Právo Hlavního města Prahy i Developera vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření Nájemní smlouvy zaniká uplynutím doby trvání této Smlouvy, resp. zánikem této Smlouvy.

  - Podstatné náležitosti. Nájemní smlouvy dle odst. 4.1. této Smlouvy budou obsahovat tyto náležitosti:

    - Nájemní smlouvy budou svým obsahem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek a koncesí;

    - Nájemní smlouvy budou v souladu s Realizační studií;

    - předmětem nájmu jednotlivé Nájemní smlouvy budou vždy všechny Komerční pozemky a jejich části nacházející se v příslušné Urbanistické části Projektu včetně  těch Europozemků, u nichž již odpadlo příslušné omezení, avšak s výjimkou Dopravních pozemků;

    - pronajímatelem bude Hlavní město Praha a nájemcem bude Developer a/nebo SPV;

    - účelem nájmu bude využití předmětu nájmu k přípravě Projektu a k realizaci Projektu, nedohodnou-li se strany jinak;

    - doba nájmu bude, nedohodnou-li se strany jinak:

      - do okamžiku uzavření Kupní smlouvy na předmět nájmu,

      - maximálně však na 20 (dvacet) let ode dne uzavření Nájemní smlouvy;

    - nájemce bude oprávněn dále přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám, přičemž podnájemní smlouvy budou obsahovat podmínky umožňující a zajišťující realizaci Projektu (včetně práva vypovědět podnájemní smlouvy pro tento účel); pronajímatel s tímto podnájmem vysloví v Nájemní smlouvě souhlas;

    - výše nájemného bude činit 190,- Kč (slovy: jednostodevadesát korun českých) bez případné DPH za každý 1 m2 předmětu nájmu za každý rok trvání nájmu;

    - nájemné bude splatné měsíčně, a to vždy do 15. (patnáctého) dne kalendářního měsíce, za který bude hrazeno;

    - peněžní jistota složená Developerem v prvním a druhém stupni Výběrového řízení může být včetně mezitím přirostlých úroků kteroukoli ze smluvních stran jednostranně započtena na úhradu nájemného a případných dalších peněžitých plnění vyplývajících z Nájemní smlouvy;

    - nájemné bude každoročně automaticky zvyšováno o míru inflace. Míra inflace bude vyjádřena v procentech a pro účely Nájemní smlouvy se jí bude rozumět přírůstek průměrného ročního indexu cen pronájmu vlastních nemovitostí v České republice. Míra inflace je vyhlašována každoročně Českým statistickým úřadem, případně jeho právním nástupcem, za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž je vyhlašována. Zvýšení nájemného bude účinné vždy od 1. ledna kalendářního roku, v němž je míra inflace vyhlašována. Hlavní město Praha vypočte navýšené nájemné bez zbytečného odkladu poté, co Český statistický úřad vyhlásí míru inflace. Poté  bude Hlavní město Praha písemně informovat Developera o výsledcích kalkulace a zároveň Developera vyzve k úhradě rozdílu mezi výší dosavadního nájemného již případně zaplaceného v příslušném roce a navýšeného nájemného. Navýšené nájemné bude splatné počínaje nejbližší splátkou nájemného. Poprvé bude nájemné zvýšeno v důsledku inflace až po uplynutí 1 (jednoho) kalendářního roku trvání doby nájmu dle Nájemní smlouvy. V případě deflace zůstane nájemné pro příslušný kalendářní rok neměnné;

    - v Nájemní smlouvě bude sjednáno, že jakékoli případné technické zhodnocení předmětu nájmu realizované nájemcem nezakládá nájemci nárok vůči pronajímateli na úhradu nákladů vynaložených nájemcem na takové zhodnocení, a to ani po ukončení Nájemní smlouvy, přičemž bude zároveň sjednáno, že pronajímatel na základě výzvy od nájemce udělí nájemci souhlas s odepisováním nájemcem provedeného technického zhodnocení předmětu nájmu;

    - po uplynutí 2 (dvou) let od nabytí právní moci příslušného Územního rozhodnutí vztahujícího se k předmětu nájmu bude možné Nájemní smlouvu oboustranně vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou tři měsíce;

    - Hlavní město Praha bude oprávněno kteroukoli Nájemní smlouvu vypovědět, a to (vedle případných dalších důvodů sjednaných v konkrétní Nájemní smlouvě) vždy z totožných důvodů, pro něž je Hlavní město Praha oprávněno odstoupit od této Smlouvy, a dále rovněž pro případ prodlení nájemce s jakoukoli platbou dle Nájemní smlouvy, jestliže nájemce, ač písemně upomenut, své prodlení s platbou dle Nájemní smlouvy v přiměřené lhůtě nenapraví;

    - nájemce bude oprávněn kteroukoli Nájemní smlouvu vypovědět, a to (vedle případných dalších důvodů sjednaných v konkrétní Nájemní smlouvě, které se však mohou týkat pouze podstatného porušení povinností Hlavním městem Prahou), pokud Hlavní město Praha odstoupí od této Smlouvy;

    - případné vyklizení předmětu nájmu předchozím uživatelem si na svůj náklad zajistí Developer, přičemž Hlavní město Praha k tomu poskytne případně potřebnou součinnost (souhlasy, plné moci, přistoupení k soudním sporům apod.);

    - běžnou údržbu předmětu nájmu bude svým nákladem zajišťovat Developer, a to včetně ostrahy předmětu nájmu;

    - Nájemní smlouva bude obsahovat výčet Právních zatížení a Faktických zatížení existujících a známých ve vztahu k předmětu nájmu ke dni jejího uzavření, přičemž nájemce nebude oprávněn uplatňovat jakékoli nároky (např. na slevu z nájemného či jeho prominutí) v důsledku výskytu těchto Právních zatížení a Faktických zatížení;

    - Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání, dle kterého Hlavnímu městu Praze vznikne právo vypovědět Nájemní smlouvu, pakliže by Developer přes písemnou výzvu Hlavního města Prahy k nápravě užíval předmět nájmu způsobem znemožňujícím nebo podstatně stěžujícím realizaci Projektu;

    - závazek smluvních stran této Smlouvy k uzavření Nájemních smluv má povahu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ve smyslu § 289 a násl. Obchodního zákoníku;

    - pakliže ve lhůtě do 4 (čtyř) měsíců od odsouhlasení Realizační studie a od oddělení částí Komerčních pozemků geometrickými plány ve smyslu odst. 3.4. této Smlouvy (resp. od té z uvedených skutečností, která nastane později) nedojde k uzavření Nájemní smlouvy ve vztahu k některé Urbanistické části Projektu, bude Hlavní město Praha oprávněno Komerční pozemky spadající do takové Urbanistické části Projektu pronajmout třetí osobě při splnění těchto podmínek:

      - nájem bude sjednán na dobu neurčitou s možností výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce od doručení výpovědi;

      - Hlavní město Praha nebude od nájemce inkasovat předplatbu nájemného za více než 3 (tři) měsíce;

      - nejpozději 1 (jeden) měsíc před uzavřením takové nájemní smlouvy bude Developer písemně informován Hlavním městem Prahou o záměru uzavřít takovou nájemní smlouvu a zároveň v rámci této lhůty Hlavní město Praha neobdrží od Developera výzvu k uzavření Nájemní smlouvy k tomuto předmětu nájmu.

    - Hlavní město Praha se zavazuje opatřit každou Nájemní smlouvu doložkou ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

  - Rozšíření předmětu nájmu. Hlavní město Praha a Developer se zavazují uzavřít na základě výzvy druhé smluvní strany dodatek k Nájemní smlouvě, jehož obsahem bude rozšíření předmětu nájmu o ty Komerční pozemky v příslušné Urbanistické části Projektu, které z důvodu zatížení nájemním právem, právem odpovídajícím věcnému břemeni užívání či jiným právem užívání ve prospěch třetí osoby anebo z důvodu omezení v režimu Europozemků nemohly být původním předmětem Nájemní smlouvy. Hlavní město Praha a Developer jsou oprávněni vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření dodatku do 3 (tří) měsíců poté, kdy u konkrétního Komerčního pozemku odpadne právní překážka spočívající v zatížení nájemním právem, právem odpovídajícím věcnému břemeni užívání či jiným právem užívání ve prospěch třetí osoby anebo omezení v režimu Europozemků,,přičemž takový dodatek se zavazují uzavřít do 3 (tří) měsíců od doručení výzvy druhé smluvní strany. Právo Hlavního města Prahy i Developera vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření dodatku Nájemní smlouvy zaniká uplynutím doby trvání této Smlouvy, resp. zánikem této Smlouvy. Pro obsah dodatku a právní režim nájmu Komerčních pozemků dodatečně pronajímaných prostřednictvím dodatku se v ostatním plně použijí podmínky nájmu dle odst. 4.3. této Smlouvy. Hlavní město Praha poskytne Developerovi potřebnou součinnost (souhlasy, plné moci) za tím účelem, aby Developer mohl na své náklady a odpovědnost zajistit ukončení všech nájemních smluv, smluv zřizujících věcné břemeno užívání a případných jiných smluv opravňujících třetí osobu k užívání Komerčních pozemků.

  - Vstup SPV do Nájemní smlouvy. Pakliže o to Developer písemně požádá v rámci výzvy dle odst. 4.2. této Smlouvy a budou-li splněny podmínky dle odst. 9.9. a odst. 9.10. této Smlouvy, zavazuje se Hlavní město Praha uzavřít Nájemní smlouvu s SPV namísto s Developerem, a to za podmínek stanovených v odst. 4.3. této Smlouvy.

Uzavření Smluv o věcném předkupním právu ke Komerčním pozemkům

  - Pactum de contrahendo. Smluvní strany se zavazují uzavřít mezi sebou jednotlivé Smlouvy o věcném předkupním právu ke Komerčním pozemkům (s výjimkou Dopravních pozemků) při splnění všech níže uvedených podmínek:

    - bude odsouhlasena Realizační studie;

    - pro konkrétní Urbanistickou část Projektu bude uzavřena Nájemní smlouva ve smyslu článku 4. této Smlouvy;

    - pro každou Urbanistickou část Projektu bude vždy uzavřena zvlášť jedna Smlouva o věcném předkupním právu.

  - Výzva a lhůta. Hlavní město Praha uzavře příslušnou Smlouvu o věcném předkupním právu nejpozději do 3 (tří) měsíců od obdržení výzvy Developera k jejímu uzavření, přičemž Developer je oprávněn takovou výzvu učinit nejdříve (kumulativně) po odsouhlasení Realizační studie a po oddělení částí Komerčních pozemků geometrickými plány ve smyslu odst. 3.4. této Smlouvy; součástí (přílohou) takové výzvy vždy bude návrh příslušné Smlouvy o věcném předkupním právu obsahující náležitosti uvedené v odst. 5.3. této Smlouvy. Právo Developera vyzvat Hlavní město Prahu k uzavření Smlouvy o věcném předkupním právu zaniká uplynutím doby trvání této Smlouvy, resp. zánikem této Smlouvy.

  - Podstatné náležitosti. Smlouvy o věcném předkupním právu dle odst. 5.1. této Smlouvy budou obsahovat tyto náležitosti:

    - Smlouvy o věcném předkupním právu budou svým obsahem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek a koncesí;

    - Smlouvy o věcném předkupním právu budou plně v souladu s Realizační studií;

    - předmětem předkupního práva každé jednotlivé Smlouvy o věcném předkupním právu budou vždy všechny Komerční pozemky nacházející se v příslušné Urbanistické části Projektu po jejich oddělení dle odst. 3.4. této Smlouvy, s výjimkou Dopravních pozemků;

    - oprávněným z předkupního práva bude Developer a/nebo SPV;

    - po uplynutí 2 (dvou) let od nabytí právní moci příslušného Územního rozhodnutí vztahujícího se k předmětu předkupního práva bude Hlavní město Praha oprávněno od takové Smlouvy o věcném předkupním právu odstoupit, to vše pouze za podmínky, že k okamžiku odstoupení nebyla uzavřena na příslušné pozemky Kupní smlouva z důvodů nikoli na straně Hlavního města Prahy;

    - Hlavní město Praha bude oprávněno od kterékoli Smlouvy o věcném předkupním právu odstoupit, a to (vedle případných dalších důvodů sjednaných v konkrétní Smlouvě o věcném předkupním právu) vždy z totožných důvodů, pro něž je Hlavní město Praha oprávněno odstoupit od této Smlouvy, a rovněž pro případ, že z jakéhokoli důvodu zanikne Nájemní smlouva uzavřená pro předmětnou Urbanistickou část Projektu, resp. pro Komerční pozemky nacházející se v takové Urbanistické části Projektu;

    - podání příslušných návrhů na zápis věcného předkupního práva do katastru nemovitostí zajistí na své náklady Developer, přičemž Hlavní město Praha k tomu poskytne potřebnou součinnost (souhlasy, plné moci, procesní úkony apod.);

    - kupní cena pro případ prodeje Komerčních pozemků na základě Smlouvy o věcném předkupním právu bude stanovena výpočtem provedeným v  souladu se subodst. 7.3.5. a 7.3.6. této Smlouvy;

    - závazek smluvních stran této Smlouvy k uzavření Smluv o věcném předkupním právu má povahu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ve smyslu § 289 a násl. Obchodního zákoníku.

  - Vstup SPV do Smlouvy o věcném předkupním právu. Pakliže o to Developer písemně požádá v rámci výzvy dle odst. 5.2. této Smlouvy a budou-li splněny podmínky dle odst. 9.9. a odst. 9.10. této Smlouvy, zavazuje se Hlavní město Praha uzavřít Smlouvu o věcném předkupním právu s SPV namísto s Developerem, a to za podmínek stanovených v odst. 5.3. této Smlouvy.

Příprava Komerčních pozemků pro realizaci Projektu

  - Činnosti směřující k získání Územního rozhodnutí. Developer se zavazuje na svůj náklad vyvíjet činnosti směřující k získání všech potřebných Územních rozhodnutí. Za činnosti směřující k získání Územního rozhodnutí budou považovány i ty činnosti, které budou směřovat k dosažení změny územního plánu případně potřebné k získání Územního rozhodnutí. Ohledně činností směřujících k získání Územního rozhodnutí budou respektována tato ujednání:

    - návrhy na vydání Územního rozhodnutí budou z hlediska obsahu plně odpovídat obsahu Realizační studie;

    - Developer zajistí podání řádných (tj. veškeré formální a obsahové náležitosti požadované relevantními právními předpisy splňujícího) návrhů na vydání Územních rozhodnutí v termínech stanovených schválenou Realizační studií a bude v příslušných řízeních řádně (tj. v souladu se všemi  požadavky veškerých relevantních právních předpisů) pokračovat;

    - návrhy na vydání Územního rozhodnutí budou plně v souladu s územním plánem;

    - Developer se zavazuje podat ve lhůtě 18-ti (osmnácti) měsíců ode dne nabytí právní moci Územního rozhodnutí k Urbanistické části Projektu žádost o vydání stavebního povolení; podléhá-li Urbanistická část Projektu více řízením o vydání příslušného stavebního povolení, platí lhůta uvedená v předcházející větě pouze pro první řízení o vydání stavebního povolení (dále jen „První stavební povolení“).

  - Demolice staveb nacházejících se na Komerčních pozemcích. Smluvní strany sjednávají, že Developer je oprávněn svým nákladem kdykoli po nabytí účinnosti této Smlouvy, avšak ne dříve než po odsouhlasení Realizační studie, zajistit demolici veškerých staveb ve vlastnictví Hlavního města Prahy nacházejících se na Komerčních pozemcích, které nebudou dle Realizační studie a/nebo dle Technické zprávy, která tvořila přílohu podmínek Výběrového řízení, určeny k zachování. Developer se zavazuje při demolici staveb postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a případnými rozhodnutími (a jinými správními akty) orgánů státní správy a/nebo samosprávy a dle konkrétních pokynů Hlavního města Prahy. Hlavní město Praha k tomu poskytne potřebnou součinnost (souhlasy, plné moci, procesní úkony apod.). Developer nebude po Hlavním městě Praze požadovat žádnou náhradu nákladů spojených s demolicemi.

  - Monitoring zatížení. Developer se zavazuje počínaje dnem odsouhlasení Realizační studie na svůj náklad a na svou odpovědnost po dobu trvání této Smlouvy průběžně a komplexně monitorovat stav Právních zatížení a Faktických zatížení Komerčních pozemků a v rámci rozvoje Lokality Rohanský ostrov činit potřebné a účelné konkrétní faktické i právní kroky směřující k eliminaci existujících Právních zatížení a Faktických zatížení tak, aby bylo při respektování zásad, požadavků a priorit urbanistického rozvoje Lokality Rohanský ostrov stanovených Hlavním městem Prahou dosaženo urbanistického rozvoje této lokality, a to zejména pokud jde o revitalizaci, rekultivaci a developerský rozvoj nemovitostí v této lokalitě.

  - Právní režim staveb nacházejících se na Komerčních pozemcích. Smluvní strany sjednávají pro případ, že nejpozději ke dni uzavření Kupní smlouvy pro příslušnou Urbanistickou část Projektu nedojde k úplné demolici veškerých staveb ve vlastnictví Hlavního města Prahy nacházejících se na Komerčních pozemcích v příslušné Urbanistické části Projektu, že spolu na základě písemné výzvy Hlavního města Prahy uzavřou, Hlavní město Praha jakožto vlastník stavby a oprávněný a Developer a/nebo SPV jakožto vlastník pozemku a povinný, smlouvu o bezúplatném zřízení věcných břemen existence takových staveb. Předmětem každé jednotlivé smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene budou vždy všechny stavby ve vlastnictví Hlavního města Prahy nacházející se v příslušné Urbanistické části Projektu. Developer se zavazuje uzavřít příslušnou smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene do 8 (osmi) dnů ode dne doručení písemné výzvy Hlavního města Prahy. Developer se současně zavazuje uhradit veškeré náklady spojené se zřízením a následnou existencí takových věcných břemen, a to včetně případných daňových nákladů na straně Hlavního města Prahy. Smluvní strany sjednávají, že závazek smluvních stran této Smlouvy k uzavření smluv o bezúplatném zřízení věcných břemen má povahu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ve smyslu § 289 a násl. Obchodního zákoníku.

Budoucí prodej/koupě Komerčních pozemků

  - Pactum de contrahendo. Smluvní strany této Smlouvy se zavazují uzavřít mezi sebou Kupní smlouvy, jejichž předmětem budou ty části Komerčních pozemků, které budou odděleny postupem dle odst. 3.4. této Smlouvy, s výjimkou Dopravních pozemků, to vše při respektování ujednání uvedených v odst. 7.2. až 7.5. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran se zavazuje tento svůj závazek splnit ve lhůtě 3 (tří) měsíců od obdržení příslušné písemné výzvy od druhé smluvní strany ve smyslu odst. 7.2. této Smlouvy.

  - Výzva a lhůta. Hlavní město Praha i Developer jsou, počínaje dnem nabytí právní moci Územního rozhodnutí pro příslušnou Urbanistickou část Projektu, oprávněni písemně vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření každé jednotlivé Kupní smlouvy dle odst. 7.1. této Smlouvy, a to nejpozději do 2 (dvou) let od nabytí právní moci Územního rozhodnutí pro příslušnou Urbanistickou část Projektu; toto právo Hlavního města Prahy i Developera zaniká uplynutím uvedené lhůty, nejpozději však uplynutím doby trvání této Smlouvy, resp. zánikem této Smlouvy. Smluvní strany se však mohou dohodnout i na tom, že k uzavření Kupní smlouvy dojde ještě před tím, než Územní rozhodnutí pro příslušnou Urbanistickou část Projektu nabude právní moci. Smluvní strany sjednávají, že závazek smluvních stran této Smlouvy k uzavření Kupních smluv má povahu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ve smyslu § 289 a násl. Obchodního zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že písemná výzva k uzavření Kupní smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti:

    - návrh Kupní smlouvy splňující náležitosti uvedené v odst. 7.3. této Smlouvy;

    - výpočet kupní ceny, když kupní cena bude činit 8.567,- Kč (slovy: osmtisícpětsetšedesátsedm korun českých) bez případné DPH za každý 1 m2 každého z Komerčních pozemků;

    - jako přílohu úředně ověřenou kopii Územního rozhodnutí pro příslušnou Urbanistickou část Projektu s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.

  - Podstatné náležitosti. Kupní smlouvy dle odst. 7.1. této Smlouvy budou obsahovat tyto náležitosti, resp. budou vycházet z následujících ujednání:

    - předmětem převodu budou ty části Komerčních pozemků, k jejichž oddělení dojde postupem dle odst. 3.4. této Smlouvy, s výjimkou Dopravních pozemků a s výjimkou Europozemků, u nichž to ke dni uzavření příslušné Kupní smlouvy budou vylučovat podmínky stanovené Evropskou unií (pro převod takových Europozemků se uplatní zvláštní režim ve smyslu odst. 7.5. této Smlouvy);

    - pro každou Urbanistickou část Projektu bude vždy uzavřena zvlášť jedna Kupní smlouva, přičemž předmětem převodu budou, s přihlédnutím k ujednání dle subodst. 7.3.1. této Smlouvy, vždy všechny Komerční pozemky (po jejich oddělení dle odst. 3.4. této Smlouvy) nacházející se v příslušné Urbanistické části Projektu;

    - Developer nabude vlastnické právo ke Komerčním pozemkům jak tyto stojí a leží, tj. bez jakékoli odpovědnosti Hlavního města Prahy za právní i faktické vady (včetně Právních zatížení a Faktických zatížení) Komerčních pozemků a s maximálním možným vyloučením dispozitivních zákonných ustanovení upravujících k tíži Hlavního města Prahy jakožto prodávajícího jeho odpovědnost za vady;

    - prodávajícím bude Hlavní město Praha a kupujícím Developer a/nebo SPV;

    - kupní cena bude činit 8.567,- Kč (slovy: osmtisícpětsetšedesátsedm korun českých) bez případné DPH za každý 1 m2 každého z Komerčních pozemků, a bude navýšena o inflační koeficient „I“ (ve smyslu jeho výpočtu a definice dle subodst. 7.3.6. této Smlouvy); Developer se zavazuje uhradit kupní cenu navýšenou o DPH ve výši určené dle příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni příslušného zdanitelného plnění;

    - smluvní strany sjednávají tato závazná pravidla pro postup, kterým bude stanovena výše inflačního koeficientu „I“, o který bude navýšena kupní cena:

      - Inflační koeficient „I“ je částkou odpovídající inflačnímu navýšení kupní ceny, když toto navýšení bude vycházet z míry inflace vyjádřené v procentech z této kupní ceny, přičemž mírou inflace se bude rozumět roční přírůstek indexu cen nemovitostí v České republice za každý rok od okamžiku uzavření této Smlouvy do okamžiku předložení výzvy k uzavření příslušné Kupní smlouvy. Pro účely sjednaného navýšení se jednotlivé roční míry inflace (vyjádřené v procentech) budou sčítat. Určující bude míra inflace vyhlašovaná každoročně Českým statistickým úřadem, případně jeho právním nástupcem;

      - Developer před uzavřením příslušné Kupní smlouvy sdělí Hlavnímu městu Praze výsledek kalkulace inflačního navýšení vypočteného dle tohoto subodstavce této Smlouvy. V případě jakýchkoli sporů mezi smluvními stranami ohledně této otázky bude vždy určující případné stanovisko Českého statistického úřadu či jeho právního nástupce, resp. informace jím zveřejňované;

    - kupní cena bude splatná do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření příslušné Kupní smlouvy a její uhrazení v plné výši bude podmínkou podání příslušného návrhu na vklad vlastnického práva Developera a/nebo SPV do katastru nemovitostí, nedohodnou-li se smluvní strany ohledně splatnosti jinak (i tehdy však bude respektováno ujednání, že uhrazení kupní ceny v plné výši bude podmínkou podání příslušného návrhu na vklad vlastnického práva Developera a/nebo SPV do katastru nemovitostí);

    - zaplacení kupní ceny bude zajištěno notářskou úschovou, bankovní zárukou/úschovou renomované banky nebo bankovním akreditivem vystaveným renomovanou bankou, a to vždy za obvyklých obchodních podmínek a k plné spokojenosti Hlavního města Prahy, které bude oprávněno před uzavřením příslušné Kupní smlouvy požadovat z objektivně závažných důvodů změnu navrženého notáře či banky a/nebo změnu Developerem předložených podmínek zajištění; Hlavní město Praha však není oprávněno požadovat jinou formu zajištění než tu, která je uvedena v tomto subodst. 7.3.8.;

    - peněžní jistota složená Developerem v prvním a druhém stupni Výběrového řízení může být včetně mezitím přirostlých úroků kteroukoli ze smluvních stran jednostranně započtena na úhradu kupní ceny a případných dalších peněžitých plnění vyplývajících z Kupní smlouvy;

    - daň z převodu nemovitosti uhradí Hlavní město Praha, přičemž část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitostí bude z notářské úchovy či bankovního akreditivu uvolněna, resp. Developerem nebo SPV zaplacena, až po předložení potvrzení o zaplacení této daně;

    - Hlavní město Praha bude oprávněno odstoupit od Kupní smlouvy v případě prodlení se zaplacením kupní ceny a rovněž pro případ, že z jakéhokoli důvodu nebude v rozporu s ujednáním odst. 6.4. této Smlouvy uzavřena pro předmětnou Urbanistickou část Projektu smlouva o bezúplatném zřízení věcného břemene;

    - případné vyklizení předmětu převodu předchozím uživatelem (nebo jakoukoli třetí osobou) si na svůj náklad zajistí Developer nebo SPV, přičemž Hlavní město Praha k tomu poskytne případně potřebnou součinnost (souhlasy, plné moci, přistoupení k soudním sporům apod.);

    - Hlavní město Praha v Kupní smlouvě udělí souhlas s demolicí veškerých staveb ve svém vlastnictví nacházejících se na Komerčních pozemcích tvořících předmět konkrétní Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v odst. 6.2. této Smlouvy;

    - podání příslušných návrhů na zápis převodu vlastnického práva do katastru nemovitostí zajistí na své náklady Developer nebo SPV, přičemž Hlavní město Praha k tomu poskytne potřebnou součinnost (souhlasy, plné moci, procesní úkony apod.);

    - Kupní smlouva bude obsahovat výčet Právních zatížení a Faktických zatížení existujících ve vztahu k předmětu Kupní smlouvy ke dni jejího uzavření;

    - Kupní smlouva bude svým obsahem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek a koncesí;

    - Hlavní město Praha se zavazuje opatřit každou Kupní smlouvu doložkou ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

  - Vstup SPV do Kupní smlouvy. Pakliže o to Developer písemně požádá v rámci výzvy dle odst. 7.2. této Smlouvy a budou-li splněny podmínky dle odst. 9.9. a odst. 9.10. této Smlouvy, zavazuje se Hlavní město Praha uzavřít Kupní smlouvu s SPV namísto s Developerem, a to za podmínek stanovených v odst. 7.3. této Smlouvy.

  - Zvláštní režim Europozemků. Developer prohlašuje, že je v intencích odst. 2.3. této Smlouvy obeznámen s právním a obchodním režimem Europozemků vyplývajícím z podmínek stanovených Evropskou unií,  zejména s omezením možnosti převést vlastnické právo k Europozemkům po určitou dobu od poskytnutí evropských finančních prostředků. Smluvní strany tímto s ohledem na zvláštní režim Europozemků sjednávají následující odchylky od postupu sjednaného v odst. 7.2. této Smlouvy pro uzavření jednotlivých Kupních smluv:

    - Hlavní město Praha a Developer jsou oprávněni písemně vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření každé jednotlivé Kupní smlouvy o převodu konkrétního Europozemku nejdříve po uplynutí 1 (jednoho) měsíce ode dne uplynutí lhůty omezující možnosti převést vlastnické právo ke konkrétnímu Europozemku, ne však dříve než společně s výzvou k uzavření Kupní smlouvy pro Komerční pozemky v příslušné Urbanistické části Projektu dle ustanovení odst. 7.2. této Smlouvy. Toto právo Hlavního města Prahy a Developera zaniká, nebude-li uplatněno ve lhůtě do 1 (jednoho) roku ode dne uplynutí lhůty omezující možnosti převést vlastnické právo ke konkrétním Europozemkům nebo nebude-li uplatněno před uplynutím doby trvání této Smlouvy, resp. zánikem této Smlouvy;

    - konkrétní Europozemky budou prostřednictvím Kupních smluv převáděny vždy jednotlivě po uplynutí lhůty omezující možnosti převést vlastnické právo ke konkrétnímu Europozemku, tj. bez ohledu na počet Europozemků nacházejících se v konkrétní Urbanistické části Projektu;

    - Hlavní město Praha se zavazuje včas informovat Developera o jakýchkoli okolnostech a změnách relevantních pro nakládání s Europozemky dle této Smlouvy;

    - v ostatním se plně použijí ustanovení odst. 7.3. a 7.4. této Smlouvy.

Věcná břemena

  - Pozemní komunikace, stavby tvořící veřejná prostranství a další stavby veřejné a dopravní infrastruktury. Developer se zavazuje svým jménem a na své náklady (tedy nikoli jménem Hlavního města Praha a nikoli na náklady Hlavního města Prahy) realizovat na Dopravních pozemcích stavby pozemních komunikací, stavby tvořící veřejná prostranství a další stavby veřejné a dopravní infrastruktury, a to vše plně v souladu s Realizační studií. Jedná se o stavby, resp. infrastrukturu, určené k zajištění obslužnosti objektů v budoucnu postavených Developerem, SPV a/nebo jejich právními nástupci na Komerčních pozemcích. Nejedná se tedy o stavby či infrastrukturu určené pro potřeby Hlavního města Prahy, resp. vybudované na základě jeho požadavku, ani na jeho náklady. Hlavní město Praha se zavazuje v této souvislosti poskytnout Developerovi a/nebo SPV veškeré potřebné souhlasy (plné moci). S ohledem na znění příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že Developer se po dokončení staveb pozemních komunikací, staveb tvořících veřejná prostranství a dalších staveb veřejné a dopravní infrastruktury, tj. poté, co tyto budou příslušnými orgány státní správy a/nebo samosprávy pravomocně schváleny k užívání, zavazuje tyto stavby dle pokynu od Hlavního města Prahy:

      - bezúplatně předat Hlavnímu městu Praze a/nebo Hlavním městem Prahou určené třetí osobě pověřené správou staveb pozemních komunikací, staveb tvořících veřejná prostranství a dalších staveb veřejné a dopravní infrastruktury na území Hlavního města Prahy, budou-li již takové stavby na základě příslušných právních předpisů ze zákona ve vlastnictví Hlavního města Prahy;

      - bezúplatně převést do vlastnictví Hlavního města Prahy a/nebo Hlavním městem Prahou určené třetí osoby pověřené správou staveb pozemních komunikací, staveb tvořících veřejná prostranství a dalších staveb veřejné a dopravní infrastruktury na území Hlavního města Praha, nebudou-li již takové stavby na základě příslušných právních předpisů ze zákona ve vlastnictví Hlavního města Prahy; jakoukoli případnou daňovou povinnost či povinnost uhradit případné další poplatky (včetně daní a poplatků na straně Hlavního města Prahy) vyměřené na základě právních předpisů v souvislosti s bezúplatností převodu vlastnického práva ponese Developer, resp. veškeré tyto náklady Hlavnímu městu Praze uhradí;

      - popř. jiným způsobem dohodnutým mezi Hlavním městem Prahou a Developerem a souladným s relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, předat, resp. převést do vlastnictví, Hlavnímu městu Praze.

- Hlavní město Praha se zavazuje poskytnout Developerovi veškerou součinnost nezbytnou k postupu dle tohoto odstavce Smlouvy, zejména uvedené stavby přijmout do svého vlastnictví a převzít.

  - Smlouvy o bezúplatném zřízení věcných břemen. Smluvní strany se zavazují uzavřít mezi sebou jednotlivé Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene při splnění všech níže uvedených podmínek:

    - bude odsouhlasena Realizační studie a dojde k oddělení Dopravních pozemků geometrickými plány ve smyslu odst. 3.4. této Smlouvy;

    - Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene budou svým obsahem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek a koncesí;

    - Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene budou plně v souladu s Realizační studií;

    - pro každou Urbanistickou část Projektu bude vždy uzavřena zvlášť jedna Smlouva o bezúplatném zřízení věcného břemene;

    - předmětem práva odpovídajícího věcnému břemeni každé jednotlivé Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene budou vždy všechny Dopravní pozemky  nacházející se v příslušné Urbanistické části Projektu po jejich oddělení dle odst. 3.4. této Smlouvy;

    - oprávněným z práva odpovídajícího věcnému břemenu bude Developer a/nebo SPV;

    - jakoukoli případnou daňovou povinnost či povinnost uhradit případné další poplatky (včetně daní a poplatků na straně Hlavního města Praha) vyměřené na základě právních předpisů v souvislosti s bezúplatností zřízení věcného břemena dle kterékoli Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene ponese Developer, resp. veškeré tyto náklady Hlavnímu městu Praze uhradí;

    - věcné břemeno bude spočívat v povinnosti Hlavního města Praha, resp. každého dalšího vlastníka Dopravních pozemků strpět (a tomu odpovídajícímu právu Developera a/nebo SPV) do doby dokončení Projektu vstup, vjezd, přístup, průchod a průjezd na/přes Dopravní pozemky za účelem výkonu jakékoli  činnosti nutné k realizaci Projektu (včetně uložení a vedení příslušné infrastruktury a práva správy, oprav a úprav), a to v rozsahu stanoveném limity vyplývajícími z právních předpisů upravujících právní režim staveb pozemních komunikací, staveb tvořících veřejná prostranství a dalších staveb veřejné a dopravní infrastruktury nacházejících se na Dopravních pozemcích; v případě, že stavby vybudované na Dopravních pozemcích postupem dle ustanovení odst. 8.1. této Smlouvy budou ke dni dokončení Projektu z jakéhokoli důvodu ve vlastnictví Developera a/nebo SPV, zavazují se smluvní strany prodloužit dobu trvání příslušných věcných břemen při zachování podmínek jejich zřízení a existence dle tohoto odstavce Smlouvy tak, aby tato byla zřízena bez časového omezení a jejich obsahem byla povinnost Hlavního města Praha, resp. každého dalšího vlastníka Dopravních pozemků strpět (a tomu odpovídající právo Developera a/nebo SPV) existenci staveb vybudovaných na Dopravních pozemcích postupem dle ustanovení odst. 8.1. této Smlouvy;

    - Hlavní město Praha a Developer uzavřou příslušnou Smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene vždy nejpozději do 3 (tří) měsíců od obdržení výzvy Developera k jejímu uzavření, přičemž součástí (přílohou) takové výzvy vždy bude návrh příslušné Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene; právo Developera vyzvat Hlavní město Prahu k uzavření Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene zaniká uplynutím doby trvání této Smlouvy, resp. zánikem této Smlouvy;

    - Hlavní město Praha bude oprávněno od kterékoli Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene odstoupit, a to (vedle případných dalších důvodů sjednaných v konkrétní Smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene) vždy z totožných důvodů, pro něž je Hlavní město Praha oprávněno odstoupit od této Smlouvy; toto právo Hlavního města Prahy však pro příslušnou Smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene zaniká dnem uzavření Kupní smlouvy pro příslušnou Urbanistickou část Projektu;

    - podání příslušných návrhů na zápis věcného břemene do katastru nemovitostí zajistí na své náklady Developer, přičemž Hlavní město Praha k tomu poskytne potřebnou součinnost (souhlasy, plné moci, procesní úkony apod.);

    - závazek smluvních stran této Smlouvy k uzavření Smluv o bezúplatném zřízení věcného břemene má povahu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ve smyslu § 289 a násl. Obchodního zákoníku.

  - Vstup SPV do Smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene. Pakliže o to Developer písemně požádá v rámci výzvy dle subodst. 8.2.10. této Smlouvy a budou-li splněny podmínky dle odst. 9.9. a odst. 9.10. této Smlouvy, zavazuje se Hlavní město Praha uzavřít Smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene s SPV namísto s Developerem, a to za podmínek stanovených v odst. 8.2. této Smlouvy.

Zvláštní ustanovení

  - Právní zatížení. Hlavní město Praha se touto Smlouvou zavazuje, že v době po nabytí její účinnosti neučiní, s výjimkami sjednanými v této Smlouvě, bez předchozího písemného souhlasu Developera žádný právní úkon, kterým by v rozporu s touto Smlouvou a/nebo smlouvami uzavřenými na základě této Smlouvy došlo ke vzniku jakéhokoli Právního zatížení Komerčních pozemků nad rámec ke dni uzavření této Smlouvy existujících a známých Právních zatížení. Pakliže by se tak přesto stalo, zavazuje se Hlavní město Praha takové Právní zatížení dotčených Komerčních pozemků vlastním nákladem odstranit nejpozději před uzavřením Kupní smlouvy ohledně dotčených Komerčních pozemků. Hlavní město Praha se touto Smlouvou zejména zavazuje, že v době po nabytí její účinnosti bez předchozího písemného souhlasu Developera v rozporu s touto Smlouvou a/nebo smlouvami uzavřenými na jejím základě:

    - nepřevede (úplatně či bezúplatně) žádný Komerční pozemek či jeho část na třetí osobu;

    - k žádnému Komerčnímu pozemku či jeho části nezřídí zástavní, nájemní či předkupní právo;

    - k žádnému Komerčnímu pozemku či jeho části nezřídí právo odpovídající věcnému břemeni.

  - Faktická zatížení. Hlavní město Praha se touto Smlouvou zavazuje, že v době po nabytí její účinnosti neučiní bez předchozího písemného souhlasu Developera žádný právní či faktický úkon, kterým by v rozporu s touto Smlouvou a/nebo smlouvami uzavřenými na základě této Smlouvy došlo ke vzniku jakéhokoli Faktického zatížení Komerčních pozemků nad rámec ke dni uzavření této Smlouvy existujících a známých Faktických zatížení. Pakliže by se tak přesto stalo, zavazuje se Hlavní město Praha takové Faktické zatížení dotčených Komerčních pozemků vlastním nákladem odstranit nejpozději před uzavřením Kupní smlouvy ohledně dotčených Komerčních pozemků.

  - Veřejné zakázky a koncese. Smluvní strany se zavazují při realizaci Projektu, při plnění této Smlouvy a při realizaci činností v přípravné fázi Projektu dle odst. 3.1. této Smlouvy plně dodržovat zákonnou úpravu problematiky zadávání veřejných zakázek a koncesí. Pakliže by při realizaci Projektu mělo dojít k jakémukoli finančnímu plnění ze strany Hlavního města Prahy Developerovi, SPV a/nebo jiné třetí osobě za dodávku, službu nebo stavební práce, pak bude Hlavní město Praha při zadání takových činností postupovat v režimu této zákonné úpravy.

  - Přechod měny na EUR. Pakliže v průběhu realizace Projektu dojde ke změně zákonné měny České republiky, např. k přechodu korun českých na Euro, pak to nezakládá žádný nárok kterékoli smluvní strany na nedodržení závazků vyplývajících z této Smlouvy a/nebo ze smluv uzavřených na jejím základě. Pro přepočet všech finančních plnění týkajících se Projektu bude použit oficiální kurs vyhlášený Českou národní bankou či jinou institucí, která ji případně nahradí.

  - Povinnost udržovat kvalitu realizačního týmu. Po dobu realizace Projektu je Developer povinen udržovat svůj realizační tým ve složení kvalitativně stejném či lepším, jak uvedl ve své nabídce v rámci Výběrového řízení, a v obsazení kapacitně plně vyhovujícím rozsahu a náročnosti Projektu a dostatečném pro dodržení časového harmonogramu Projektu.

  - Povinnost nerušit. Při realizaci jakékoli fáze Projektu je Developer povinen postupovat plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, případnými rozhodnutími (a jinými správními akty) orgánů státní správy a/nebo samosprávy a pokyny Hlavního města Praha tak, aby v Lokalitě Rohanský ostrov a jejím okolí nedocházelo nad míru nezbytnou k realizaci Projektu k obtěžování třetích subjektů nebo k vážnému ohrožení výkonu jejich práv (zejména vlastnického a nájemního), jakož i k zásahům do dopravní infrastruktury.

  - Povinnost součinnosti s Městskou částí Praha 8 a Hlavním městem Prahou. Developer je povinen při realizaci jakékoli fáze Projektu průběžně a komplexně informovat orgány Městské části Praha 8 a Hlavního města Prahy o aktuálním stavu realizace Projektu a o veškerých předpokládaných dopravních, stavebních či jiných omezeních vyplývajících z realizace Projektu. Developer je povinen poskytnout orgánům Městské části Praha 8 a Hlavního města Prahy veškerou součinnost k minimalizaci negativních dopadů a vlivů realizace Projektu na území a obyvatele Městské části Praha 8 a Hlavního města Prahy. Developer je povinen při realizaci jakékoli fáze Projektu postupovat plně v souladu s případnými rozhodnutími (a jinými správními akty) orgánů Městské části Praha 8 a Hlavního města Prahy vykonávajících tzv. přenesenou působnost orgánů státní správy..

  - Zápočet jistoty. Smluvní strany tímto sjednávají, že jistota složená Developerem v průběhu prvního a druhého stupně Výběrového řízení v celkové výši 103.000.000,- Kč (slovy: stotřimilionů korun českých) může být včetně mezitím přirostlých úroků kteroukoli ze smluvních stran jednostranně započtena na úhradu jakýchkoli závazků Developera vyplývajících z této Smlouvy, resp. jejího případného porušení, a ze smluv uzavřených na základě této Smlouvy, resp. jejich případných porušení. Jistota včetně mezitím přirostlých úroků bude Developerovi vrácena pouze pro případ odstoupení od této Smlouvy, a to pouze v tom rozsahu jistoty, který nebyl kteroukoli ze smluvních stran shora uvedeným způsobem započten.

  - Vstup SPV do Projektu. Pakliže o to Developer písemně požádá v souladu s podmínkami této Smlouvy, Hlavní město Praha se zavazuje uzavřít veškeré smlouvy předvídané touto Smlouvou s SPV namísto s Developerem, popř. umožnit záměnu subjektů z Developera na SPV v již uzavřených smlouvách, a to tak, aby pro každou příslušnou Urbanistickou část Projektu byl smluvním partnerem Hlavního města Prahy vždy jen jeden subjekt, tj. buď konkrétní SPV anebo Developer. Každé SPV při vstupu do Projektu ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy převezme se souhlasem Hlavního města Prahy veškeré existující závazky Developera vztahující se k příslušné Urbanistické části Projektu. Hlavní město Praha není povinno připustit vstup SPV do Projektu, nedojde-li k plné spokojenosti Hlavního města Prahy ke splnění podmínek odst. 9.9. a odst. 9.10. této Smlouvy. Hlavní město Praha není povinno připustit vstup SPV do Projektu také tehdy, bude-li SPV vůči HMP v prodlení se zaplacením jakékoli pohledávky, případně bude-li mezi SPV a HMP veden jakýkoli soudní či rozhodčí spor. Ke dni jakéhokoli vstupu SPV do Projektu, resp. k okamžiku uzavření jakékoli smlouvy mezi SPV a HMP ve smyslu této Smlouvy, musí Developer a/nebo SPV vždy prokázat čestným prohlášením, že jediným společníkem SPV je Developer, případně osoba tvořící s Developerem koncern ve smyslu Obchodního zákoníku.

  - Ručení Developera. V případě vstupu SPV do Projektu za podmínek této Smlouvy Developer převezme ručení za:

    - závazek SPV uzavřít s Hlavním městem Prahou Nájemní smlouvy, a to tak, že v případě, že SPV tento svůj závazek nesplní, Developer uzavře takové Nájemní smlouvy s Hlavním městem Prahou sám; a

    - závazek  SPV platit Hlavnímu městu Praze nájemné dle Nájemních smluv; a

    - závazek SPV uzavřít s Hlavním městem Prahou Kupní smlouvy, a to tak, že v případě, že SPV tento svůj závazek nesplní, Developer uzavře takové Kupní smlouvy s Hlavním městem Prahou sám; a

    - závazek  SPV zaplatit Hlavnímu městu Praze kupní cenu dle Kupních smluv.

Sankční ustanovení

  - Náhrada škody. Ta smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a to vše za podmínek stanovených v ustanovení § 373 a násl. Obchodního zákoníku. Za porušení této Smlouvy se rovněž nepovažuje žádný případ prodlení Hlavního města Prahy, Developera a/nebo SPV způsobený tím, že příslušné orgány státní správy a/nebo územní samosprávy jsou bez zavinění příslušné smluvní strany v prodlení s vydáním jakéhokoli pro postup dle této Smlouvy relevantního a nezbytného rozhodnutí, souhlasu, stanoviska a/nebo jakéhokoli jiného správního aktu oproti krajním lhůtám stanoveným pro vydání takového rozhodnutí, souhlasu, stanoviska a/nebo jakéhokoli jiného správního aktu příslušnými právními předpisy.

  - Omezení. Poškozená smluvní strana však nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností povinné smluvní strany bylo způsobeno jednáním poškozené smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená smluvní strana povinna.

  - Smluvní pokuty. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy tyto smluvní pokuty za těchto podmínek:

    - Developer se zavazuje zaplatit Hlavnímu městu Praha smluvní pokutu ve výši 5.250.000,- Kč (slovy pětmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých) za každý měsíc prodlení se splněním své povinnosti předložit Hlavnímu městu Praha návrh Realizační studie dle odst. 3.3. této Smlouvy, maximálně však v souhrnu částku 105.000.000,- Kč (slovy jednostopětmilionů korun českých).

    - Developer se zavazuje zaplatit Hlavnímu městu Praha smluvní pokutu ve výši 5.250.000,- Kč (slovy pětmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých) za každý měsíc prodlení se splněním své povinnosti předložit Hlavnímu městu Praha geometrické plány dle odst. 3.4. této Smlouvy, maximálně však v souhrnu částku 105.000.000,- Kč (slovy jednostopětmilionů korun českých).

    - Developer se zavazuje zaplatit Hlavnímu městu Praha smluvní pokutu ve výši 15.750.000,- Kč (slovy patnáctmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých) pro případ, že ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě 2 (dvou) měsíců nesplní svoji povinnost uzavřít s Hlavním městem Praha kteroukoli Nájemní smlouvu dle článku 4 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

    - Hlavní město Praha se zavazuje zaplatit Developerovi smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) pro případ, že ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě 2 (dvou) měsíců nesplní svoji povinnost uzavřít s Developerem kteroukoli Nájemní smlouvu dle článku 4 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

    - Hlavní město Praha se zavazuje zaplatit Developerovi smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) pro případ, že ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě 2 (dvou) měsíců nesplní svoji povinnost uzavřít s Developerem kteroukoli Smlouvu o věcném předkupním právu ke Komerčním pozemkům dle článku 5. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

    - Developer se zavazuje zaplatit Hlavnímu městu Praha smluvní pokutu ve výši 100.000.000,- Kč (slovy jednostomilionů korun českých) pro případ, že ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě 2 (dvou) měsíců nesplní svoji povinnost uzavřít s Hlavním městem Praha kteroukoli Kupní smlouvu dle článku 7. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

    - Hlavní město Praha se zavazuje zaplatit Developerovi smluvní pokutu ve výši 20.000.000,- Kč (slovy dvacetmilionů korun českých) pro případ, že ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě 2 (dvou) měsíců nesplní svoji povinnost uzavřít s Developerem kteroukoli Kupní smlouvu dle článku 7. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

    - Developer se zavazuje zaplatit Hlavnímu městu Praha smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých) pro případ, že ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě 1 (jednoho) měsíce nesplní svoji povinnost udržovat svůj realizační tým v dostatečném kvalitativním a kvantitativním složení ve smyslu odst. 9.5. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

    - Developer se zavazuje zaplatit Hlavnímu městu Praze smluvní pokutu ve výši 1.050.000,- Kč (slovy jedenmilionpadesáttisíc korun českých) za každý měsíc prodlení se splněním své povinnosti podat řádný (tj. veškeré formální a obsahové náležitosti požadované relevantními právními předpisy splňující) návrh na vydání Územního rozhodnutí v termínech stanovených schválenou Realizační studií, a to v případě prodlení se podáním návrhu na vydání každého jednotlivého Územního rozhodnutí.

    - V případě, že Developer k písemné výzvě neposkytne Městské části Praha 8, resp. Hlavnímu městu Praze, dostatečnou součinnost tím, že nepředloží ve lhůtě požadované listinné dokumenty či jiné podklady, je Developer povinen zaplatit Hlavnímu městu Praze za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.

    - V případě, že se Developer dostane do prodlení s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle odst. 6.4. této Smlouvy, je Developer povinen zaplatit Hlavnímu městu Praze za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých).

    - V případě, že se Developer dostane do prodlení s podáním žádosti o vydání Prvního stavebního povolení ve smyslu subodst. 6.1.4 této Smlouvy, je Developer povinen uhradit Hlavnímu městu Praze smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) za každý měsíc prodlení, maximálně však v souhrnu částku 6.000.000,- Kč (slovy šestmilionů korun českých).

    - Věřitel z nároku na zaplacení kterékoli smluvní pokuty dle subodst. 10.3.1. až 10.3.12. bude oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

    - Smluvní strany výslovně vylučují možnost použití § 300 Obchodního zákoníku na právní vztahy z této Smlouvy, přičemž sjednávají, že nastanou-li v konkrétním případě okolnosti vylučujících odpovědnost dle § 374 odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku a /nebo dle ustanovení odst. 10.1. této Smlouvy, nevznikne v takovém konkrétním případě povinnost zaplatit smluvní pokutu.

  - Úroky z prodlení. Ve všech smlouvách uzavřených na základě této Smlouvy bude, pokud jde o úroky z prodlení, aplikováno ujednání, dle kterého výše úroku z prodlení bude určena podle příslušných právních předpisů.

Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

  - Účinnost. Tato Smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu 20-ti (dvaceti let) od jejího uzavření.

  - Zrušení. Tato Smlouva může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

  - Odstoupení z důvodů stanovených zákonem. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, a to zejména za podmínek stanovených § 344 až 351 odst. 1 Obchodního zákoníku. Za podstatné porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy bude považováno pouze porušení těch povinností, na něž se vztahují smluvní pokuty dle odst. 10.3. této Smlouvy. Ostatní případná porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy budou považována za nepodstatná.

  - Odstoupení Hlavního města Praha. Hlavní město Praha je oprávněno od této Smlouvy odstoupit také v těchto případech:

    - v případě, že na majetek Developera a/nebo na majetek osoby ovládající Developera bude prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení takového konkursu bude zamítnut pro nedostatek majetku;

    - v případě, že ohledně některé z osob uvedených v subodst. 11.4.1. této Smlouvy bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude o insolvenčním návrhu rozhodnuto tak, že se zamítá pro nedostatek majetku dlužníka;

    - v případě, že některá z osob uvedených v subodst. 11.4.1. této Smlouvy podá návrh na vyrovnání nebo návrh na vyhlášení moratoria;

    - v případě, že některá z osob uvedených v subodst. 11.4.1. této Smlouvy vstoupí do likvidace;

    - Realizační studie, vypracovaná ve smyslu odstavce 3.3.2. této Smlouvy, se nestane závaznou pro smluvní strany ani do 12 (dvanácti) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.

  - Odstoupení Developera. Developer je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Realizační studie, vypracovaná ve smyslu odstavce 3.3.2. této Smlouvy, se nestane závaznou pro smluvní strany ani do 12 (dvanácti) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy

  - Forma odstoupení. Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být ostatním smluvním stranám doručen za podmínek stanovených v odst. 12.3. této Smlouvy.

  - Účinky odstoupení. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy ostatním smluvním stranám za podmínek stanovených v odst. 12.3. této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut ani smluvních ujednání uvedených v článku 12. této Smlouvy. Není-li touto Smlouvou nebo jinou písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, smluvní strany výslovně vylučují možnost použití ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku na právní vztahy z této Smlouvy, přičemž sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy.

  - Částečné odstoupení. V případě, že nastane důvod pro odstoupení od této Smlouvy, který se bude týkat jen některé z Urbanistických částí Projektu, může oprávněná smluvní strana od této Smlouvy odstoupit buď (i) v celém rozsahu, nebo (ii) jen v rozsahu práv a povinností týkajících se dotčené Urbanistické části Projektu.

  - Výpověď. Tuto Smlouvu nelze jednostranně vypovědět.

  - Vrácení jistoty v případě odstoupení od Smlouvy. Smluvní strany tímto sjednávají, že  jistota dle odst. 9.8. této Smlouvy bude Hlavním městem Prahou v případě ukončení této Smlouvy formou odstoupení vrácena Developerovi po odečtení té její části, která bude případně kteroukoli ze smluvních stran jednostranně započtena na úhradu jakýchkoli závazků Developera vyplývajících z této Smlouvy, resp. jejího případného porušení, a ze smluv uzavřených na základě této Smlouvy, resp. jejich případných porušení ve smyslu odst. 9.8. této Smlouvy, a to nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne zániku této Smlouvy odstoupením.

Závěrečná ustanovení

  - Řídící právní předpisy. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.

  - Řešení sporů. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

  - Doručovací doložka. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně této Smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu smluvní strany uvedenou v této Smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně.

  - Součinnost. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.

  - Zastupování Hlavního města Prahy při realizaci Projektu. Jakékoli právní a faktické úkony (zejména souhlasy, stanoviska, vyjádření, výzvy a plné moci) je pro účely této Smlouvy a pro účely realizace Projektu oprávněn za Hlavního města Prahu činit ředitel Odboru obchodních aktivit Magistrátu Hlavního města Prahy, nevyžaduje-li tato Smlouva, právní předpisy nebo vnitřní předpisy Hlavního města Prahy v konkrétním případě jinak. Ředitel Odboru obchodních aktivit Magistrátu Hlavního města Prahy je zejména oprávněn vyslovovat souhlas s návrhem Realizační studie ve smyslu odst. 3.3. této Smlouvy, a to po předchozím vyžádání odborného stanoviska od Odboru městského investora Magistrátu Hlavního města Prahy, Útvaru rozvoje města, Dopravního podniku hl.m.Prahy, akciové společnosti a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. K uzavření jednotlivých smluv na základě této Smlouvy, případně k podpisu odstoupení od této Smlouvy, bude za Hlavní město Prahu oprávněna vždy osoba stanovená příslušným usnesením Rady HMP nebo vnitřním předpisem Hlavního města Prahy.

  - Změna Smlouvy. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody.

  - Počet stejnopisů. Tato Smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, přičemž Hlavní město Praha obdrží 6 z nich a Developer obdrží 2 z nich.

  - Přílohy. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:

    - Příloha č. 1 – Specifikace Komerčních pozemků;

    - Příloha č. 2 – Specifikace Lokality Rohanský ostrov;

    - Příloha č. 3 – Usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy č. [*] ze dne [*].

  - Okolnosti uzavření Smlouvy. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Smluvní strany prohlašují, že všechny výrazy obsažené v této Smlouvě při jednáních o uzavření této Smlouvy použily poprvé společně.

  - Centrální evidence smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za důvěrné a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

  - Orgány Hlavního města Praha. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Usnesením Rady Hlavního města Prahy  č. [*] ze dne [*] a Usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č. [*] ze dne [*].

- Podpisy následují na další straně.

| V Praze dne ______________ | V Praze dne ______________ |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| Hlavní město Praha | Konsorcium Rohan, s.r.o. |
| RNDr. Peter Ďurica, CSc. ředitel odboru obchodních aktivit MHMP | Radek Janeček jednatel ___________________________________ |
|  | Konsorcium Rohan, s.r.o. |
|  | Leoš Anderle jednatel |

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci projektu

Specifikace Komerčních pozemků

pozemky v k.ú. Karlín  parc.č.

767/10 o výměře        1.867 m2

767/11 o výměře  	  878 m2

767/16 o výměře	  289 m2

767/23 o výměře	1.425 m2

767/24 o výměře	264 m2

767/42 o výměře 	   536 m2

767/43 o výměře	608 m2

767/44 o výměře	641 m2

767/45 o výměře	3.635 m2

767/46 o výměře	449 m2

767/47 o výměře	456 m2

767/62 o výměře     	   36 m2

část pozemků parc.č.

766 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 766/4 o výměře 15 m2

767/1 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/89 o výměře 46.246 m2

767/19 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/84 o výměře 49 m2

767/4 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/4 o výměře 121.059 m2

767/41 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/85 o výměře 173 m2

767/55 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/86 o výměře 455 m2

769 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 769/4 o výměře 18 m2

841/2 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/11 o výměře 189 m2

841/2 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/12 o výměře 4.770 m2

841/4 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/14 o výměře 3 m2

841/4 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/15 o výměře 28 m2

844/1 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 844/7 o výměře 2.731 m2

844/3 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 844/8 o výměře 1.708 m2

854/1 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 854/20 o výměře 2.008 m2

Pozemky v k.ú. Karlín o celkové výměře	190.536 m2

pozemky v k.ú. Libeň parc.č.

4001/5 o výměře 	1.509 m2

4001/6 o výměře 	126 m2

4111/2 o výměře	2 m2

část pozemku parc.č.

4001/2 - dle geometrického plánu č. 2209-23/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 4001/2 o výměře  4.269 m2

Pozemky v k.ú. Libeň o celkové výměře	 5.906 m2

Pozemky v území Rohanského ostrova o celkové výměře 	196.442 m2

Příloha č. 2 Smlouvy o realizaci projektu

Specifikace Lokality Rohanský ostrov

## Základní údaje o území Rohanského ostrova

Území Rohanského ostrova tvoří významnou územní rezervu pro rozvoj centrální části hlavního města Prahy.

Pro předmětné území byly zpracovány územní podklady – urbanistická studie (US) Rohanský ostrov a US Maniny – Dolní Libeň – Invalidovna. Studie byly podkladem při přípravě území včetně schválené změny územního plánu hl.m.Prahy č. 720, která pro rozvojová území závazně definovala vymezení ploch a míru využití území.

Území Rohanského ostrova se nachází v obvodu městské části Praha 8, na ploše ohraničené ze severu linií protipovodňové ochrany a ulicí Štorchovou (rampa mezi Voctářovou a Libeňským mostem).a z jihu budoucí komunikací Pobřežní III navazující na ulici Voctářova. Na západě potom prodloužením ulice Šaldova. Celkem se jedná o cca 20 ha plochy.

Proces přeměny řešeného území do podoby, kterou předpokládá platný územní plán hlavního města Prahy zahájí demolice, odstranění vzrostlé zeleně, vymístění inženýrských sítí a hrubé terénní úpravy.

## Charakteristika území Rohanského ostrova a jeho dosavadní využití

Jedná se z části o velmi málo kultivované území, v jehož východní části byl dlouhodobě ukládán na skládky materiál vytěžený při stavbě metra i z jiných staveb. V nedávné minulosti byla  na tomto území provozována recyklační centra.

Mimoto se v uvedeném území nachází množství provizorních staveb (skladů, technických základen) a zařízení stavenišť různých firem, odstavná parkoviště atd.

Mnohá z těchto zařízení (zejména v pobřežní části) značně utrpěla při povodních v srpnu 2002, byla však vesměs opravena a znovu zprovozněna.

Stávající inženýrské sítě v území Rohanského ostrova slouží jednak zmíněným areálům, jednak územím procházejí. První budou vesměs bez náhrady zrušeny, druhé pak přeloženy do vhodnější trasy, většinou do uličního profilu budoucí nové komunikace Pobřežní III.

Přeložka vodovodu DN1000 v blízkosti Libeňského mostu nebude provedena s tím, že ji  provede až stavebník na základě konkrétního návrhu zástavby.

Další přeložky horkovodu a stávajícího proplachovacího kanálu jsou součástí staveb Pobřežní III.

Žižkovskou kanalizační výpust, stoku jednotné kanalizace z Šaldovy ulice ke Karlínské shybce a vodovodní přivaděč metra respektuje navrhované řešení přípravy území.

## Koordinace se stavbami jiných investorů

V současné době je v území Rohanského ostrova nebo v jeho blízkosti připravováno několik staveb, s nimiž je nutno koordinovat věcné, prostorové i časové souvislosti.

Jedná se o tyto stavby:

  - Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací Libeňský most  vč. úpravy protipovodňového opatření

  - Libeňské doky – DOCKS, Praha 8 – Libeň

  - Výstavba horkovodu z Ocelářské (DN 500 – TN Vysočany – Libeň a Libeň – Holešovice)

  - Úprava stokového systému v Šaldově ulici a retenční nádrž

## Majetkoprávní vztahy

1.4.1. Pozemky

Lokalitu Rohanského ostrova tvoří pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy, které se nacházejí v katastrálním území Karlín a katastrálním území Libeň, a to konkrétně následující pozemky :

pozemky v k.ú. Karlín  parc.č.

767/10 o výměře        1.867 m2

767/11 o výměře  	  878 m2

767/16 o výměře	  289 m2

767/23 o výměře	1.425 m2

767/24 o výměře	264 m2

767/42 o výměře 	   536 m2

767/43 o výměře	608 m2

767/44 o výměře	641 m2

767/45 o výměře	3.635 m2

767/46 o výměře	449 m2

767/47 o výměře	456 m2

767/62 o výměře      36 m2

část pozemků parc.č.

766 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 766/4 o výměře 15 m2

767/1 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/89 o výměře 46.246 m2

767/19 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/84 o výměře 49 m2

767/4 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/4 o výměře 121.059 m2

767/41 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/85 o výměře 173 m2

767/55 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 767/86 o výměře 455 m2

769 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 769/4 o výměře 18 m2

841/2 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/11 o výměře 189 m2

841/2 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/12 o výměře 4.770 m2

841/4 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/14 o výměře 3 m2

841/4 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 841/15 o výměře 28 m2

844/1 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 844/7 o výměře 2.731 m2

844/3 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 844/8 o výměře 1.708 m2

854/1 dle geometrického plánu č. 751-70/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 854/20 o výměře 2.008 m2

Pozemky v k.ú. Karlín o celkové výměře	190.536 m2

pozemky v k.ú. Libeň parc.č.

4001/5 o výměře 	1.509 m2

4001/6 o výměře 	126 m2

4111/2 o výměře	2 m2

část pozemku parc.č.

4001/2 dle geometrického plánu č. 2209-23/2006 nově označenou jako pozemek parc. č. 4001/2 o výměře  4.269 m2

Pozemky v k.ú. Libeň o celkové výměře	 5.906 m2

Pozemky v území Rohanského ostrova o celkové výměře 	196.442 m2

Lokalita Rohanského ostrova není tvořena pozemky a jejich částmi, které jsou vymezeny uličním prostorem místní komunikace „Pobřežní“ včetně součástí, příslušenství a stavby (resp. tělesa) této komunikace. Místní komunikací „Pobřežní“ se rozumí nově budovaná pozemní komunikace, která bude navazovat na stávající Rohanské nábřeží (Pobřežní).

V 1. etapě byla vybudována komunikace Pobřežní, která je umístěna rovnoběžně s komunikací Sokolovskou, na západní straně je ohraničena ulicí Šaldovou a na východní straně se v křižovatce s ulicí Za Invalidovnou připojuje na ulici Sokolovskou. Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci o délce cca 600m. V 2. etapě bude vybudována komunikace Pobřežní, která bude na západní straně ohraničena ulicí Za Invalidovnou a na východní straně ulicí Voctářovou. Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci o délce cca 683 m. Délka nového propojení přes Rustonku a křižovatku na Sokolovské ulici bude 224 m. Předpokládá se, že realizace 2. etapy bude dokončena k temínu 06/2008.

Hlavní město Praha tímto výslovně upozorňuje, že jakékoli informace uvedené v tomto dokumentu nejsou taxativní a jsou pouze základního charakteru. Uvedené informace jsou aktuální ke dni vypracování tohoto dokumentu.

1.4.2. Stavby

Stavby (zapsané i nezapsané v katastru nemovitostí) nejsou předmětem výběrového řízení vztahujícího se k Projektu. Bližší identifikace staveb zapsaných v katastru nemovitostí je obsahem příslušných výpisů z katastru nemovitostí, které tvoří jakožto přílohy součást tohoto dokumentu.

Veškeré stavby nacházející se v území Rohanského ostrova na pozemcích uvedených v odst. 1.4.1. tohoto dokumentu jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s výjimkou:

- na pozemku parc.č. 767/62 k.ú.Karlín o výměře 36 m2 se nachází stavba trafostanice ve vlastnictví Pražská energetika, a.s., která má zůstat zachována až do doby, kdy bude nahrazena novou TS v rámci nové zástavby;

- na  pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Karlín  se nachází stavby ve vlastnictví Vodní stavby a.s. v konkursu. Majetkoprávní vypořádání těchto staveb, resp. jejich převod do vlastnictví HMP je problematický, neboť Vodní stavby a.s. v konkursu nemají k dispozici nabývací doklad prokazující jejich vlastnické právo.

Další existence, resp. právní režim staveb se řídí podmínkami stanovenými ve smlouvě o realizaci projektu.

Hlavní město Praha upozorňuje na následující stavební práce a jejich průběh:

Pobřežní III. – 2.etapa – komunikace

investor:		Technická správa komunikací

zahájení stavby:	06/2007

demolice staveb:	k demolici v rámci této stavby jsou určeny objekty na pozemcích parc.č. 854/7, parc.č. 854/4,  parc.č. 854/5 a  parc.č. 854/6 vše v k.ú. Karlín, které byly ve vlastnictví SSŽ, p.Šmída a p.Chalupové.  V současné době jsou ve vlastnictví HMP.

drobné stavby na pozemku Dopravního podniku  hl.m.Prahy a.s. odstraněny 11/2007 na náklady stavebníka

Pro uskutečnění této stavby je nezbytná demolice areálu „Rustonka“ v rozsahu trasy komunikace, nyní objekty ve vlastnictví J&T Real Estate CZ a.s. – viz. dále

Pobřežní III. – 2. etapa – infrastruktura

investor:	 OMI MHMP

zahájení stavby:	07/2007

demolice staveb: stavby v dotčeném území budou odstraněny v rámci výstavby komunikace

Maniny – příprava území

investor: OMI MHMP

zahájení stavby: středová část 12/2007

demolice staveb: středová část – stavby nejsou

demolice staveb: část u Libeňského mostu – stavby jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy

původně pozemky Dopravního podniku hl.m.Prahy a.s., který tyto včetně  staveb v minulosti pronajal – před zahájením demoličních prací je nezbytné ukončení uzavřených nájemních vztahů. Specifikace těchto nájemních smluv vč.možností jejich ukončení je uvedena dále.

speci

část směrem k centru Prahy –

objekty původně ve vlastnictví Metrostavu, které byly směnnou smlouvou převedeny do vlastnictví hlavního města Prahy a dle smlouvy měly být vyklizeny do 1 měsíce ode dne uzavření této směnné smlouvy

před zahájením demoličních prací je nutno majetkoprávně vypořádat tyto objekty:

objekt ve vlastnictví Vodních staveb v likvidaci – majetkoprávní vypořádání těchto staveb, resp. jejich převod do vlastnictví HMP je problematický, neboť Vodní stavby a.s. v konkursu nemají k dispozici nabývací doklad prokazující jejich vlastnické právo (stavby nejsou zapsány v KN)

Demolice areálu Rustonka

jde o demolice nezbytné pro uskutečnění stavby „Pobřežní III. – 2. etapa – komunikace“

investor: Technická správa komunikací

zahájení stavby: 06/2007

demolice staveb: demolice objektů v areálu Rustonky  již proběhly  v místě kolizí se stavbou Pobřežní III. 2.etapa, a to v rámci této stavby. Ostatní objekty demoluje společnost Rustonka Development. Objekt kotelny, včetně komínu zůstává zachován.

Pobřežní III. – 3.etapa – proplachovací kanál

investor: OMI MHMP

zahájení stavby: po dokončení staveb Pobřežní III. – 1.+ 2.etapa a             zahájení stavby Libeňského mostu

Pobřežní IV. – severní a jižní větev

v současné době j jsou tyto stavby pouze ve formě projednávání studie

Protipovodňová opatření

investor: OMI MHMP

zahájení stavby: stavba již byla zahájena

demolice staveb: objekty původně ve vlastnictví Metrostavu – nyní ve vlastnictví MHMP na pozemcích parc. č.767/19, parc.č. 767/40, parc.č. 767/48 a parc.č. 767/61 vše v k.ú.Karlín – bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby a probíhá jednání, zda náklady na tyto demolice ponese původní vlastník Metrostav či stávající vlastník hlavní město Praha.

1.4.3. Nájemní smlouvy

Část území Rohanského ostrova je v současné době pronajata třetím osobám, které ji využívají pro vlastní podnikatelskou činnost.

Jde především o oblast přiléhající k ul. Štorchova a Voctářova, o pozemky, které byly v minulosti ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m.Prahy a.s.

V této oblasti byly uzavřeny tyto nájemní smlouvy:

- nájemní smlouva se společností LREAGRAO UNLOGANI KLINDENT PROPERTIS, a.s. (původní obchodní firma Bena, a.s.) ze dne 5.1.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.1997, dodatku č. 2 ze dne 15.1.2004

Předmět nájmu:

pozemky parc. č. 767/23, parc. č. 767/24 v k.ú.Karlín a .parc. č. 4001/5, č.parc.4001/6 v k.ú.Libeň a stavba čerpací stanice pohonných hmot (zastavěná plocha 240 m2, zastřešená plocha 360 m2, tj. celkem 600 m2), včetně příjezdových a obslužných komunikací vybudovaných na uvedených pozemcích.

Doba nájmu:

na dobu 5 let, nebude-li příslušnými orgány rozhodnuto o ukončení provozu této čerpací stanice. Doba nájmu se dle této smlouvy automaticky prodlužuje o bezprostředně navazujících 5 let a po ukončení tohoto období o dalších časově následných 5 let, tj. do 4.1.2011.

Výše nájemného:

854.510,- Kč + DPH ročně, upravená podle indexu roční míry inflace

Část staveb, tj. kiosek, oplocení, napojení na ul. Voctářovu a přípojky inženýrských sítí, je ve vlastnictví společnosti PAP OIL, a.s. se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, který tyto stavby nabyl jako jejich stavebník. Tyto stavby byly povolené jako stavby dočasné a lhůta jejich existence dle kolaudačního výměru uplynula. Byla zahájena jednání o vydání demoličního výměru pro vlastníka těchto staveb PAP OIL, a.s.

- nájemní smlouva č. 0200600101 se společností DMA spol. s.r.o. ze dne 15.12.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2001, dodatku č. 2 ze dne 16.10.2002, dodatku č. 3 ze dne 18.10.2002, dodatku č. 4 ze dne 27.12.2002 a dodatku č. 5 ze dne 27.1.2003

Předmět nájmu:

pozemek arc. č. 767/4 o výměře 235.190 m2 a pozemek parc. č. 841/4 o výměře 235 m2 v k.ú.Karlín a pozemek parc. č. 4001/2 o výměře 4.636 m2 v k.ú.Libeň vč. staveb na této ploše.

Doba nájmu:

na dobu neurčitou s tím, že výpovědní lhůta je jeden rok a začne běžet 1.1. následujícího kalendářního roku. Písemná výpověď musí být doručena nejpozději dnem 30. září příslušného roku.

Pronajímatel může smlouvu vypovědět, jestliže nájemce užívá předmět nájmu

- v rozporu s dohodnutým účelem,

- takovým způsobem, že přes písemnou výstrahu pronajímateli vzniká škoda nebo mu škoda hrozí

- nezaplatil nájemné

Výše nájemného:

1.320.110,-  Kč +  DPH ročně, upravená podle indexu roční míry inflace

- nájemní smlouva č. 0200600100 se společností DMA spol. s.r.o. ze dne 15.12.2000 ve znění pozdějších dodatků

Předmět nájmu:

mimo jiné pozemek parc.č. 767/23 o výměře 1.423 m2 v k.ú. Karlín a pozemek   parc.č.    4001/5 o výměře 1.509 m2 v k.ú. Libeň, včetně staveb na této ploše

Doba nájmu:

max. do 31.12.2010

Smluvní strany se dohodly, že v případě vydání územního rozhodnutí na definitivní využití    předmětného území nebo jeho části (v souladu se závaznou částí územního plánu), vyklidí nájemce předmět nájmu nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci takového rozhodnutí, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

Výše nájemného:

2.002.400,- Kč + DPH ročně, upravená podle indexu roční míry inflace

Ostatní:

Hlavní město Praha podalo dne 29.1.2007 žalobu na vyklizení shora uvedených pozemků tvořících část předmětu nájmu dle této smlouvy, neboť otázka doby nájmu je mezi stranami sporná. Žaloba je vedena Obvodním soudem pro Prahu 8 pod sp.zn. 11C 31/2007. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 14. února 2008 byla žaloba Hlavního města Prahy zamítnuta. Hlavní město Praha se proti uvedenému rozsudku neodvolalo.

- nájemní smlouva s panem Petrem Soukupem ze dne 1.7.1994 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.1999

Předmět nájmu:

část pozemku parc. č. 767/4 o výměře 1.489 m2 v k.ú.Karlín včetně stavby autodílny na této části pozemku

Doba nájmu:

doba neurčitá s 3 měsíční výpověďní lhůtou

Výše nájemného:

175.240,- Kč + DPH ročně, upravené podle indexu roční míry inflace

Ostatní:

Hlavní město Praha podalo výpověď uvedené nájemní smlouvy (datovanou dne 12.3.2008), která byla doručena nájemci dne 28.3.2008.

- nájemní smlouva se společností PRAGOLF s.r.o.  ze dne 30.7.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 24.7.2003, dodatku č. 3 ze dne 7.11.2003, dodatku č. 4 ze dne 21.7.2004

Předmět nájmu:

část pozemku č.parc.767/4 k.ú.Karlín, která se z převážné části nachází v území za protipovodňovým valem, které není předmětem tohoto výběrového řízení, pro vybudování a provozování cvičného golfového hřiště

Doba nájmu:

na dobu 20 let ode dne podpisu dodatku č. 3, tj. do 7.11.2023

Výše nájemného:

100.000,- Kč + DPH ročně, upravené podle indexu roční míry inflace

- hlavní město Praha zastoupené odborem infrastruktury města Magistrátu hlavního města Prahy uzavřelo dne 19.12.2005 smlouvu o poskytování služeb č. INO/55/02/001956/2005 se společností IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s. na dobu určitou,tj. do 31.12.2006. Předmětem smlouvy je provozování sběrného dvora na části pozemku parc.č. 4001/2 v k.ú. Libeň a části pozemku parc.č. 767/4 v k.ú. Karlín. Odbor obchodních aktivit Magistrátu hlavního města Prahy souhlasí pro  období od 1.1.2007 s uzavřením smlouvy o poskytování služeb na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

- Na pozemku parc.č. 767/4 v k.ú. Karlín užívá 2 objekty bez čp/če  Autoservis Michal, majitel Aleš Michal. Vlastníkem těchto objektů je R+V Boroglass s.r.o.,  s nímž je jednáno o úplatném převodu. Úplatný převod bude předložen k rozhodnutí orgánům města po zajištění nového znaleckého posudku, resp. poté, kdy bude zajištěno financování této stavby.

1.4.4. Věcná břemena

Část z pozemků uvedených v odst. 1.4.1. tohoto dokumentu je v současné době zatížena věcnými břemeny zapsanými v katastru nemovitostí, jak vyplývá z příslušných výpisů z katastru nemovitostí, které tvoří jakožto přílohy součásti tohoto dokumentu.

Jednotlivé dílčí nájemní smlouvy uzavírané v rámci Projektu budou svým obsahem respektovat existenci zmíněných věcných břemen a nebudou svým obsahem s těmito věcnými břemeny v rozporu.

Části pozemků parc.č. 767/4, parc.č. 841/2 a parc. č. 854/1 vše v k.ú. Karlín jsou dotčeny ochranným pásmem metra.

Po dokončení výstavby Pobřežní III. – 2. etapa budou mezi HMP a provozovateli jednotlivých inženýrských sítí uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen pro vedení sítí, jejichž přeložky byly provedeny v rámci této stavby – tyto přeložky z převážné části kopírují trasu nové komunikace.

## Přílohy specifikace Lokality Rohanský ostrov

Součástí této specifikace Lokality Rohanský ostrov jsou i tyto její přílohy:

- ortofotomapa

- příslušné výpisy z katastru nemovitostí (LV);

- příslušné geometrické plány.