Důvodová zpráva

Městské části Praha – Březiněves byla poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 2 500 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy na akci č. 4391 Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Na Horce na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 5/37 ze dne 22. 3. 2007.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Na Horce byla dokončena a celková výše nákladů na tuto akci činí 1 986 110 Kč, požádal starosta městské části Praha – Březiněves o možnost využít zbývající prostředky ve výši 513 890 Kč na opravy místních komunikací, které jsou na mnoha místech poškozené a propadlé.