D ů v o d o v á    z p r á v a

(platí pro RHMP i ZHMP)

V rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2007 byla vytvořena rezerva pro městské části hl.m.Prahy ve výši 500 000 tis.Kč. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.5/37 ze dne 22.3.2007 bylo z této rezervy za základě Radou hl.m.Prahy schváleného  „Postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro městské části hl.m.Prahy vytvořené v kap.1016 schváleného rozpočtu na rok 2007 a způsobu jejich vyhodnocování na úrovni hl.m.Prahy“ (dále Postupu) uvolněno pro potřeby městských částí celkem 451  000 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že zůstatek rezervy klesl po prvním kole pod 10 % původní výše rezervy,  v souladu s citovaným Postupem druhé kolo uvolňování dotací z rezervy se neuskuteční a zbývající částka má sloužit jako finanční zdroj k řešení náhlých, nepředvídatelných a neodkladných potřeb městských částí, jimž k jejich krytí nestačí vlastní zdroje  a odložení realizace by mohlo mít za následek další finanční ztráty, popř. jinou újmu.

Výše rezervy pro městské části v kap.10 rozpočtu HMP k 12.10.2007 činí   37 480 tis.Kč.

Na základě požadavků městských částí na finanční krytí havárií vzniklých na majetku svěřeném městský částem je nyní orgánům hlavního města Prahy předkládán návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací na vrub zbývající části rezervy pro městské části v kap.10 v celkové výši 8 800 tis.Kč. V případě odsouhlasení, resp. konečného schválení těchto dotací v ZHMP  by pak činil zůstatek rezervy pro MČ   28 680 tis.Kč.

Komentář k akcím  navrženým na krytí účelovou dotací z rozpočtu hl.m.Prahy:

MČ Praha – Dubeč

Rekonstrukce zdravotního střediska (havarijní stav)

V roce 2006 byla připravena přestavba části zdravotního střediska v Dubči, čp.99 s cílem odstranit podmáčení hlavní budovy a poškozování vnitřního zdiva především v části objektu, kde je umístěna lékárna. K těmto skutečnostem docházelo přesto, že stavba realizovaná v letech 1992-2000 byla provedena bez vad a při stavbě nebyl identifikován žádný zdroj vlhkosti. /Současná zjištění prokázala, že objekty jsou poškozovány dlouhodobým podmáčením, které způsobilo poškození stavebních konstrukcí, v lékárně vznikly rozsáhlé plochy plísní. Důvodem je zřejmě historická studna, která byla nyní  při otevření stavby objevena a díky  zákrytu betonovými prvky nebyla  při původní přestavbě  účastníkům výstavby známa./

Přestavba objektu byla zahájena v lednu 2007 demolicí některých částí stavebních prvků. Revizí finančních zdrojů novým vedením MČ bylo však zjištěno, že stavba nemá finanční krytí ani na provedení oprav a úprav minimálního rozsahu, proto došlo k pozastavení prací a zásadnímu omezení poskytování lékařské péče. Dočasně je k lékařským účelům využíván i zcela nevyhovující prostor v budově ÚMČ. Provoz lékárny je za hranicemi hygienických norem. K řešení výše uvedeného problému MČ požádala o dotaci ve výši 1,5 mil.Kč.

(Technický stav doložen vyjádřením Zdravotního ústavu se sídlem v Praze, centrem zdravotních služeb, Rajmonova 1199, Praha 8)

MČ Praha – Klánovice

ZŠ Slavětíská (objekt v ul. Smržovská 1) (havarijní oprava)

V budově ZŠ se ve všech obvodových zdech šaten v suterénu a v přízemních prostorách  projevuje vysoká vlhkost, která má vliv na kvalitu zdiva. Zpráva z měření vlhkosti organizací TVG ČR s.r.o. dokladuje naměření hodnot vlhkosti několikanásobně převyšující povolenou hranici. Tyto hodnoty bezprostředně ohrožují zdraví a vyžadují okamžité řešení. Z odborného odhadu nákladů na snížení vlhkosti zdiva vč. stavebních úprav po asanaci zdiva vyplynula celková výše nákladů  1,5 mil.Kč. O uvolnění těchto prostředků formou neinvestiční dotace MČ požádala hl.m.Prahu, neboť realizace akce není v jejích  finančních možnostech.

(Technický stav doložen Zprávou z měření vlhkosti  TVG Č.R .s.r.o. DRY*STAR)

MČ Praha – Lipence

Výstavba retenční nádrže

Jedná se o řešení situace, kdy v době přívalových dešťů  pod náporem vody v kanalizaci nestačí kalová čerpadla zvládnout přítok vody a balastní voda se splašky vyrazí poklopy kanalizace, odpadní voda zaplavuje přilehlé pozemky stávající zástavby a došlo i k znečištění přítoku Lipanského potoka. V letošním roce tato situace nastala již dvakrát, a to 2.3. a 9.8. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16 ve svém vyjádření ke stavu splaškové kanalizace v MČ Praha – Lipence konstatuje zjištění havárie ohrožující životní prostředí a požaduje bezodkladně přijmout opatření k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu splaškové kanalizace. Řešením bude výstavba retenčních nádrží na zachycení nadměrného přítoku vod, která nahradí nedostatečný retenční prostor v čerpací stanici. V letošním roce by měla být realizována výstavba jedné nádrže v hodnotě 2,5 mil.Kč. MČ Praha – Lipence požádala na tuto akci o uvolnění účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy.

(Technický stav doložen vyjádřením odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, Protokolem z ústního jednání a místního šetření ze dne 5.10.2007 a vyjádřením 1.Vodohospodářské spol. s r.o. ze dne 18.9.2007)

MČ Praha – Nebušice

Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. Ke Strži a Pod Novou školou a protipovodňová opatření

Silnou průtrží mračen a přívalovými dešti v polovině června t.r. došlo z důvodu havarijního stavu dešťové kanalizace, neexistujících protipovodňových opatření a nedokončených prací na komunikaci Ke Strži   ke značným škodám na majetku občanů. Tyto události se opakují, a to  v různém rozsahu podle intenzity srážek.

Nedokončená komunikace Ke Strži je příčinou i dalších stížností občanů – veliká prašnost, nemožnost odstraňování sněhu v zimních měsících, prakticky nemožný vjezd sanitních vozů do této ulice.

Na základě místních šetření zástupců MHMP a ÚMČ koncem června byla dohodnuta okamžitá dočasná opatření, která zabrání opakujícím se škodám. Dle odborného odhadu   náklady na tato opatření budou činit 1,8 mil.Kč. MČ požádala  o pokrytí této částky z rozpočtu hl.m.Prahy, neboť realizace akce není v jejích  finančních možnostech.

(Technický stav doložen protokolem z místního šetření ze dne 25.6.2007, stížnostmi občanů Nebušic a rozpočtem akce vypracovaným projektovým a inženýrským ateliérem PROJEKT IV)

MČ Praha – Řeporyje

ZŠ  Od Školy – porucha statické stability objektu

V pavilonu školní jídelny došlo k poklesu části základové desky, při šetření statik konstatoval nutnost mikropilotáže podél severní obvodové stěny a opravu trhlin ve stěnách a obkladech v této části budovy. Statickou poruchu je nutné řešit nejpozději do zimy. Náklady na  havárii se odhadují ve výši 1,5 mil.Kč. MČ požádala o krytí  havárie z rozpočtu hl.m.Prahy formou účelovou neinvestiční dotace.

(Technický stav doložen vyjádřením statické kanceláře TRČKA)