# Příloha TZ – Šteiner-dop-léto-22.6.

# Hlavní stavební akce s dopadem na dopravu:

Rekonstrukce SSZ (světelné signalizační zařízení)  křižovatek  Legerova – Rumunská a Legerova – Anglická: V termínu 9. 7. – 23. 7. 2010 bude omezen provoz na komunikaci Legerova záborem dvou jízdních pruhů. Provoz ve třech zúžených jízdních pruzích zachován. Zábor dvou jízdních pruhů bude i v ulicích Rumunská a Anglická. Provoz ve dvou zúžených jízdních pruzích bude zachován po celou dobu rekonstrukce. Zábor je nutný z důvodu pokládky chrániček pro rekonstrukci SSZ. Komunikace Legerova je jednou z nejvytíženější komunikací v hl.m. Praze, a proto i přes minimální dopravní omezení, které je nezbytné, je nutné počítat se sníženou rychlostí.

Rohanské nábřeží v úseku ul. Ke Štvanici – U nádražní lávky: V termínu 1.8. – 26. 8. 2010 bude probíhat rekonstrukce severní vozovky. Provoz bude veden v jižním pásu v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. Zde se dá očekávat kongesce vozidel z důvodu malé kapacity dotčených křižovatek a následné průjezdnosti pouze jedním pruhem pro každý směr jízdy (ze současných dvou jízdních pruhů).

Povltavská v úseku ul. most Barikádníků – Primátorská: V termínu 1. 8. – 19. 8. 2010 bude jednosměrně uzavřena ul. Povltavská směr Praha 9 z důvodu rekonstrukce vozovky. Provoz směr most Barikádníků (Praha 7 – Troja) bude veden bez objízdné trasy po komunikaci Povltavská. Ve směru od mostu Barikádníků na Prahu 9 bude vyznačena objízdná trasa po komunikacích V Holešovičkách – Zenklova – Čuprova – Povltavská.

Kbelská v úseku ul. Poděbradská – Nad Klíčovem (oba směry): Z důvodu havarijního stavu povrchu vozovky a velmi vysokých intenzit provozu je nutné, aby se oprava takto důležité komunikace prováděla v prázdninovém provozu. Z tohoto důvodu proběhne v termínu od 17. 7. do 15. 8. 2010 oprava povrchu na komunikaci Kbelská. Provoz na ul. Kbelská bude v jednom jízdním pruhu ve směru jízdy na Prahu 10, a proto se zde očekává tvorba kolon – stavební práce zde budou zkráceny na co možná nejkratší dobu.

Jižní spojka v úseku ul. Rabakovská – Průmyslová (oba směry): Z důvodu zprovoznění jižní části silničního okruhu kolem Prahy je nutné, aby výše zmíněná komunikace byla opravena, a proto v termínu 10. 7. – 26. 8. 2010 dojde k omezení na této komunikaci a provoz bude veden ve dvou jízdních pruzích pro každý směr jízdy - z toho levé jízdní pruhy boudou šířkově omezeny. Kapacitně zde zůstanou dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy jako nyní, nicméně je nutné počítat se sníženou rychlostí a větší obezřetností a možnou tvorbou kolon. Tato akce byla také zkrácena na co možná nejkratší dobu.

Národní v úseku ulic Masarykovo nábřeží - Spálená: Rekonstrukce  tramvajové trati, úplná výluka tramvají v úseku Národní divadlo – Lazarská. Objízdná trasa MHD: Masarykovo nábřeží – Myslíkova - Spálená. Automobilová doprava bude omezena dle postupu prací, průjezd bude zachován. Termín od 26. 7. do 31. 8. 2010.

### Sportovní a společenské akce s dopadem na dopravu:

Czech Bigman – závod v dlouhém triatlonu by měl v Praze proběhnout v sobotu dne 4. 7. 2010 v době od 7.00 do 18.00 hodin. Cyklistická část si vyžádá uzavírku ul. Strakonické ve směru do centra v úseku mezi ul. Na Baních a Barrandovským mostem. Provoz ve směru z centra bude bez omezení. Provoz do centra bude mít dvě objízdné trasy. První vede přes městské části Praha - Radotín, Malou a Velkou Chuchli. Druhá objízdná trasa vede přes most Závodu míru, Komořany, Modřany a Barrandovský most. Po zkušenostech z loňského roku lze předpokládat, že akce bude mít určitý vliv na příjezd do Prahy, neboť závod se koná v neděli. Nicméně kongesce vozidel nebude taková jako v minulých letech, protože po neděli 4.7.2010 jsou dva státní svátky (5.7. + 6.7.).

Grand Prix Praha 2010 – závod seriálu PIM se uskuteční 11. 9. 2010 v době mezi 18.00 a 23.00 hodinou. Start i cíl je na Staroměstském náměstí. Trasa závodu je stejná jako v loňském roce. Dopravní omezení budou v oblasti centra města - Pařížská, Dvořákovo nábřeží, Štefánikův most, nábř. E. Beneše, Mánesův most, nám. J. Palacha, 17. listopadu. Tato akce omezí provoz v centru města v odpoledních a večerních hodinách.

Evropský den bez aut - v neděli 19. 9. 2010 bude již tradičně uzavřeno Smetanovo nábřeží a část ul. Křižovnické. Nově je navrženo omezení průjezdu i v ul. Pařížské s ohledem na aktivity na Staroměstském náměstí a předpokládanou propagační cyklojízdu.

Dojezd tradičního cyklistického závodu  Praha – Karlovy Vary – Praha, který se koná 25. 9. 2010, bude veden po trase Plzeňská, Podbělohorská, Keplerova, Jelení, Mariánské hradby, Chotkova, Valdštejnská, Nerudova, Hradčanské náměstí. Akce si vyžádá krátkodobou uzavírku na trase závodu (cca 10 minut) v době průjezdu pelotonu. Protože časový limit pro absolvování závodu je stanoven na hranici Prahy a dále do cíle pojedou jen závodníci v limitu, může pořadatel krátkou dobu omezení zaručit. Doba příjezdu závodníků se předpokládá mezi 15.00 a 17.00 hodinou.

Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice – Praha se uskuteční v neděli 26. 9. 2010  v době od 9.00 do 14.00 hodin. Dopravní omezení bude na ulici Koněvově a Českobrodské ulici od Ohrady po Běchovice k ulici Mladých Běchovic. Tato akce nemá kromě vlastní trasy a bočních komunikací zásadní vliv na dopravu v Praze, protože se jedná o neděli dopoledne.