Informace

k zámyslu prověřovacího cvičení  výstavby

protipovodňových opatření  hl. m. Prahy

„Holešovice 2011

Téma cvičení :  Vlivem srážek došlo k vzestupu hladin na řece Berounce a Sázavě, kde byl vyhlášen dne 1. 10. 2011 II. stupeň povodňové aktivity (SPA) a vzhledem k nasycenosti povodí těchto řek a předpovědi dalších vytrvalých srážek se předpokládá  další vzestup hladin a dosažení III. SPA dne 2. 10. 2011.

Cíl cvičení :

Prakticky prověřit:

- V oblasti dopravy

  - Organizaci nakládání komponentů mobilního hrazení v místě skladování (centrální sklad PPO HMP Dubeč)  na dopravní prostředky a přepravu těžkých hrazení z míst uskladnění (dále jen „hrazení“)

  - Účinnost dopravních opatření v místě výstavby protipovodňových opatření.

- V oblasti vyčleněných sil a prostředků

- Potřebu sil a prostředků nutných k nakládání, přepravě a výstavbě hrazení.

- Dostatečnost a vhodnost mechanizačních prostředků používaných k výstavbě hrazení.

- Znalosti osob zajišťujících a provádějících nakládání, přepravu a výstavbu hrazení.

- V oblasti výstavby hrazení a realizace opatření

a)   Úplnost komponentů hrazení.

b)   Čas nutný k výstavbě hrazení.

c)   Prověření výstavby protipovodňové ochrany v nově zastavěných územích v rámci rozvojového území v nyní ochráněných. územích protipovodňovou ochranou hl.m. Prahy na území MČ Prahy 7.

- Prověření výstavby 4 těžkých hrazení v oblasti Holešovic

Místo cvičení :  Levý břeh – úsek od Libeňského mostu po ulici Varhulíkové – železniční

most, ulice Pod Drahou, podjezd ulice Partyzánská, podjezd v ulici Za

elektrárnou, podjezdy Stromovka I a II v  v Praze 7

Do prověřovacího cvičení není zahrnuta aktivace protipovodňových opatření

DP Metro – traťové ani staniční uzávěry nebudou uzavírány, ochrana

ohrožených stanic hrazením nebude prováděna.  Nebudou také prováděna

opatření na kanalizační   a stokové síti.

Čas cvičení :     od 07,00 h  dne  1. 10. 2011 do 12,00 h  dne  2. 10. 2011

Řídící cvičení :  primátor hl. m. Prahy  Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Námět cvičení :    Hydrologická situace byla na řece Vltavě ovlivněna regulací na Vltavské kaskádě. V současné době dochází k naplnění retenčních prostorů zejména na vodních dílech Lipno a Orlík. Vzhledem k pokračujícím srážkám a nasycenosti povodí řeky je předpoklad, že od 1. 10. 2011 nebude možné regulovat průtok ve Vltavě vodními díly na vltavské kaskádě.

Účastníci cvičení :  OS KŠ HMP, OKR MHMP, OKO MHMP, Správa služeb hlavního města Prahy, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Městská část Praha 7, městská policie HMP, Vězeňská služba ČR, aktivní zálohy A ČR, na přípravném období se podílí odbor dopravy MČ Praha 7 zpracováním DIR objízdných tras.

Údaje o mobilní protipovodňové ochraně:

- délka úseků výstavby mobilního hrazení celkem - 956,5 m

- počet vyskladněných kontejnerů - 32

- váha mobilního hrazení celkem -  190 tun

Úkoly k procvičení účastníků cvičení :

OS KŠ HMP

- podpora činnosti cvičících

- plnění úkolů řídícího taktického cvičení

- podávání informací na vyžádání veřejnosti

OKR MHMP

- zpracování dokumentace ke cvičení

- koordinace jeho přípravy  a provedení cvičení

- podpora činnosti cvičících

- plnění úkolů řídícího taktického cvičení

- zpracování závěrečné zprávy ze cvičení

OKO MHMP

- příprava tiskových zpráv

- příprava ukázek pro odbornou veřejnost

- příprava a realizace tiskové konference

## MP hl. m. Prahy

- zajištění veřejného pořádku ve spolupráci s PČR

- odklon a řízení dopravy ve spolupráci s PČR

- střežení mobilních prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy od začátku výstavby do odvozu do centrálního skladu v Dubči

## Správa služeb hl. m. Prahy

- svezení prvků protipovodňové ochrany na místa výstavby

- řízení výstavby hrazení

- řízení demontáže a odvoz prvků protipovodňové ochrany

- údržba a třídění mobilních prvků protipovodňové ochrany

## Jednotky SDH, aktivní zálohy AČR

- praktický nácvik výstavby protipovodňové ochrany HMP

- praktický nácvik demontáže a přípravy na odvoz protipovodňové ochrany

Městská část Praha 7

-    součinnost při zajištění  výstavby  těžkých hrazení protipovodňové ochrany – Varhulíkové

spodní, Varhulíkové horní, podjezd ulice Partyzánská, podjezd ulice Za elektrárnou

odbor dopravy MČ Praha 7

- vydání  DIR pro uzávěry komunikací včetně výluky tramvajového provozu

Pražské služby a.s.

  - zpracování dopravního omezení, projednání a zajištění DIR

- dopravní značení uzávěrů komunikací