Zápis ze 37. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 13. 9. 2010

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Štěpánek – ZHMP Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Introvič – Technická správa komunikací Poletín – PDS Syrový – odborná veřejnost Hosté: Drdácký – starosta MČ Praha-Troja Juřík – Listy HMP Kopečný – KPC Semančík – Bystricykel |

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:    Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Materiál je připraven. Primátorovi předloží radní Mareček.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou mapu Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010								 O: Introvič

Splněno částečně, ing. Poletín upraví formát dat do 30. 9. 2010.

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

T: 30. 6. 2010								O: Polák a Poletín

Termín se posunuje do 30. 9. 2010.

Úkol 34/2: Namítnout nesoulad studie Městského okruhu s usnesením Rady HMP č. 0544/2003.

T: 10. 5. 2010								O: Malý

Splněno.

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.

T: 30. 6. 2010							     O: Polák

Jednání s novým ředitelem JCD proběhne do konce září.

Úkol 35/3: Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

T: 14. 6. 2010							     O: Introvič

TSK dosud neumožnila požadovanou koordinaci a nereaguje na připomínky ke konkrétním 	      připravovaným opravám komunikací (např. Jeremenkova, Vídeňská).

Úkol 36/1: Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

T: 30. 6. 2010								O: Poletín

Termín se posunuje do 31. 10. 2010.

Úkol 36/2: Rozeslat členům komise podklady ProConsult k napojení cyklostezky Holešovice – Zoo na nový Trojský most.

T: 30. 6. 2010								O: Poletín

Úkol nebyl splněn.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Byly vyčerpány všechny rozpočtované prostředky na rok 2010, sliby městských politiků o navýšení se nesplnily, rovněž veškeré projekty k financování z fondů EU neprošly tamtéž pro „přílišnou drahotu“. Čeká se na další výzvu operačního programu EU (údajně speciálně pro cyklodopravu).

- Novelizovaná vyhláška o provozu na pozemních komunikacích

Počátek platnosti 14. 9. 2010. Do brožur budou vkládány vysvětlovací listy s upřesněními podle nové vyhlášky (cyklopiktokoridory, jednosměrky s právem průjezdu cyklistů apod.).

- Týden mobility

K podpisu je připravena smlouva, která umožňuje převzít pozemky na trase vítkovské cyklostezky („Staré spojení“) do majetku hlavního města Prahy, což by umožnilo otevření jejího zbytku (tunel a Praha 8).

Bude otevřen nový úsek cyklostezky A 22 na Opatově. Vyjde nové vydání cyklomapy Prahy.

- Sčítání cyklistů

Ruční sčítání slíbil ing. Pivec na podzimní termín. Čeká se na převod 4 mil. Kč na 20 automatických sčítačů.

- Různé

Komise vyslovuje svou nespokojenost s provedením úprav ve Vyšehradském tunelu z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů.

Úkol 37/1: Projednat s vedoucím odboru dopravy MČ Praha 2 opatření pro zvýšení bezpečnosti 	     chodců a cyklistů ve Vyšehradském tunelu (mj. zamezení protizákonného parkování aut).

T: 10. 10. 2010 							O: Polák

Komise doporučuje Radě HMP navýšit rozpočet v kapitole doprava o 4,5 milionu Kč za účelem instalace cyklistických stojanů požadovaných městskými částmi HMP.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 18. 10. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.