Zápis ze 39. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 15. 11. 2010

| Přítomni: | Omluven: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Praha | Poletín – PDS Hosté: Filler – Prahou na kole Kopečný – Klub pražských cyklistů Sperat – odborná veřejnost |

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:    Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Splněno, Rada hl. m. Praha generel, koncepci i oddělení cyklodopravy o 3 pacovnících schválila.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010								 O: Introvič

Splněno částečně, ing. Polák zajistí na TSK úpravu formátu dat (údajně za cca 5000 Kč).

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

T: 30. 6. 2010								O: Polák a Poletín

Termín se posunuje do 31. 1. 2011.

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.

T: 30. 6. 2010							     O: Polák

Jednání s novým ředitelem JCD má proběhnout v roce 2011.

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

T: 14. 6. 2010							     O: Introvič

TSK dodala soupis oprav plánovaných na zbytek roku 2010 a na rok 2011.

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

T: 30. 6. 2010								O: Poletín

Termín se posunuje do 31. 1. 2011.

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 	   Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 a 	      další.

T: 31. 1. 2011							      O: Štěpánek

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Dokončují se některé úseky, nové akce se nezahajují, až podle rozpočtu na rok 2011, který má přijmout nové Zastupitelstvo hl. m. Prahy v prosinci 2011..

- Tunel Vítkov

Nová informace: vyjádření kolaudační komise ke kolaudačnímu řízení z 19. 10. 2010 bylo negativní – SŽDC musí odstranit vytýkané nedostatky i v dokumentaci a znovu požádat o kolaudaci. Do té doby je sice tunel průjezdný, ale cyklostezka z právního hlediska neexistuje.

Úkol 39/1: Iniciovat u MČ Praha 3 a TSK jednání se SŽDC o urychleném odstranění nedostatků a rekolaudaci cyklostezky „staré spojení“ vítkovským tunelem.

T: 31. 12. 2010							O: Polák

- Cyklostezka A26 – Kejřův mlýn

Úkol 39/2: Vyžádat u fy Subterra dokumentaci ke stavebnímu povolení finálního řešení přejezdu 	    silniční komunikace přes A26, provizorní řešení bylo schváleno s drobnými úpravami 	   dopravního značení (náhrada značky A7 za A7b a vhodné umístění IP22 na severo-	       východě).

T: 10. 12. 2010								O: Polák

- Sčítání cyklistů

Výsledky sčítání za rok 2010 jsou zveřejněny na webu cyklo.praha-mesto.cz.

Možná, že dalších 20 automatických sčítačů bude nainstalováno ještě v letošním roce.

- Různé

ROPID informoval, že po úspěšném zkušebním provozu bude přeprava jízdních kol v petřínské lanovce od 2. 1. 2011 zahrnuta do Smluvních přepravních podmínek PID.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se možná uskuteční v pondělí 13. 12. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Praha 1, Mariánské nám. 2.