Zápis z neoficiálního 40. jednání bývalé

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 17. 1. 2011

| Přítomni: | Omluven: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Malý – odbor dopravy MHMPí Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost | Mourek – Nadace Partnerství Hosté: Filler – Prahou na kole Sperát – odborná veřejnost |

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:    Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010								 O: Introvič

Splněno částečně, ing. Polák zajistí na TSK úpravu formátu dat (údajně za cca 5000 Kč).

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

T: 30. 6. 2010								O: Polák a Poletín

Termín se posunuje do 31. 1. 2011.

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.

T: 30. 6. 2010							     O: Polák

Jednání s novým ředitelem JCD má proběhnout v roce 2011.

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

T: 14. 6. 2010							     O: Introvič

TSK dodala soupis oprav plánovaných na zbytek roku 2010 a na rok 2011. Trvá.

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

T: 30. 6. 2010								O: Poletín

Termín se posunuje do 31. 1. 2011.

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 	      Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 atd.

T: 31. 1. 2011							      O: Štěpánek

Úkol 39/1:  Iniciovat u MČ Praha 3 a TSK jednání se SŽDC o urychleném odstranění nedostatků a rekolaudaci cyklostezky „staré spojení“ vítkovským tunelem.

T: 31. 12. 2010							      O: Polák

Splněno, jednání proběhne 19. 1. v 15 hodin na odboru dopravy MHMP.

Úkol 39/2: Vyžádat u fy Subterra dokumentaci ke stavebnímu povolení finálního řešení přejezdu 	  silniční komunikace přes A26, provizorní řešení bylo schváleno s drobnými úpravami 	  dopravního značení (náhrada značky A7 za A7b a vhodné umístění IP22 na severo-	       východě).

T: 10. 12. 2010								O: Polák

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Rada hl. m. Prahy zrušila všechny své komise včetně KCD, aby bylo možno ustavit nové komise a nově je personálně obsadit. Očekává se, že bude opět zřízena i Komise pro cyklistickou dopravu.

A50 Komořany – Lahovice: stav setrvalý, s ŘSD se řeší výkup pozemku pod rampou na hotovou lávku.

- Legislativa

Nová vyhláška hl. m. Prahy č. 16/2010 o Krajském integrovaném plánu snižování emisí a odstraňování znečištění ovzduší pro kraj Hl. Město Praha zahrnuje řadu stálých úkolů pro Komisi cyklistické dopravy RHMP.

- Sčítání cyklistů

V průběhu jara bude nainstalováno dalších 18 automatických sčítačů.

- Souvislé údržby TSK (Jeremenkova, Severní I, Vídeňská, Slezská atd.)

Navrhuje se koordinační schůzka s 1. náměstkem primátora Karlem Březinou, odpovědným za dopravu.

- Konference VeloCity 2011 Sevilla

Ing. Polák do 15. 2. 2011 projedná účast dvou delegátů za hl. m. Prahu  na uvedené konferenci.

- Přeprava kol ve vlacích na území hl. m. Prahy

ROPID jedná o pilotní přepravě kol s ČD na území Prahy za stejných podmínek jako v pražské MHD (bezplatně), kompenzace pro ČD by mohla činit řádově cca 800 tisíc Kč.

- Různé

Dokumentace k EIA pro stavbu Městského okruhu východ je zpřístupněna členům komise na webu.

Odbor PR by rád měl svého zástupce v KCD, ing. Polák bude jednat s pí. Krásenskou o PR pro cyklodopravu a rekreaci.

Ing. Polák projedná s J. Martínkem (CDV) možnost spolupráce s PR cyklo-agenturou.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se možná uskuteční v pondělí 21. 2. 2011 od 17:00 hod. v místnosti 135, Praha 1, Mariánské nám. 2.