Zápis z 8. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 1. 10. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Hrdlička – Penco Praha Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země | Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Hrabal – Oživení Karban – Ústav dopravního inženýrství Křivohlávek – auto*mat Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP Hosté: Cach – odborná veřejnost Hanke Introvič |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 26. 9. 2007 (Penco – Hrdlička)

- Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 26. 9. 2007

- Odpověď primátora Béma na žádost M. Křivohlávka o urychlení výstavby systému cyklistické dopravy

- Návrhy zadávacích karet cyklotras A 12 a A 34 a cyklistického pruhu ve Zborovské ul.

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.

T: 31.8.2007								O: Malý, Křivohlávek

Akci Rokytka podal OMI jako projekt do evropského fondu pro životní prostředí.

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

T: 20.7.2007								O: Polák (s p. Jokielem z TSK)

Na Slupi doplněno, ostatní v jednání. Trvá.

Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2.

Informovat komisi o postupu řešení.

T: 1.6.2007								O: Prousek

Policie ČR zaslala k předloženému návrhu zamítavé stanovisko, proběhlo jednání s MČ Praha 12. Odbor dopravy i KCD požadují v podjezdu přednost pro cyklisty, jednání proběhne 4. 10. 2007.

Úkol 6/3: Jednat s PČR o podmínkách legalizace průjezdu cyklotrasy A 2 po chodníku v úseku Bulovka – Pelc Tyrolka.

T: 31.8.2007								O: Polák

Splněno, Povodí Vltavy upraví obousměrnou stezku pro cyklisty v uvedeném úseku.

Úkol 6/5: V návaznosti na připravené úpravy Vyšehradského tunelu dořešit bezpečnou náhradu stávajících svodidel city bloky typu „tunel“.

T:  30. 9. 2007							O: Hrdlička

Trvá.

Úkol 6/8: Křížení ČSPH pod Branickou skálou – v souvislosti s prověřováním variant Policií ČR zajistí ÚDI sčítání intenzit. Další postup na základě vyjádření PČR.

Splněno. Sčítání proběhlo 4. 9. 2007. Ing. Polák projednal návrhy řešení s PČR.

Úkol 7/1:  Svolat prac. skupinu ke konkrétním rekonstrukcím komunikací a staveb z hlediska usnesení 544/2003.

T: 15. 9. 2007								O: Polák

Splněno.

Úkol 7/2:  Požádat ÚMČ P1 o stanovení vjezdu cyklistů na obou koncích Vyhlídkové cesty Petřín.

T: 30. 9. 2007 							O: Malý

Splněno.

Úkol 7/3:  Zjistit stanoviska PČR k realizaci obousměrného vjezdu cyklistů do 72 jednosměrných ulic.

T: 30. 9. 2007								O: Polák

Policie schválila 5 jednosměrek, 8 je v jednání (realizae v roce 2007).

Úkol 7/4: Zaslat Ing. Malému návrhy na změnu legislativy: Úprava Zákona 361/2000 (nejednotná definice přednosti cyklisty na signalizovaném přejezdu – plný a směrový signál pro „kolizní“ vozidla) a další vhodné změny.

T: 30. 9. 2007								O: všichni

Splnil T. Prousek.

Úkoly 7/5:

- Přednostně řešit standardní, bezkolizní případy, nezaseknout se na málu problémových případů.

- Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

- Pracovník TSK bude na říjnové schůzi KCD prezentovat řešení cyklistické dopravy u investičních akcí v pokročilém stadiu přípravy.

Splněno, o řešení informoval ing. Polák.

- U akcí v počátečním stadiu zapracovávat vždy řešení cyklistické dopravy podle usnesení RHMP.

- S radním Janečkem bude projednána legislativní změna vyhlášky, podle níž se vykupují pozemky pro městské komunikace.

- Závady (např. v čistotě) cyklistických komunikací nahlašovat na TSK, dispečink ISK.

- Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze, včetně úseku nám. Republiky – Štefánkův most.

P. Polák informoval o tom, že se připravuje se materiál pro jednání Rady hl. m. Prahy (cca 80 opatření pro cyklisty na konkrétních komunikacích – TSK, OMI a městské části).

- Info TSK – údržba, rekonstrukce a nové stavby

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách. MČ Praha 11 předá k realizaci TSK (ing. Burianovi) dokumentaci 17 km infrastruktury pro cyklisty na Praze 11.

KCD nesouhlasí s projektem rekonstrukce Terronské ulice a požaduje obousměrný pruh pro cyklisty.

Úkol 8/1: Připravit pro KCD podklad pro realizaci cyklistického pruhu při rekonstrukci Terronské ulice.

T: 31. 10. 2007							O: Malý

Úkol 8/2: Připravit realizaci akce Kolčavka 2. etapa (333,34 m).

T: 31. 12. 2007							O: Burian

Úkol 8/3: Z pověření KCD projednat se společností SIN a ÚMČ Praha 11 řešení cyklistické dopravy na křižovatce Archivní – Türkova.

T: 31. 10. 2007							O: Syrový

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru

Úpravy v centru pokračují. Peníze jsou k dispozici. Průběžně projednávat s ÚMČ Praha 1, 2 a 7.

- Štefánikův most, Chotkova ulice

Do konce roku 2007 budou oba úseky ve vozovce vyznačeny jako cyklistické pruhy.

- Stojany

V srpnu byly osloveny městské části, aby stanovily umístění 1 až 7 hnízd a počty míst pro jízdní kola. Ke 30. 9. 2007 se přihlásilo pouze 13 MČ: P5, P7, P12, Březiněves, Ďáblice, Horní Počernice, Libuš, Lochkov, Řeporyje, Suchdol, Újezd, Zbraslav, Zličín.

Čeká se do 31. 10. 2007 na opozdilé, pak se začne s realizací (do konce roku 2008).

Nutnost vyřešit i stojan na Mariánském náměstí!

- Předsunutá stopčára pro cyklisty na křižovatkách (značka V19)

Do konce roku 2007 budou vodorovným značením vyznačeny 4 vjezdy do křižovatek (Újezd x Vítězná od Anděla, Štefánikova x Holečkova od Anděla, Masarykovo nábřeží x Myslíkova - oba směry nábřeží). Další se budou realizovat při rekonstrukcích řadičů kvůli nutnosti vybavovat řadiče kabelem s indukční smyčkou.

- Cyklotrasa A 24

P. Prousek informoval o jednání s MČ Praha 10, která rozporovala vedení cyklotrasy. Bylo dohodnuto, že se akce Můstek – Jiřího z Poděbrad – Počernická – Jahodnice rozdělí na 4 etapy. KCD souhlasí s prověřením realizovatelnosti variant dle návrhu ÚMČ Praha 10 v úseku Jiřího z Poděbrad – Niederlova. KCD však nadále podporuje jako vhodnější původně zadanou trasu a pokračování dalších projekčních stupňů.

- Nově zadávané akce

Úkol 8/4: Realizovat zadávací karty pro úseky A 12 Klukovice – Jinočany, A 34 Řeporyje – Zličín a Řepy – Purkrabský háj, A 221 Dvorce – Budějovická, pokračovat v akci Horní Počernice – Běchovice, zaevidovat Šeberov.

T: 30. 11. 2007							O: Hrdlička

- Různé

Za nové členy KCD budou navrženi pánové Cach a Introvič.

KCD doporučuje realizaci parkování jízdních kol podle studie „Zaměření možných stanovišť pro umístění cyklostojanů u stanic pražského metra“.

KCD souhlasí se šířkovým uspořádáním Zborovské ul. (pruh pro cyklisty u podélného stání).

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička

M. Prokeš upozornil na nutnost vyřešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni, kde jsou pro cyklistickou dopravu ideální předpoklady.

Komise se dohodla na změně termínů svých zasedání: vždy druhé pondělí v měsíci.

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Změna:

Příští jednání se uskuteční v pondělí 12. 11. 2007 od 17:00 hodin.

Další termín: 10. 12. 2007