Zápis z 9. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 12. 11. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrdlička – Penco Praha Introvič – Technická správa komunikací (TSK) Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP | Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Karban – Ústav dopravního inženýrství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Syrový – odborná veřejnost Hosté: Čermák – Městská část Praha 18 Hanke – odborná veřejnost Knetl – Městská část Praha 20 Kopečný – Klub pražských cyklistů Lípa – Městská část Praha 19 Medřický – Městská část Praha 4 Vodička – Městská část Praha-Nedvězí Voříšková – Novák a partner, s.r.o. |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 9. 11. 2007 (Penco – Hrdlička)

- Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 9. 11. 2007

- Návrh revize vedení celoměstských cyklotras (mapa, přehled úseků)

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

T: 20.7.2007								O: Polák (s p. Jokielem z TSK)

Na Slupi doplněno, TSK přislíbila nápravu.

Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2.

Informovat komisi o postupu řešení.

T: 1.6.2007								O: Prousek

Kvůli nesouhlasu Policie vznikl nový projekt (rozpory vyřešeny). Čeká se na stanovení.

Úkol 6/5: V návaznosti na připravené úpravy Vyšehradského tunelu dořešit bezpečnou náhradu stávajících svodidel city bloky typu „tunel“.

T:  30. 9. 2007							O: Hrdlička

Bude se realizovat v létě 2008 spolu s tramvajovým svrškem.

Úkoly 7/5:

- Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

- S radním Klegou projednat legislativní změna vyhlášky, podle níž se vykupují pozemky pro městské komunikace.

Rada hl. m. Prahy zatím o návrhu změny nerozhodla, převažují negativní názory.

Úkol 8/1: Připravit pro KCD podklad pro realizaci cyklistického pruhu při rekonstrukci Terronské ulice.

T: 31. 10. 2007							O: Malý

Splněno, komise doporučila

Úkol 8/2: Připravit realizaci akce Kolčavka 2. etapa (333,34 m).

T: 31. 12. 2007							O: Burian

Úkol 8/3: Z pověření KCD projednat se společností SIN a ÚMČ Praha 11 řešení cyklistické dopravy na křižovatce Archivní – Türkova.

T: 31. 10. 2007							O: Syrový

Jednání proběhlo, s výsledkem seznámí ing. Malý do příštího zasedání komise.

Úkol 8/4: Realizovat zadávací karty pro A 12 Klukovice – Jinočany, A 34 Řeporyje – Zličín a Řepy – Purkrabský háj, A 221 Dvorce – Budějovická, pokračovat v akci H. Počernice – Běchovice, zaevidovat Šeberov.

T: 30. 11. 2007							O: Hrdlička

TSK jedná o projektantech a studii proveditelnosti, ZK A 221 je nutno znovu poslat.

Ing. Polák projedná s MČ Šeberov.

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička.

- Cyklistická infrastruktura v Praze-Nedvězí

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit radnímu Štěpánkovi návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

- Generel cyklistické dopravy v hl. m. Praze

Úkol 9/2: Rozeslat členům KCD návrh generelu cyklistické dopravy.

T: 5. 12. 2007								O: Zajíček, Malý

- Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Info TSK – údržba, rekonstrukce a nové stavby

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách. Na MČ Praha 11 již TSK vyznačuje 9 km cyklistických tras a 2 km cyklistické stezky.

Úkol 9/3: Předávat Komisi stručný přehled realizovaných úprav a oprav (TSK, OMI i MČ).

T: vždy ke konci měsíce						O: Hrdlička

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru

Odbor městského investora od 1. 1. 2008 obsadí pozici pracovníka odpovědného za cyklistickou infrastrukturu. Komisi bude průběžně informovat o veškerých záměrech investic do komunikací s tím, kde je lze prostudovat.

- Jednosměrky, V19

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce						O: Malý

- Revize celoměstského systému páteřních a hlavních cyklistických tras

Úkol 9/5: Zaslat p. Prouskovi připomínky a náměty k vedení páteřních a hlavních cyklotras.

T: 30. 11. 2007							O: všichni členové KCD

- Stojany

J. Juřík vytipoval cca 60 míst pro stojany na kola na stanicích metra (1 až 2 místa na každé stanici). Komise návrh schvaluje a předá TSK k realizaci. Radní Štěpánek jej předá na CD ROM na auto*mat a TSK.

Na nádražích ČD bude realizován pilotní projekt umístění stojanů na kola (Hlavní nádraží a jedno z menších).

Úkol 9/6: Umístit seznam návrhů městských částí na umístění stojanů na webových stránkách,

T: 30. 11. 2007							O: Polák

Úkol 9/7: Napsat primátorovi hl. m. Prahy návrh k projednání problematiky s generálním ředitelem ČD.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

- Cyklistická infrastruktura v MČ Praha 18 a Praha 19

Zástupci obou městských částí podali informaci o plánovaných akcích a požádali o jejich dofinancování.

Plánuje se spojení Toužimské a Mladoboleslavské, od metra Letňany do Tupolevovy a spojení obou předešlých.

- Nově zadávané akce

Komise požaduje doplnit ve spodní části Chotkovy ulice pruh pro cyklisty ve směru na Klárov.

Úkol 9/8: Projednat s Drážním úřadem a Dopravním podnikem možnost průjezdu cyklistů po údržbových komunikacích podle tramvajové trati na Barrandov.

T: 5. 1. 2008								O: Prousek

- Různé

Na rok 2008 se navrhuje 40 mil. Kč pro páteřní cyklistickou infrastrukturu, ne pro akce městských částí. Komise doporučuje TSK, aby do plánu akcí zahrnula i propojky stanic metra, zejména konečné Letňany, na existující síť.

Lávka pro cyklisty pod komořanským mostem Pražského okruhu není dosud vyřešena, odkládá se na některé z dalších jednání, Je nutno, aby stavbaři vyřešili ochranné prvky při výstavbě mostu také pro cyklistické stezky po obou březích Vltavy, aby na nich nebylo nutno zastavit dopravu.

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Úkol 9/10: Připravit návrh řešení komunikace s veřejností v souladu s platnými zákony.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 10. 12. 2007 od 17:00 hodin.