Zápis z 12. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 11. 2. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Prokeš – Přátelé přírody ČR Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země | Cach – odborná veřejnost Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Introvič – Technická správa komunikací (TSK) Karban – Ústav dopravního inženýrství (TSK) Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Zajíček – ÚRM Hosté: Ditrich – Ekolo Kopečný – Klub pražských cyklistů |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 8. 2. 2008 (Penco – Hrdlička)

- Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 8. 2. 2008

- Přehled návrhů na úpravy cyklistických komunikací k 8. 2. 2008

- Přehled návrhů na akce financované z fondů EU (k 8. 2. 2008)

- Návrh zadávací karty cyklotrasy A21 Písnice – Šeberov – hranice Prahy

- Přehled návrhů na značení V14 a V19 k 8. 2. 2008

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička.

Termín se posunuje na 31. 3. 2008.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit radnímu Štěpánkovi návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

Ing. Polák zašle podklady ing. Syrovému, ing. Malý bude o ně urgovat MČ Nedvězí.

Úkol 9/3: Předávat Komisi stručný přehled realizovaných úprav a oprav (TSK, OMI i MČ).

T: vždy ke konci měsíce						O: Hrdlička

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce						O: Malý

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Úkol je v řešení, je připraveno jednání o Pankrácké pláni, Prague Marine nebude průjezdná.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.

T: 5. 1. 2008								O: Malý

Ing.Malý projednal piktogram s Policií, nutno ošetřit i výjezdy k Mánesu a na Dvořákovo nábř. (Syrový).

Úkol 10/3: Předjednat možnosti vedení cyklotrasy v Pařížské ul. a v úseku Kaprova – Klárov s odborem dopravy MČ Praha 1 (ing. Czital).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek, Syrový

Termín se posunuje do 15. 3. 2008.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

TSK údajně nemá na plošný úklid prostředky, žádá cyklostezky kategorizovat a zpracovat pro   jednotlivé kategorie řád údržby. Návrh bude zařazen na program jedné z dalších schůzek komise.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 11/1: Projednat s Metroprojektem cyklistickou infrastrukturu u nových stanic metra C.

T: 10. 2. 2008							O: Syrový

Ing. Polák bude urgovat.

Úkol 11/2: Připravit metodickou pomůcku pro městské části k realizaci cyklostojanů.

T: 10. 2. 2008							O: Introvič

Dle stavebního zákona nevyžadují odstavná zařízení jízdních kol stavební povolení ani ohlášení.

Úkol 11/3: Projednat s odborem PR zařazení, údržbu a rozvoj webové stránky Praha cyklistická.

T: 10. 2. 2008							O: Polák

Splněno, realizací bude pověřena firma Portal.eu.

- Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Info TSK, DP a OMI – údržba, rekonstrukce a nové stavby

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách.

Úkol 12/1: Připravit zadávací karty pro cyklistickou infrastrukturu v rámci rekonstrukce Libeňského mostu a pro most Barikádníků.

T: 6. 3. 2008							O: Syrový

- GPS pro turisty a cyklisty

Pan Ditrich informoval o záměru projektu.cyklistické a pěší mapy Prahy pro GPS (náklady cca 4 MKč).

Komise uznává užitnou hodnotu projektu a doporučuje jej podat do grantového řízení fondů EU. Cyklistická vrstva GIS-mapy hl. m. Prahy není již delší dobu aktualizována  (odbor INF).

Úkol 12/2: Projednat s odborem FEU možnosti financování projektu GPS pro turisty a cyklisty a s odborem INF odpovědnost za aktualizování cyklistické infrastruktury v mapě GIS.

T: 20. 2. 2008							O: Polák

- Generel cyklistické dopravy – stanovení dalšího postupu

Úkol 12/3: Připravit pro Radu hl.m.Prahy podklad ke změnám cyklistické infrastruktury v územním plánu.

T: 29. 2. 2008							O: Zajiček

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Je připraveno stanovení pro průjezd cyklistů pěší zónou Anděl všemi směry, jakož i pro 5 předsunutých stopčar na dalších křižovatkách a pro 4 jednosměrky s obousměrným průjezdem cyklistů. Další obdobná opatření (a také pruhy pro cyklisty v Budějovické a Vršovické) se prověřují.

- Úpravy a rozšíření světelného signalizačního značení (SSZ)

Během příštích 10 let se má rekonstruovat SSZ na 400 křižovatkách.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.

T: 6. 3. 2008								O: Štěpánek

- Sčítání cyklistů

Objevuje se možnost sčítání automatizovat pomocí křižovatkových kamer a radarů určených k monitorování automobilové dopravy.

- Koridorový průjezd Petřínem

Úkol 12/5: Urgovat odbor ochrany prostředí kvůli definitivnímu dořešení průjezdu Petřínem.

T: 6. 3. 2008								O: Štěpánek

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 10. 3. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 430, Mariánské nám. 2.

Další termíny:  14. 4., 12. 5.