Zápis z 16. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 9. 6. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Poletín – PDS, s.r.o. Syrový – odborná veřejnost Mourek – Nadace Partnerství Toman – Děti Země Prokeš – Přátelé přírody ČR Toman – DZ Praha Hrabal – Oživení | Prousek – ROPID Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Hosté: Filler – Prahou na kole Kopečný – KPC Hanke - auto*mat |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k  9. 6. 2008 (TSK)

- Podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy v Praze – rozbor, informace pro Radu hl. města Prahy

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.  	O: Štěpánek

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

Odkládá  z momentálního nedostatku finančních prostředků TSK.

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička.

Vršovická splněno, zbytek zadá p. Introvič po konzultaci s ing. Malým projektovým firmám. Přesunuto na příští měsíc.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

Splnění ověří ing. Malý.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Úkol je v řešení.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

TSK nemá na plošný úklid prostředky.Rada HMP bude projednávat úklid komunikací.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.

T: 6. 3. 2008								O: Polák

V současné době probíhá jednání s firmou ELTODO.

Úkol 13/2: Zajistit plánek nádraží Praha-Libeň s okolím.

T: 25. 3. 2008							O: Polák

Splněno.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008							O: Štěpánek

Termín se posunuje do 30. 6. 2008.

Úkol 14/1: Zadat do smluv projektantům zpřístupnění mapových podkladů projektovaných akcí.

T: 10. 5. 2008							O: Poletín

Splněno.

Úkol 15/1: Kontaktovat MČ Praha 15 kvůli trase A23 a zajistit dokumentaci pro úsek U břehu.

T: 31. 7. 2008						O: Polák

Úkol 15/2: Sjednat schůzku s mgr. Blaženínem z OÚ Černošice o spolupráci na cyklotrase A2 (KČT 3) v úseku Radotín – Černošice.

T: 31. 5. 2008							O: Polák, dokumentace Poletín

Proběhla pracovní schůzka s mgr. Blaženínem, pracují na své části trasy, koordinace pražské části A2 je řešena s MČ Radotín.

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008							O: Syrový

- Info TSK a PDS – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Připravují se další stanovení dopravního značení, TSK stále nedisponuje finančními prostředky na realizaci.

- Městský a Pražský okruh

Cyklistická řešení MO jsou dořešována v projektu.

Komise považuje za nutné zachovat provoz (minimálně prostupnost území dotčeného stavbou) na trase A2 při stavbě nového mostu PO Lahovice – Komořany.

- Cyklistické stojany

Po přihláškách dalších městských částí se počet stojanů, které budou objednány, zvýšil na 1000 ks.

- Různé

Úkol 16/3: Ověřit pozemky a sítě pro objezd benzínky Podolské nábřeží na cyklotrase A2.

T: 30.6. 2008                                                                                        O: Polák

Zapsal: Petr Introvič, introvicp@tsk.mepnet.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 8. září 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.