Zápis z 19. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 10. 11. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Poletín – PDS, s.r.o. Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Praha | Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Polák – MHMP Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Hosté: Boháč – odborná veřejnost Filler – Prahou na kole Kopečný – Klub pražských cyklistů Rogner – MČ Praha 10 |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb, listopad 2008 (TSK)

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008							O: Štěpánek

Dosavadní jednání nebyla úspěšná, radní Štěpánek věc projedná se starostou MČ Praha 1.

Dodat radnímu Štěpánkovi seznam problémů cyklistické dopravy v Praze 1. 	O: Prousek

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008							O: Syrový

Splněno, primátor Bém je připraven požádat o jednání ministra dopravy.

Ing. Polák požádá o expertízu Policejní akademii a CDV.

Zpracovat výsledky jednání a rozeslat členům komise k připomínkám. 		T: 25. 11. 2008

Úkol 17/2: Objednat instalaci prvních cca 200 ks stojanů.

T: 22. 9. 2008							O: Introvič

Výběrové řízení je ve fázi otevírání došlých nabídek.

Splněno, smlouva na 350 stojanů je podepsána, první realizace se předpokládají v příštím týdnu..

Úkol 17/4: Zjistit, zda a s jakými podmínkami bylo zadáno „zklidnění magistrály“.

T: 10. 10. 2008							O: Malý

Splněno, zklidnění nebylo zadáno, existují pouze studie.

Úkol 18/1:  Podat žádost o grant Interreg IV B ve spolupráci s Drážďany, Vratislaví a městy z ČR.

T: 20. 10. 2008							O: Mourek, Polák

Viz bod 5.

- Informace firem TSK a PDS – výstavba a údržba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze). Problémy jsou s cyklistickými pruhy v Záběhlické ulici.

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Průjezd pěší zónou Anděl všemi směry kromě z Lidické ul. – stanovení bylo vydáno 7. 11. 2008..

Ing. Polák zaurguje úpravu začátků cyklistického pruhu ve Vršovické ul.

- Sčítání cyklistů – průběžné automatické metody

Úkol 19/1: Podat vyjádření k nabídce sčítačů, zadat umístění čidel na fixních místech i „přemisťovacích“ čidel podle aktuálních potřeb.

T: 30. 11. 2008							O: Polák

- Program Interreg IV B

Mezinárodní schůzka se konala 7. 11. 2008, společný projekt na léta 2010 až 2012 je nutno podat do března 2009. Financování z EU je do 85 %, dalších 5 % od státu. Závěrečná přípravná schůzka bude 11. 12. 2008, komise doporučuje účast za hl. m. Prahu a v projektu upřednostnit „měkká“ opatření /informace, panely s mapami, lidské zdroje) před investičními.

- Cyklotrasy A24 Můstek – Jahodnice a A25 Vítkov

Ve studii začne A24 až od budovy Českého rozhlasu po Vinohradské, křižovatku Želivského obejde.

- Různé

M. Prokeš upozornil na očekávaný několikanásobný nárůst cyklistické dopravy v nejbližších letech, související s masovou výrobou elektrokol, pro nějž je nutno připravit v Praze infrastrukturu.

Komise znovu požaduje umožnění přepravy jízdních kol ve výtazích DP, ČD i SŽDC.

Komise souhlasí s tím, že v zónách obytných, pěších a s rychlostí omezenou na 30 km/h nemusí být zvláště vyznačené cyklistické pruhy a stezky.

Komise požaduje, aby z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistického provozu byly zřizovány společné vyhrazené pruhy pro autobusy a cyklisty nejméně na cyklistických trasách.

Úkol 19/2: Umístit na cyklistický web upozornění na možnost kolize s cestujícími náhradní lodní dopravy po dobu opravy Vyšehradského tunelu (požadavek Dopravního podniku Praha).

T: 13. 11. 2008							O: Prousek

Zapsal: Miroslav Prokeš, mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 8. 12. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termín: 12. 1. 2009.