Zápis z 22. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 9. 2. 2009

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha | Syrový - DIPRO Hosté: Filler – Prahou na kole Rogner – MČ Praha 10 Šroubek – veřejnost Vilgus – MČ Praha 8 Vrtalová – nakole.cz |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            		O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008									O: Štěpánek

Příprava jednání je odblokována, radní Štěpánek věc projedná se starostou MČ Praha 1.

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008									O: Syrový

Splněno, primátor Bém je připraven požádat o jednání ministra dopravy, to by mělo předložit novelu v květnu 2009. Ing. Polák požádá o expertízu Policejní akademii a CDV.

Zpracovat výsledky jednání s PA a CDV a rozeslat členům komise k připomínkám. T: 1. 3. 2009

Urgovat  K. Syrového o dodání podkladů.					O: Polák

Úkol 19/1: Podat vyjádření k nabídce sčítačů, zadat umístění čidel na fixních místech i „přemisťovacích“ čidel    podle aktuálních potřeb.

T: 30. 11. 2008								O: Polák

Splněno, jednání o návrhu na TSK/ÚDI proběhlo 28. 1. 2009, viz bod 4 zápisu.

Úkol 20/1: Požádat SFDI o financování akce Cyklistická stezka Vítkov (staré spojení).

T: 31. 12. 2008								O: Štěpánek

Jednání se SFDI proběhlo 15. 1. 2009.

Úkol 20/3: Shromáždit statistiku kolizí cyklistů s chodci v Praze a ČR za období od roku 1990.

T: 5. 1. 2008									O: Karban

Nesplněno opakovaně, radní Štěpánek navrhne RHMP odvolání ing. Karbana z komise.

Úkol 21/1: Zjistit stav proznačení pruhu ve Vlastině ulici.

T: 5. 2. 2009									O: Introvič

Splněno, ing. Polák projedná postoj MČ Praha 6 s Jiřím Hartem, odbor dopravy ÚMČ P6.

Úkol 21/2: Zjistit stav realizace cyklistické infrastruktury v Postupické ulici.

T: 5. 2. 2009									O: Poletín

Splněno, realizace akce probíhá uspokojivě..

Úkol 21/3: Předložit radnímu Štěpánkovi statistiku docházky členů Komise pro cyklistickou dopravu.

T: 19. 1. 2009								O: Malý

Splněno.

- Plán práce na rok 2009

Komise doporučuje k realizaci opatření pro cyklistickou dopravu podle návrhu Plán 2009 Cyklistické stezky – Přehled staveb na území hl. m. Prahy (investice a úpravy).

Plán obsahuje cca 100 obousměrek a cca 60 až 70 pruhů pro cyklisty..

- Cyklistické stojany

Úkol 22/1: Prezentovat komisi další postup při rozmisťování cyklostojanů na léta 2009 a 2010.

T: 9. 3. 2009									O: Poletín

- Automatické sčítače cyklistů

Komise doporučuje TSK koupit 3 ks sčítačů a umístit je na cyklistické stezky podle zadávacích karet.

- Vyhrazené společné jízdní pruhy pro autobusy a cyklisty

Dopravní podnik má zatím zásadně nesouhlasné stanovisko k vyznačení společného pruhu ve Vrchlického ulici. Bude proveden profilový průzkum frekvence cyklistů. Případná realizace: VII/2009.

Komise doporučuje účast na projektu ROCY (CDV) – víceúčelové jízdní pruhy.

- Projekty financované z programů InterReg a Naviki

D. Mourek informoval o záměrech projektů (cyklostojany, manuál, odborná konference, semináře) na léta 2009 až 2011 za 6,4 mil. Kč. Finanční partnerství s hl. m. Prahou (spoluúčast 960 tis. Kč) musí být schváleno v Radě HMP do 9. 3., uzávěrka pro podání projektu je 16. 3. 2009.

Komise doporučuje RHMP k realizaci projekt Meet Bike Plus v rámci programu EU Interregn.

- Různé

Komise požaduje, aby byl při projektování i realizaci úprav severojižní magistrály na území MČ Praha 2 ponechán vyhrazený průjezd pro cyklisty v šířce alespoň 1,0 m.

Komise konstatuje, že vyznačení vyhrazeného pruhu pro cyklisty na Vinohradské i Vršovické ulici je v souladu s běžnými opatřeními pro integraci cyklistů do silničního provozu a zvyšování jejich bezpečnosti, která se budou nadále rozvíjet.

Pan Rusý (GfK) prezentoval výsledky průzkumu cyklistické dopravy v Praze za rok 2008. Členové komise je obdrží na CD-ROM.

Zapsal: Miroslav Prokeš, mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 9. 3. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termíny: 20. 4.!, 11. 5., 8. 6. 2009.