Zápis z 30. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 12. 2009

| Přítomni: | Přítomni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Juřík – Listy hl. m. Prahy Mach a Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID | Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 Hosté: Kopečný – SPŠ Dušní Semančík – o.s. Bystricykel |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 24/6: Připravit zadávací kartu cyklotrasy A114 Lochkov – Slivenec.

T: 31. 5. 2009								O: Syrový

Splněno.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: radní Štěpánek

Materiál je připraven až na důvodovou zprávu (doplní Ing. Syrový). Posun termínu do 10.1. 2010.

Úkol 29/1: Zaslat připomínku k ÚP ohledně veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 	opatření 	 (souhrn požadavků).

T: 22. 11. 2009								  O: Polák

Splněno.

Úkol 29/2: Zajistit systém kontroly vznikajících projektů cyklistické infrastruktury závazný pro projektanty.

T: 10. 12. 2009							     O: Poletín a Syrový

Termín se posunuje (pro nemoc) do 10. 1. 2010.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

P. Introvič podal informaci o návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010: po jednání Rady bylo škrtnuto 25 mil. Kč. Z rozpočtové položky investic do cyklistické dopravy je vyčerpáno: na infrastrukturu pro cyklisty je plánováno 25 mil. Kč investičních a 30 mil. Kč neinvestičních nákladů.

Komise vytvoří seznam cykloakcí, o jejichž financování požádá Státní fond dopravní infrastruktury.

Úkol 30/1: Vytvořit aktuální seznam cyklopruhů k přípravě a realizaci pro TSK v roce 2010.

T: 10. 1. 2010								  O: Polák

Byla podepsána smlouva s firmou Subterra na realizaci cyklistické stezky ve vítkovském tunelu v roce 2010.

- Zadávací karty

Komise souhlasí se zpracováním  ZK cyklotras podle přílohy tohoto zápisu.

Úkol 30/2: Vypracovat rešerši pro jednání s TSK, v jakém stavu je realizace ZK podle přehledu 2009.

T: 18. 12. 2009								 O: Introvič

- Automatické sčítače a cyklistické stojany

Bylo rozmístěno 880 stojanů, tj. pro odstavení 1760 jízdních kol.

Komise nesouhlasí s (nevhodným) umístěním sčítačů na Kolčavce a na nábř. Kpt. Jaroše, dále navrhne rozmístění další série sčítačů.

Úkol 30/3: Projednat úpravy v rozmístění sčítačů s ing. Pivcem.

T: 10. 1. 2010							    O: Polák, Introvič

- Nový režim na jižním úseku cyklotrasy A 2

Úkol 30/4: Projednat úpravy cyklotrasy A 2 na rozhraní MČ Praha 4 a Praha 12 s ředitelem TSK.

T: 10. 1. 2010							    O: Polák

- Různé

Komise navrhuje na konferenci VeloCity v Berlíně 22. až 25. 6. 2010 jako zástupce hl. m. Prahy Květoslava Syrového a Tomáše Cacha, kteří budou prezentovat novou koncepci cyklistiky v hl. m. Praze.

Pan Mach informoval členy komise o projektu Bezpečná cesta do školy – okolí ZŠ v Klánovicích a požádal o stanovisko Komise k projektu. Dále o tom, že mohou být financovány na čtyřech ZŠ instruktáže žáků o údržbě jízdních kol. Vyzval členy komise, aby pro ně doporučili lektory.

Komise žádá TSK o spolupráci ohledně cyklotrasy kolem golfového hřiště Peluněk.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 18. 1. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další jednání: 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5. a 21. 6. 2010, tj. každé třetí pondělí v měsíci..