|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | členové Zastupitelstva HMP: JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise, Mgr. Petr Bříza, Petr Dolínek další členové komise: Ing. Václav Juppa, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Luděk Schreib, Tomáš Prousek, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman, Petr Introvič, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Ladislav Malý - tajemník komise hosté: Ing. Petra Venturová - starostka městské části Praha - Šeberov |  |  |  |  |
| Omluveni | Ing. Daniel Mourek, Ing. Aleš Simandl, Ing. Zbyněk Sperát |  |  |  |  |
| Věc | Zápis z jednání komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu, které se konalo dne 14.6. 2011 od 13.00 h do 15.00 h v zasedací místnosti MHMP (č. 349) - Mariánské nám. 2, Praha 1 |  |  |  |  |
| Zpracoval | Ing. Ladislav Malý RNDr. Miroslav Prokeš | Počet stran 2 |  | Datum | 15.6. 2011 |

1. Zahájení

Paní předsedkyně JUDr. Monika Hášová-Krobová přivítala členy komise, kteří následně představili sebe a  svoje představy o činnosti komise ve prospěch rozvoje cyklistické dopravy a odpovídající infrastruktury veřejného prostoru.

2. Cyklostezka Vestec – Praha

Starostka MČ Praha - Šeberov Ing. Venturová seznámila členy komise se stavem přípravy propojení cyklostezky Vestec - Praha - Šeberov. Je zpracována dokumentace, stavba dosud nemá všechna potřebná povolení. Komise projednala překážky v realizaci daného úseku, v případě, že budou vydána potřebná povolení stavby, žádá starostka MČ Praha - Šeberov o zajištění finančních prostředků na její realizaci. Komise doporučuje realizaci cyklostezky a pověřuje předsedkyni komise projednat s ředitelem TSK  možnost zajištěná akce z prostředků TSK.

3. Různé

- Účast na jednáních komise

Všichni členové komise, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit na jednání komise se omluví vždy předem písemně a omluvu zašlou předsedkyni komise na adresu:  krobovahasova@post.cz

- Rekonstrukce tramvajové trati v prostoru křižovatky  nábř. Kpt. Jaroše a ul. Dukelských hrdinů

Komise konstatuje, že v dokumentaci nejsou zahrnuty prvky integrace cyklistické dopravy přesto, že o úpravě křižovatky se již několik let jedná.

Komise pověřuje předsedkyni projednat integraci cyklistické infrastruktury na křižovatce do opravy tramvajové trati v daném úseku.

- Koordinace činnosti komise s odborníky městských částí

Komise pověřuje tajemníka k  zajištění seznamu kontaktních osob na jednotlivých úřadech městských částí Praha 1 - Praha 22.

- Úkoly minulé komise pro cyklistickou dopravu

RNDr. Prokeš seznámil přítomné s úkoly minulé komise pro cyklistickou dopravu,  které jsou buď průběžné nebo nebyly splněny.

Úkol 9/4:    Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2011 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

Splněno částečně.

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

Úkol trvá

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

Trvá - TSK dodá soupis oprav plánovaných na rok 2011.

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

Trvá

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 	      	Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 atd.

Trvá.

Úkol 39/2: Vyžádat u fy Subterra dokumentaci ke stavebnímu povolení finálního řešení přejezdu silniční 	      komunikace přes A26, provizorní řešení bylo schváleno s drobnými úpravami dopravního 	        	      značení (náhrada značky A7 za A7b a vhodné umístění IP22 na severovýchodě).

Trvá.

Všichni členové komise do příštího jednání zváží účelnost ponechání jednotlivých úkolů a případně navrhnou způsob řešení.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 28. 6. 2011 od 17:00 hod. v místnosti 349, Praha 1, Mariánské nám. 2.  Původně plánovaný termín 20.6. se ruší.

Navrhované body programu, které nebyly projednány 14.6.:

- koordinace činnosti komise s odborníky městských částí

- stávající stav propojení cyklostezek mezi Prahou a Středočeským krajem - Ing. Polák

- současný stav cyklostezky Roztocká - p. Introvič

- problematika cyklostezky Vítkov - tunel a jeho osvětlení, návrh řešení současného nevyhovujícího stavu

Jednání komise bylo ukončeno v 15.00 h

zapsal:      Ing. Ladislav Malý   		          ověřil a schválil:JUDr. Monika Krobová Hášová	      tajemník komise   						předsedkyně komise

RNDr. Miroslav Prokeš

člen komise