Záznam z 11. jednání

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (PSCD), 19. 12. 2006

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Juřík – tisk, Listy HMP Karban – Ústav dopravního inženýrství Kopečný – Klub pražských cyklistů Malý – odbor dopravy MHMP Medek – Ústav dopravního inženýrství Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Šťovíčková – odbor informatiky MHMP Toman – Děti Země | Bürgermeister – nám. primátora Jandová – ÚMČ Praha 12 Šteiner – radní pro dopravu Vážanský – ÚMČ P9 Hosté: Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Cach – student Fak. architektury ČVUT Černý – student Dopravní fak. ČVUT Drápal – Děti Země Horák – student Dopravní fak. ČVUT Křivohlávek – auto*mat Lípa – MČ Praha 19 |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 24. 11. 2006 (Penco – Hrdlička)

- Seznam evidovaných požadavků na úpravy cyklistických komunikací

- Seznamy návrhů jednosměrných komunikací s povolením průjezdu cyklistů v protisměru

Jednání Pracovní skupiny vedl ing. Polák.

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 8/1: Opětovně zaurgovat finanční prostředky na uskutečnění kompletního průzkumu jako v roce 2005, to znamená i na vybraných cyklistických stezkách (ing. Polák).

Peníze jsou k dispozici, ale řed. ÚDI namítl listopadový termín průzkumu – uskuteční se na jaře 2007.

Úkol 9/2: Projednat nefunkčnost systému Bike+Ride s TSK, DPP, resp. s Městskou knihovnou Praha.

T: 27. 11. 2006							O: Polák

Splněno, MKP dostane nejméně 10místný stojan souběžně s komunikací.

Úkol 10/1: Projednat námitky ÚDI proti jednosměrkám s inženýry Polákem, Prouskem a Malým.

T: 10. 12. 2006							O: Karban

Splněno, do konce ledna budou námitky vyřízeny.

Úkol 10/2: Navrhnout vhodné svislé označení pro přepravu kol v metru včetně rozpočtových nákladů.

T: 31. 12. 2006							O: Polák

Splněno, půjde o zavěšené svislé označení.

Úkol 10/3: Urgovat starosty MČ, zda souhlasí s převzetím cyklistických stojanů, které nainstaluje TSK.

T: 15. 12. 2006							O: Polák

Splněno.

- Info Penco

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. Rozpočtované finance pro rok 2006 budou vyčerpány.

Na akci 049 Na Slupi – Výtoň nedošlo stále k cenové dohodě. Nutno řešit, trvá již řadu měsíců!

Na rok 2007 schváleno na výstavbu 39 MKč, na údržbu je požádáno pro TSK o částku 7 MKč.

- Info úprav v centru Prahy, stav k 24. 11. 2006

Ing. Malý znovu akce projednal na poradě vedoucích silničních správních úřadů městských částí tak, aby se úpravy realizovaly do konce 1. čtvrtletí 2007. Od 1. 2. 2007 začne úplná uzavírka Štefánkova mostu.

- Akce v malých městských částech

Většina akcí plánovaných na rok 2006 byla dokončena.

- Stromovka – Papírenská ul.

Je nutno dořešit nebezpečné místo v Papírenské ulici vedením podle vody.

Úkol 11/1: Pomoci MČ Praha 6 dořešit majetkoprávní vztahy a zadat přeznačení cyklostezky A1 podle plavebního kanálu.

T: 15. 1. 2007								O: Polák

- Rohanský ostrov

Úkol 11/2: Projednat využití Rohanského ostrova včetně vodotečí v rámci vedení cyklostezky A2.

T: 15. 1. 2007								O: Polák

- Budoucnost pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu

Informace pana radního Štěpánka:

Působnost pro cyklistickou dopravu je vyčleněna z pravomoci radního pro dopravu do pravomoci radního pro životní prostředí, problematika však zůstává v oblasti dopravy.

Pracovní skupina bude bez větších organizačních a personálních změn povýšena na komisi Rady hl. m. Prahy.

Jednání budou nadále otevřena veřejnosti. Radní Štěpánek bude závěry jednání vyřizovat v pracovním pořádku včetně korespondence s městskými částmi.

Perspektiva činnosti komise je v součinnosti při přípravě nového územního plánu na léta 2010 a dále.

Bude snaha, aby bylo v odboru dopravy vyčleněno plné pracovní místo pro cyklistickou dopravu.

Spojení na pana radního je 608 702 154.

- Různé

Byly projednány podněty pro zlepšení prezentace cyklistické dopravy na webových stránkách města.

Po roce od tragické nehody Jana Bouchala není křižovatka na nábř. Kpt. Jaroše dosud stavebně vyřešena. Byla vydána firmě ProConsult výzva k vystavení smlouvy na stavební úpravy. Půjde-li vše hladce, akce bude zahájena v roce 2007. Do té doby je třeba na toto nebezpečné místo upozorňovat na webových stránkách.

Úkol 11/3: Vyvěsit na webu Cyklistická doprava upozornění na nebezpečná místa.

T: 31. 1. 2007								O: Šťovíčková

Úkol 11/4: Projednat s ředitelem TSK možnost zkrácení lhůt pro přípravu stavby.

T: 15. 1. 2007								O: Polák

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš

Příští jednání se uskuteční v úterý 30. 1. 2007 od 17 hodin.