Plán odpadového hospodářství

hlavního města Prahy

Svazek č.3: Směrná část

Zpracovatel:	Dekont Umwelttechnik, spol. s r.o.

Letná 2086, 760 01 Zlín

Statutární zástupce zpracovatele:

Marie Fialová, jednatel společnosti

Podpis statutárního

zástupce společnosti:	Marie Fialová	…………………………

Podpis odpovědného

zpracovatele:	Marie Fialová	…………………………

Datum:	prosinec 2004

Objednatel :	Magistrát hlavního města Prahy

Odpovědný zpracovatel : 	Ing. Pavel Novák

Hlavní spoluřešitelský kolektiv:

Dekont Umwelttechnik, spol. s r.o.:

Ing. Pavel Novák

Alexandra Císařová

Ing. Karel Vajík

Ing. Ján Lindtner, CSc.

Ing. Michal Sobek

Ing. Milan Dvořák

DHV CR, spol. s r.o.:

RNDr. Marcela Blahutová

Bc. Jana Kašková

Ing. Dagmar Rychlíková, Ph.D.

RNDr. Zdeněk Suchánek

Ing. Jiří Vavřínek

Konzultanti:

Ing. Jan Mikoláš, CSc.

RNDr. Vlastimila Mikulová

RNDr. Renata Eisenhammerová

Obsah

Úvod ke Směrné části	3

1.	Vyhodnocení souladu POH hl. m. Prahy se Závaznou částí POH ČR	4

2.	Opatření k zajištění plnění plánu	6

2.1.	(A) – Administrativní a technicko-organizační opatření	7

2.2.	(B) – Informační, osvětová a vzdělávací opatření	12

2.3.	(C) – Infrastrukturální opatření	13

2.4.	Souhrn – časové hledisko plnění opatření	18

3.	Administrativní, ekonomické, informační, osvětové, dobrovolné a smluvní nástroje	20

3.1.	Administrativní nástroje	20

3.2.	Ekonomické nástroje	21

3.3.	Informační nástroje	21

3.4.	Osvětové nástroje	21

3.5.	Dobrovolné nástroje	23

3.6.	Smluvní nástroje	24

4.	Vzorové projekty k naplnění cílů vyplývajících ze Závazné části POH hl. m. Prahy	25

4.1.	Vzorové projekty	25

4.2.	Aktualizace vzorových projektů	29

4.3.	Nové vzorové projekty	29

5.	Řízení změn v POH hl. m. Prahy	31

6.	Indikátory	34

6.1.	Indikátory pro POH kraje z POH ČR	34

6.2.	Indikátory vytvořené pro potřeby POH hl. m. Prahy	36

Příloha Směrné části Plánu odpadového hospodářství  hl. m. Prahy	38

Seznam tabulek	39

Seznam použité literatury	41

Seznam zkratek	42

# Úvod ke Směrné části

Směrná část Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy („POH hl. m. Prahy“) definuje podmínky, opatření a nástroje pro splnění stanovených cílů a cílových hodnot určených v Závazné části POH hl. m. Prahy, dále stanovuje základní priority v nakládání s odpady v hl. m. Praze v období 10 let, tj. v letech 2005 až 2014.

Směrná část POH hl. m. Prahy deklaruje s desetiletým výhledem trendy v nakládání s odpady na území hl. m. Prahy, které by měly být realizovány v rámci Plánů odpadového hospodářství původců a činností hl. m. Prahy, městských částí i podnikatelských subjektů. Směrná část POH hl. m. Prahy vychází ze Směrné části POH ČR (Věstník MŽP ČR č. 10/2003), která stanovuje:

- podmínky pro splnění stanovených cílů, opatření a změn POH,

- nástroje pro prosazování a kontrolu plnění plánu POH,

- řízení změn v odpadovém hospodářství a zabezpečení kontroly plnění stanovených cílů a postupů,

- rozpracování a doplňování POH,

- směry odpadového hospodářství po vstupu ČR do EU.

Směrná část POH hl. m. Prahy bude aktualizována na základě výstupů z Realizačních programů ČR. Seznam Realizačních programů ČR pro období 2003 – 2006 je uveden v příloze Směrné části. Realizační programy jsou rozčleněny na dvě skupiny a to na již zpracované a rozpracované s termínem dokončení do 31.12.2004 a dále na navrhované, jejichž realizace by měla probíhat v letech 2004 – 2006.

# Vyhodnocení souladu POH hl. m. Prahy se Závaznou částí POH ČR

V následující tabulce jsou uvedeny základní body ze Závazné části POH ČR, uvedené v příloze k nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jejich srovnání se současnou situací v kraji.

Určení míry shody s POH ČR není v některých případech možné vzhledem k povaze cílů a také vzhledem k nedostatku relevantních údajů. V některých případech bude míra shody doplněna v průběhu dalších prací na POH hl. m. Prahy.

Tabulka č. 1 Vyhodnocení souladu POH hl. m. Prahy se závaznou částí POH ČR

| Název kapitoly z POH ČR | Cíle a opatření POH hl. m. Prahy |
| --- | --- |
| 3.1 Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností | - výchovu k prevenci zakomponovat do koncepce ekologické výchovy a realizovat ve spolupráci se školami - komunikaci se všemi osobami ohledně prevence zastřešit komunikační strategií - informační a osvětová kampaň, program prevence kraje - rozšiřovat oddělený sběr NO z KO a trvale snižovat podíl NO v KO - praktické kroky k podpoře zavádění EMS u firem |
| 3.2 Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady | - aktivní kroky k prevenci NO a zlepšení nakládání s jednotlivými komoditami NO plánované v rámci cílů v kapitolách 1, 3, 4 a 5 Závazné části POH hl. m. Prahy - pro zdravotnické odpady prioritou rozvoj kapacit spaloven ve spolupráci se Středočeským krajem |
| 3.3 Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech |  |
| 3.3.1 Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující | - kontrola původců a oprávněných osob - informační a osvětová kampaň |
| 3.3.2 Odpadní oleje | - rozšiřování odděleného sběru - informační a osvětová kampaň - kontrola u původců a oprávněných osob |
| 3.3.3 Baterie a akumulátory | - rozšiřování odděleného sběru - informační a osvětová kampaň - kontrola u původců a oprávněných osob |
| 3.3.4 Kaly z čistíren odpadních vod | - snižování znečištění kalů - výstavba zařízení pro nakládání s kaly |
| 3.3.5 Odpady z výroby oxidu titaničitého | odpady se nevyskytují na území hl. m. Prahy |
| 3.3.6 Odpady z azbestu | - informační a osvětová kampaň - kontrola u původců a oprávněných osob |
| 3.3.7 Autovraky | - informační a osvětová kampaň - výstavba demontážních zařízení |
| 3.4 Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady | - předúprava KO a plné využití kapacity spalovny KO - integrace služeb pro komunální odpady - ve spolupráci se Středočeským krajem příprava realizace společných řešení pro některé odpady - upřednostňování výrobků z recyklovaných odpadů - snižování rizika ze starých skládek - využití skládek ve Středočeském kraji - zlepšení evidence jako nástroje plánování |
| 3.5 Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů | řešeno pouze na celorepublikové úrovni |
| 3.6 Podíl recyklovaných odpadů | - obecně cíle a opatření k prevenci plánované v kapitole 1 Závazné části POH hl. m. Prahy - podpora využívání kapacit zařízení k recyklaci stavebního odpadu - rozvoj kapacit zařízení pro zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů a zpracování elektrošrotu včetně chladicích zařízení ve spolupráci se Středočeským krajem - rozvoj zpětného odběru zářivek a pneumatik, spolupráce s povinnými osobami |
| 3.7 Podíl odpadů ukládaných na skládky | - obecně cíle a opatření k prevenci a zlepšení nakládání s odpady plánované ve všech kapitolách Závazné části POH hl. m. Prahy - zvýšení energetického využívání odpadů ve spalovně KO i jiných zařízeních, například v cementárnách nebo nových spalovnách - zvyšování výtěžnosti odděleného sběru a množství shromážděných odpadů zvýšením rozsahu služeb pro oddělený sběr, informačním a vzdělávacím působením na obyvatele hl. m. Prahy |
| 3.8 Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek | - oddělený sběr odpadů ze zeleně a ze zahrad - rozvoj kapacit zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - obecně cíle a opatření plánovaná v kapitolách 6 a 7 Závazné části POH hl. m. Prahy |

Závěr

POH hl. m. Prahy obsahuje cíle a opatření, zajišťující přímé plnění nebo vytvářející příznivé podmínky pro plnění cílů POH ČR na území hl. m. Prahy. Toho je dosahováno zejména:

- důrazem na předcházení vzniku znečištění,

- integrací služeb pro nakládání s odpady pro hl. m. Prahu a další původce,

- integrací systému nakládání s odpady se Středočeským krajem (pro vybrané výrobky a odpady) a

- budováním/rozvojem kapacit sběrné sítě i kapacit zařízení pro nakládání s odpady.

# Opatření k zajištění plnění plánu

V kapitole jsou uvedena opatření k zajištění plnění cílů stanovených v Závazné části POH hl. m. Prahy.

Celkem bylo navrženo 14 opatření, ve třech skupinách (viz kapitoly 2.1 až 2.3 Směrné části) a z toho je:

  - 5 opatření administrativních a technicko-organizačních (A.1-A.5),

  - 1 opatření informační, osvětová a vzdělávací (B.1),

  - 8 opatření infrastrukturálních (C.1-C.8).

Tabulky opatření jsou strukturovány následujícím způsobem:

- číslo opatření – každé opatření je jednoznačně identifikováno svým číslem,

- název opatření,

- charakteristika opatření – cíl, ke kterému opatření směřuje nebo navržený způsob realizace,

- plnění cíle – výčet cílů, které jsou daným opatřením naplňovány,

- harmonogram – časový harmonogram realizace daného opatření,

- náklady – přibližné náklady na realizaci opatření,

- subjekt, který bude podporu poskytovat, nebo kterého se podpora (resp. realizace) daného opatření týká,

- nástroje (název skupiny nástrojů, která bude použita k podpoře nebo realizaci opatření),

- vliv opatření na životní prostředí (podrobně popsáno v příloze Směrné části – kapitola 4).

## (A) – Administrativní a technicko-organizační opatření

V této části je navrženo celkem 8 opatření administrativního a technicko-organizačního charakteru.

Tabulka č. 2 Opatření číslo A.1 Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky

| Číslo opatření A.1 |  |
| --- | --- |
| Název opatření | Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky |
| V návaznosti na Národní program čistší produkce (usnesení vlády č. 165/2000 Sb.) a na výstupy realizačních programů k POH ČR využívat registr nejlepších dostupných technik pro předcházení vzniku odpadů v různých oborech, které produkují problémové odpady v Praze. 1. prostřednictvím informačních materiálů informovat spotřebitele o environmentálních charakteristikách výrobků a služeb, které nejvíce zatěžují systém OH města, včetně možností využívání ekologicky šetrných výrobků a včetně způsobů nakládání s odpady 2. informovat původce odpadů a oprávněné osoby o výstupech realizačních projektů za účelem realizace cílů POH hl. m. Prahy 3. v průběhu správního řízení o povolení nové investice prosazovat zavádění nejlepších dostupných technik. |  |
| Plnění cíle; 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 6.1 (podpůrně též 3.1). ###### Harmonogram; do 2006. Náklady [Kč]; 0,5 mil. Kč. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; EU; ekonomické; ovzduší; +3. stát; dobrovolné; voda; +2. administrativní; půda; +3. osvětové; příroda; +1. Realizace; hl. m. Praha, městské části. oprávněné osoby. |

Tabulka č. 3 Opatření číslo A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky

| Číslo opatření A.2 |  |
| --- | --- |
| Název opatření | Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky |
| Podporovat vznik zařízení pro materiálové využívání a odstraňování nebezpečných vlastností odpadů, využívajících nejlepších dostupných technik a přeměnu stávajících zařízení pro odstraňování odpadů na komplexní centra k úpravě a využívání odpadů v rámci potřeb realizace cílů POH hl. m. Prahy. |  |
| Plnění cíle; 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (podpůrně též 3.7, 4.2). Harmonogram; průběžně. Náklady [Kč]; bez nákladů. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; EU; administrativní; ovzduší; +2. stát; informační; voda; +2. ekonomické; půda; +2. dobrovolné; příroda; +1. ###### Realizace; hl. m. Praha, městské části; osvětové. oprávněné osoby. |

Tabulka č. 4 Opatření číslo A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při  zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy

| Číslo opatření A.3 |  |
| --- | --- |
| Název opatření | Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy |
| Při zadávání veřejných zakázek požadovat mimo jiné: - certifikaci systému řízení (ISO 9000, 14001, EMAS), - certifikaci společnosti jako odborně způsobilé organizace k nakládání s odpady, - prokázání srovnání s nejlepší dostupnou technikou, - použití ekologicky šetrných výrobků (EŠV), - použití recyklovaných materiálů nebo výrobků a výrobků z odpadů (např. kompost z odpadů, recykláty stavebních odpadů), - vyloučení materiálů/výrobků, jejichž použitím vznikají nebezpečné odpady (v co největší míře). - minimalizaci vzniku odpadů |  |
| Plnění cíle; 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.5, 7.3, 7.4 (podpůrně též 4.3, 6.1, 7.1). Harmonogram; do 2006. Náklady [Kč]; bez nákladů. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; administrativní; ovzduší; +1. informační; voda; +1. ekonomické; půda; +1. dobrovolné; příroda; +1. Realizace; hl. m. Praha, městské části; osvětové. oprávněné osoby. |

Případné další podmínky pro zadávání veřejných zakázek budou výstupem vzorového projektu č. 4.

Tabulka č. 5 Opatření číslo A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem

| Číslo opatření A.4 |  |
| --- | --- |
| Název opatření | Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem |
| Podporovat vytvoření integrovaného systému nakládání s vybranými výrobky a odpady případně s komunálním odpadem v širším územním celku a tak zajistit společné plánování a využívání vybraných kapacit pro nakládání s odpady v rámci spolupráce hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci spolupráce podpořit/zajistit plnění cílů POH hl. m. Prahy a Středočeského kraje. - Vytvoření rámce pro spolupráci hl. m. Prahy a Středočeského kraje - Zaměření zejména na řešení: biologicky rozložitelného komunálního odpadu - BRKO, elektrošrotu, chladících zařízení, kalů z ČOV, autovraků, zdravotnických odpadů, směsných plastů a stavebních odpadů, případně komunálního odpadu – KO a odpadu z krizových situací. Obsahem opatření je formální zastřešení spolupráce mezi kraji, zejména při vymezení rozsahu mezikrajského systému pro nakládání s danou komoditou, stanovení a naplnění kapacit připravovaných zařízení pro odpady a zajištění financování ze zdrojů EU, jednotná evidence a způsob plnění. |  |
| Plnění cíle; 4.6, 7.1 (podpůrně též 2.1, 3.1, 3.7, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 7.3). Harmonogram; průběžně od schválení POH. Náklady [Kč]; bez nákladů. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; EU; ekonomické; ovzduší; +1. stát; smluvní; voda; +1. Středočeský kraj; dobrovolné; půda; +1. příroda; +1. Realizace; hl. m. Praha, městské části. oprávněné osoby. |

Tabulka č. 6 Opatření číslo A.5 Omezení rizika vzniku nepovolených skládek

| Číslo opatření A.5 |  |
| --- | --- |
| Název opatření | Omezení rizika vzniku nepovolených skládek |
| V rámci Komplexního systému nakládání s odpady a informační strategie města podporovat zřízení dostateční sítě zařízení pro využívání odpadů k legálnímu předání odpadů původci odpadů a obyvateli města. Systematicky odstraňovat již vzniklé černé skládky s využitím programu ISSKLAD, který bude dopracován o optimalizaci výběru akcí s ohledem na rozpočet průběžně aktualizován . |  |
| Plnění cíle; 1.3. Harmonogram; 2007. Náklady [Kč]; nestanoveny. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; administrativní; ovzduší; 0. informační; voda; +2. půda; +2. příroda; +2. Realizace; hl. m. Praha. |

## (B) – Informační, osvětová a vzdělávací opatření

V této části je navrženo 1 opatření z oblasti informační, osvětové a vzdělávací k zajištění plnění cílů stanovených v POH hl. m. Prahy.

Opatření vychází z části z úkolu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen SP EVVO), usnesení vlády č. 1010/2002 a z části ze specifických potřeb informační podpory rozvoje systému nakládání s odpady hl. m. Prahy.

Tabulka č. 7 Opatření číslo B.1 Informační kampaň

| Číslo opatření B.1 |  |
| --- | --- |
| Název opatření | Informační kampaň |
| Navržení ucelené komplexní dlouhodobé informační kampaně do roku 2010. Informační kampaň upřesňovat ročním plánem v návaznosti na pravidelné aktivity a realizaci jednotlivých opatření POH hl. m. Prahy. Informační kampaň financovat ze stávajících rozpočtových zdrojů a navíc provázat na strategie povinných osob (např. EKO-KOM). V informační kampani zdůraznit zejména problematiku NO, vybrané odpady a výrobky z vytříděných surovin pocházející z odpadu. Zajistit zpětnou vazbu z působení jednotlivých nástrojů informační kampaně (letáky, akce pro školy a veřejnost, semináře, webové stránky, rozhlas a tisk, regionální TV apod.) a zajistit jejich pravidelné vyhodnocování z pohledu informovanosti občanů a dalších cílových skupin. V rámci plnění opatření zajistit informovanost a podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v oblasti nakládání s odpady a podporovat činnost sítí odborných zařízení a ekologických center na území hl. m. Prahy např. v koordinaci s Ekologickým centrem hl. m. Prahy se sídlem v Praze – Hostivaři a pracovištěm pověřeným realizací koncepce EVVO na MHMP. |  |
| Plnění cíle; 1.1, 3.6, 7.3 (podpůrně též 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1). Harmonogram; do 2006. Náklady [Kč]; 0,3 mil. Kč (návrh informační kampaně), náklady na realizaci jednotlivých nástrojů informační kampaně vyplynou z veřejných obchodních soutěží. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; EU; ekonomické; ovzduší; +1. stát; informační; voda; +1. osvětové; půda; +1. příroda; 0. ###### Realizace; hl. m. Praha, městské části. Hospodářská komora hl. m. Prahy. povinné osoby. poradenské firmy. PR agentury. NNO. |

## (C) – Infrastrukturální opatření

V této části je navrženo celkem 22 opatření k zajištění plnění cílů stanovených v POH hl. m. Prahy rozvojem infrastruktury a vytvořením podmínek pro tento rozvoj.

Tabulka č. 8 Opatření číslo C.1 Začlenění potřeby hl. m. Prahy do plánování rozvoje celostátní sítě zařízení

| Číslo opatření C.1 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Začlenění potřeby hl. m. Prahy do plánování rozvoje celostátní sítě zařízení |
| Stanovení potřeb hl. m. Prahy vůči kapacitám a službám nadkrajských zařízení v rámci POH hl. m. Prahy a jeho aktualizace. Každoroční vyhodnocování vývoje potřeb kapacit. |  |
| Plnění cíle; 7.1. Harmonogram; od vyhlášení POH každoročně. Náklady [Kč]; nestanoveno. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; ekonomické; ovzduší; nehodnoceno. administrativní; voda; nehodnoceno. informační; půda; nehodnoceno. osvětové; příroda; nehodnoceno. Realizace; hl. m. Praha. poradenská firma. |

Tabulka č. 9 Opatření číslo C.2 Doplnění skladby technického vybavení pro nakládání s odpady v rámci územního plánu

| Číslo opatření C.2 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Doplnění skladby technického vybavení pro nakládání s odpady v rámci územního plánu |
| - Stanovení požadavků na umístění nových zařízení na zpracování odpadů (zařízení pro třídění KO – sběrné dvory, zpracování BRKO – kompostárny a anaerobní bioreaktory, dotřiďování a zpracování směsných plastů, zpracování chladících zařízení a elektrošrotu, plochy pro sběrná místa autovraků) v rámci územního plánu a jeho změn. Při lokalizaci se zaměřit prioritně na pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy, při respektování Integrovaného systému spolupráce se Středočeským krajem - Změna územního plánu hl. m. Prahy |  |
| Plnění cíle; 7.5 (podpůrně též 2.1, 7.1). Harmonogram; při každé další změně ÚP. Náklady [Kč]; nestanoveno. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; administrativní; ovzduší; +1. voda; +2. půda; +2. příroda; +1. Realizace; hl. m. Praha. |

Tabulka č. 10 Opatření číslo C.3 Sledování odpadů využívaných mimo území hl. m. Prahy produkovaných na území hl. m. Prahy

| Číslo opatření C.3 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Sledování odpadů využívaných mimo území hl. m. Prahy produkovaných na území hl. m. Prahy |
| U komodit, kde jsou odpady vyprodukované na území hl. m. Prahy využívané v zařízeních mimo území hl. m. Prahy (zejména BRKO včetně papíru, sklo, plasty a odpady vybraných výrobků) zohledňovat při vyhodnocení míry využívání odpadů i nakládání s odpady v těchto zařízeních. Za tím účelem zpracovávat na základě evidence odpadů každoročně mezikrajské bilance nakládání s odpady a sledovat nakládání s odpady, předávanými mimo území kraje. |  |
| Plnění cíle; podpůrně 7.3. Harmonogram; každoročně. Náklady [Kč]; 50 - 100 tis. Kč/rok. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; administrativní; ovzduší; nehodnoceno. informační; voda; nehodnoceno. půda; nehodnoceno. příroda; nehodnoceno. Realizace; hl. m. Praha. poradenská firma. |

Tabulka č. 11 Opatření číslo C.4 Zavedení kombinované výroby energie a tepla a optimalizace výhřevnosti paliva

| Číslo opatření C.4 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Zavedení kombinované výroby energie a tepla a optimalizace výhřevnosti paliva |
| Zavedení kombinované výroby energie a tepla ve spalovně Malešice ve variantě zajišťující tepelný výkon potřebný pro dlouhodobé dodávky tepla. Optimalizace výhřevnosti paliva pro spalovnu předúpravou vsázky do spalovny na výhřevnost umožňující plné využití kapacity spalovny – využít výstupů ze vzorového projektu č. 5. K tomu využít vytříděných frakcí směsných KO s definovanými vlastnostmi. Zajištění odbytu vysoce výhřevné frakce paliva vytříděného z odpadů pro stávající zařízení (cementárna nebo energetické zařízení) nebo nový zdroj energie. |  |
| Plnění cíle; 2.1, 6.1, 6.2. Harmonogram; do 2010. Náklady [Kč]; Zavedení kombinované výroby energie a tepla 200 mil. Kč. Subjekt; Nástroj; Vliv opatření na ŽP. Podpora; EU; administrativní; ovzduší; +2. stát; ekonomické; voda; +1. hl. m. Praha; půda; +3. příroda; +1. Realizace; provozovatel spalovny. |

Tabulka č. 12 Opatření číslo C.5 Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování kalů z ČOV

| Číslo opatření C.5 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování kalů z ČOV |
| Dle řešení kalové koncovky nové ÚČOV řešit: - řešit problematiku energetického využití bioplynu z ÚČOV dle odpovídající produkce kalů - možnost využití kapacity pro kaly ze Středočeského kraje - v rámci společného realizačního programu se Středočeským krajem. Kaly z ČOV využívat podle stupně znečištění na zemědělské půdě. |  |
| Plnění cíle; 3.1. Harmonogram; do 2010. Náklady [Kč]; nestanoveno. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; EU; ekonomické; ovzduší; 0. stát; administrativní; voda; +2. hl. m. Praha; informační; půda; +2. příroda; 0. Realizace; PVS a.s.. PVK a.s.. |

Tabulka č. 13 Opatření číslo C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů

| Číslo opatření C.6 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů |
| V rámci integrovaného systému spolupráce se Středočeským krajem, integrovaného systému nakládání s vybranými výrobky a doplnění sítě zařízení pro nakládání s komunálními a jinými odpady podporovat výstavbu - kompostáren, Využít kombinace technik zpracování biologicky rozložitelných odpadů (kompostování odpadů ze zahrad 10 – 15 tis. t/rok), anaerobní úprava odpadů s využitím bioplynu (2 tis. t odpadů ze stravování plus rezerva na bio frakci z úpravy směsných KO cca 8 tis. t), výroba paliva z biologicky rozložitelných odpadů (zatím neuvažováno) v návaznosti na zajištění dlouhodobých odbytových možností produktů. Řešit rozvoj kapacit zařízení spolu se Středočeským krajem v rámci mezikrajského realizačního programu. - dotříďovacích linek. Výstavba zařízení s kapacitou dotřiďování cca 12 tis. t plastů ročně pro hl. m. Prahu s možností rozšíření. - zpracovatelské linky Výstavba zařízení s kapacitou cca 10 tis. t směsných plastů z odděleného sběru ročně (včetně cca 4 tis. t odpadů ze Středočeského kraje). - zařízení pro zpracování chladících zařízení. Výstavbu zařízení s kapacitou min. 40 tis. ks za rok a jeho provoz řešit společným realizačním programem se Středočeským krajem. - zařízení na zpracování autovraků. Výstavba / dovybavení stávajících kapacit zařízení pro demontáž autovraků s kapacitou 20 tis. t v hl. m. Praze. Zpracování části autovraků v komplexním zařízení včetně drtícího zařízení v Kladně. Řešit rozvoj systému pro využití autovraků společným realizačním programem se Středočeským krajem. - zařízení na zpracování elektrošrotu V rámci komplexního systému nakládání s komunálními odpady a integrovaného systému nakládání s vybranými výrobky podporovat výstavbu - sběrných dvorů. |  |
| Plnění cíle; 2.1, 3.7, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2 (podpůrně 3.3, 3.4, 6.1). Harmonogram; do 2010. Náklady [Kč]; nestanoveny. Subjekt; Nástroj; Vliv opatření na ŽP. Podpora; EU; smluvní; ovzduší; +2. stát; ekonomické; voda; +1. hl. m. Praha; administrativní; půda; +1. Středočeský kraj; informační; příroda; 0. Realizace; oprávněné osoby; osvětové. dobrovolné. |

Tabulka č. 14 Opatření číslo C.7 Prosazování správného nakládání s odpady s obsahem azbestu

| Číslo opatření C.7 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Prosazování správného nakládání s odpady s obsahem azbestu |
| V rámci stavebního řízení a kontroly realizace staveb a nakládání s odpady s obsahem azbestu stanovovat podmínky pro nakládání s odpady ze staveb a rekonstrukcí a kontrolovat jejich plnění. |  |
| Plnění cíle; 3.5. Harmonogram; průběžně. Náklady [Kč]; nestanoveno. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; MŽP; administrativní; ovzduší; +2. voda; 0. půda; 0. příroda; 0. Realizace; hl. m. Praha, městské části. |

Tabulka č. 15 Opatření číslo C.8 Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování zdravotnických odpadů

| Číslo opatření C.8 |  |
| --- | --- |
| - Název opatření | - Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování zdravotnických odpadů |
| Základem pro odstraňování zdravotnických odpadů bude rekonstruovaná spalovna FN Motol. Dodatečná kapacita dalších zařízení (spalovny a nebo jiné odpovídající technologie) pro úpravu využívání nebo odstraňování odpadů z hl. m. Prahy a Středočeského kraje bude řešena v rámci mezikrajského realizačního programu. |  |
| Plnění cíle; 4.4. Harmonogram; do 2005. ###### Náklady [Kč]; nestanoveny. Subjekt; Nástroje; Vliv opatření na ŽP. Podpora; Středočeský kraj; osvětové; ovzduší; +1. hl. m. Praha; smluvní; voda; +2. administrativní; půda; +2. ekonomické; příroda; 0. Realizace; oprávněné osoby; informační. dobrovolné. |

## Souhrn – časové hledisko plnění opatření

- V kapitole jsou uvedena souhrnně krátkodobá a střednědobá, dlouhodobá a průběžná opatření s uvedením konkrétního termínu pro splnění opatření a odpovědnosti za realizaci.

- Krátkodobá a střednědobá opatření jsou stanovena pro časový horizont do r. 2007.

Tabulka č. 16 Opatření krátkodobá a střednědobá

| Opatření krátkodobá |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo opatření | Termín splnění | Odpovědnost za realizaci |
| A.1 | 2006 | hl. m. Praha, městské části |
| A.3 | 2006 | hl. m. Praha, městské části |
| A.5 | 2007 | hl. m. Praha |
| B.1 | 2006 | hl. m. Praha, městské části, povinné osoby |
| C.8 | 2005 | oprávněné osoby |

Dlouhodobá opatření jsou stanovena pro časový horizont do r. 2010.

Tabulka č. 17 Opatření dlouhodobá

| Opatření dlouhodobá |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo opatření | Termín splnění | Odpovědnost za realizaci |
| C.4 | 2010 | Pražské služby a.s. |
| C.5 | 2010 | PVS, PVK |
| C.6 | 2010 | oprávněné osoby |

Tabulka č. 18 Opatření průběžná

| Opatření průběžná |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo opatření | Termín splnění | Odpovědnost za realizaci |
| A.2 | průběžně | hl. m. Praha, městské části, oprávněné osoby |
| A.4 | průběžně | hl. m. Praha, městské části, oprávněné osoby |
| C.1 | každoročně | hl. m. Praha, poradenská firma |
| C.2 | při změně ÚP | hl. m. Praha |
| C.3. | každoročně | hl. m. Praha |
| C.7 | průběžně | hl. m. Praha, městské části |

# Administrativní, ekonomické, informační, osvětové, dobrovolné a smluvní nástroje

Kapitola uvádí nástroje, které jsou použitelné k prosazování zásad a dosahování cílů POH hl. m. Prahy. Nejsou zde uvedeny všechny známé nástroje, ale pouze ty, které mohou být použity k prosazování zásad POH hl. m. Prahy.

V podkapitolách 3.1-3.6 jsou popsány jednotlivé administrativní, informační, ekonomické, osvětové, dobrovolné a smluvní nástroje.

## Administrativní nástroje

Ve výčtu administrativních nástrojů uvedených v tabulce č. 40 jsou definovány odpovědnosti a vazby na opatření a cíle POH hl. m. Prahy.

Tabulka č. 19 Administrativní nástroje

| Nástroje | Odpovědnost | Vazby na cíle POH |
| --- | --- | --- |
| Souhlas k provozování zařízení dle §14 zákona č. 185/2001 Sb. a jeho zrušení nebo změna | MHMP | 2.1, 3.1, 3.5, 3.6, 4.4, 6.1, 6.2, 7.1 |
| Povolení k nakládání s nebezpečným odpadem dle §16 zákona č. 185/2001 Sb. | MHMP | 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.4, 7.1 |
| Povolení k upuštění od třídění odpadů dle §16 zákona č. 185/2001 Sb. | MHMP | 1.2, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2, 7.3 |
| Souhlas k míšení nebezpečných odpadů dle §78 zákona č. 185/2001 Sb. | MHMP | 3.2, 4.1, 4.4 |
| Integrované povolení dle §13 zákona č. 76/2002 Sb. | MHMP | 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.4 |
| Vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady dle §79 odst. 4 písm.c) zákona č. 185/2001 Sb. | ÚMČ | 2.1, 3.1, 4.4, 4.5 |
| Hlášení o produkci odpadů | MHMP, ÚMČ | 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 |
| Obecně závazné vyhlášky o způsobu nakládání s komunálním odpadem | MHMP | 1.3, 2.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7.3 |
| Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o vyhlášení Závazné části POH | MHMP | všechny cíle |
| Posuzování vlivu staveb na životní prostředí dle §22 zákona č. 100/2001 Sb. | MHMP | 2.1, 3.1, 4.4, 7.1 |

Informační podpora uplatňování administrativních nástrojů

Základem pro kvalifikované rozhodovací procesy veřejné správy je funkční, aktuální a věrohodný informační model popisující stav odpadového hospodářství hl. m. Prahy, provozovaný v definovaném právním a informačním prostředí. V hl. m. Praze je evidence odpadů na úrovni ÚMČ (přenesená působnost úřadu obce s rozšířenou působností) zajišťována jednotně a MHMP má plný on-line přístup k evidenci odpadů.

## Ekonomické nástroje

Ekonomické nástroje jsou zakotveny v právních předpisech a působí jen v prostředí, kde jsou prosazeny a vynuceny základní povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Tabulka č. 20 Ekonomické nástroje

| Nástroje | Odpovědnost | Vazby na cíle POH |
| --- | --- | --- |
| Dotace a podpory z fondů EU | MHMP | 1.1, 2.1, 3.1, 4.4, 7.1 |
| Dotace a podpory ze SFŽP | MHMP, ÚMČ | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.7, 4.2, 4.3, 6.2, 7.1 |
| Investice z ostatních veřejných rozpočtů | MHMP, ÚMČ | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 |
| Investice z rozpočtů | provozovatelé | 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.4, 4.5, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4 |
| Dotace a podpory systémů zpětného odběru | MHMP | 2.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4.2, 4.3, 5.1 |

## Informační nástroje

Základním předpokladem pro zapojení veřejnosti do řešení problémů životního prostředí je její informovanost o stavu a vývoji v této oblasti.

Na úrovni hl. m. Prahy je vhodné zpracovat jednotnou komunikační strategii (dále KS) pro oblast nakládání s odpady. Provázat KS se strategiemi povinných osob. V rámci KS vytvořit databáze zainteresovaných subjektů a mediálních kanálů pro distribuci informací.

V současné době používané informační nástroje:

Tabulka č. 21 Informační nástroje

| Nástroje | Odpovědnost | Vazby na cíle POH |
| --- | --- | --- |
| Internetová stránka www.praha-mesto.cz | MHMP | 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3 |
| Atlas životního prostředí v Praze | MHMP | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5 |
| Ročenka Praha Životní prostředí | MHMP | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5 |
| PREMIS (PRažský Ekologický Monitorovací a Informační Systém) | MHMP | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5 |
| Informační brožury a letáky | MHMP | 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7.1, 7.3 |
| Evidenční software odpadů EVI | MHMP, ÚMČ | 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2, 7.3 |

## Osvětové nástroje

Osvětové nástroje vychází z principů udržitelného rozvoje. Jsou zakotveny zejména ve Státní politice životního prostředí ČR a v úkolu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (usnesení vlády č. 1010/2002). Osvětové nástroje pro jednotlivé skupiny veřejnosti by měly být řešeny v rámci rozpracované koncepce EVVO hl. m. Prahy.

Tabulka č. 22 Osvětové nástroje

| Nástroje | Odpovědnost | Vazby na cíle POH |
| --- | --- | --- |
| Osvětové programy Ekologického centra hl. m. Prahy a NNO | MHMP | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.3 |
| Koncepce ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy | MHMP, ÚMČ | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.3 |
| Modelové aktivity EVVO na školách. | MHMP, ÚMČ, školy | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1 |
| Systematické vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků | MHMP, ÚMČ, školy, povinné a pověřené osoby | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.3 |
| Exkurse a nebo studijní cesty | MHMP, ÚMČ, povinné a pověřené osoby | 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.2, 4.3, 5.1 |
| Demonstrační projekty | MHMP, ÚMČ, SFŽP | 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 |
| Vzdělávací programy institucí | MHMP, ÚMČ | 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.2, 4.3 |
| Pravidelné akce | MHMP, ÚMČ, školy | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.2, 4.3 |

Je doporučeno podporovat různé osvětové aktivity:

- provádět soustavné informační zabezpečení (osvětu) občanů hl. m. Prahy v nakládání s odpady v koordinaci se školními programy EVVO,

- podporovat osvětové programy Ekologického centra hl. m. Prahy a dalších nevládní neziskových organizací (NNO),

- dopracovat Koncepci ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci zpracování Akčního plánu státního programu EVVO v ČR na léta 2004-2006,

- zpracovat a realizovat na školách (ZŠ, SŠ) školní plány ekologického vzdělávání a výchovy,

- realizovat modelové aktivity EVVO na školách (ZŠ, SŠ, VŠ): sběr druhotných surovin, aplikace výukových programů středisek ekologické výchovy na úřadech, prevence, EŠV, separace odpadů, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,

- provozovat alespoň 4 střediska ekologické výchovy se specializací na odpadové hospodářství,

- realizovat systematické vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků,

- exkurse a nebo studijní cesty do vybraných zařízení pro nakládání s odpady,

- realizace demonstračních projektů v oblasti prevence znečišťování a úspor energie (např. projekty čistší produkce, EMS),

- využívání vzdělávacích programů institucí (ČEÚ - agentury, VÚV TGM-CEHO),

- účast na pravidelných akcích např. programy ke Dni Země, soutěže,

- podpora výuky odpadového hospodářství ve všech vzdělávacích institucích.

## Dobrovolné nástroje

Mezi dobrovolné nástroje jsou řazeny dobrovolné dohody a preventivní nástroje, např. systémy řízení v oblasti odpadového hospodářství, EMAS.

Dobrovolné dohody v oblasti odpadového hospodářství a v dalších souvisejících oblastech za účelem splnění povinností, které lze očekávat vzhledem k připravovaným směrnicím ES nebo v případě, že lze dosáhnout většího efektu pro životní prostředí a výrobce (nadstandardní plnění zákona).

Z preventivních nástrojů se jedná zejména o metodiku hodnocení možností čistší produkce (Národní program čistší produkce), systémy environmentálního managementu (EMS), které se zavádějí podle ISO 14001 nebo v rámci programu EMAS nebo systémy řízení jakosti služeb v odpadovém hospodářství. Zcela novou odvětvovou certifikací zohledňující specifické požadavky systému řízení jakosti a ochrany životního prostředí je certifikace „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (Entsorgunsfachbetrieb - EfB), která byla převzata z Německa a Rakouska. Uvedená odvětvová certifikace je na počátku svého rozvoje. Ze strany hl. m. Prahy  může být certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady (spolupráce ČAOH, SVPS a Sdružení pro udělování certifikátu OPNO) podpořena a využita jako doporučený způsob prokázání odborné úrovně subjektů podnikajících v oblasti nakládání s odpady.

Další oblastí dobrovolných nástrojů jsou např. dobrovolné dohody s provozovateli zařízení v oblasti odpadového hospodářství za účelem vydání integrovaného povolení i pro zařízení, na které se příloha č. 1 zákona o IPPC nevztahuje.

Tabulka č. 23 Dobrovolné nástroje

| Nástroje | Odpovědnost | Vazby na cíle POH |
| --- | --- | --- |
| Individuální dohody s povinnými osobami a/nebo s osobami zajišťujícími sdružené plnění | MHMP | 5.1 |
| Individuální dohody s původci o zavedení systémů environmentálního managementu nebo řízení jakosti, čistší produkce, o podání žádosti o vydání integrovaného povolení atd. | MHMP, ÚMČ | 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 6.1, 6.2,7.3 |

Je doporučeno podporovat různé dobrovolné aktivity:

- uzavřít veřejnoprávní smlouvy (dobrovolné dohody) mezi hl. m. Prahou a původci odpadů o uplatňování prevenčních přístupů v nakládání s odpady (projekty čistší produkce),

- uzavřít veřejnoprávní smlouvy mezi hl. m. Prahou a povinnými osobami (pro výrobky s povinností zpětného odběru podle §38 zákona č. 185/2001 Sb.) o dosažení limitů zpětného odběru stanovených tímto plánem.

## Smluvní nástroje

Pro nakládání s komunálním odpadem v hl. m. Praze nyní slouží Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami na území hlavního města Prahy.

Zadávací podmínky pro veřejné zakázky města jsou jednotné na celém území hl. m. Prahy.

Tabulka č. 24 Smluvní nástroje

| Nástroje | Odpovědnost | Vazby na cíle POH |
| --- | --- | --- |
| Mezikrajská smlouva o společném využívání systému pro nakládání s vymezenými druhy odpadů | MHMP | 2.1, 3.1, 3.7, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.1, 7.1, 7.3 |
| Smlouva s povinnými osobami o využití sběrných dvorů v hl. m. Praze pro zajišťování povinnosti zpětného odběru výrobků | MHMP | 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 7.3 |
| Smlouvy s provozovateli skládek k zajištění kapacity pro odstraňování odpadů z krizových situací | MHMP | 7.1 |
| Smlouvy s oprávněnými osobami – zajištění komplexního nakládání s komunálním odpadem, s nebezpečnými složkami komunálního odpadu s provozovateli zařízení – sběrné dvory, kompostárny atp. | MHMP | 2.1, 7.1 |

# Vzorové projekty k naplnění cílů vyplývajících ze Závazné části POH hl. m. Prahy

V rámci této kapitoly je popsána struktura a uveden výčet dosud navržených vzorových projektů. Způsob aktualizace a návrh nových vzorových projektů obsahují následující kapitoly 4.2 a 4.3.

Ze zadání POH hl. m. Prahy vyplývá, že součástí Směrné části POH hl. m. Prahy jsou vzorové projekty k naplnění cílů vyplývajících ze Závazné části POH hl. m. Prahy.

Vzorové projekty byly odvozeny z tezí opatření a postupů pro dosažení cílů odpadového hospodářství.

Pro návrh vzorových projektů byla použita shodná struktura tabulky, v níž je celkem 11 parametrů:

- Číslo vzorového projektu – každý vzorový projekt je jednoznačně identifikován svým číslem,

- Název vzorového projektu,

- Charakteristika vzorového projektu – vyplývá z cílů Závazné části POH hl. m. Prahy,

- Rozsah vzorového projektu,

- Vazba na cíle POH hl. m. Prahy – cíle, které jsou daným vzorovým projektem naplňovány,

- Termín realizace,

- Zadavatel – subjekt, který zadává zpracování vzorového projektu,

- Zpracovatelé – subjekty, které mohou zajistit zpracování vzorového projektu,

- Dotčené subjekty – subjekty, které budou podporu poskytovat, nebo kterých se podpora (resp. realizace) daného vzorového projektu týká,

- Předpokládané náklady – přibližné náklady na realizaci vzorového projektu,

- Způsob financování – subjekty nebo zdroje financování vzorového projektu.

Dosud bylo navrženo celkem 6 vzorových projektů ze všech oblastí opatření:

- v oblasti legislativní a organizační	 		(2)

- v oblasti informační a osvětové 			(1)

- v oblasti infrastruktury 				(3)

## Vzorové projekty

Tabulka č. 25 Zásobník vzorových projektů

| Číslo vzorového projektu | Název projektu |
| --- | --- |
|  | Integrovaný systém nakládání s odpady |
|  | Informační kampaň pro vybraný druh odpadu |
|  | Prevence vzniku odpadů |
|  | Materiálové využití odpadů |
|  | Optimalizace výhřevnosti paliva pro spalovnu Malešice |
|  | Rozšíření služeb sběrných dvorů o možnost dispečinkového sběru odpadů |

Tabulka č. 26 Vzorový projekt 1 Integrovaný systém nakládání s odpady

| Vzorový projekt 1 |  |
| --- | --- |
| Název | Integrovaný systém nakládání s odpady |
| Charakteristika | Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady. Ve spolupráci se Středočeským krajem vybudovat společné – nadregionální systémy pro vybrané odpady. |
| Rozsah | Pro stanovené druhy odpadů, pro které je mezikrajská spolupráce výhodná, vypracovat společný pilotní realizační program. |
| Vazba na cíle POH | 7.1 |
| Termín realizace | od schválení POH do 31.12. 2007 |
| Zadavatel | hl. m. Praha a Středočeský kraj |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | soukromý sektor, původci odpadů, veřejnost, hl. m. Praha, Středočeský kraj |
| Předpokládané náklady | 0,8 mil. Kč (bez investic) |
| Způsob financování | rozpočet MHMP, účelová dotace ze SFŽP případně z fondů EU |

Tabulka č. 27 Vzorový projekt 2 Informační kampaň pro vybraný druh odpadu

| Vzorový projekt 2 |  |
| --- | --- |
| Název | Informační kampaň pro vybraný druh odpadu |
| Charakteristika | Zpracování informační kampaně pro vybraný druh odpadu jako podklad pro dlouhodobou informační kampaň, která bude vycházet z jednotné a ucelené komunikační strategie. |
| Rozsah | Informační kampaň pro vybraný druh odpadu na úrovni hl. m. Prahy. Informační kampaň bude navazovat na komunikační strategie povinných osob. |
| Vazba na cíle POH | 3.1 – 3.7 |
| Termín realizace | 2005-2006 |
| Zadavatel | hl. m. Praha |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | povinné osoby, původci odpadů, veřejnost, hl. m. Praha |
| Předpokládané náklady | 0,1 mil. Kč (návrh informační kampaně), náklady na realizaci informační kampaně vyplynou z návrhu |
| Způsob financování | rozpočet, SFŽP, fondy EU |

Tabulka č. 28 Vzorový projekt 3 Prevence vzniku odpadů

| Vzorový projekt 3 |  |
| --- | --- |
| Název | Prevence vzniku odpadů |
| Charakteristika | V rámci nutnosti prevence vzniku odpadů vypracovat vzorový realizační program hl. m. Prahy pro předcházení vzniku odpadů. |
| Rozsah | Vzorový realizační program předcházení vzniku odpadů zaměřit na vybraný odpadový proud (NO nebo vybrané odpady a výrobky) v návaznosti na výstupy Realizačních programů ČR. V rámci vzorového realizačního programu podpořit u vybraných původců a povinných osob zavádění systémů environmentálního managementu, managementu jakosti a strategie čistší produkce. Ověřit možnost zavádění normalizovaných systémů managementu u jednotlivých původců a povinných osob i vliv zavedení těchto systémů na produkci a složení vznikajících odpadů. |
| Vazba na cíle POH | 1.2, 1.3, 1.4, |
| Termín realizace | od schválení POH do 2006 |
| Zadavatel | hl. m. Praha |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | povinné osoby, původci odpadů, veřejnost, hl. m. Praha |
| Předpokládané náklady | 0,9 mil. Kč (program podpory zavádění dobrovolných nástrojů) |
| Způsob financování | rozpočet, SFŽP, fondy EU |

Tabulka č. 29 Vzorový projekt 4 Materiálové využití odpadů

| Vzorový projekt 4 |  |
| --- | --- |
| Název | Materiálové využití odpadů |
| Charakteristika | Vzhledem k současné nízké podpoře projektů a podnikatelů vyrábějících výrobky z druhotných surovin vytříděných z odpadů zajistit podporu takových podnikatelských aktivit, které budou zajišťovat výrobu a využití výrobků z tříděného sběru odpadů a recyklovaných odpadů (např. stavebních). |
| Rozsah | V rámci vzorového projektu připravit a vypracovat doplňující zadávací podmínky výběrových řízení hl. m. Prahy a jím řízených organizací, které budou zohledňovat využití výrobků z druhotných surovin vytříděných z odpadů. Definované podmínky potom uplatňovat při výběrových řízeních. Tvorba databáze výrobků z recyklovaných odpadů a sledování její aplikace v praxi. |
| Vazba na cíle POH | 2.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.7, 4.2, 4.3, 4.5, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 |
| Termín realizace | od schválení POH do 2006 |
| Zadavatel | hl. m. Praha |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | povinné osoby, původci odpadů, veřejnost, hl. m. Praha |
| Předpokládané náklady | 0,4 mil. Kč (tvorba podmínek a 1 rok provozu databáze) |
| Způsob financování | rozpočet HMP, SFŽP |

Tabulka č. 30 Vzorový projekt 5 Optimalizace výhřevnosti paliva pro spalovnu Malešice

| Vzorový projekt 5 |  |
| --- | --- |
| Název | Optimalizace výhřevnosti paliva pro spalovnu Malešice |
| Charakteristika | K plnému využití kapacity spalovny je zapotřebí optimalizovat výhřevnost paliva, aby tepelný výkon spalovny při 100% využití kapacity odpovídal technickým možnostem odbytu tepla. |
| Rozsah | Vytřídění směsných komunálních odpadů charakteristického složení z hl. m. Prahy (více vzorků) na tři frakce (vysoce výhřevnou, jemnou - s obsahem biologicky rozložitelných odpadů a zbytkovou). Analýza frakcí (materiálová, výhřevnost) a srovnání s garantovanými a teoretickými propočtovými parametry. Ověření možných variant složení optimálního paliva pro spalovnu a návrh vhodné varianty. |
| Vazba na cíle POH | 2.1, 6.1, 6.2 |
| Termín realizace | 2005 |
| Zadavatel | Pražské služby a.s. |
| Zpracovatelé | poradenská a inženýrská firma |
| Dotčené subjekty | Pražské služby a.s., hl. m. Praha |
| Předpokládané náklady | 0,5 mil. Kč |
| Způsob financování | Pražské služby a.s. |

Tabulka č. 31 Vzorový projekt 6 Rozšíření služeb sběrných dvorů o možnost dispečinkového sběru odpadů

| Vzorový projekt 6 |  |
| --- | --- |
| Název | Rozšíření služeb sběrných dvorů o možnost dispečinkového sběru odpadů |
| Charakteristika | Pro zvýšení využití elektrošrotu je zapotřebí zajistit, aby vyřazené elektrospotřebiče byly předávány k dalšímu využití do k tomu určených zařízení. To není prostřednictvím VOK vždy dosahováno a doprava do sběrných dvorů není vždy v možnostech domácností. |
| Rozsah | Zavedení systematického sběru pro vyřazené velké domácí elektrospotřebiče (např. sporáky, chladničky, myčky, TV) od občanů. Základem sběru je přímý kontakt klienta s dispečinkem a objednávka odvozu spotřebiče v některém z předem stanoveného termínu svozu. Součástí sběru je podle požadavku i manipulace (vynesení) elektrospotřebiče. Pilotní ověření výtěžnosti projektu. |
| Vazba na cíle POH | 2.1, 4.2, 4.3 |
| Termín realizace | 2006 |
| Zadavatel | hl. m. Praha |
| Zpracovatelé | oprávněné osoby |
| Dotčené subjekty | MHMP, provozovatelé sběrných dvorů, městské části |
| Předpokládané náklady | nestanoveno |
| Způsob financování | rozpočet hl. m. Prahy |

## Aktualizace vzorových projektů

Navržené vzorové projekty vyplývají ze Závazné části POH hl. m. Prahy a jsou zařazeny do zásobníku vzorových projektů - viz kapitola 4.1.

MHMP zajistí aktualizaci vzorových projektů na základě přezkoumání analýzy slabých a silných stránek, cílů a opatření POH hl. m. Prahy, které mohou vést až k modifikaci cílů POH hl. m. Prahy (viz parametr Vazba na cíle POH hl. m. Prahy).

Aktualizace vzorových projektů se bude odvíjet od doby zařazení vzorového projektu v zásobníku projektů. Pokud uběhne více než 6 měsíců od zařazení vzorového projektu do zásobníku a nebyla dosud zahájena realizace, měla by být MHMP nebo jím pověřeným subjektem provedena jeho aktualizace nejméně v parametrech: Termín realizace, Předpokládané náklady a Způsob financování. Pokud uběhlo více než 12 měsíců od zařazení vzorového projektu do zásobníku a nebyla dosud zahájena realizace, měla by být zadavatelem nebo pověřenou organizací provedena jeho aktualizace ve všech parametrech.

## Nové vzorové projekty

Návrh vzorového projektu

Pro nový vzorový projekt bude vyplněna tabulka vzorového projektu (viz tabulka v kapitole 4.1).

Hodnocení a příprava nového vzorového projektu

Navržené nové vzorové projekty ve struktuře tabulky budou po schválení MHMP zařazeny do zásobníku vzorových projektů. MHMP provede hodnocení vzorových projektů v zásobníku  z hlediska priorit a provede výběr vzorových projektů pro jejich realizaci. Hl. m. Praha zajistí, aby byly k dispozici potřebné finanční prostředky pro realizaci vzorových projektů dle parametrů: Předpokládané náklady a Způsob financování.

Schválení a realizace nového vzorového projektu

MHMP a nebo jím pověřený subjekt zformuluje zadání nového vzorového projektu nebo v případě investičně náročných vzorových projektů rozpracuje zadávací podmínky pro výběrové řízení dle parametrů (Číslo vzorového projektu, Název vzorového projektu, Charakteristika vzorového projektu, Vazba na cíle POH hl. m. Prahy, Termín realizace, Zadavatel, Zpracovatelé, Dotčené subjekty a Předpokládané náklady). Hl. m. Praha zadá zpracování projektu nebo vyhlásí výběrové řízení na realizaci vzorového projektu dle obecně závazných předpisů. Osloveni budou vybraní uchazeči podle parametru Zpracovatelé (viz tabulky č. 47 - 52). Na základě kritérií zadání nebo zadávacích podmínek výběrového řízení bude vybrána nejlepší nabídka na realizaci vzorového projektu. Pokud bude nabídka schválena, bude připravena a podepsána smlouva o dílo k realizaci vzorového projektu.

Kontrola plnění realizace vzorových projektů

Ve smlouvě o dílo k realizaci vzorového projektu bude uveden časový harmonogram plnění díla. Kontrola průběžného plnění a výstupů z realizace vzorového projektu bude probíhat za účasti MHMP a zpracovatele vzorového projektu. Po skončení prací na realizaci vzorového projektu a odsouhlasení jeho výstupů v rámci oponentury a nebo předání díla jiným způsobem provede MHMP aktualizaci zásobníku vzorových projektů.

# Řízení změn v POH hl. m. Prahy

V rámci této kapitoly je uvedeno, jaké budou termíny a způsob kontrol průběžného plnění POH hl. m. Prahy a  jak bude rozpracováván a doplňován a dále jak bude řešen průmět SEA a průmět veřejných projednání do POH hl. m. Prahy.

Kontrola plnění stanovených cílů a postupů

Plnění stanovených cílů a postupů vedoucích k jejich naplnění je třeba pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat. Míra naplnění stanovených cílů se zjišťuje pomocí tzv. soustavy indikátorů odpadového hospodářství. Indikátory umožňují sledovat plnění kvantifikovatelných i obecných cílů hl. m. Prahy v oblasti odpadového hospodářství. Seznam povinných indikátorů POH hl. m. Prahy je uveden v Závazné části POH hl. m. Prahy.

V POH hl. m. Prahy jsou navrženy následující aktivity k zajištění plnění stanovených cílů a postupů:

- MHMP bude průběžně kontrolovat plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi a naplňování stanovených cílů a opatření.

- Do 30. září kalendářního roku bude zpracována souhrnná zpráva o plnění POH hl. m. Prahy za předcházející kalendářní rok. Na základě výsledků budou navržena opatření pro další plnění POH hl. m. Prahy. Zpráva se bude především opírat o data vyhodnocená s ohledem na soustavu indikátorů odpadového hospodářství a bude obsahovat návrhy na opatření v případě nepříznivého vývoje.

- V případě neplnění cílů POH hl. m. Prahy, bude tento POH novelizován o opatření navržená v souhrnné zprávě.

- MHMP spolupracuje při kontrole plnění stanovených cílů a postupů POH hl. m. Prahy se subjekty uvedenými v Závazné části POH hl.m. Prahy.

Průběžná kontrola a změny POH hl. m. Prahy

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován (§43 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Za zásadní změnu podmínek je považováno:

- Taková změna legislativních požadavků, která ovlivňuje oblast odpadového hospodářství.

- Významná změna v produkci nebo nakládání s odpady na území hl. m. Prahy, která může ovlivnit plnění cílů POH hl. m. Prahy (jedná se např. o změnu kapacity spalovny komunálních odpadů, vybudování zpracovatelského zařízení pro odpady nadregionálního významu na území hl. m. Prahy).

- Významná změna v organizaci systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy (např. zavedení jednotného systému nakládání s některými druhy odpadů).

- Zavedení ekonomických nástrojů k podpoře využití odpadů.

- Vyhodnocení POH hl. m. Prahy.

- Mimořádné stavy (např. živelné katastrofy, epidemie).

- MHMP provede aktualizaci POH hl. m. Prahy vyplyne-li nutnost jejího provedení vzhledem k postupnému zpracovávání Realizačních programů ČR pro jednotlivé skupiny odpadů.

MHMP bude průběžně kontrolovat vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi a naplňování stanovených cílů a opatření specifikovaných v Závazné a Směrné části POH hl. m. Prahy. V případě zjištění závažných nedostatků či odchylek MHMP stávající stav vyhodnotí a navrhne změnu přijatých opatření nebo nová opatření tak, aby mohlo být dosaženo stanovených cílů.

Rozpracování a doplnění POH hl. m. Prahy

Na základě výstupů z realizace vzorových projektů a jejich vyhodnocení navrhne MHMP případné doplnění a změnu přijatých opatření nebo nová opatření tak, aby mohlo být dosaženo stanovených cílů.

Systém vyhodnocení POH hl. m. Prahy

MHMP bude rovněž zpracovávat interní zprávu o plnění POH hl. m. Prahy jedenkrát ročně nejpozději do 30. září za uplynulý kalendářní rok, poprvé v roce 2006. Součástí interní zprávy bude rovněž stav přípravy vyhodnocení plnění POH hl. m. Prahy v souladu s § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. MHMP zasílá MŽP ČR vyhodnocení plnění POH každoročně do 15. listopadu následujícího roku. Na základě výsledků interní hodnotící zprávy budou navržena případná další opatření pro podporu plnění POH hl. m. Prahy.

Vyhodnocení indikátorů stavu změn v odpadovém hospodářství:

- MHMP pravidelně vyhodnocuje účinnost soustavy nástrojů odpadového hospodářství a stanovuje postup jejich aplikace pro odpadové hospodářství.

- MHMP vyhodnotí zvolenou soustavu indikátorů stavu a změn v odpadovém hospodářství a případně provede jejich změnu podle výsledků vyhodnocení soustavy indikátorů, které provede MŽP ČR do 31.12.2004. Vyhodnocení bude provedeno k 30.6.2005.

- MHMP zapracuje do POH hl. m. Prahy návrh MŽP ČR k systému hodnocení služeb v odpadovém hospodářství v termínu do 6 měsíců od jeho zveřejnění.

Indikátory odpadového hospodářství hl. m. Prahy

Stav a vývoj odpadového hospodářství a míra plnění stanovených cílů se zjišťuje prostřednictvím Soustavy indikátorů stavu a změn odpadového hospodářství hl. m. Prahy (dále jen „soustava indikátorů OH“). Indikátory umožňují sledovat plnění kvantifikovaných i obecných cílů odpadového hospodářství stanovených v POH hl. m. Prahy a sledování vývoje základních složek odpadového hospodářství definovaných OECD a EUROSTATem. Soustava indikátorů, která je obsahem přílohy č. 1 analytické části POH hl. m. Prahy bude postupně doplňována v souladu se změnami POH ČR.

Soustava indikátorů OH je složena z 51 indikátorů, které jsou rozděleny na 2 hlavní skupiny:

1. skupina – indikátory z POH ČR

V této skupině jsou tzv. základní indikátory I.1 až I.16, doplňkové I.17 až I.22, a specifické I.23 až I.35. Základní indikátory jsou sledovány u těchto skupin odpadů:

- odpady celkem,

- nebezpečné odpady,

- ostatní odpady,

- komunální odpady

- další skupiny podle cílů POH hl. m. Prahy.

2. skupina – indikátory vytvořené pro potřeby POH hl. m. Prahy

Soustava indikátorů OH a zjišťování jejich hodnot musí splňovat požadavky vymezené zejména zákonem o odpadech, zákonem o obalech, zákonem o státní statistické službě a mezinárodní právní úpravou. Indikátory mohou nabývat číselných hodnot, vyjádřených v daných jednotkách, nebo logických hodnot (ano/ne – splněno/nesplněno) s verbálním popisem aktuálního stavu.

MHMP zabezpečuje aktualizaci soustavy indikátorů OH.

# Indikátory

Stav a vývoj odpadového hospodářství a míru plnění stanovených cílů zjišťuje MHMP prostřednictvím Soustavy indikátorů stavu a změn odpadového hospodářství hl. m. Prahy (dále jen „soustava indikátorů OH“). Indikátory umožňují sledovat plnění kvantifikovaných i obecných cílů odpadového hospodářství stanovených v POH hl. m. Prahy. MHMP zabezpečuje vyhodnocování a aktualizaci soustavy indikátorů OH. Indikátory se vyhodnocují 1x ročně. Vyhodnocení zasílá MHMP vždy k 15. 11. následujícího roku MŽP ČR.

Indikátory jsou členěny následujícím způsobem:

- indikátory převzaté z POH ČR (řada indikátorů I.),

- indikátory vytvořené pro potřeby POH hl. m. Prahy (řada indikátorů IK.). Tyto indikátory jsou v některých případech ještě podrobněji členěny.

## Indikátory pro POH kraje z POH ČR

Tabulka č. 32 Skupina základních indikátorů

| Číslo indikátoru | Popis indikátoru | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| I.1 | Celková produkce odpadů | 1 000 t/rok |
| I.2 | Celková produkce odpadů na jednotku HDP | t/1 000 EUR/rok |
| I.3 | Podíl na celkové produkci odpadů | % z celkové produkce odpadů |
| I.4 | Produkce na obyvatele | kg/obyvatele/rok |
| I.5 | Podíl využitých odpadů (R1- R11) | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.6 | Podíl materiálově využitých odpadů (R2-R6, R7-R11) | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.7 | Podíl energeticky využitých odpadů (R1) | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.8 | Podíl odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, a D12) | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.9 | Podíl odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4, D6 a D7) | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.10 | Podíl odpadů odstraněných spalováním (D10, D11) | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.11 | Celková kapacita zařízení pro využívání odpadů (R1 až R11) | t/rok |
| I.12 | Celková kapacita zařízení pro materiálové využívání odpadů (R2 až R6, R7-R11) | t/rok |
| I.13 | Celková kapacita zařízení na energetické využívání odpadů (R1) | t/rok |
| I.14 | ###### Celková kapacita zařízení na spalování odpadů (D10, D11) | t/rok |
| I.15 | Celková kapacita zařízení pro skládkování odpadů (D1, D5, D12) | m3 |
| I.16 | Celková kapacita zařízení pro jiné uložení odpadů (D3,D4, D6, D7) | m3 |

Tabulka č. 33 Skupina doplňkových indikátorů

| Číslo indikátoru | Popis indikátoru | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| I.17 | Množství sběrových míst nebezpečných odpadů | počet |
| I.18 | Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkové produkci odpadů ze zdravotnictví | % |
| I.19 | Produkce odpadů z domácností | kg/obyvatel/rok |
| I.20 | Produkce odděleného sběru komunálních odpadů a obalů ( skupina 20 01 a 15 01) | kg/obyvatel/rok |
| I.21 | Množství materiálově využitého komunálního odpadu (recyklovaného a kompostovaného – R3) | kg/obyvatel/rok |
| I.22 | Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně (1995) | % |

Tabulka č. 34 Skupina specifických indikátorů

| Číslo indikátoru | Popis indikátoru | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| I.23 | Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů | % z celkové produkce odpadů |
| I.24 | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů (R1, R3, R4, R5, R11) | % ze stavebních a demoličních odpadů |
| I.25 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, a D12) | % ze stavebních a demoličních odpadů |
| I.26 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4, D6 a D7) | % ze stavebních a demoličních odpadů |
| I.27 | Celková produkce odpadů s obsahem PCB | t/rok |
| I.28 | Celková produkce odpadních olejů | t/rok |
| I.29 | Celková produkce odpadních baterií a akumulátorů | t/rok |
| I.30 | Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod | t/rok |
| I.31 | Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod použitých na zemědělské půdě | % z celkové produkce kalů |
| I.32 | Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod využitých kompostováním | % z celkové produkce kalů |
| I.33 | Celková produkce odpadů azbestu | t/rok |
| I.34 | Celková produkce autovraků | t/rok |
| I.35 | Rozdíl průměrné ceny za spalování tuny odpadu a ceny za uložení tuny odpadu na skládku včetně poplatků | Kč |

## Indikátory vytvořené pro potřeby POH hl. m. Prahy

Tabulka č. 35 Skupina indikátorů vytvořených pro potřeby POH hl. m. Prahy

| Číslo indikátoru | Popis indikátoru | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| IK.1 | Podíl obyvatel se znalostí problematiky předcházení vzniku odpadů a správného třídění odpad | % z celkového počtu oslovených obyvatel |
| IK.2 | Počet informačních akcí na domácnost za rok | počet informačních materiálů / rok |
| IK.3 | Počet původců odpadů uplatňujících principy čistší produkce | počet původců |
| IK.4 | Počet havárií při nakládání s odpady | počet / rok |
| IK.5 | Počet kontrol, při kterých je zjištěn vážný nedostatek při nakládání s odpady (potenciálně ohrožující životní prostředí) | % pozitivních kontrol / rok |
| IK.6 | Počet sběrných míst tříděného sběru | počet |
| IK.7 | Počet složek komunálního odpadu, pro které je zajištěn oddělený sběr | počet |
| IK.8 | Počet sběrných dvorů | počet |
| IK.9 | Podíl materiálově využitých odpadů na území hl. m. Prahy z celkového množství materiálově využívaných odpadů | % z celkového množství |
| IK.10 | Celkové množství výrobků a obalů předaných k využití v rámci zpětného odběru | t / rok |
| IK.11 | Podíl autovraků demontovaných na území hl. m. Prahy k celkovému počtu autovraků | % z celkového množství |
| IK.12 | Smluvně zajištěná kapacita pro odstranění odpadů z krizových situací | 1000 t / den |
| IK.13 | Kapacita zajištěných mezideponií pro odpady z krizových situací | m2, m3 |
| IK.14 | Počet a množství druhů odpadů a vybraných výrobků, pro které je zajištěn integrovaný systém nakládání s odpady – v rámci mezikrajské dohody mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem | t / rok |
| IK.15 | Počet / hmotnost výrobků z recyklovaného materiálu na 1000 EUR podpory | ks(t) / 1000 EUR |
| IK.16 | Celková plocha pro technickou vybavenost území pro nakládání s odpady | m2 |

# Příloha Směrné části Plánu odpadového hospodářství 
hl. m. Prahy

Příloha obsahuje specifikace a podrobnější podklady pro efektivní práci s POH hl. m. Prahy v následujícím členění:

- Mezikrajská spolupráce včetně podmínek a dohod v mezikrajské spolupráci

- Průmět SEA do POH hl. m. Prahy

- Průmět veřejných projednání do POH hl. m. Prahy

- Posouzení vlivů na životní prostředí

- Seznam Realizačních programů ČR

- Doplňující texty k opatřením k zajištění plnění POH hl.m. Prahy

# Seznam tabulek

Tabulka č. 1 Vyhodnocení souladu POH hl. m. Prahy se závaznou částí POH ČR	4

Tabulka č. 2 Opatření číslo A.1 Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky	7

Tabulka č. 3 Opatření číslo A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky	8

Tabulka č. 4 Opatření číslo A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při  zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy	9

Tabulka č. 5 Opatření číslo A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem	10

Tabulka č. 6 Opatření číslo A.5 Omezení rizika vzniku nepovolených skládek	11

Tabulka č. 7 Opatření číslo B.1 Informační kampaň	12

Tabulka č. 8 Opatření číslo C.1 Začlenění potřeby hl. m. Prahy do plánování rozvoje celostátní sítě zařízení	13

Tabulka č. 9 Opatření číslo C.2 Doplnění skladby technického vybavení pro nakládání s odpady v rámci územního plánu	14

Tabulka č. 10 Opatření číslo C.3 Sledování odpadů využívaných mimo území hl. m. Prahy produkovaných na území hl. m. Prahy	15

Tabulka č. 11 Opatření číslo C.4 Zavedení kombinované výroby energie a tepla a optimalizace výhřevnosti paliva	15

Tabulka č. 12 Opatření číslo C.5 Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování kalů z ČOV	16

Tabulka č. 13 Opatření číslo C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů	17

Tabulka č. 14 Opatření číslo C.7 Prosazování správného nakládání s odpady s obsahem azbestu	18

Tabulka č. 15 Opatření číslo C.8 Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování zdravotnických odpadů	18

Tabulka č. 16 Opatření krátkodobá a střednědobá	19

Tabulka č. 17 Opatření dlouhodobá	19

Tabulka č. 18 Opatření průběžná	19

Tabulka č. 19 Administrativní nástroje	20

Tabulka č. 20 Ekonomické nástroje	21

Tabulka č. 21 Informační nástroje	21

Tabulka č. 22 Osvětové nástroje	22

Tabulka č. 23 Dobrovolné nástroje	24

Tabulka č. 24 Smluvní nástroje	24

Tabulka č. 25 Zásobník vzorových projektů	25

Tabulka č. 26 Vzorový projekt 1 Integrovaný systém nakládání s odpady	26

Tabulka č. 27 Vzorový projekt 2 Informační kampaň pro vybraný druh odpadu	26

Tabulka č. 28 Vzorový projekt 3 Prevence vzniku odpadů	27

Tabulka č. 29 Vzorový projekt 4 Materiálové využití odpadů	27

Tabulka č. 30 Vzorový projekt 5 Optimalizace výhřevnosti paliva pro spalovnu Malešice	28

Tabulka č. 31 Vzorový projekt 6 Rozšíření služeb sběrných dvorů o možnost dispečinkového sběru odpadů	29

Tabulka č. 32 Skupina základních indikátorů	34

Tabulka č. 33 Skupina doplňkových indikátorů	35

Tabulka č. 34 Skupina specifických indikátorů	35

Tabulka č. 35 Skupina indikátorů vytvořených pro potřeby POH hl. m. Prahy	36

# Seznam použité literatury

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 477/2002 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR

Věstník MŽP ČR, říjen 2003, Ročník XIII, částka 10

Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2001/331/ES

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro území hl. m. Prahy, pracovní verze, 23.4.2004 (REC ČR, CpKP)

Strategická prevence odpadů – referenční příručka OECD vydaná direktorátem životního prostředí OECD

Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 320/2001/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce životního prostředí

# Seznam zkratek

BRKO		Biologicky rozložitelný komunální odpad

ČIŽP		Česká inspekce životního prostředí

EMS	Systém environmentálního managementu (Environmental Management System)

EMAS	Systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)

ES		Evropská společenství

EŠV 		Ekologicky šetrný výrobek

EVVO 	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control)

HS	Hygienická stanice

ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organisation for Standardisation)

KO	Komunální odpad

KS	Komunikační strategie

MHMP 	Magistrát hl. m. Prahy

MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí ČR

NNO 		Nevládní neziskové organizace

NO		Nebezpečný odpad

OH		Odpadové hospodářství

POH		Plán odpadového hospodářství

SEA 	Hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic Environment Asessment)

SESEZ		Systém evidence starých ekologických zátěží

SFŽP		Státní fond životního prostředí

SŠ		Střední škola

ÚČOV 	Ústřední čistírna odpadních vod

ÚMČ 		Úřad městské části

ÚP		Územní plán

VOK 		Velkoobjemový kontejner

VŠ		Vysoká škola

ZŠ		Základní škola

Zpětně odebrané výrobky budou evidovat povinné osoby.

Doplňující text je uveden v příloze Směrné části POH hl. m Prahy – bod 6.2

Není-li uvedeno jinak, je termín splnění stanoven k 31.12. příslušného roku.

Organizace, která disponuje technickým zařízením, technologiemi či znalostmi, které umožňují ověřit navržené řešení  analýzami, pilotními zkouškami nebo stavbou prototypu zařízení, a která dovede vytvořit a řídit tým odborníků z více organizací při realizaci zvoleného řešení.