Komentář

## KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora MHMP

0000016 - Centrální park JZM

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Tím se značně zkvalitní život občanů této lokality – obytné soubory Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice z hlediska životního prostředí a pobytu na těchto sídlištích. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou již zrealizovány a dány do užívání 3 etapy. V roce 2010 probíhalo jednání ve věcech výkupů pozemků pro další etapy (0004 až 0006) aby mohl být park dokončen.

0000187 – Kolektor Václavské náměstí

Etapa  0001 -Trasa B

Jedná se o stavbu nového kolektoru na Václavském náměstí od napojení na Kolektor Příkopy  k napojení na kolektor CI. A trasa Vodičkova v šachtě Š 17a. Stavba kolektoru byla dokončena včetně  vodovodního řadu a vodovodní přípojky. Proběhlo předání  díla investorovi a probíhalo odstranění drobných vad a nedodělků. Všechny stavební objekty (kolektor, vodovod v kolektoru, vodovodní přípojky) byly pravomocně zkolaudovány.

Etapa 0004 – stánky Můstek

Etapa řeší napojení na elektrickou energii – odběrných míst pro pořádání obchodních a společenských akcí ve spodní části Václavského náměstí. Byla vypracována a předána sloučená DUR+DSP, a bylo požádáno o územní řízení. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení a byl vybrán zhotovitel akce.

0004323 - Výjezd Horní Měcholupy

Etapa 0001 - Centrální park Veronské náměstí

Jedná se o dobudování a rozšíření stávajícího parku při Veronském náměstí směrem k ulici Milánská, Archimedova, Rezlerova a stávající ZŠ. Předmětné plochy jsou upraveny terénní modelací o výškách do 1 m a současně je využit přirozený sklon stávajícího terénu. Dále jsou doplněny chodníky, lavičky, odpadkové koše, pergoly, stromová a keřová výsadba. Součástí stavby je vodní prvek, který je napojen na stávající vodovodní řad.

Stavba  byla delimitačním protokolem delimitována z ÚMČ Prahy 15 na OMI MHMP dne 16.10. 2009. Stavba byla zahájena v roce 2009 realizací části chodníků a terénních úprav a dokončena k 30. 6. 2010.

0004502 - Park u Čeňku

Celé řešené území náleží do přírodního parku „Klánovice – Čihadla“. Lokalita leží na východním okraji hlavního města Prahy. Velikost dotčeného území je 131 ha, velikost souvisejícího území širších vztahů je zhruba 109 ha. Stavba řeší vytvoření parku celoměstského významu s mnohostranným využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody.

V první polovině roku 2010 bylo dosaženo vydání územních rozhodnutí na projednávané dvě etapy.

0008262 - JM I – ukončení Centrálního  parku

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkové tvaru o rozměrech cca 832 x 140 m obklopené stávajícími bytovými objekty.

Stavba obsahuje:

Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Součástí Centrálního parku bude i samostatná zpevněné plocha pro cyklisty.

Stavba byla delimitována  Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP delimitačním protokolem ze dne 7. 9. 2006.

Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům bylo zajištěno ÚR a následně   SP pouze pro  východní část parku - etapa 0001 - východ a to v roce 2009, kdy bylo započato s realizací. V roce 2010 dokončeny objekty chodník a VO podél severní hranice parku budovaný v souběhu s investicí TSK – cyklostezka. Rovněž byl dokončen objekt nástupní zpevněné plochy do parku včetně VO, která achitektonicky  zohledňuje návaznost na stávající komunitní centrum a zvýšený pohyb obyvatel a to i s ohledem na blízkou konečnou stanici Metra – Háje a ostatní zde soustředěnou MHD včetně příměstských spojů. Realizace bude pokračovat dalšími objekty této etapy v r. 2011.

0008267 – Radotín rekreační zóna

Etapa 0001 - jedná se o provedení přípravy území pro výstavbu rekreační vodní plochy č. 3a včetně vytěžení nevýhradního ložiska štěrkopísku a provedení zařízení staveniště, přípojky elektro 22 kV, přístupové komunikace k ZS. Na tyto objekty bylo vydáno ÚR v roce 2008 a termín platnosti byl prodloužen v roce 2010.  V rámci etapy 0001 je i  plocha č. 2a - pod hladinu spodní vody, ÚR bylo ze strany odboru výstavby zastaveno  z důvodu  doplnění výjimky ze stavební uzávěry. Vzhledem k tomu, že na předmětné objekty není vydáno stavební povolení a ani nebyl vybrán zhotovitel stavby nebyla předmětná stavba v roce 2010 zahájena.

0008613 – Bytové domy Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu 9 bytových domů s počtem 310 bytových jednotek a jednoho polyfunkčního objektu včetně příjezdových komunikací a inženýrských sítí.  Územní rozhodnutí je vydáno  a nabylo právní moci.

Ve 12/09 bylo vydáno stavební povolení na křižovatku Českobrodská, v 01/10 bylo vydáno stavební povolení na vodohospodářská díla. Stavební řízení na bytové domy, polyfunkční dům a inž. sítě a  stavební povolení pro místní komunikace  proběhla v 11/2010 a rozhodnutí budou vydána v 01/2011.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě.

Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá vodoprávní rozhodnutí jsou rovněž vydána a nabyla právní moci.

Průběžně byla prodloužena platnost vydaných rozhodnutí a lhůt k ukončení stavby.

0009276 - TV Chaby stavba 50

Jedná se o stavbu, rozestavěnou od roku 1991, která je součástí tzv. "Jinočanské spojky", sběrné komunikace, která propojuje ul. Jeremiášovu s expresním okruhem. Stavba TV Chaby 50 zahrnuje úsek mezi ul. Jeremiášovou a ulicí K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka.  Stavba byla v r. 1994 pozastavena. Práce na pokračování realizace rozestavěné stavby – konkrétně 1. části byly zahájeny dne 3. 5. 2010 s tím, že je nutno nezasahovat do pozemků které ještě nejsou majetkově vypořádány. Tato 1. část je v rozsahu km 0,0 – 0,785 (od křižovatky s ul. Jeremiášovou cca k Dalejskému potoku) obsahuje vyčištění staveniště od náletových porostů, realizaci kanalizace – odvodnění komunikace, výstavbu retenční nádrže vč. příjezdové komunikace, výstavbu vlastní komunikace vč. podchodu pro pěší a chodníků s cyklistickou stezkou, přeložky stávajících inženýrských sítí. V r. 2010 byl kromě realizace těchto objektů proveden i archeologický průzkum vč. zajištění archeologických nálezů. Dále se pokračovalo v řešení majetkoprávních vztahů vč. vyhotovení návrhů smluv na výkupy, pronájmy, věcná břemena a přípravy podkladů pro schválení výkupů v ZHMP. Vzhledem k tomu, že jde o výstavbu komunikace, byla akce pro rok 2011 přesunuta do kap. 03 – Doprava.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha – východ

Vzhledem k současným potížím zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi a Uhříněvsí se připravuje stavba vodovodního přivaděče DN 800 v délce cca 5,5 km „Újezd u Průhonic – Pitkovice – Uhříněves“. S ohledem na to, že v  roce 2011 budou zahajovány stavby:

1) komunikace Průhonice – Pitkovice (ulice K Dálnici)

2) výstavba bytového komplexu Pitkovice (investor Central Group),

vyplynula nutnost vzájemné koordinace a řešení trasy vodovodu v části Uhříněves – Pitkovice, s napojením před drážním tělesem v Uhříněvsi až po hranici pozemků č.p. 238/2 a č.p. 238/68 v Pitkovicích. Příprava této části nebyla v r. 2010 zahájena z důvodu, že nebyl zatím ukončen výběr zhotovitele projektu.

0040951 - Revitalizace náplavek

Etapa 0001 - Město a řeka

Tato etapa stavby je v současné době v podobě studie, která navrhuje zpřístupnění turisticky velmi zajímavých vltavských břehů prakticky v celé délce toku řeky Prahou – ze Zbraslavi až po Sedlec. Stavba předpokládá zbudování náplavek při obou březích, čímž nabídne nové pohledy na pražské památky z úrovně vodní hladiny, umožní pěší chůzi podél řeky a v neposlední řadě vyřeší pěší dopravu v turisticky nejzajímavějších lokalitách (Novotného Lávka, Karlův most atd.), kde je to v současnosti velice složité. Současně dojde ke změnám a zklidnění provozu na obou březích novým dopravním řešením a dále k vybudování potřebné infrastruktury pro kotvení lodí, veřejnou lodní dopravu, plovoucí zařízení pro komfortní pohyb turistů, občanů a návštěvníků hlavního města. Na této etapě nebyla v roce 2010 zahájena projektová a inženýrská příprava.

## KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ  INFRASTRUKTURA

Kapitálové výdaje

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

0041270 – Rozvoj IT technologií – IT projekty

Pro rozvoj IT technologií je nutné  vybudovat novou infrastrukturu, protože současný stav není vyhovující ani pro zajištění bezpečného provozu. Nevyhovující zázemí neumožňuje požadovat běžná pravidla vůči dodavatelům a garantovat stabilitu systému. ZOO Praha musí vybudovat nové datové centrum, zajistit pro něj nové síťové prvky a řešit bezpečnost připojení k internetu. Dalším krokem je vybudování nového prostředí pro centrální provozování IT služeb. Zavedením virtualizace si ZOO slibuje přínos ve vysoké dostupnosti služeb, centralizaci dohledu a úspory  v nákladech na technologie v delším časovém úseku. Realizace by obsahovala: nákup tří serverů, centrálního diskového pole, dalších HW prvků, nástrojů pro virtualizaci a operačních systémů s licenčním přihlédnutím k virtualizaci. Dále firemní elektronickou komunikaci a spolupráci zaměstnanců je nutné více prohloubit fungujícím groupwarem. Pro úplný přechod na jednotný groupware je zapotřebí zajistit potřebné CAL licence a upgradovat celý systém. S přechodem na nový systém proběhne inventarizace a nové nastavení systému řízení bezpečnosti a centralizace uživatelů v prostředí active directory. Realizace obsahuje: rozšíření CAL licencí pro všechny zaměstnance ZOO Praha, nákup centrálního nástroje anispam a antivir. Dále je v ZOO třeba vytvořit zázemí pro výrobu multimediálního obsahu a její následnou postprodukci (z pohledu vzdělávání a studia, ale i propagace zahrady v médiích na veřejnosti nebo v samotném areálu.  Jednalo by se o nákup kamerových setů do pavilonů a naprogramování nástroje pro jejich ovládání z webových stránek organizace nebo z dalších zařízení (jako jsou např. infokiosky) a nákup profesionální ruční kamery s příslušenstvím, počítačové střižny s vhodným softwarem       a příslušenstvím. Další součástí jsou Interaktivní aplikace a hry zaměřené na vzdělávání.             S nástupem RIA aplikací (Rich Internet Applications) se otevírá pro ZOO neomezený prostor pro atraktivní zprostředkování výchovy a vzdělávání občanů pomocí elektronických médií, které mají přesah i do prostor zahrady. Jedná se především o aplikace s vysokou interakcí směrem k uživatelům jako jsou různé hry a soutěžní nástroje. Aplikace a hry mohou být zaneseny do virtuálního 3D modelu zahrady, která může fungovat jako netradiční rozcestník ke všem hrám, produktům a službám ZOO. Realizace by zahrnovaly: projektování scénářů a logiky, grafické zpracování a tvorbu animací, naprogramování a implementaci. Výrobu výstupů pro integrování do různých sociálních sítí nebo mobilních zařízeních, marketingové nástroje.

Náklady kryté kapitálovými výdaji (KV) roku 2010 byly ve výši cca 8 000 tis. Kč, plánovány k užití na :

– HW – infrastruktura (diskové pole, záložní diskové pole NAS, servery) … cca 1 670 tis. Kč

– GroupWare ( MS Windows cal – nákup licencí, MS Exchange – firemní groupware a SW

(antivir, antispam) ……………………………….………………...….….. cca   860 tis. Kč,

– SW pro vizualizaci systémů, infrastruktura (Vmware, MS Windows datacentrum – licence

pro vizualizaci, SW pro monitorování a vzdálenou správu ……….……... cca 1 170 tis. Kč

– obsahová část (Rich internet aplication zaměřené na vzdělávání, hry, 3D mapa

a  multimediální zázemí) …………………………………………...…..... cca 4 300 tis. Kč.

ZOO předpokládá IA financovat navíc vlastními zdroji z inv. fondu (IF) v celkové výši cca 15 000 tis. Kč, z toho :

– rok 2010 – stroje a zařízení ....................................................…………….. cca 7 700 tis. Kč

– nehmotný majetek (logo atd.) .................................…………... cca 3 300 tis. Kč

– rok 2011 – stroje a zařízení …...................................…..…...………….…. cca 3 000 tis. Kč

– stavby ................................................................……………..... cca 1 000 tis. Kč

Celkové náklady akce (CNA) – KV + IF – předpoklad .……………….... cca 23 000 tis. Kč (= KV 8 000 tis. Kč + IF 15 000 tis. Kč).

V roce 2010 je upravený rozpočet (UR) 8 000 tis. Kč. Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky (IP) čerpány ve výši 3 788,50 tis. Kč za dodávku hardwaru a softwaru pro vybudování nové IT infrastruktury. RIA aplikace (umožňují vysokou interakci směrem k uživatelům) a další obsahové projekty + 3D vyžadují složitější přípravu i čas na samotnou realizaci, a proto bylo jejich plnění přesunuto na rok 2011. Z důvodů krátkého časového období, které bylo po uvolnění finančního prostředků, přesunula ZOO realizaci vylepšení multimediálního zázemí a kamerového systému na rok 2011. Tyto kroky mají také přímou vazbu na zmiňované RIA aplikace, bylo by nešťastné udělat některé kroky v předstihu, aniž by mohly reagovat na požadavky vzniklé z vývoje aplikací. /Pozn.: RIA - Rich Internet Applicatitiones/ Nedočerpané investiční prostředky (IP) 4 211,50 tis. Kč žádá PO ponechat a převést do roku 2011.

0022211 – OPPK – Revitalizace Gočárových domů

Tzv. Gočárovy domy jsou dva objekty, konstrukčně na bázi dřeva, které stály původně na tehdy civilním letišti ve Kbelích. Architekt Gočár je vyprojektoval jako byt správce letiště a čekárnu  s občerstvením (dnes bychom řekli terminál). V sedmdesátých letech dvacátého století byly oba domky přemístěny do areálu zoologické zahrady. Bohužel při katastrofální povodni v roce 2002 byly oba domy vážně poškozeny. Od té doby probíhala komplikovaná jednání, která měla rozhodnout o dalším osudu obou staveb. Uvažovalo se o variantách: vrátit je do Kbel, přemístit je na Petřín nebo přemístit je v rámci ZOO na jiné, bezpečné místo. Nakonec bylo rozhodnuto o přemístění v rámci ZOO. Bylo vydáno územní rozhodnutí (ÚR) a následně stavební povolení (SP). Pro financování se podařilo zajistit dotaci z EU. S vlastní realizací se počítá v letech 2010 a 2011. V rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), spolufinancovaných HMP, státem a fondy EU. Na I. etapu byly v 2009 poskytnuty IP v celkové výši 10 315,72 tis. Kč, z toho 773,68 tis. Kč z rozpočtu HMP, 773,68 tis. Kč státní dotace  a 8 768,36 tis. Kč z fondů EU.

Na II. etapu byly v 2010 schváleny IP ve výši 28 110,35 tis. Kč, z toho 2 108,28 tis. Kč z rozpočtu HMP, 2 108,28 tis. Kč státní dotace a 23 893,79 tis. Kč z fondů EU. ZOO plánuje akci financovat ještě vlastními zdroji z IF ve výši cca 13 905 tis. Kč. Za 2008  a 2009 bylo celkem profinancováno z IF organizace 1 320,83 tis. Kč, z toho 510,08 tis. Kč v 2008 a 810,75 tis. Kč v 2009. CNA se odhadují na cca 52 331,07 tis. Kč.

V roce 2010 je UR ve celkové výši 28 110,35 tis. Kč. Ve 4. čtvrtletí bylo čerpáno 16 758,29 tis. Kč na stavební práce, dodávku zařízení pro restauraci a interiér, náklady na TDI. Nedočerpané IP ve výši 11 352,06 tis. Kč žádá PO ponechat a převést do roku 2011.

V rámci projektu budou oba domy obnoveny a využívány jako:

1) vzdělávací středisko a galerie ZOO Praha

2) provoz s občerstvením.

Odbor městského investora MHMP

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Podstatná část stavebních prací na stavbě byla dokončena již před koncem roku 2005 a od té doby je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města v rozsahu etap E 0001 Staré Město a Josefov, E 0002 Malá Strana a Kampa,  E 0003 Karlín a Libeň, E 0004 Holešovice – Stromovka, E 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov a E0008 Protipovodňová opatření Modřany.

V průběhu roku 2010 byla zajištěna investorská, projektová příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín

část 12 Zbraslav – Odvedení vnitřních vod

Všech deset hradidlových komor je dokončeno. Kolaudační řízení bylo stavebním úřadem přerušeno do zajištění mobilní čerpací techniky a jejího provozovatele. Potřebná zařízení byla v prosinci koupena v rámci etapy 0010 a doklady pro kolaudaci byly doplněny.

část 13 Zbraslav – sever

část 13, realizovaná a.s. Subterra,  byla v průběhu prvního pololetí dokončena, převzata a byl vydán kolaudační souhlas pro 90% délky linie. Na základě dokončení výkupu potřebných pozemků bylo pro zbývající úsek, provedený na základě výjimky ze stavebního zákona,  požádáno o dodatečné stavební povolení.

část 14 Zbraslav – jih

Sdružení Zbraslav – SMP CZ, a.s. – PSVS, a.s. dokončilo realizaci této části, u které byla čerpána podpora z programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR ve výši 60,086 mil. Kč. Poté byla zahájena kolaudace stavby.

část 17  Zbraslav – jih, Ke Dračkám

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Ke Dračkám v úseku od křižovatky s ulicí Žitavského směrem ke hradidlové komoře. V roce 2010 probíhaly stavební práce.

část 21 Radotín, u školy,  Výpadová ul.

Zhotovitel EUROVIA CS a.s. dokončil realizaci díla. SO 30 Výpadová a opatření na kanalizační síti jsou zkolaudovány. Pro SO 20 u školy, provedený na základě výjimky ze stavebního zákona, probíhá řízení o dodatečném povolení stavby.

část 22 Velká Chuchle

Pravomocné územní rozhodnutí společné s částí 23 Úprava koryta Vrutice bylo několika místními občany zastoupenými JUDr. Kužvartem napadeno u správního soudu. V rámci části 22 ale již  probíhají dílčí stavební řízení.

část 26 Radotín, ul. Věštínská, U Jankovky

Na této části dokončené a.s. OHL ŽS před koncem minulého roku byly vydány všechny dílčí kolaudační souhlasy.

Etapa 0007 – Troja

část 12 Troja – úprava náplavky

Tato část stavby zajišťovaná a.s. Zakládání staveb byla provedena a předána objednateli. Charakter prací nevyžaduje kolaudaci.

část 15 Troja – západ

Realizace části 15 zajišťované a.s. Metrostav byla dokončena a dílo bylo převzato. Vzhledem k digitalizaci katastrálních map, která před koncem roku 2009 změnila výměry pozemků v k.ú. Troja, nedošlo k výkupům dotčených pozemků. V roce 2010 byly proto aktualizovány znalecké posudky a probíhalo projednávání podkladů pro revokaci usnesení k  výkupům pozemků, jejichž majetkoprávní vypořádání podmiňuje kolaudaci této části stavby.

část 16 Troja – Pod Havránkou

Pro tuto část dokončenou a.s. HOCHTIEF CZ před koncem minulého roku byl zajištěn kolaudační souhlas.

část 17 Troja – opatření na kanalizaci a SO 10, SO 60

Zhotovitel Skanska a.s. dokončil tuto část a stavba byla předána. Pro všechny stavební objekty byly dle kompetencí jednotlivých stavebních úřadů vydány kolaudační souhlasy.

část 18 – Trojský zámek

Jedná se o rekonstrukci kanalizace v ulici Pod Havránkou. Práce byly dokončeny a stavba kolaudována.

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Sdružení NORSUNDE – Vodohospodářské stavby provedlo stavbu, pro kterou byl zajištěn kolaudační souhlas.

část 20 Troja – komunikace k loděnici

SATRA, spol. s r.o. zpracovala dokumentaci pro územní řízení, která byla projednávána s dotčenými subjekty a vlastníky.

část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka

Sdružení DAICH spol. s r.o.-SWIETELSKY stavební s.r.o. provedlo většinu prací.

Etapa 0010 – Mobilní zařízení

V rámci této nové etapy byly na základě obchodní veřejné soutěže od dodavatele LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným koupeny mobilní čerpadla a motorgenerátory pro části stavby protipovodňových opatření mimo oblast vnitřního města.

0000013  - Baba II, rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště BABA. Stavba má aktualizovanou DUR na základě projednání nového projektového řešení s MČ Praha 6. Ve druhém čtvrtletí r. 2010 bylo zahájeno veřejnoprávní projednání aktualizované DUR. Ve třetím čtvrtletí pokračovalo veřejnoprávní projednání aktualizované DUR. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí.

0000050 - TV Slivenec

###### Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec

Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém.

Lokalita : Na Korálově -  DSP projednána, majetkoprávní problémy vyřešeny. Bylo požádáno o stavební povolení - stavební řízení bylo zahájeno, ústní jednání proběhne 12. ledna 2011.

Lokalita : Na Přídole - projekt. dokumentace ke stavebnímu povolení je projednána po technické stránce. Zbývá projednat majetkoprávní – zajistit smluvní souhlas jednoho z vlastníků, na jehož pozemky byla uvalena exekuce. Bylo  prodlouženo územní rozhodnutí, které bylo vydáno v 5/2010. Situace vlastníka dosud nevyřešena.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace k územnímu řízení na konečnou úpravu komunikací prošla různými úpravami – dle připomínek vlastníků pozemků, organizací státní správy, vč. ÚMČ Slivenec.

Z celkové PD byla vyjmuta dešťová kanalizace a komunikace v ul. Ke Smíchovu (v úseku

K Holyni – Nefritová) – bylo provedeno spolu se splaškovou kanalizací a zkolaudováno.

V další přípravě DÚR Komunikace Slivenec se zatím nepokračuje, bude pokračovat až po dokončení pokládky sítí (po dostavbě splaškové kanalizace plánuje PP a.s. výstavbu STL plynovodů).

###### Etapa  0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební povolení – stavba je před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.

Etapa 0008 – Kanalizace Ke Smíchovu

Splašková kanalizace v ul. Ke Smíchovu v úseku od křižovatky ulice K Holyni po ulici Nefritovou je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0009 – Diamantová – DK

Výstavba dešťové kanalizace v ul. Ke Smíchovu, s vyústěním do retenční nádrže v ul. Diamantová  byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0010 – Tyrkysová

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. Tyrkysová,  U Spojky. Stavba je dokončena a

zkolaudována.

Etapa 0011 – Vodovod Ke Smíchovu

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu v ul. Ke Smíchovu. Stavba dokončena a zkolaudována.

Etapa  0012 – Rubínová

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. Rubínová včetně zřízení kanalizačních přípojek a uvedení komunikace do původního stavu. Stavba je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0013 – Opálová/10

Jedná se o výstavbu  splaškové kanalizace v ul. Opálová a zřízení kanalizačních přípojek a uvedení komunikace do původního stavu. Stavba je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0015 – (dříve et.0003)– kanalizace Slivenec II  - dostavba kanalizačních řadů  v obci Slivenec -  byla rozdělena do 3 částí: lokalita Sever, lokalita K Lochkovu a ČS 1 a lokalita

Jezírko. Dotace byly přiděleny na všechny vyjmenované lokality, (které mají stavební povolení), byl vybrán zhotovitel stavby a stavba předána k realizaci v 11/2010. Jako první byly k realizaci předány ul. U sportoviště, Dominínská, Meskářova, Granátová – oblast Sever, dále ul. K Váze (v úseku od rozvodí směrem k ul. K Cikánce) a ul. Frančíkova - oblast U Jezírka. K předání stavby byly aktualizovány veškeré podklady (příp.změny), prodloužena platnost stavebního povolení do r. 2013, vydán územní souhlas na přípojky elektro k ČS 1 a k ČS 8. Bylo  požádáno o úz. souhlas k vodovodní přípojce k ČS 1, kde došlo ke změně (napojení vedeno z nového vodovodního řadu poblíž ČS 1), čímž dojde k úspoře finančních prostředků. Jsou aktualizovány smlouvy s vlastníky pozemků tam, kde došlo ke změně vlastnictví v místech, kudy vedou kanal. řady. Konkrétně se jedná o západní část ul. Granátové a o část ul. Za křížkem.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace v oblasti Komořan včetně stoky pro gravitační odkanalizování Cholupic a Točné. Projektová příprava a realizace stavby probíhá v rámci těchto etap a částí stavby:

Etapa 0002 –  část 01 stoka

Jedná se o kanalizační stoku v ulici Nad Teplárnou na kterou je vydané pravomocné UR.

V prvním čtvrtletí byly v rámci stavebního řízení doplněny doklady podle požadavku OŽP Praha 12 a proběhlo místní šetření. Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno stavební povolení s předpokladem nabytí právní moci v 07/2010. Ve třetím čtvrtletí 09/2010 byl vybrán zhotovitel a ve čtvrtém čtvrtletí byla  uzavřena SOD.

Etapa 0002 –  část 02 splašková kanalizace

Jedná se o splaškovou kanalizaci v ulicích U Klubu, Nad Soutokem, Nad Vltavou, K Lahovičkám, Nad Teplárnou. V prvním čtvrtletí bylo vydáno územní rozhodnutí a byla vyhotovena zadávací dokumentace. Ve druhém čtvrtletí bylo požádáno o stavební povolení a byl zahájen výběr zhotovitele. Ve třetím čtvrtletí 09/2010 byl vybrán zhotovitel a ve čtvrtém čtvrtletí byla  uzavřena SOD.

Etapa 0002 – část 04 přípojky Nad Teplárnou

Jedná se o veřejné části přípojek splaškové kanalizace od objektů stávající zástavby. V prvním čtvrtletí byl podán návrh na povolení stavby a byla vyhotovena zadávací dokumentace.Ve druhém čtvrtletí byl vydán územní souhlas a byl zahájen výběr zhotovitele.Ve třetím čtvrtletí 09/2010 byl vybrán zhotovitel a ve čtvrtém čtvrtletí byla  uzavřena SOD.

Etapa 0004  - část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2

Jedná se o kanalizační stoku pro gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2. V prvním čtvrtletí odvolal vlastník dotčeného pozemku ing. Antoš souhlas se stavbou a stavební úřad MČ Praha 12 přerušil územní řízení. Ve druhém čtvrtletí byla projednána změna trasy a zkompletován podklad pro zadání přepracování DUR. Ve třetím čtvrtletí byla majetkoprávně projednaná nová trasa kanalizace a bylo zahájeno přepracování DUR. Ve čtvrtém čtvrtletí probíhalo majetkoprávní projednání přepracované DUR.

Etapa 0004 - část 02 splašková kanalizace

Jedná se o splaškovou kanalizaci v ulicích K Petrově komoře, Za Strojírnami, Na Komořsku, Revoluce, Pacholíkova, U Cihelny. V prvním čtvrtletí bylo požádáno o zahájení územního řízení. Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a bylo zahájeno veřejnoprávní projednání DSP. Ve třetím čtvrtletí byla vyhotovena zadávací dokumentace a bylo požádáno o vydání stavebního povolení. U Ministerstva zemědělství bylo požádáno o poskytnutí dotace, která dosud nebyla vyřízena.Ve čtvrtém čtvrtletí bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0004 - část 03 stoka Kouty

Jedná se o kanalizační stoku v ulicích Revoluce a Do Koutů. V prvním čtvrtletí byly stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny a od 15. 3. 2010 znovuzahájeny s termínem dokončení 04/2010. Ve druhém čtvrtletí byla tato část stavby dokončena, převzata od zhotovitele a byl vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0004 - část 04 přípojky Kouty

Jedná se o veřejné části přípojek splaškové kanalizace do stoky Kouty od objektů stávající zástavby. V prvním čtvrtletí byly stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny a od 04/2010 znovuzahájeny s termínem dokončení 05/2010. Ve druhém čtvrtletí byly přípojky dokončeny, převzaty od zhotovitele a uvedeny do provozu.

0000083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice

Etapa 0004 – Domkovská

Domkovská – splašková kanalizace - probíhala aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele. Poslední část kanalizace stavby ČOV Svépravice 2. část. Byl dán souhlas se změnou stavby pro retenční nádrž.

Etapa - 0005 HOPO – východ

Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ. Stavba prošla schvalováním EIA. Řeší majetkoprávní projednání.

Etapa 0007 - Za dálnicí

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svépravic a K Hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení.

0000085 - TV Řepy

Nově budovaná kanalizace, vodovod a komunikace řeší nevyhovující technickou vybavenost  na území starých Řep. Projektovaná kapacita technické vybavenosti je v dostatečné míře uvažována i pro následné investice v obci.

Stavba je rozdělena na 6 etap, z toho Etapy 0001 - 0003 a 0004 - 1. část byly dokončeny a předány. V r. 2010 probíhala realizace etapy 0004, 2. část (ulice Kolínova, Ke Kaménce) a zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele etapy 0005 (ulice Hekova, Augustova, Na Moklině).

0000088 - TV Libuš

Etapa 0005 – Odkanalizování Písnice I

Splašková kanalizace v ulici Švihovská. Bylo  vydáno stavební povolení.

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Rekonstrukce komunikací v ulicích Drůbežářská, U Pejřárny, Za Jalovým dvorem, V Koutě-1. část, K Lukám (sever),  Chladírenská, V Rohu, Burianova, Na Jezerkách,  Božejovická, Na Močále, Jalodvorská, Slavonická. -  byla podána žádost o vydání  stavebního povolení. Ulice K Jezírku -1. část a V Tůni je dokončena. 2. část ulice V Koutě –  projednává se dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0008 – Komunikace Písnice

Z rozsahu plnění zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině – bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci dne 2. 4. 2010.

Etapa 0010 – Komunikace Libušská

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské.   Projednání majetkoprávních vztahů k pozemkům je problematické u některých vlastníků, kteří nesouhlasí se snižováním kupních cen dle usnesení zastupitelstva MHMP. Byla podána žádost o stavební povolení.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

Výstavba komunikace včetně chodníků a vyvolaných IS mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí (EIA). Dle podmínek EIA probíhá aktualizace DÚR a následně příprava k územnímu řízení.

Etapa 0013 - Dobronická

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. Bylo vydáno rozhodnutí o povolení odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2010 a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 17 .4. 2010.

Etapa 0015 – V Zákopech

Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení  - nevyřešené majetkové vztahy.

Etapa 0017 - Bezejmenná

Výstavba propojovací komunikace mezi ulicí Mílová a „bezejmenná“ včetně výstavby chodníků a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Byly provedeny přejímky dokončené stavby.

Etapa 0019 - Vacovská

Výstavba dvou větví gravitačních splaškových stok v ulici Vacovská je dokončena, proběhla závěrečná prohlídka stavby. Je vydán kolaudační souhlas.

### Etapa 0022 -  K Vrtilce

### Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2 -  je podaná žádost o vydání územního rozhodnutí.

Etapa 0023 – Na Losách

Jedná se o rekonstrukci konstrukčních vrstev komunikace v ulici Na Losách v úseku intravilánu od ulice Libušská. Stavba je dokončena.

0000092 - TV Zličín

Etapa 0008 – Komunikace Zličín  - obchvatová komunikace

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Pokračuje projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně koordinace s bytovou zástavbou Sobín. Současně probíhá koordinace projektu s projektem Pražské plynárenské na plynofikaci Sobína. V r. 2009 bylo vydáno Územní rozhodnutí. Stavba 1. části komunikací Sobín  byla  dokončena. Probíhá příprava majetkoprávních úkonů a projednávání dokumentace pro další části komunikací. Kolaudace 1. části bude dokončena po dořešení věcných břemen na IS a po vkladu změn geom. plánů na KÚ dle podmínky stav. úřadu. Druhá část připravena k podání žádosti na stavební povolení.

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín

Výstavba komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. Dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská. je projednána s veřejnoprávními orgány, probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu.

Etapa 0012 – Na Radosti

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Radosti v úseku Řevnická – Do Blatin

Vydáno právoplatné územní rozhodnutí a právoplatné stavební povolení. Stavba byla zahájena 12/09 v úseku Do Blatin – Hrozenkovská. Stavba je dokončena. Předčasné užívání je z důvodu provedení měření hluku na nové komunikaci s určitým časovým odstupem po zprovoznění dle podmínek v SP. Ve 12/10 byla provedena kolaudace přeložek IS a veř. osvětlení včetně přisvětlení přechodu. Následně dle povětrnostních podmínek a po dořešení věcných břemen na přeložky IS  bude provedena kolaudace komunikace a ukončen zkušební provoz do 04/11.

Etapa 0014 – Vodovod Mladých

Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK a PVS. Příprava stavby je pozastavena z důvodu majetkoprávních problémů, které řeší ÚMČ Zličín.

Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky pozemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti  bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na Radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení  pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s..

Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného osvětlení.  Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 29. 9. 2010 a nabylo právní moci dne 3. 11. 2010.

Etapa 0017 – Valtická

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN 1000 z trouby sklolaminátové v ulici Valtická. Staveniště bylo v září 2009 předáno  zhotoviteli  a následně zahájena realizace díla. V r. 2010  byly stavební práce  přerušeny z důvodu nutnosti dořešit projektantem zjištěný blízký souběh budované dešť. kanalizace s VVN kabelem PRE. Stav trvá.

Etapa 0019 – Hrozenkovská SSZ

Jedná se o úpravu křižovatky se světelnou signalizací. Stavba byla zahájena zhotovitelem Inos Zličín a dokončena přejímkou díla v 09/10. Kolaudace proběhne společně s etapou 0012 Na Radosti.

0000093 - TV Kbely

Etapa 0015 – Sběrná

Dokončení výstavby a rekonstrukce technické infrastruktury včetně místních komunikací a chodníků MČ Praha 19. Jedná se o stavební úpravy křižovatky Semilská – Dalešická a dostavba chodníku podél Semilské. Stavba Semilská – Dalešická včetně chodníku podél ul.Semilská byla dokončena a kolaudace proběhla 10. 12. 2010.

Etapa 0017 – Semilská

S Telefónicou O2 jsou řešena věcná břemena na přeložky.

V rámci etapy 0017 je realizováno světelné signalizační zařízení na křižovatce ul.Toužimská a Semilská. Byl zahájen tříměsíční  zkušební provoz SSZ od 30. 3. 10. Zkušební provoz dle podmínek OD MHMP a Policie ČR nadále trvá. Následně bude provedeno vyhodnocení a kolaudace díla.

Etapa 0021 -  Kbelský  sběrač :

rekonstrukce Kbelského sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely bylo potvrzeno OŽP V Praze 19 ve 12/09. Oznámení udržovacích prací v k.ú. Letňany bylo potvrzeno OV ÚMČ Praha 18 v 04/10.

Etapa 0022 – Tunel

Jedná se o podchod pod náspem drážního tělesa, který byl proveden hornickým způsobem. Účelem je zřízení propojovací komunikace pro pěší a cyklisty mezi dvěma čtvrtěmi městské části, které jsou od sebe odděleny stávající provozovanou železniční tratí.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 11. 5. 2010, následovala realizace statického zajištění železničního náspu, vlastní ražba tunelu, zřízení definitivní obezdívky tunelu, portálů, včetně kamenických prací, osvětlení, ochranného zábradlí nad portály a ozelenění stavbou dotčených svahů. Stavba byla dokončena v 10/2010. Dne 27. 10. 2010 byla ukončena hlavní prohlídka stavby za účasti SŽDC – SDC Praha s.o., na jejímž základě nyní probíhá zkušební provoz  – do 01/2011.

Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a likvidace dešťových vod. Projednává se dokumentace k územnímu řízení a řeší se majetkoprávní vztahy s MČ Praha 19.

Etapa 0024 – Novákova zahrada

Výstavba parkovacích stání podél ulice Jilemnická v lokalitě „Novákova zahrada“. Součástí plnění je revitalizace a zalesnění dané lokality. Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a projednává se. Městská část obdržela návrh variantního řešení a po jejich výběru se zpracuje DUR na parkoviště.

Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0026 – Hornopočernická

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Hornopočernická v úseku ulice Mladoboleslavská a chráněného přejezdu ČD. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavební povolení je vydáno v 06/2010 a nabylo právní moci.

Etapa 0027 – Centrální park

Jedná se o revitalizaci Vinořského potoka v délce cca 50,0 bm v úseku od propustku pod tratí ČD a lávkou přes potok, vybudovanou v rámci 1. etapy centrálního parku a cca 20 m úseku za uvedeným propustkem. Stavba zahrnuje výstavbu komunikací pro pěší, včetně veřejného osvětlení a mobiliáře, propojujících nově realizovaný podchod pod tratí ČD s komunikacemi Toužimská, Nymburská  a „Centrálním parkem“ v MČ Praha 19. Dále byly provedeny terénní a parkové úpravy s výsadbou dřevin, keřových porostů a travnatých ploch. Součástí stavby je i tábornické místo s venkovním krbem. Kolaudační souhlas vydal stavební úřad MČ Praha 19 dne 6. 10. 2010 a stavba byla předána MČ Praha 19 do užívání.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

Výstavba splaškové kanalizace, stavba dokončena a probíhá příprava  na kolaudační řízení.

Zpracovává se nová projektová dokumentace pro změnu trasy vodovodu   dle požadavku PVK.

Etapa 0002 – rekonstrukce vodovodních řadů

Po technické stránce dokumentace projednána. Nutný výkup soukromých pozemků.

Etapa 0003 – Kanalizace Zbraslav

Lokalita Peluněk –  vydáno stavební povolení včetně nabytí  právní moci. Prodlouženo stavební povolení a nabylo právní moci. Zpracovává se dokumentace pro výběr zhotovitele.

Prodloužení vodovodu Závist  - probíhá projednávání dokumentace.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Práce na dešťové kanalizaci zahájeny v rámci stavby komunikace Žitavského.

Prodloužena stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí. Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka prodlouženo a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava  stavby k územnímu řízení pozastavena do vyřešení  majetkoprávních problémů.

Etapa 0008 – Komunikace Žitavského

Realizace stavby v úseku od mostu Závodu míru po ulici K Přehradám pokračuje. Stavba byla dokončena a předána investorovi, pro úspěšné dokončení kolaudačního řízení je nutno ještě    vyhotovit protokol hlukového měření. Komunikace proto  byla  dána do předčasného užívání.

Zbraslavské náměstí – rozeslána dokumentace pro územní řízení k vyjádření, současně byla  rozeslána hluková studie.

Etapa 0012 – Vodovod Závist

Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DUR a probíhá

veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkoprávní problémy se soukromými vlastníky pozemků.

0000101 - TV Újezd

Etapa 0004 – Komunikace

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky)

Dokumentace k územnímu řízení byla dopracována dle připomínek  převážně k dopravnímu řešení a byla předložena znovu k projednání. Nastal posun v majetkoprávních vztazích, ale k dopracování čistopisu DUR bylo třeba přeřešit odvádění dešťových vod z komunikace a nové přilehlé zástavby z důvodu nerealizace původně uvažované výstavby tzv. Zeleného Újezda soukromého investora, kde bylo uvažováno s retencí a urbanistickým využitím těchto dešťových vod (jezírka a rybníčky).

S ohledem na výše uvedené byla dopracována DUR včetně aktualizovaného majetkoprávního elaborátu a bylo zahájeno její projednávání. Cca od srpna jsou řešeny nově vzniklé požadavky TSK z hlediska cyklistické infrastruktury, což má opět další dopad do již zpracované DUR.

Bylo objednáno zpracování Oznámení pro účely zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení proběhlo se závěrem, že stavba nepodléhá projednání podle EIA.

Etapa 0007 – Komunikace II – prostor u čerpací stanice

Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění zpevněných ploch a výstavba nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS splaškových vod. Bylo dokončeno projednání DUR a bylo zažádáno o sloučené územní a stavební řízení. Řízení  nebylo stavebním úřadem zahájeno.

Stavební úřad rozhodl, že řízení nebude vedeno jako sloučené a obě rozhodnutí budou vydána samostatně. Územní řízení  proběhlo a bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla zpracována DSP, projednána, bylo zažádáno o stavební povolení, které bylo vydáno a nabylo právní moci.

Etapa 0009 – K Motelu

Splašková kanalizace DN 300 v ulicích K Motelu, Nad Náhonem, K Mostu – byla dokončena. Je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a nového povrchu komunikace. Dokumentace k územnímu řízení byla dopracována dle připomínek.

Bylo zažádáno o územní rozhodnutí. ÚR bylo přerušeno z důvodu požadavku  OV ÚMČ Praha 11 na dodání rozhodnutí o připojení na pozemní komunikaci a o dodání stanovení kategorie komunikace. Požadované doklady byly dodány a proběhlo územní řízení. ÚR vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována DSP, byla projednána a bylo požádáno o stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí. Stavební povolení i vodoprávní rozhodnutí byla vydána, dosud bez nabytí právní moci.

Etapa 0013 – Dešťová kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace DN 400 v ulici Josefa Bíbrdlíka -  stavební práce byly dokončeny. Proběhlo kolaudační řízení.

Etapa 0014 – Josefa Bíbrdlíka

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků – je dokončeno a zkolaudováno.

Etapa 0016 – Nad Statkem

Jedná se o stavební úpravy, tj. sejmutí travní vrstvy o mocnosti 60 mm, její odvoz a uložení na deponii, srovnání podkladních vrstev (násypy a výkopy) do předepsané nivelety na pozemku parc. číslo 385/1,2 a 4 v k.ú. Újezd v ulici Nad Statkem. Stavba je dokončena.

Etapa 0018 – Komunikace K Motelu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici K Motelu a Nad Náhonem. Byla zpracována DUR a bylo požádáno o vydání ÚR, územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Projednává se DSP.

Etapa 0019 – Vodovod Nad Statkem

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu DN 100 z trouby litinové v délce 223,00 bm v ulici Nad Statkem. Je dokončeno a je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0020 – Komunikace Formanská II

Jedná se o rekonstrukci povrchu vozovky v komunikaci v ulici Josefa Bíbrdlíka včetně zřízení příkopu a terénní úpravy podél této komunikace. Součástí plnění je výstavba veřejného osvětlení v daném území v délce 36,00 bm včetně dodávky a osazení 1 ks stožáru. Je dokončeno.

Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ

1. část - víceúčelové hřiště Jedná se o výstavbu víceúčelového hřiště, propojovací komunikace z betonové dlažby a dodávku, osazení a kompletaci plastové přečerpávací nádrže v ulici Nad Statkem v k.ú. Újezd. Je dokončeno.

2. část - chodník, veřejné osvětlení. Jedná se o nový chodník s veřejným osvětlením vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a zahradami rodinných domů mezi ulicemi Pastevců a Pod Napětím v MČ Praha - Újezd, obytná část Kateřinky. Byla zpracována DUR a zahájeno její projednání.

Etapa 0022 – Ke Mlýnu

Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p. 14 a č.p. 12 a zadního vstupu do dendrologické zahrady.Byla zpracována DUR, která se v současné době projednává.

0000102 - TV Koloděje

Etapa 0006 – komunikace K Sibřině

Rekonstrukce ulic Sněžná a Jílovická, kde není  třeba sanace kanalizace,  byla dokončena včetně definitivního dopravního značení a zkolaudována.

Na ul. Bohdašínskou se zpracovává dokumentace k územnímu řízení, projekt zahrnuje i výstavbu dešťové kanalizace.

Etapa 0004 – komunikace K Dubči

Jedná se o  rekonstrukci komunikací ve správě TSK včetně nezbytných sanací a dostavby dešťové kanalizace v souladu s Generelem dešť. kanalizace a ve spolupráci s PVS a.s. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání.

Etapa 0007 – Šachovská

Rekonstrukce chodníku  V Lipách a K Běchovicům byly  dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Zhotovitel projektu  byl vyzván ke  zpracování dokumentace rekonstrukce komunikace Šachovská, včetně likvidace dešťových vod.Probíhá projednávání projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Bylo zažádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební povolení na tu část komunikace, která nevyžaduje územní rozhodnutí, bylo vydáno. Na zbývající část bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení. Rekonstrukce komunikace proběhla v 11 - 12/2009 na základě vydaného povolení OV ÚMČ Praha 21.

Bylo zažádáno o kolaudaci, kolaudace proběhla, dle požadavku Policie ČR se změnilo dopravní značení.

Etapa 0008 – Kvasinská

Rekonstrukce komunikací a likvidace dešťových vod v ulici Kvasinská, Dobřanská, Bohdašínská, K Sibřině a Podzámecká. Je zpracována dokumentace ve stupni DUR.

Etapa 0009 – K Jízdárně

Rekonstrukce místních komunikací K Jízdárně, Podzámecká, U Kosinů a Synkovická včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové a dešťové kanalizace  v rozsahu dle Generelu odvodnění Koloděj a vyvolané přeložky inž. sítí. Je zpracována  dokumentace k územnímu řízení, která se v současné době projednává.

0000106 - TV Šeberov

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu

Etapa ukončena  mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována dokumentace k územnímu řízení. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s..

Etapa 0016 – Radešovská

Rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod. Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. DSP byla odevzdána, kladně projednána a bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci.

Etapa 0017 – Lipenská

Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, Lipenská (část), V Zatáčce, U Školky (část), V Záhybu, V Březí a „bezejmenná“. Dokumentace pro územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky  OOP MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčířských luk  a probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále blokuje zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčířských luk, které jsou dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé stavby klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat.

Etapa 0018  - Kanalizace Hrnčíře III

Jedná se o projednání ověřovací studie pro změnu odkanalizování k.ú. Hrnčíře, která spočívá v postupné změně podtlakové kanalizace na kanalizaci gravitační a tlakovou.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2. etapa

II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod,

retenční nádrže a prodloužení inž. sítí -  probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení, po technické stránce je DÚR projednána, probíhá majetkoprávní projednání stavby.

Etapa 0006 – Komunikace III

Autobusové obratiště Jílovišťská – územní rozhodnutí je vydáno a nabylo právní moci.  Dokumentace ke stavebnímu povolení byla projednána a požádáno o vydání třech stavebních povolení, která byla vydána a všechna nabyla právní moci.  Propojení ulic Ve Žlábku, Ke Štěrkovně Komunikace U Žlábku, Nad Žlábkem – bylo vydáno stavební povolení na první část této PD.

Etapa 0007 – Komunikace TSK

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha  – Lipence. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a   stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž. sítí. Všechna tato rozhodnutí  jsou v právní moci. O dokončení stavebního řízení na protipovodňovou zeď bude požádáno po vyřešení majetkových vztahů – na dotčeném pozemku došlo ke změně vlastníka, který požaduje změny v projektové dokumentaci. Stavební povolení na úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na 2. část stavby. Stavba 1. části etapy v úseku Jílovišťská – K topolům byla zahájena přeložkou vodovodu a pokračuje v celém rozsahu, stavba byla dokončena v rozsahu celé trasy s výjimkou přeložek IS, které probíhají do trasy následujícího úseku – viz Etapa 0012 Černošická. Přeložky budou realizovány z technických důvodů současně s rekonstrukcí komunikace etapy 0012. V 06/10 byla dokončena rekonstrukce úseku mezi ulicemi Jílovišťská a V Alejích.

Na realizaci úseku Jílovišťská – Peluněk se připravuje dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu, nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena.

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DUR podle připomínek PVS a MČ Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“ kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka.  Na stavbu bylo vydáno ÚR i rozhodnutí na opravu nesprávností – obě ÚR nabyly právní moci. Dokumentace ke stavebnímu povolení   je v projednávání, vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti stavby, úkol trvá.

Etapa 0012 – Černošická

Rekonstrukce komunikace Černošická, včetně přeložek IS, dešťové kanalizace v úseku K Topolům – točka MHD. Stavba je  dokončena, zkolaudována.

Etapa 0015  -  K Průhonu

Byla vyskladněna PD k územnímu řízení a zahájeno její projednávání.

Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO.

Je zpracována DUR, probíhá prověřování dostupnosti pozemků potřebných k rozšíření areálu, neboť se jedná o pozemky soukromého vlastníka.

0000114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

Jedná se o výstavbu splaškové,dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách. Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení. Na základě výsledků kamerového průzkumu stávajícího odvedení dešťových vod z ulice Vstavačové byl ve stupni DUR  zpracován nový návrh odvedení dešťových vod. Byl zpracován čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení. Bylo zažádáno o stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí. Obě povolení byla koncem roku vydána a nabyla právní moci.

Etapa 0006 – Nová Ves

Výstavba vodohospodářské infrastruktury a místních komunikací včetně chodníků v ulicích K Opatřilce, Křepelčí, Sojčí, Srnčí, Kančí, Liščí, Zaječí.Výstavba inž. sítí v ulici K Opatřilce, byly zahájeny stavební práce 1. části stavby.

Na 2. část stavby probíhá  výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická, Unhošťská a Netřebská. Stavba má vydané pravomocné ÚR a projednanou DSP s dotčenými orgány státní správy.

V prvním, druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí pokračovalo majetkoprávní vypořádání stavby u dotčených pozemků trvalým záborem stavby.

0000132 - TV Točná

Jedná se o vybudováni technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchů komunikací a chodníků.

Etapa 0001 IS Cholupice, část 01 Cholupice

Etapa má vydané územní rozhodnutí a na objekty splaškové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí stavební povolení.

V prvním čtvrtletí byla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušena realizace objektu SO 03 splaškové kanalizace oddíl I. a z důvodu dodatečného požadavku TSK pokračovalo projednávání změny územního rozhodnutí objektu komunikací a chodníků.

Ve druhém čtvrtletí pokračovala realizace objektu SO 03 splaškové kanalizace a na základě negativních výsledků zkoušek hutnění na rozpracovaných úsecích kanalizace bylo rozhodnuto o provedení dodatečných prácí. Dále byla podána žádost o změnu UR na objekt komunikací a chodníků. Ve třetím čtvrtletí byla dokončena realizace objektu SO 03 splaškové kanalizace oddíl I., na který byl vydán kolaudační souhlas a bylo vydáno rozhodnutí o změně UR na objekty komunikací.

Ve čtvrtém čtvrtletí probíhalo veřejnoprávní projednání DSP objektů komunikací  a za objekt SO 03 splaškové kanalizace oddíl I. byly zkompletovány podklady k převodu DHM  na OSM.

Etapa 0002 IS Točná

Ve čtvrtém čtvrtletí byl zkompletován  podklad pro zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí.

Etapa 0003 ČS + výtlačný řad do Cholupic

Ve čtvrtém čtvrtletí byl zkompletován  podklad pro zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí.

Etapa 0004 Dešťový řad a retenční nádrže

Ve fázi projednané DUR s veřejnoprávními orgány došlo na základě restitucí v katastru nemovitostí k novému rozdělení dotčených pozemků a ke změně vlastnických vztahů.

Ve druhém a třetím probíhalo majetkoprávní projednávání podle nového majetkoprávního elaborátu s vlastníky stavbou dotčených pozemků a ve čtvrtém čtvrtletí se kompletovaly podklady pro aktualizaci DUR.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k majetkoprávním problémům. Chodník podél ulice Kostelecká – DSP rozeslána k vyjádření. ÚR nebude vydáváno.

Chodník podél ulice Kostelecká : Územní rozhodnutí nebude vydáváno. DSP byla projednána a ve 12/2010 byl požádán OD MHMP o vydání stavebního povolení.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – Žádost o zahájení územního řízení byla podána. Řízení bylo přerušeno kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům. Nelze dohledat dědice po zemřelých vlastnících pozemků. Stavba rozdělena na 2 části. Na 1. část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Byly zahájeny stavební práce na dešťové kanalizaci.

Ve 2. části se pokračuje v dohledávání dědiců. Rekonstrukce tlakové kanalizace - bylo provedeno ohlášení stavebních prací na tlakové kanalizaci v ulici Na Blatech a Řepná. V září loňského roku bylo vydáno Rozhodnutí o zákazu provedení ohlášených prací. Zdůvodnění – ohlášené práce obsahují změnu stávajícího vodního díla – vyžaduje vodoprávní jednání.

Stavební práce na přípojkách kanalizace jsou dokončeny.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice

Dokončuje se příprava k územnímu řízení na rekonstrukci komunikací Nad Rybníkem – 2. část, Příchovická, U Výzkumu, V Pařezinách, V Padolině, Libotovská, Bezděkovská.

Etapa 0002  – Komunikace Dolní Počernice I

Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0003  - Komunikace Dolní Počernice II

Pro výstavbu chodníku podél ul. Českobrodská v úseku Dolní Počernice – Běchovice, probíhá příprava stavebního povolení.

Rekonstrukce komunikací ul. V Ráji a Studenecká – je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0007 – Národních hrdinů“

Jedná se o  rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky.  S ohledem na posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení.

Odvodnění ul. V Ráji – probíhá příprava k podání žádosti o stavební povolení.

Etapa 0013 – Záblatská

Rekonstrukce místních komunikací je dokončena.

Etapa 0018 – Nádvoří

Jedná se o revitalizaci nádvoří a výstavbu parkovacích stání před areálem ZŠ v ulici Národních hrdinů, práce byly  dokončeny.

Etapa 0019 – U Výzkumu – byla provedena rekonstrukce komunikace.

0000137 – TV Kyje – Hutě

V roce 2010 byla zahájena příprava etapy 0006 Cidlinská – Jaroslavická na podkladě projektu převzatého od MČ Praha 14. Při projednávání podkladů pro výběr zhotovitele vznesla policie ČR nové požadavky na dopravní uspořádání podle novelizovaných předpisů. Protože splnění těchto požadavků vyvolává potřebu zásadně přepracovat šířkové uspořádání vozovek a chodníků, byla příprava etapy 0006 po dohodě s ÚMČ Praha 14 pozastavena.

V 04/2010 došlo k lokální poruše na dokončeném chodníku a vozovce v ul. Nad Hutěmi, která se projevila propadem povrchu na okraji vozovky. Protože podle stanoviska geologa se tak stalo v důsledku dřívější důlní činnosti a nejedná se o vadu stavby, byla sanace poruchy provedena v rámci etapy 0008. V rámci této etapy byly kryty pozůstatků starého důlního díla,  kaverna způsobující lokální propad byla zasypána, zhutněna a zabezpečena betonovou deskou.

0000138 - TV Kunratice

Etapa 0003 – Kanalizace III

Výstavba kanalizace region 13 -  stavební  práce byly po přestávce opětovně v I. čtvrtletí zahájeny  na poslední části regionu 13. Stavební práce byly dokončeny a stavba zkolaudována ve 12/10.

Výstavba vodovodního řadu  – stavba dokončena a proběhla přejímka ve 12/2010.

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na část ulice K Šeberáku, ulice K Libuši  nebylo dosud vydáno z důvodu ležícím na straně MČ.

Etapa 0006 – Komunikace II

Rekonstrukce místních komunikací – část Strouhalova – je rozeslána  dokumentace pro územní řízení. Probíhá majetkoprávní projednání, nesouhlasy vlastníků pozemků – pro trvalý zábor.

Etapa 0007 – Komunikace III

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí - v 06/2010 bylo vydáno územní rozhodnutí. Připravuje se  dokumentace pro stavební povolení k projednání

Centrum pro volnočasové aktivity – Golčova – 1. část je projednaná dokumentace pro stavební povolení, řeší se smlouvy s O2 a vlastníky, dotčenými O2. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Je vydané pravomocné stavební povolení.

Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské náměstí) – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Etapa  0008 -  Kanalizace IV

Výstavba splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlačných řadů v regionu 8 a 12 – stavba byla zahájena a probíhají stavební práce.

Etapa 0009 - K Zeleným domkům

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí Vídeňská. Je vydané pravomocné územní rozhodnutí pro dešťovou kanalizaci, dokumentace ke stavebnímu povolení je veřejnoprávně projednávána – není dokončeno majetkoprávní projednání (duplicitní vlastnictví).  Odesláno k vyjádření na Pozemkový fond. Nesouhlas pozemkového fondu, musí se řešit změnou ÚR, je vydaná nová PD pro územní rozhodnutí –  územní rozhodnutí bylo ve 2. pololetí 2010 vydáno.

Etapa 0010 - K Verneráku

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Verneráku. Bylo vydáno stavební povolení na komunikaci  a kanalizaci a stavební práce byly ukončeny a bylo  vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí v I. čtvrtletí 2010. Druhá část ulice K Verneráku čeká na vyřízení majetkoprávního problému (výměna pozemku) – řeší ÚMČ.

Etapa 0012 - U Kunratického lesa

Rozšíření uličního prostoru komunikace v ulici U Kunratického lesa o chodník a s tím související stavební úpravy. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Je požádáno o vydání  stavebního povolení.

Etapa  0013 – Pod Javory

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby veřejného osvětlení v ulici K Šeberáku v úseku ulic Lišovická a Pod Javory. Etapa je dokončena a zkolaudována.

0000152 - TV Dolní Chabry

###### Etapa 0002 – Komunikace I

Rekonstrukce komunikace Pod Hrází – bylo požádáno o kolaudaci. Proběhlo místní šetření. Je vydáno kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci.

Etapa 0003 – Komunikace II

Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena do 03/2012. Bylo obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku.

Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí

Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část – stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část –  proběhlo místní šetření, je vydáno kolaudační rozhodnutí. Severní chodník v ulici Spořická -  projednává se dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0006 – Pod Zámečkem

Rekonstrukce místní komunikace  Pod Zámečkem 2. část. Územní rozhodnutí bylo vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení je projednána. Po vyřešení majetkových smluv se soukromými vlastníky bude požádáno o stavební povolení. Zpracovává se dokumentace pro výběr zhotovitele. Byla zahájena výstavba dešťové kanalizace.

1. část ulice Pod Zámečkem – stavební práce jsou dokončeny a je požádáno o závěrečnou prohlídku, je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0007 – Na Dolíku

Rekonstrukce místních komunikací  včetně výstavby chodníků v ulici Na Dolíku, Před Sokolovnou  – byly dokončeny stavební práce a je vydán kolaudační souhlas

Rekonstrukce komunikace v ulici Ulčova – je dokončena. Byl vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0008 – Krbická

Stavební úpravy a rekonstrukce  komunikace v ulici Pod Hrází –  je vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0009 – U Václava

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici U Václava v úseku po křižovatku s ulicí Jirkovská. Součástí plnění je výstavba západního chodníku a příčného zpomalovacího prahu u křižovatky s ulicí Kadaňská. – práce byly dokončeny a je vydán kolaudační souhlas.

0000161 - TV Kolovraty

Etapa 0007 – Propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi nově vybudovanou komunikací v rámci et. 0006 a ulicí Přátelství. Projednává se projektová dokumentace  pro stavební řízení.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0002 – Komunikace II

Stavební práce na rekonstrukci komunikací v ulici  V Mechovce a v  ulici Medinská byly dokončeny a zkolaudovány. Ulice V Soudním – byla dokončena a zkolaudována. Stavební práce  v ulici V Pátém byly přerušeny.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci. Byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Vzhledem k nedořešené úpravě Šestajovického potoka nelze pokračovat v přípravě pro stavební povolení.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Etapa 0006 – Komunikace VI

Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhala příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhaly práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0006 – Gabrielka

Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení v lokalitě Gabrielka (asi 500m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. Probíhala projednání dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0007 – Kanalizace II

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulicích – bezejmenná ulice ke hřbitovu, V uličkách, K Vodárně a V Hliništi. Stavba před dokončením.

Etapa 0008 – Retenční nádrž

Rekonstrukce stávající požární nádrže včetně úprav okolí a zeleně. Projednávala se dokumentace k územnímu řízení  za účelem vydání územního rozhodnutí.

Etapa 0009 – Dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do Šáreckého potoka – je zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení projednávání s veřejnoprávními orgány. Probíhala projednání dokumentace k územnímu řízení. Řeší  se připomínky OOP MHMP a aktualizují se majetkoprávní podklady dle identifikací pozemků.

Etapa 0010 – Kanalizace III

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, vodovodních řadů a veřejných částí domovních přípojek v ulicích Tuchoměřická a K Cíli. Stavba je dokončena a bude požádáno o kolaudaci.

Etapa 0011 – Požárnická

Opěrná zeď v křižovatce Sichrovského a Dubová: Jedná se o zřízení opěrné zdi v křižovatce Sichrovského, V Sídlišti a Dubová, kde byl zjištěn havarijní stav a byly zahájeny nezbytné stavební práce.

Splašková kanalizace a vodovod: Jedná se o prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Požárnická. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení na etapu Požárnická. Změna stavby (prodloužení lhůty pro dokončení stavby) byla povolena a nabyla právní moci.

Etapa 0012 – Ke Strži

Jedná se o rekonstrukci povrchu uličního prostoru, který byl provizorně upraven po pokládce kanalizace. Bylo vydáno stavební povolení. Stavební práce byly zahájeny 10/2010.

Etapa 0013 – Pod Hláskem

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá zpracování návrhu kupní smlouvy.

0000218 -  TV Jahodnice

Etapa 0006 – Rekonstrukce komunikace Travná 1. část zahrnuje rekonstrukci povrchu komunikace a přilehlých chodníků a vjezdů do objektů. K provedení této etapy je vydán souhlas s provedením ohlášené stavby ze září 2010 a je proveden výběr zhotovitele.

0003082 - TV Radotín

Etapa 0011 – Viničky - U Zderazské

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chybějící infrastruktury.  Dokumentace k územnímu řízení, která byla rozšířena o výstavbu nového vodovodního řadu, byla projednána a bylo  vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Byla projednána DSP, vydáno stavební povolení v září 2010.

Radotín - západ, Viničky

Pokračování výstavby inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými staveb. povoleními  v ul. Kolová, Na Viničkách 2 a 3 a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace – staveniště předáno zhotoviteli v 11/2010.

Etapa 0015 – Zderazská

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.

Změna stavby (lhůta dokončení výstavby) povolena a  nabyla právní moci.

Etapa 0016 – Zdická

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zdická v úseku ulic Karlická a Na Viničkách – stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na kanalizaci a na komunikaci a inženýrské sítě v I. čtvrtletí 2010.

Etapa 0018 – Vojetická

Jedná se o výstavbu technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Zdická – 2. část, Vojetická – mezi ulicí Zdická a Javořická a výtlaku z ulice Javořická do ulice Zdická 2. Stavební práce byly zahájeny v I. čtvrtletí. Stavební práce dokončeny, proběhla přejímka a stavba je zkolaudována v 10/2010.

Etapa 0019 – Jelenovská

Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, byla projednána i po majetkoprávní stránce a v prosinci 2010 bylo požádáno o

povolení stavby (sloučené územní a stavební řízení).

Etapa 0022 – Javořická

Jedná se o výstavbu kanalizace a rekonstrukci komunikace, předáno staveniště a probíhají stavební práce. Stavba dokončena a zkolaudována v 10/2010.

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0007 – IS Zadní Kopanina

Výstavba nového vodovodního přivaděče a rozvodných řadů  –  práce na 1. části byly znova zahájeny a ve 12/2010 dokončeny, proběhlo přejímací řízení.

Etapa 0010 – Kanalizace IV

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Smíchovská, Řeporyjské náměstí, Ořešská, Dalejská,  K Závětínám a Na Manoušce. Stavební práce  pokračují. I. část kanalizace byla převzata a zkolaudována v 11/2010.

Etapa 0013 - Rudoltická

Výstavba splaškové kanalizace DN 300 včetně veřejných částí kanalizačních přípojek v ulici Ke Zdravotnímu středisku, Rudoltická a K Velké ohradě – stavba byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0014 - Kanalizace Ořešská

Vydáno územní rozhodnutí na dešťovou kanalizaci. Rozeslána dokumentace pro projednání stavebního povolení. Dokumentace projednána včetně uzavření patřičných smluv. Projektant zpracovával čistopis pro podání žádosti o SP.

Etapa 0015 - K Tržišti

Výstavba splaškové kanalizace gravitační v ulici K Tržišti, Na Tržišti a Všerubská a kanalizace tlakové  v ulici K Tržišti. Stavební práce byly dokončeny a stavba zkolaudována v 10/2010.

Etapa 0017 – Vodovod Zadní Kopanina

Výstavba vodovodního řadu v oblasti Zadní Kopanina v lokalitě Chaloupky. Rozeslána projektová dokumentace k projednání pro ÚR. Proběhlo jednání o ÚR s kladným výsledkem. Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí

Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu ČD. Bylo zažádáno o stavební povolení.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0003 -   Za Ovčínem

Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby spolu se stavebním povolením, s nabytím právní moci.

SO 06 - Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně

sloučeným územním a stavebním řízením, rozhodnutí vydáno v prosinci 2010.

Etapa 0008 – komunikace

V této etapě bylo projednáno rozšíření ul. Nad Vsí – 2. část, o stavební povolení, které bylo vydáno v 11/2010 a nabylo právní moci.

Etapa 0009 – Lochkov centrum

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.

0003106 - TV Suchdol

Etapa 0001 - Nový Suchdol

Ukončena rekonstrukce (včetně kolaudace) místních komunikací včetně výstavby chodníků v ulici Novosuchdolská, Havraní, Otvovická, K Drsnici a Nad Dolíky. Dokončení rekonstrukce ostatních místních komunikací v lokalitě Nový Suchdol závisí na možnostech rozpočtu MHMP.  Rekonstrukce komunikace Rýznerova, Ke Kolonii dokončena – proběhlo kolaudační řízení.

Etapa 0002 – Budovec

Projekt splaškové kanalizace v lokalitě  Budovec má vydané právoplatné stavební povolení.

Etapa 0005  - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Územní rozhodnutí je vydáno.

Etapa 0006 – Kanalizace Starý Suchdol

Výstavba splaškové kanalizace (úsek z ul. Starosuchdolská – do ul. V Údolí) a rekonstrukce opěrné zdi v ul. Starosuchdolská. Stavba byla v 12/2010 dokončena.

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Územní rozhodnutí bylo vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení je ve fázi projednávání. Zemědělská vodohospodářská správa  Kladno vydala kladné stanovisko k proj. dokumentaci s podmínkou, že do doby zahájení realizace stavby bude zpracován a projednán projekt retenčních nádrží dešťových vod.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti  ul. Sídlištní, Štěpnická, V Zahrádkářské kolonii se projednávala dokumentace pro stavební povolení.

Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo vydáno stavební povolení..

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II

Jedná se o  likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhala příprava k vydání územního rozhodnutí.  Probíhalo majetkoprávní projednávání s majiteli pozemků.

Etapa 0011 – Štěpnická

Rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků včetně parkovacích stání v oblasti ulice Štěpnická –  stavební práce byly dokončeny a v 05/2010 byla stavba zkolaudována.

Etapa 0012 - Laťka

Rekonstrukce komunikace byla dokončena a zkolaudována v 11/2010.

0003113 - TV Přední Kopanina

Etapa 0003 – komunikace II

Etapa obsahuje rekonstrukci komunikací včetně výstavby dešťové kanalizace a přeložky kabelů PRE a veř. osvětlení. Stavba dokončena a bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí (v ulicích K Tuchoměřicům, Ke Góniu a K Prelátu).

Etapa 0006 - Hokešovo náměstí

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci.

Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0007 K Tuchoměřicům

Realizace provizorní komunikace pro BUS MHD mezi ulicemi K Tuchoměřicům a K Juliáně. Jedná se o podmiňující investici pro rekonstrukci komunikace v ulici K Tuchoměřicům. Tato rekonstrukce ukončena, provizorní komunikace odstraněna, pozemek uveden do původního stavu a vrácen majiteli.

Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Góniu, 2. část (nový název Máří Magdalény) – vydáno územní rozhodnutí.

0003119 - TV Čakovice

###### Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Rekonstrukce komunikací v rozsahu  et. 0008 byla dokončena a zkolaudována.

Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za tratí – dokumentace k územnímu řízení byla  projednána a bylo požádáno o územní rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z majetkoprávních důvodů a bylo požádáno o prodloužení přerušení. Jednání s vlastníkem pozemků vede MČ Praha – Čakovice. Vzhledem k nemožnosti projednat rozšíření komunikace na soukromé pozemky bylo požádáno o dokončení územního řízení v rozsahu přeložek kabelů, dešťové kanalizace  a světelné signalizace. V DSP pak bude zpracována úprava komunikace pouze v rozsahu stávajících komunikačních pozemků.

Rekonstrukce komunikace Otavská – dokumentace k územnímu řízení byla projednána a byly zapracovány připomínky. Dokumentace byla  upravena do požadované varianty „A“. Na stavbu proběhlo územní řízení a rozhodnutí je vydáno a v právní moci. Zpracováno DSP v termínem 08/10. DSP byla projednána a po zapracování připomínek bylo požádáno o stavební povolení.

Zokruhování vodovodu Čakovice – stavba je připravena k realizaci.

Komunikace Vážská – rekonstrukce povrchu komunikace – bylo požádáno o stavební povolení.

Etapa 0010 – Severní chodník – Slaviborské náměstí

Doplnění chodníku a 7 parkovacích míst v ulici Schoellerova od severního cípu Slaviborského náměstí po křižovatku s ulicí Pšovanská. V roce 2010 probíhala příprava podkladů pro sloučené územní a stavební řízení.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III. část – díl „a“- chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena včetně přejímek. Nedodělkem je nedokončení přejímky kabelů Telefónica O2 z důvodů  doplňování dokladové části.

II. část – lokalita Na Kačence

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovic.

Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence východ“. Územní rozhodnutí je  vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části.

Byla  zpracována a předána  dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí.

Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská

Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci.

Etapa 0013 – Kanalizace - dostavba

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a přípojek. Část stavby byla dokončena. Stavební práce na  ostatních stokách v rámci této etapy pokračují v ul. Cukrovarská, Vážská a okolí. Stavební práce na kanalizaci a přípojkách v oblasti ul. Cukrovarská, Vážská a okolí, byly zhotovitelem  dokončeny a přejímka díla byla 30. 11. 2010 s tím, že vzhledem k zasněženým povrchům nebyly správcům komunikací předány obnovené povrchy jako nedodělek s termínem odstranění do 30. 4. 2011.

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele díla.

Rekonstrukce komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – byla v roce 2010 realizována.

Etapa 0028 – Vodovod Cukrovarská

akce byla v roce 2010 dokončena.

Etapa 0030  - Nám. J. Berana

Jedná se o rekonstrukci komunikací v oblasti náměstí  včetně přeložek kabelů VO východně od náměstí. Práce byly zhotovitelem díla  dokončeny a přejímka proběhla  24. 11. 2010.

0003127 - TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech a proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0009 – Na Korunce

Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. Na Korunce. Stavba byla dokončena a zkolaudována v 04/2010.

Etapa 0010 – PID

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky v Běchovicích – probíhalo projednávání dokumentace k územnímu řízení včetně majetkoprávních vztahů.

Etapa 0011 – Protipovodňová opatření

Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – Běchovice.

Etapa 0013 – Českobrodská

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací, odstavných ploch a statické a konstrukční zajištění stávajícího obecního objektu Českobrodská č.p. 3.

Etapa 0014 – Českobrodská – lávka

Jedná se o výstavbu chodníku od přechodu pro chodce přes komunikaci v ulici Českobrodská k ulici Ke Třem mostům u nádraží Běchovice a pro rekonstrukci lávky pro pěší přes Rokytku.

Stavba byla  dokončena a v 09/10 vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0016 – Rokytka

Jedná se o rekonstrukci stávající železobetonové lávky pro pěší přes Rokytku. Probíhalo sloučené územní a stavební řízení.

Etapa 0018 – Infrastruktura pro HZ

Ve čtvrtém čtvrtletí bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele DUR a zhotovitele inženýrsko - geologického průzkumu.

0003136  - TV Satalice

Etapa 0013 - U Arborky

Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – předána dokumentace ke stavebnímu řízení. Podána žádost o stavební povolení.

Etapa 0014 – Komunikace II

Rekonstrukce komunikací včetně rekonstrukce kanalizace v ulicích Vinořská (2. část), K Hluboké cestě, U Čističky, Drahelická, Bošínská –  stavební práce v ulici Vinořská. Ulice Za Školkou  a  Hronětická byly dokončeny a je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0016  -  Netřebická

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Netřebická včetně sanace dešťové stoky DN 300. Stavební práce  byly dokončeny je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0020 – K Cihelně II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla předána projektová dokumentace.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Etapa 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy - sever

Rekonstrukce stávajících komunikací severně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská.Ulice Čekanovská.  – 1. část uvedena do trvalého provozu, 2. část stavební práce byly ukončeny a proběhla přejímka v 11/2010.

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská  a Novosibřinská - kanalizace

Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel díla, práce byly v 08/2010 zahájeny, ale další provádění stavebních prací  závisí na dokončení jednání o dopravních opatřeních.

Etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Rekonstrukce stáv. komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská.

Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ a možností rozpočtu OMI. Komunikace v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení, komunikace v ulici Druhanická, je vydané pravomocné stavební povolení.

Etapa 0010 – Kanalizace ostatní

Dostavba chybějících kanalizačních řadů včetně přípojek a rekonstrukce „historických kanalizačních řadů“ v MČ. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci. Stavební práce v ulici Hulická byly dokončeny a  proběhla kolaudace v 07/2010.

Etapa 0012 – Hodkovská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Velimská a Hodkovská – vydané pravomocné stavební povolení.

Etapa 0013 – Oplanská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné stavební povolení, vodoprávka  a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Komunikace Druhanická - jsou vydaná všechna stavební povolení.

Etapa 0014 – Sulovická

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace  v úseku mezi ulicemi Sulovická a Svojšická včetně 7 ks kanaliz. přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Stavební práce byly dokončeny a kolaudace proběhla v 07/2010.

Etapa 0015 – Svojšická

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v úseku mezi ulicemi Svojšická a Valdovská, včetně 20 ks kanalizačních přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Stavební práce byly dokončeny a kolaudace proběhla v 07/2010.

Etapa 0016 – Soběšínská

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v úseku mezi ulicemi Soběšínská a Sudějovická včetně 2 kanaliz. přípojek a uvedené komunikace do původního stavu. Stavební práce byly dokončeny a kolaudace proběhla v 07/2010.

0003145 - TV Vinoř

Etapa 0011 – Sběrná - rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské

Proběhlo projednání dokumentace k územnímu řízení včetně majetkoprávní části. Proběhla úprava projektové dokumentace s ohledem na požadavek nového umístění autobusové zastávky  MHD. Bylo požádáno o územní rozhodnutí na obě části stavby, tj. Chodníky podél Mladoboleslavské a Zastávka BUS do centra. Územní rozhodnutí na Chodníky podél Mladoboleslavské bylo vydáno, dosud bez nabytí právní moci, na Zastávku BUS do centra bylo územní řízení přerušeno s požadavkem na doplnění dokladů. Požadované doklady byly v 12/2010 stavebnímu úřadu dodány.

Rekonstrukce a výstavba nového chodníku podél ulice Klenovská je dokončena.

Rekonstrukce komunikace V Obůrkách a Ke Mlýnku - stavební povolení bylo vydáno a stavba byla zahájena, komunikace je dokončena - byl vydán kol. souhlas. Byly zahájeny práce na propojovacím chodníku mezi Mladoboleslavskou a Chaotickou.

Etapa 0013 – Dražkovská

Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu řízení, které bylo ukončeno. DUR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků zpracovává se  nová vyhledávací studie.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovatku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř ze 6 tis. ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. ekv. obyvatel. Dokumentace k územnímu řízení je zpracována a probíhá její projednání. Stavba se nachází ve stavební uzávěře pro vnější silniční okruh, byly zahájeny práce na zpracování žádosti o výjimku ze stavební uzávěry. Současně byly zahájeny práce na podkladech pro zjišťovací řízení. Na OV MHMP byla podána žádost o výjimku ze stavební uzávěry a na OOP MHMP bylo podáno „Oznámení záměru“ ke zjišťovacímu řízení.

Zjišťovací řízení bylo ukončeno s tím, že akce nebude posuzována v procesu EIA. Rozhodnutí o výjimce bylo vydáno v 09/2010. Připravuje se čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí.

Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OOP MHMP. Jako podlimitní záměr stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

0003150 - TV Benice

Etapa 0004 – Květnového povstání

Jedná se o rekonstrukce zbývajících komunikací  vč. chodníků a vyvolaných přeložek inž. sítí

v ul. Na Luka – západ, K Pitkovicům,  části Květnového povstání a Na Koupaliště.

V 11/2009 byl vybrán zhotovitel na rekonstrukci části dešťové kanalizace v ul. K Pitkovicům a části ul. Květnového povstání. Rekonstrukce dešťové kanalizace je dokončena.

Etapa 0005 - Na Luka

Jedná se o změnu úprav komunikace a zpevněných ploch na náměstí před ÚMČ Praha –

Benice včetně potřebné sanace dešťové kanalizace. Úpravy byly vyvolány dalším využitím

objektu ÚMČ (zřízením prodejny a restaurace) a potřebou vytvoření dalších parkovacích míst

proti původně zpracovanému projektu. Práce byly zahájeny v 11/2010.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 - Dubeč střed II

Projekční a investorská příprava na výstavbu okružní křižovatky v ulici  Starodubečská -Městská byla pozastavena. Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci.

Etapa 0006 – Dubeček sever

Výstavba splaškové a tlakové kanalizace a vodovodů. Stavba byla dokončena a zkolaudována v 03/10 .

Etapa 0010 – Splašková kanalizace „Na Lázeňce“

Kanalizace splašková vč. veřejných částí přípojek. Stavba je  dokončena, proběhla přejímka díla a kolaudační rozh. na řady a přípojky kanalizace bylo vydáno a nabylo právní moci.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav rozestavěnosti v jednotlivých ulicích, bude stanoven stupeň stavebního řízení.

Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce

Rekonstrukce komunikace U Lázeňky včetně  veř. osvětlení -   projednává se dokumentace k územnímu řízení. Na jednání na ÚMČ Dubeč se zástupci obce a projektanta bylo dohodnuto, že dokumentace bude upravena dle požadavků MČ a po úpravě znovu projednána.

Etapa 0014 Centrální

Výstavba splaškové gravitační kanalizace DN 300 Rehau v ul.U Viktorky a Za Pavilonem.  Dílo bylo dokončeno. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v 03/10.

Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu.

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků.

Etapa 0018 - Kanalizace Za Hřbitovem

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Za Hřbitovem. Stavební práce byly zhotovitelem  dokončeny a přejímka díla byla 19. 7. 2010.

Etapa 0019 – Technická infrastruktura pro PD

Výstavba víceúčelové plochy, komunikace pro pěší, parkoviště a veřejného osvětlení. Stavební práce pokračují.

Etapa 0023 –  Zátiší

Jedná se vodovodní a kanalizační přípojky pro hřbitov – byl vydán územní souhlas. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 2. 11. 2010 zhotoviteli. Jedná se o realizaci splaškové a dešťové kanalizace v ul. Zátiší a realizaci kanalizační a vodovodní přípojky v ul. K vilkám pro místní hřbitov.

Etapa 0025 – chodníkový program

Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program je v projednávání – projektant upravuje PD dle připomínek OD ÚMČ Praha 15 a Policie ČR.

0003168  - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Stavební povolení a vodoprávní povolení na etapu 0004 jsou vydána, včetně nabytí právní moci.

Etapa 0007 – IS bytové domy

Projektant zpracoval studii na možnost napojení městských bytů na sítě, včetně rek. Komunikací. Studie předána na OMI MHMP k rozhodnutí o pokračování v přípravě.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0006 – Komunikace III

Probíhají stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K Učilišti, Pod Valem, Drobná. Rekonstrukce komunikace Ústřední včetně výstavby dešťové kanalizace,  první úsek komunikace Ústřední, včetně dešťové kanalizace, dokončen  v prosinci 2009.

Dne 29. 3. 2010 vydal ÚMČ Praha 15, odbor výstavby Rozhodnutí k předčasnému užívání ulice Ústřední v úseku mezi ulicemi Slibná a Kazaňská.

Dne 21. 12. 2010 vydal ÚMČ Praha 15, odbor územního plánování a stavební úřad Rozhodnutí k předčasnému užívání ulice Ústřední v úseku mezi ulicemi Slibná – K Lesíku. Termín předčasného užívání : do 31. 7. 2011.

Etapa 0009 – Dešťová kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace z trouby kameninové DN 300 v ulici Ústřední. Stavba byla dokončena v rámci etapy 0006.

Etapa 0010 – K Učilišti

Jedná se o rekonstrukci úseku  komunikace Ústřední v délce 150 m v blízkosti křižovatky ul. Ústřední x K Učilišti. Dne 21. 12. 2010 vydal ÚMČ Praha 15, odbor územního plánování a stavební úřad Rozhodnutí k předčasnému užívání ulice Ústřední v úseku mezi ulicemi Slibná – K Lesíku. Termín předčasného užívání : do 31. 7. 2011.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízení EIA. Zpracovává dokumentace pro územní řízení se zapracováním připomínek EIA, která bude rozeslána k projednání.

Etapa 0012 – IS ostatní

Na další část etapy – rekonstrukce komunikací po pokládce inž. sítí v  ul. Češovská – Kramolná  bylo vydáno stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.

Ulice K Rybárně - vydána potřebná stavební povolení, stavba je připravena k realizaci. Rekonstrukce chodníků  mezi ulicemi Březecká a Mezihoří, stavba dokončena, probíhá kolaudační řízení.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je dokončena a zkolaudována.

Komunikace Božanovská 3. etapa od ulice Domkovské po mostní uzávěru – požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Komunikace Božanovská 1. etapa od ulice Náchodská po ulici Vysokovskou – vydáno stavební povolení  na dešťovou kanalizaci, na vlastní komunikaci a na světelnou signalizaci, které nabylo právní moci. Byly zahájeny stavební  práce  na zřízení světelného signalizačního zařízení Náchodská x  Božanovská.

Na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulicích Nad Božanovskou, Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Dokumentace pro stavební povolení se projednává.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Stavební povolení na vodovody, kanalizaci, komunikace a přeložky sítí jsou vydána vč. nabytí právní moci. Proběhla realizace přeložky drážního kabelu a přeložka byla zkolaudována.

Zásobování vodou Podsychrovského rybníka – dokumentace k územnímu řízení odevzdána a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován podle zák.100/2001 Sb..  Bylo obnoveno projednání DUR s ohledem na nové požadavky MČ a nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedořešena majetkoprávní část.

Etapa 0015 – Východní spojka

Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo.

Etapa 0017 - Bratranců Veverkových

Stavební práce na výstavbě  splaškové kanalizace, vodovodu, rekonstrukce komunikací včetně odvodnění v ulici Bratranců Veverkových, K Rybárně, Harcovská, Pod Starákem jsou dokončeny. Stavba je  dokončena a zkolaudována.

Etapa 0020 - Čertousy

Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelečská, Na Staré silnici, Bártlova, U Županských, U Úlu a Bezejmenná. Výstavba podchodu pro pěší pod tratí ČD a výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici U Županských – proběhlo ústní jednání a místní šetření s kladným výsledkem. Čeká se na vydání ÚR.

Etapa 0022 - Lukavecká

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Dobšická, Chodovická, Před Dráhou, Lukavecká, Komárovská, Ve Žlíbku a Plkovská. Stavba byla dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0023 - Dobšická

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300, resp. DN 400 v ulici Lukavecká – úsek mezi ulicemi Náchodská a Otovická, v ulici Otovická – úsek mezi ulicemi Lukavecká a Chodovická a v úseku mezi ulicemi Chodovická a Dobšická a to včetně kanalizačních přípojek. Stavba byla dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0024 – Sekeřická

Jedná se o rekonstrukci komunikací a chodníků v ul. Vojická, Spojenců, Rožnovská.

Stavba byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas v 10/ 2010.

Etapa 0025 – K Rybárně

Prodloužení ulice K Rybárně po ulici Zárybnická – Vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

etapa 0026 -Ve Žlíbku

Jedná se o výstavbu jednotné kanalizace DN 300 z trouby kameninové a vodovodního řadu PE DN 160 v ulici Ve Žlíbku. Součástí plnění je zřízení kanalizačních a vodovodních přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Stavba byla dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0027 - Chodovická

Jedná se o výstavbu jednotné kanalizace DN 300 z trouby kameninové a vodovodního řadu PE DN 110 v ulici Chodovická a  Ve Žlíbku. Součástí plnění je zřízení kanalizačních a vodovodních přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Stavba byla dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0030 - Sběrná

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v ulici Otovická v úseku mezi ulicemi Jívanská a Dobšická a mezi ulicemi Lukavecká a Komárovská. Součástí plnění je zřízení kanalizačních přípojek DN 200 a uvedení komunikace do původního stavu. Stavba byla dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0031 – Komunikace Otovická

Stavba  byla zahájena. Předání a převzetí staveniště proběhlo 21. 10. 2010.  Stavební práce byly 29. 11. 2010 přerušeny.

0004506  -  TV  Velká Chuchle

Ve 2. pololetí 2010 byla dokončena etapa 0011 – Na Hvězdárně II – rekonstrukce komunikace a IS (vodovod, kanalizace, plynovod a VO). Přejímací řízení na překládaný i na nově budovaný plynovod proběhlo dne 26. 10. 2010, ke dni 12. 11. 2010 pak byl vydán kolaudační souhlas s jejich užíváním. Zbývající objekty byly zhotovitelem  předány dne 8. 12. 2010. V souvislosti se změnami projektu vyvolaným novým uspořádáním bočních ulic probíhá stavební řízení na změnu stavby před jejím dokončením, podmiňující kolaudaci etapy 0011 i zbývajících částí stavby (etapy 0012, 0013).

0004507  - TV Vokovice

V důsledku výstavby sítí PRE a nejrůznějších kabelových operátorů jsou komunikace v této oblasti ve velmi špatném stavu. Cílem této stavby je  výměna povrchů jednotlivých komunikací a přilehlých chodníků spolu s rekonstrukcí a doplněním stávajících inženýrských sítí pro možnost dalšího rozvoje území, čímž dojde k výraznému poklesu hluku z dopravy a k jejímu celkovému zklidnění.

Byla dokončena projektová a inženýrská příprava etapy 0001 „Nad Lávkou“ a byl vybrán zhotovitel stavby. Stavba byla zahájena v 11/2009 a dokončena ve III. čtvrtletí 2010. Zároveň byly zahájeny práce na projektové a inženýrské přípravě etap 0002 – „V Středu“ a 0003 – „Vokovická“. Ve 2. pololetí roku 2010 pokračovalo veřejnoprávní projednání etap 0002 a 0003.

0004508 -  ZOO hrošinec – etapa 0002 a sloninec – etapa 0001

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod Hrachovkou.

Stavba je rozdělena na 2. etapy: „Pavilon hrochů“ – etapa 0002  a „Pavilon slonů“ – etapa 0001.

V roce 2010 byla vypracována dokumentace pro výběr zhotovitele a v I. pololetí r. 2010  proběhl výběr zhotovitele. Předání staveniště proběhlo dne 20. 9. 2010 a stavba byla zahájena. V r. 2010 bylo provedeno kácení stromů, příprava staveniště, vybudování zařízení staveniště, zemní práce, zakládání obou pavilonů, areálová kanalizace.

0006963 – Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově

Stavba „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově“ řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro Hlavní město Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky čištění s chemickým srážením a dále úpravou stávající ÚČOV.

Realizace tohoto záměru umožní Praze dosáhnout emisní limity požadované legislativou EU (směrnice Rady EU 91/271/ EHS) i legislativou ČR (NV ČR 61/2003 Sb.) a zajistí čištění odpadních vod pro více než 1,6 milionu EO. Hlavní město Praha bude po realizaci uvedeného projektu schopno plnit závazky vyplývající z přístupových smluv ČR vůči EU definovaných pro přechodné období (do roku 2010) v oblasti životního prostředí. V průběhu roku bylo soustředěno úsilí především na projednání Žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí na úrovni MŽP, SFŽP a JASPERS z důvodů  mimořádné investiční náročnosti  této stavby , kterou město není schopno plně financovat z vlastních zdrojů.

Rozhodnutím Rady HMP byl stanoven postup přípravy podle pravidel Yellow Book FIDIC, na jehož principu byla zpracována zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. Zadávací dokumentace byla uveřejněna v ISVZ US 14. 9. 2010.

Pro urychlení zahájení etapy 0001 - Nová vodní linka byly vybrány stavební objekty, pro které byla zpracována samostatná dokumentace pro stavební povolení a samostatná zadávací dokumentace, která je projednávána v režimu Red Book FIDIC tak, aby bylo možno zahájit stavbu do 28. ledna 2011.

Dále byly realizovány smlouvy o vykoupení pozemků, které byly ve vlastnictví soukromých osob a které se nacházejí v záboru stavby nové vodní linky.

V rámci  přípravy etapy 0003 – Kalové hospodářství  byla na základě požadavku MŽP doplněna žádost Oznámení záměru „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“ o posouzení dokumentace záměru „Ražený potrubní kanál pro kalové hospodářství Drasty“  z hlediska vlivů na životní prostředí. Následně byla zpracována dokumentace EIA o posuzování vlivů na životní prostředí jako další stupeň projednávání záměru a předložena k rozhodnutí na MŽP.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0002 – Za Kovárnou

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Dolnoměcholupské. Dokumentace ke stavebnímu řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Technické projednání dokumentace ke stavebnímu povolení bylo ukončeno, byl zpracován čistopis DSP. Přetrvávají majetkoprávní problémy nedovolující dosud požádat o vydání stavebního povolení. Z důvodů majetkoprávních bylo obnoveno územní řízení.

Etapa 0003 – Východní

Jedná se o silniční obchvat Dolních Měcholup. Je zpracována vyhledávací studie a na jejím základě se připravuje Oznámení záměru pro zjišťovací řízení. Oznámení bylo podáno na OOP MHMP a probíhá zjišťovací řízení. Zjišťovací řízení bylo ukončeno, stavba nepodléhá procesu EIA. Separátně probíhá projednávání vyhledávací studie. Byly zahájeny práce na DUR.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Prodloužení kanalizačního řadu od lokality Na Mlýnku po Jenerálku s možným přepojením ČOV Nebušice na tento kanalizační řad (kanalizační sběrač B – 3. část). Kanalizační sběrač B – 3. část – bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla. Projednává se dokumentace k vydání demoličního výměru pro zrušení ČOV Nebušice.

Etapa 0006 – Komunikace v Šáreckém údolí

Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá příprava PD ke stavebnímu řízení.

Dostavba kanalizace v Šáreckém údolí - jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. Komunikace v ulici Pokojná –  bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla předána dokumentace pro stavební povolení, která se projednává s dotčenými orgány a organizacemi.

Etapa 0004 – Papírenská

Dokumentace k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici Papírenská. Bylo vydáno územní rozhodnutí  a v 03/2010 zahájeno pojednávání dokumentace ke stavebnímu povolení.

Etapa 0014 – Norbertov

Rekonstrukce místních komunikací v oblasti ulic Norbertov stavba  zahájena v 05/10, ulice Bílá, Božkova, Farní, Norbertov - stavební práce byly  dokončeny a akce zkolaudována.

Etapa 0016 – Pod Marjánkou

Rekonstrukce chodníků a zřízení vjezdů v ul. Pod Marjánkou. Stavební práce zahájeny v 11/2010.

Etapa 0017 – Heineho

Rekonstrukce chodníků a komunikace Heineho  a zřízení vjezdů. Stavební práce byly dokončeny a vydán kolaudační souhlas.

0007981 – TV Za Horou

Etapa 0003 - Komunikace

Do této stavby je zahrnuta rekonstrukce  komunikací Za Horou, Okrajová, Třešňová, Švestková, Jednostranná, Aloisovská v Praze 14.

Nutnost realizace výše uvedené stavby je vyvolána  zejména špatným stavem stávajících komunikací, kdy  nové komunikace budou provedené s bezprašným povrchem a potřebou ve vylepšení životního prostředí  stávající zástavby napojením do kanalizace.

Po vyjasnění majetkoprávních vztahů byla u etapy 0003 – Komunikace zajištěna příprava 1. části - rekonstrukce komunikací včetně oprav a doplnění inž. sítí ul. Za Horou, Třešňová jih, Okrajová, Švestková - ÚR pro vodohospodářské stavby, vodoprávní povolení a ohlášení. V roce 2010 dokončena ul. Za Horou.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves – 1. a 2. část

Byla zpracována a odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení, která se v současné době projednává. Obtíže při majetkoprávním projednání. Byla prodloužena platnost územního rozhodnutí. Pokračují práce na projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení a zpracovává se dokumentace pro výběr zhotovitele. Probíhá majetkoprávní projednání dle aktualizovaných podkladů. Trvá z důvodu změn vlastníků soukromých pozemků.

0008521  - Sběrný dvůr Běchovice

Jedná se o stavbu sběrného dvora v prostoru bývalého Výzkumného ústavu ČEZ pro sběr komunálního občanského odpadu pro Běchovice a okolní území, jako součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy.

V prvním čtvrtletí pokračovalo projednávání dokumentace ve stupni DSP a bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemku stavby s ČEZ s.p. v likvidaci. Dále byla dokončena demolice konstrukcí bývalé výtopny a příprava území na podkladě oznámení stavebnímu úřadu. Ve druhém čtvrtletí byla podána žádost na úpravu kódu míry využití území. Ve třetím čtvrtletí byl vybrán koordinátor BOZP a bylo objednáno vyhotovení plánu BOZP.

Ve čtvrtém čtvrtletí probíhala realizace stavby s předpokladem dokončení v roce 2011.

0008548 – Kanalizační sběrač „H“ – prodloužení do Běchovic

Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Druhá část výstavby sběrače H bude pokračovat po změně úz. plánu, který je v projednávání.

Prodloužení kanalizačního sběrače „H2“

Byla vyhotovena studie proveditelnosti a rozeslána k  posouzení všem zúčastněným organizacím.

0008588 - TV  Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Projektová příprava a realizace stavby probíhá v rámci těchto etap a částí stavby:

Etapa 0002 – východní část

Etapa má pravomocné stavební povolení a je připravena k realizaci.

Ve druhém  čtvrtletí byla aktualizována DVZ. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí proběhl výběr zhotovitele.

Etapa 0004 – zastávky MHD, mobiliář

Etapa byla dokončena kromě ulice Tlumačovská, kde došlo k přerušení lhůty výstavby z důvodu koordinace se sousední stavbou investora Central Group. Ve druhém čtvrtletí byly zahájeny práce na ulici Tlumačovská, s termínem dokončení 30. 10. 2010. Ve třetím čtvrtletí na žádost investora sousední stavby bytového domu „Dvojče – Velká Ohrada“ Central Group a.s. došlo k prodloužení termínu dokončení a předání díla do 31. 8. 2011, kdy se předpokládá ukončení těžké nákladní dopravy pro bytový dům.

Etapa 0006 – ulice Červeňanského

V prvním čtvrtletí bylo zahájeno územní řízení, které bylo přerušené z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku parc.č. 2342/134 SBD Staveg. Po dohodě s MČ Praha 13 a stavebním úřadem byla upravena DUR vypuštěním pozemku SBD Staveg. Ve druhém čtvrtletí proběhlo ústní projednání územního řízení. Ve třetím čtvrtletí bylo vydáno územní rozhodnutí a bylo zahájeno projednání dokumentace pro stavební povolení.

Ve čtvrtém čtvrtletí bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

0008618 - TV Praha 4

Etapa 0007 - ul. Na Vrstevnici

Realizace této stavby umožní napojení a odkanalizování obytných domů přilehlých k ulici Na Vrstevnici v Praze 4, kde je v současnosti likvidace splaškových vod řešena pomocí septiků a žump. Současně bude také realizován vodovod a jeho přípojky pro jednotlivé dosud nezásobované objekty případně další inženýrské sítě dle vyjádření jednotlivých správců při projednávání výše uvedeného Na této akci byla zahájena inženýrská a projektová příprava. Ve 12/2009 byla podána žádost na SÚ MČ Praha 4 o vydání ÚR a následně bude požádáno o vydání příslušného SP. ÚR se řeší celé první pololetí roku 2010 pro doposud nesouhlasné stanovisko TSK. Ve 2. pololetí roku 2010 bylo dosaženo stavebního povolení, které v lednu 2011 nabude  právní moci.

0008781 – Prodloužení sběrače P do Třebonic

Jedná se o kanalizační přivaděč – prodloužení stoky „P“ do obytného souboru v  k.ú. Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a byly zahájeny práce na jejím projednání. Bylo zpracováno Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a bylo podáno na OOP MHMP.  Zjišťovací řízení bylo ukončeno - záměr nepodléhá procesu EIA.

0008950 - TV Praha 15

Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulic Švehlova x Pražská a o vybudování splaškové a dešťové kanalizace v ulicích Za Kačabkou, Mezi Potoky, Selská a Domkářská ve staré Hostivaři na území Prahy 15.  Etapy 0001 - komunikace a 0002 - přeložka sítí  byly kompletně dokončeny.

Etapa 0003 – Kanalizace

Etapa má vydané pravomocné územní rozhodnutí. V prvním čtvrtletí probíhalo majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků. Ve druhém čtvrtletí byly doplněny podklady ke stavebnímu řízení a požádáno o vydání SP. Ve třetím čtvrtletí bylo vydáno stavební povolení a etapa je připravena k realizaci.

0040019 – Prodl. sběr. G do Uhříněvse

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače G, DN 300 ke stávající ČOV Uhříněves v k.ú. Dubeč, v délce cca 3 600 bm.   Dokumentace k územnímu řízení  se projednává, OOP MHMP požadoval zpracovat EIA, bylo požádáno o vypracování dle přísl. zákona č. 100/2007 Sb. a 124/2008 Sb. EIA zpracována a předána k projednání. Zjišťovací řízení bylo ukončeno a  jeho závěry předány na ÚRM k zapracování do nově tvořeného ÚP. Zpracovalo se nové řešení vodovodních přípojek k objektům, které dosud nemají napojení na vodovodní řad a v rámci výstavby sběrače G se mají napojit. Dle požadavků ÚRM byl vydán dodatek č. 1 k projektové dokumentaci  a rozeslán k dalšímu projednávání. Projednávání DÚR pokračuje – jednání na ÚRM  související se změnou územního plánu. Předložený návrh územního plánu čeká na odsouhlasení Zastupitelstvem Magistrátu hl. m. Prahy. Teprve poté bude možné pokračovat v přípravě.

Etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy

Jedná se o přípojku NN od TS 3927 v délce 290m pro již rozšířenou ČSOV Pitkovice, která bude přiložena do stávající trasy kabelů.

0040020 - TV Letňany

Etapa 0001 - Vamberská

Náplní této stavby byla oprava povrchu části komunikace Vamberská spolu s vytvořením zelených pásů po krajích a zhotovení nových povrchů chodníků lemujících zmíněnou komunikaci. Zároveň s těmito pracemi byla na základě vyjádření jednotlivých správců sítí získaných při realizaci stavby vyměňována nebo opravována jednotlivá vedení těchto sítí. Etapa 0001 byla zahájena v 12/2008 a dokončena 11/2009. V prvním pololetí roku 2010 byla zahájena projektová a inženýrská příprava etapy 0002 – Rýmařovská v úseku ulic Tvrdého až Šumperská. Ve 2. polovině roku 2010 pokračuje inženýrské projednávání této etapy.

0040021 – TV Petrovice

Etapa 0001 – Kanalizace a komunikace ul. Edisonova

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby veřejného osvětlení, přípojek dešťové kanalizace, vodovodu a sadové úpravy. Stavební práce dokončeny, byla projednávána nutná úprava na „vodním prvku“ s Hygienickou stanicí. Stavba dokončena a vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0002 – Příprava území

Výstavba technické infrastruktury v lokalitě ulic Edisonova a Morseova v  k.ú. Petrovice. Stavba byla dokončena v 06/2010 a zkolaudována.

0040022 – TV Trója

Etapa 0001 – Kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace DN 800 v jižní části ul. Pod Havránkou v souběhu se stavbou PPO v rozsahu šachet Š4-Š7. Stavba dokončena, převzata, zkolaudována.

### Etapa 0002 – Komunikace

### Jedná se o odvodnění Trojské – projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0003 – Vodohospodářská infrastruktura

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v úseku Š7 – Š10 v jižní části ul. Pod Havránkou v Praze 7 – Troji. Stavba dokončena, převzata, zkolaudována.

Etapa 0004 – Pod Havránkou

Rekonstrukce jednotné kanalizace v ulici Pod Havránkou v úseku ul. Trojská za Haltýřský potok. Výstavba jednotné kanalizace v ulici Pod Havránkou v úseku od Haltýřského potoka k bezejmenné komunikaci a dále východním směrem. Zřízení vodovodu v ulici Pod Havránkou v úseku od ul. Trojská po napojení na stávající řad. Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Havránkou od ulice Trojská po křížení s Haltýřským potokem. Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

0040297 -  TV  Hloubětín

V prvním pololetí 2010 byly dokončeny etapy  0009 - obnova vozovky a chodníků v ul. Pod Turnovskou tratí,  0010 – rekonstrukce vodovodních řadů  a etapa 0011 – rekonstrukce kanalizace. Kolaudační souhlas k užívání vodovodních řadů byl vydán dne  6. 10. 2010 a kolaudační souhlas k užívání kanalizace pak byl vydán dne  8. 10. 2010.

V návaznosti na dokončené inženýrské sítě  byla zahájena etapa 0001 - „Rekonstrukce komunikací I“. V listopadu 2010 byla dokončena část stavby zahrnující ul. V Humenci, Sadská, parkové stezky a kompletní VO. Stavba byla s ohledem na nedostatek prostředků přerušena.

Pro etapu 0012 – rekonstrukce ulice Milovické byl vydán souhlas s prováděním ohlášené stavby a je připraven projekt pro výběr zhotovitele stavby.

Byla dokončena delimitace stavby  „Rekonstrukce kanalizace, ul. Mochovská a okolí, Praha 14 – II. etapa“(název stavby PVS a.s.), označené jako etapa 0013 - rekonstrukce kanalizace ul. Mochovská II (v ul. Zelenečská, Mochovská a Nehvizdská). Realizace této etapy bude zahájena v r. 2011. Bylo provedeno ohlášení  etapy 0002 – rekonstrukce ulic Kbelské, Sadské (části) a Mochovské (části). Pokračuje příprava pro společné územní řízení etap 0004, 0005 a 0006 - ulice Zelenečnská, Nehvizdská.

0040741 - TV Zahradní město

Realizace této stavby umožní napojení a odkanalizování řady obytných domů v lokalitě starých Záběhlic a zároveň se předpokládá, že dojde také k rekonstrukci ostatních inženýrských sítí tam, kde to bude nutné.

Předpokládá se rozdělení této stavby do více etap, jejichž realizace bude probíhat postupně v závislosti na dostupných finančních prostředcích.

Ve III. čtvrtletí 2009 byla vypracována projektová dokumentace pro SP na I. etapu, kde se předpokládá prostá obnova a výměna kanalizačních a vodovodních řadů. Tato dokumentace byla podána na stavební úřad MČ Prahy 14 a výsledkem je souhlas Stavebního úřadu s provedením předmětných prací etapy 0002 – „Chaloupky“ na ohlášení. Na této stavbě byl ve 2. pololetí roku 2010 vybrán zhotovitel.

0040954 - TV Bílá hora

Cílem této stavby je rekonstrukce a doplnění stávajících inženýrských sítí spolu s výměnou povrchů jednotlivých komunikací a přilehlých chodníků. Její realizací dojde ke zkvalitnění funkce stávajících sítí a jejich zkapacitnění, v důsledku čehož bude možné napojení dosud nepřipojené zástavby. Rekonstrukcí povrchů komunikací a chodníků včetně dobudování částí nových dojde k výraznému poklesu hluku z dopravy a k jejímu celkovému zklidnění.

Na této stavbě byla zahájena inženýrská a projektová příprava ve formě studie. V prvním pololetí roku 2010 pokračovala projektová a inženýrská příprava rozpracováním první etapy 0001 – „Českých Exulantů“. Tato příprava pokračovala i ve 2. pololetí tohoto roku.

0041280 – Obnova vodovodního řadu Malešice – Horní Počernice

Jedná se o obnovu starého vodovodního řadu, který je již  v současné době  kapacitně i technicky nevyhovující. V roce 2010 byla stavba zahájena. Byly provedeny stavební práce – zemní práce v místě montážních jam  a šachet, protažení PE potrubí technologií swageling původním litinovým potrubím, pokládka potrubí v otevřeném výkopu, zásypy a obnova původních povrchů.

Odbor správy majetku - OSM MHMP

0021119 – OPPK - Revit. Vršovické vodárny v Braníku

Cílem projektu je revitalizace unikátního areálu bývalé Vršovické vodárny, sjednocení způsobu jeho využití v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy a zpřístupnění celého areálu veřejnosti. Celý areál vodárny - bývalé úpravny vody a čerpací stanice Vršovické vodárny a jeho jednotlivé objekty - je unikátní industriální stavbou a od roku 2002 kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR vedeném Ministerstvem kultury. Tento architektonicky a urbanisticky významný areál není již dlouhodobě až na výjimku jednoho objektu využívaný a po mnoha letech nezájmu a nedostatku finančních prostředků na jeho záchranu je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu. Pouze okamžitě započatá rekonstrukce může ještě památku zachránit před demolicí, která by hrozila v budoucnosti, pokud by byl objekt nadále ponechán svému osudu.

0021121 – OPPK - Přírodní park Dubeč

Předkládaný projekt řeší první část revitalizace území nacházejícího se na hranici dvou přírodně cenných lokalit - Přírodního parku Říčanka a chráněné krajinné oblasti Lítožnice. V současnosti je území obrovskou "černou" skládkou, která znamená nebezpečí pro chráněné oblasti, pro Říčanský potok protékající řešeným území a v neposlední řadě také pro obyvatele blízkých domů a pro obyvatele celé městské části. Řešené území bude zrevitalizováno a následně na něm bude vytvořen přírodní park, který bude volně přístupný pro občany městské části i pro její návštěvníky. Přírodní park nabídne občanů možnost aktivního i pasivního trávení volného času v příjemném prostředí. Zároveň bude posíleno ochranné pásmo přírodně cenných lokalit a zamezeno dalšímu znečišťování povrchových vod.

Akce byla ukončena k  31. 8. 2010, vyúčtování zatím nebylo provedeno, rozpočtované prostředky byly vyčerpány téměř v plné výši.

0021122 – OPPK – Revitalizace  skládky Hloubětín

Předkládaný projekt řeší komplexní rekultivaci a revitalizaci poškozeného území nacházejícího se na břehu říčky Rokytky a následné vytvoření sportovně rekreačního parku. Budou vytvořeny dvě in-line dráhy a instalovány lezecké stěny a mobiliář, následně bude území osazeno zelení a zatravněno. Park bude volně přístupný pro občany všech věkových kategorií.

0022185 – OPPK - Výstavba parku Dubeč II.

Předkládaný projekt řeší druhou část revitalizace území nacházejícího se na hranici dvou přírodně cenných lokalit - Přírodního parku Říčanka a chráněné krajinné oblasti Lítožnice. V současnosti je území "černou" skládkou, která znamená nebezpečí pro chráněné oblasti i pro obyvatele blízkých domů a pro obyvatele celé městské části.

U akce 0022185  skončila 1. etapa k 31. 8. 2010 a dále do konce roku 2010 probíhala 2. etapa.  Rozpočtované prostředky byly čerpány na 87% s tím, že nevyčerpaná částka se převádí do r. 2011, kdy by měla být tato akce dokončena.

0041281 –  ÚČOV – Odstranění havarijního a předhavar. stavu vybraného zařízení

0041317 – PČOV Klánovice - intenzifikace

Obě uvedené akce byly zabezpečovány prostřednictvím PVS a.s., byla na ně  poskytnuta dotace ze SR a obdržené prostředky z Ministerstva zemědělství  ČR byly vyčerpány v plné výši.

FEU MHMP

0022221 – OPPK – Revitalizace  Břevnovského kláštera

Obsahem projektu je kompletní rehabilitace klášterních zahrad do původní podoby, včetně rekonstrukce zahradních zdí, teras a historických staveb uvnitř zahrady, které jsou v současnosti v dezolátním stavu. Součástí úprav zahrady je také zakomponování bezbariérových úprav a ve své konečné podobě by zahrady měly sloužit především veřejnosti jako odpočinkový areál a prostředek relaxace.

## Odbor ochrany prostředí MHMP

0004857 – Kinského zahrada – obnova, I. etapa

Proběhlo přeúčtování finančních prostředků z akce 0022014 – Revitalizace zahrady Kinských, které nebyly uznány kontrolou odborem FEU MHMP z programu OPPK.

0005284 – Investice související s areály zeleně I. kategorie

Investiční prostředky byly  použity na doplnění herních prvků do areálů zdraví na plochách parků I. kategorie. Dále během roku 2010  probíhala projektová příprava  nových investičních akcí včetně projednání projektové dokumentace, zajištění stavebních povolení a územních rozhodnutí včetně výběru technického dozoru investora. Bohužel se nepodařilo dokončit zahájená výběrová řízení na rekonstrukci  dětských hřišť v Kostelní ulici a u lanové dráhy na Petříně. Obě výběrová řízení byly předložena na ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), který do konce roku nevydal rozhodnutí.

V rámci zatraktivnění dětských hřišť v pražských lesoparcích byly instalovány nové dřevěné herní prvky. Rovněž byl realizován pilotní projekt akce zabezpečení dětských hřišť proti vniknutí psů – oplocení těchto ploch, a to u třech ploch dřevěným oplocením a u dvou  ploch drátěným oplocením.

0005846 – Rekonstrukce Řepského potoka

V roce 2010 byla dokončena II. etapa projektu – napojení balastních a drenážních vod z prostoru Penny marketu do rybníka Prasečák a dále do Řepského potoka. Byla zahájena projektová příprava poslední VI. etapy projektu – propojení s rybníkem Hliník.

0007528 – Plán odpadového hospodářství – kompostárny, sběrné dvory

V roce 2010 byly plánovány v souladu s Plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy investiční prostředky na výstavbu nových sběrných dvorů, eventuelní výkup pozemků pro tuto výstavbu a výstavbu kompostárny ve Slivenci.

Připravovaný výkup pozemku na rozšíření sběrného dvora Chvalkovická byl v důsledku komplikací při stanovení výkupní ceny pozemku zrušen na doporučení OSM MHMP.

Výkup pozemků pro sběrný dvůr v MČ Praha 12 nebyl zrealizován v důsledku sporu s vlastníky pozemků. Další jednání o výkupu pozemků byla přesunuta na rok 2011.

Výstavba kompostárny byla zdržena a nerealizována z důvodu neukončeného územního řízení.

Výstavba nového sběrného dvora Běchovice byla plně v kompetenci Odboru městského investora MHMP, finanční prostředky byly nárokovány v rozpočtu tohoto odboru. Sběrný dvůr bude otevřen v 1. pololetí roku 2011.

0008305 – Realizace nových ploch lesů

Bylo vydáno stavební povolení na lesní cesty v les pod Cihelnou, k.ú. Satalice, stavba byla v 2. pololetí 2010 realizována v celém rozsahu (2 km mlatových cest). Byly realizovány úpravy parkoviště v lesoparku Letňany.

0008653 – Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Finanční prostředky byly v roce 2010 rozděleny především na energeticky úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, jako např. zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce a regulace kotelen, rekonstrukce elektroinstalací a osvětlení. Část investičních prostředků byla převedena na pokrytí nezpůsobilých nákladů energeticky úsporných projektů zateplení objektů školských zařízení hl. m. Prahy, spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí.

Dále byla obchodní společnosti Pražské služby, a.s. poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 1.774,4 tis. Kč na náklady spojené s nákupem 11 speciálních vozidel s pohonem na CNG (úklidová, svozová, servisní a obslužná).

0022014 – OPPK – Revitalizace  zahrady Kinských

Předmětem projektu je revitalizace významné části Zahrady Kinských a dětského hřiště, které je její součástí. Projekt revitalizace zahrnuje stávající sítě parkových cest, venkovní schodiště, serpentiny a drobných zahradní zídky. Součástí jsou i další související inženýrské objekty, jako zahradní dešťová kanalizace, užitkový vodovod pro napojení dvou drobných kašen, stávající kašna včetně jejího napojení na užitkovou vodu, stávající opěrná zeď, veřejné parkové osvětlení a slavnostní osvětlení, sadové úpravy, kácení dřevin a ochrana stávajících stromů, dřevěné zábradlí a v neposlední řadě doplnění parkového mobiliáře atd.

Na základě závěrečné kontroly FEU MHMP nebyly uznány veškeré finanční prostředky v rámci programu OPPK na Revitalizaci zahrady Kinských, takže proběhlo přeúčtování finančních prostředků na akci 0004857 – Kinského zahrada – obnova, I. etapa.

0040750 – Obnova a revitalizace pražských nádrží

V roce 2010 byla dokončena celková revitalizace rybníka U Kamenného stolu, která obsahovala opravu hráze, výstavbu nového sdruženého objektu a propustku.

Dále byla provedena II. etapa revitalizace Kyjského rybníka, která spočívala v provedení opevnění břehů, výstavbu ostrova, úprava stávajícího přepouštěcího objektu a vegetační úpravy.

Dále byla dokončena výstavba retenční nádrže RN R2 Hájecká – Pod Lesem. Jednalo se o obnovu původní zaniklé nádrže.

Dále byla provedena celková revitalizace a odbahnění rybníka Pokorňák v Březiněvsi. Úpravy spočívaly v odbahnění a úpravě dna, oprava břehů a vegetační úpravy.

0010020 Zateplení areálu Školícího a výcvikového zařízení Žihle

Projekt zateplení spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí byl realizován v termínu 06 – 09/2010. Jednalo se o zateplení plášťů tří dvoupodlažních budov areálu. Projekt bude kompletně vypořádán v roce 2011 po obdržení dotace z OPŽP.

## KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Kapitálové výdaje

DOP - Technická správa komunikací

0003217 Systém řízení MSP

Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Jedná se o údržbu, obnovu a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze prováděné dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“).

Přebrané akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze zahrnují 10 nových SSZ, 31 obnovených SSZ a 33 úseků koordinačních kabelů.

0004345 MÚK – Připojení Velké a Malé Chuchle

Tato akce obsahuje tyto dílčí stavby:

- MÚK

- Připojení V. a M. Chuchle 1. stavba

- Komunikační propojení V. a M. Chuchle 2. stavba

- Komunikační propojení přes ČD ve V. Chuchli

Stavby MÚK a Připojení M. a V. Chuchle byly dokončeny již v roce 2006. V roce 2007 byla dokončena a dána do předčasného užívání komunikace Komunikační propojení Malé a Velké Chuchle 2. stavba,  tím byl umožněn průjezd již dříve dokončenou komunikací a mostním objektem mezi Malou a Velkou Chuchlí. V roce 2008 proběhlo kolaudační řízení,  jehož výsledek,  tj. kolaudační rozhodnutí  je podmíněno několika body. Jedním z nich je úprava vyústění mostu D1 na potoku Vrutice,  které bylo dokončeno v prosinci 2008. Zlepšení dopravní situace,  což řeší akce Komunikační propojení přes ČD,  je další podmínkou kolaudačního rozhodnutí ke 2. stavbě.

Složité majetkoprávní vztahy se zde řeší vyvlastňovacím řízením,  kde se vlivem odvolání JUDr. Kužvarta,  zdrželo vydání ÚR a SP,  ke kterým se JUDr. Kužvart také odvolal. Stavba byla zahájena předstihovými objekty tj. kácením stromů v době vegetačního klidu.

Na vyvlastnění pozemku,  nutného ke stavební činnosti a vydání stavebního povolení, se majitel odvolal a nadřízený úřad rozhodnutí o vyvlastnění zamítl.

Dle pokynu ředitele organizace TSK  obstaravatel IDS a. s.  o vyvlastnění dále usiluje a započal kroky k zahájení vyvlastnění. Byl určen MMR vyvlastňovací úřad Černošice, proti tomuto usnesení se zástupce majitele JUDr. Kužvart ohradil a požadoval rozklad. IDS se vyjádřilo stanoviskem na MMR dne 28. 5. 2010.

V současné době obstaravatel IDS soustřeďuje podklady pro opětovné zahájení vyvlastňovacího řízení.

Akce spolufinancovaná SFDI.

0004346 Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím,  že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

2950048 Pelc Tyrolka – Kolčavka, délka trasy 3,75 km

2950050 Perucká – Vršovice – Nusle - Michle, délka trasy 4,5 km

2950051Kačerov – Spořilov - Záběhlice, délka trasy 3,2 km

2950054 Cyklistická stezka Běchovice - Horní Počernice, délka trasy 2,52 km

2950072 Roztocká ulice – Sedlec,  Praha, 6 délka trasy 0,2 km

2950076 Ládví – Ďáblický háj,  Praha 8, délka trasy 1,6 km

2950078 Cyklotrasa A 28,  Staré Bohnice – Čimická, délka trasy 1,7 km

2950079 Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál,  Praha 6, délka trasy 1,8 km

2950080 Cyklostezka Zbraslav  - Jarov, délka trasy 3,12 km

2950086 Cyklotrasa Klukovice Jinočany

2950093 Císařská louka – přemostění, délka trasy: cca 300 m

2950095 Klárov,  podjezd pod Mánesovým mostem délka trasy: 240 m

2950096 Lávka Komořany – Lahovice, délka trasy 0,5 km

2950102 Cyklostojany, cca 1000 ks

V roce 2010 realizováno 57 ks. Další realizace po přidělení finančních prostředků.

0004347 Akce pro BESIP

Usnesením RHMP č. 1784 /2009 byla přidělena do rozpočtu TSK v KV částka 30 000 000 Kč. Tato částka byla usnesením RHMP č. 377/2010 ponížena o 11 687 300 Kč a usnesením č. 458/2010 o 53 500 Kč. V průběhu roku přispěly do rozpočtu TSK městské části 3, 6 a 10 dohromady dalších 13 064 258,90 Kč.

Tyto výdaje jsou určeny zejména na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, stavební úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, bezpečnostní opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů pro chodce.

Celkem rozpočet KV činil 31 323 458 Kč.

#### Podrobná zpráva o průběžném plnění plánu BESIP je pravidelně předkládána na jednání komise BESIP při DOP MHMP.

0004348 – Záchytná parkoviště P + R

P+R Zličín III

Akce je v přípravě od r. 2004. Byla přepracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. Jeho vydání bude však zřejmě znemožněno záporným stanoviskem majitele dotčených pozemků. Pozemky jsou v užívání DP a.s.

P+R Butovice

V roce 2009 probíhalo zpracování a projednávání  studie proveditelnosti jako příprava pro zpracování dokumentace DUR. Současně probíhala jednání s vlastníkem pozemků a developerem, který se chce na výstavbě podílet. Z důvodu ekon. krize developer prozatím od záměru ustoupil a pozemky si ponechal ve svém vlastnictví. Příprava je pozastavena a očekává se postup investora, aby bylo možné připravit společnou investici.

P+R Černý Most

Studie prověřila možnost výstavby objektového P+R na současném úrovňovém parkovišti a získat tím vyšší kapacitu vozidel. Výstavba je možná a lze zadat další stupeň PD.

0004488 K Barrandovu

7. etapa – rekonstrukce podpěr 1L (levá strana části mostu) + 2 a 3 P (pravá strana části mostu - pilíře)  byla zahájena koncem roku 2009,  dokončena dle termínu SoD k 15. 6. 2010 a předána do užívání správci odboru 6300.

14. etapa – sanace podpěr mostního objektu X 043 přes Růžičkovu rokli v rozsahu rekonstrukce spodní stavby na podpěře 3 -6 na levé straně a 4 -7 na straně pravé.

Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel a v současné době probíhají stavební práce, které budou ukončeny v 1. pololetí 2011.

Během roku 2010 byly prováděny projekční práce na opravu vozovek na 10. a 11. etapě – úsek Štěpařská – K Holyni.

Akce je spolufinancována SFDI.

0004489 K Dálnici

V roce 2009 byly zahájeny projekční práce na projektové dokumentaci ve stadiu DÚR na 3. úseku opravy komunikace K Dálnici v úseku OK u ul. Žampionové v Pitkovicích až k nově upravené OK Zábavní centrum Česlice. V rámci přípravy rekonstrukce došlo k rozšíření vozovky a bylo nutno vypořádat majetkoprávní vztahy. Nároků na trvalý zábor pozemků bylo velké množství a nepodařilo se majetkoprávní vztahy dokončit. Z toho důvodu bylo přistoupeno k okleštění akce a zpracování DÚR v měřítku minimalizace šířkového uspořádání, tj. pouze odfrézování stávajícího nevyhovujícího krytu a rozšíření a zpevnění krajnic. V současné době je požádáno o ohlášení stavby a po výběru zhotovitele se  počítá v 1. polovině roku 2011 se zahájením stavební činnosti.

Akce spolufinancovaná SFDI.

0004535 Protihluková opatření – realizace

K realizaci organizačních a technických opatření je nutné zajistit přípravu akcí.

V roce 2010 byly prostředky čerpány na tyto akce: Komunardů, Bubenská, Jičínská, Bělehradská, Zenklova a Rokycanova.

0004540 Protihluková opatření – příprava

K realizaci organizačních a technických opatření je nutné zajistit přípravu akcí.

V roce 2010 byly prostředky čerpány na tyto akce: Komunardů, Bubenská, Jičínská, Bělehradská, Zenklova a Rokycanova.

0004541 Štěrboholská radiála – zkapacitnění

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem,   o rekonstrukci mostů,  terénní úpravy,  odvodnění,  inž. sítě. Ze stavby „Městský okruh,  stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála“ byla vyčleněna část napojení MO na Štěrboholskou radiálu v Praze 10 (ul. Rabakovská – sídliště Skalka),  jejíž investorem je TSK. Předmětem akce je tzv. Jižní větev Štěrboholské radiály,  na kterou bude převeden provoz z centra a dále rekonstrukce stávající vozovky a rozšíření radiály. Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 nových mostních objektů,  2 stávající budou rekonstruovány.

Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou – rekonstrukcí části protihlukové stěny v roce 2007. Hlavní etapa č. 1 byla zahájena v r. 2009. Prostředky SFDI byly využity na úhradu stavebních prací a prací spojených se zahájením hlavní etapy stavby. V roce 2010 pokračovala realizace stavby výstavbou násypových těles pro novou komunikaci, sanace zemní pláně, výstavba mostních pilířů přes Rabakovskou ul., betonáže mostních prvků a výstavba retenční nádrže. Stavba bude pokračovat v r. 2011 jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky.

Akce spolufinancována SFDI.

0004544 Budějovická

Budějovická 1. etapa – sever do centra,  úsek Vyskočilova – Vokáčova.

1. etapa  byla zahájena po zpožděném vydání stavebního povolení odboru výstavby MČ Praha 4 až začátkem října 2009 s tím,  že dopravně-inženýrské rozhodnutí bylo vydáno OD MČ Praha 4 do 18. 12. 2009 na úsek Vyskočilova – Vokáčova vozovka (bez úprav křižovatky s ul. Za Zelenou liškou). Tento termín opravy byl dodržen a vozovka byla od 18. 12. 2009 dána do předčasného užívání pro veřejnou dopravu. Zbývající nedodělané,  případně nezahájené úseky opravy se  realizovaly od 13. 5. 2010  na nový DIR. Předčasné užívání bylo prodlouženo do 16. 8. 2010 a  zhotovitel  PSVS dokončil úpravy na křižovatce  do  termínu   18. 6. 2010 a do

29. 6. 2010 byly dokončeny i chodníky a celá akce předána do užívání a správy na OS 1400 TSK.

Na 2. etapu je vydáno stavební povolení, realizace zahájena nebyla – nebyl vydán DIR. Realizace se předpokládá od 3. 4. 2011.

0004840 OPD Systém řízení a regulace MSP

Technická správa komunikací hl.m. Prahy zpracovala projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m . Praze“  v rámci prioritní osy 5 „Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze“ OP Doprava. Tento projekt řeší problematiku investic do dopravně - telematických systémů a usměrňování dopravy na území hl. m. Prahy.

0005910 PID Vršovické nádraží ul. Ukrajinská,  Praha 10

Úprava chodníků  pro zřízení výstupní zastávky autobusu MHD.

0005967 Michelská

Současná komunikace nevyhovuje svým šířkovým uspořádáním a velké dopravní zátěži současného automobilového provozu. Výsledné řešení zlepší parametry této komunikace a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci a rozšíření komunikace, přeložky sítí, vybudování opěrných zdí a zárubních zdí v úseku ul. U Plynárny - Vyskočilova.  Akce je rozdělena na dvě etapy: I.etapa U Plynárny - Ohradní a II. etapa Ohradní - Vyskočilova. Stavba je koordinována s dalšími investory jako je PRE, PVS, atd.

Stavba byla zahájena v roce 2010 II. etapou úsekem Vyskočilova – Prostřední. Realizace dalšího úseku II. etapy prostřední – Ohradní a celé I. etapy Ohradní – U Plynárny  bude zahájena v 3/2011 a předpoklad ukončení je 12/2011.

0006046 Příprava staveb

Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akci HMP a o přípravu akcí,  na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky.

V roce 2010 bylo čerpáno na tyto akce:

Na Větrníku, Na Hřebenkách, Pod Harfou, Rašínovo nábř. revitalizace náplavek, Vídeňská, Malešická, U Sluncové, Michelská, V Kuťatech, Bečevská, Štěrboholská spojka, MÚK Připojení V. a M. Chuchle, 1. a 2. stavba, Jabloňová, Rekonstrukce mostu přes Berounku, K Dálnici,  5. května PHS, Komunikační propojení přes ČD, Nuselský most (dilatace), Jižní spojka – rampa Spořilovská, Na Maninách, OK Kamýcká – Roztocká, K Barrandovu, Hlávkův most, Nuselský most (sanace), Meruňková – Střemchová, Starochuchelská mostek, Veleslavínská, Most Chlumecká X522, Městská, Přátelství, Vyskočilova – nájezdová rampa, Kbelská 4 a 5, Parkoviště P+R (Černý Most), Karolíny Světlé, Haštalské nám., Rektorská, Nábř. E. Beneše, Čechův most.

0006493 Telematické systémy

Byly realizovány akce: dokumentace jízdy na červenou Kolbenova – Kbelská, dojezdové doby 5. května – Barrandovský most a úsekové měření rychlosti Jižní spojka a další v celkovém čerpání 17 520 tis. Kč. 	Akce je spolufinancována SFDI.

0006925 Libeňský most

Probíhala příprava stavby Libeňského mostu. Na akci je vydáno platné územní rozhodnutí a platné stavební povolení a je možné zahájit stavbu po provedeném výběrovém řízení. Výběr zhotovitele proběhne, jakmile budou alokovány finanční prostředky.

0007560 Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ a s jejich spoluúčastí,  finanční prostředky přidělovány na 1 rok.

V roce 2010 bylo čerpáno na přípravu a realizaci chodníků v těchto městských částech :

Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha 10.

0007564 Na Maninách

Byla provedena rekonstrukce komunikace v úseku U Průhonu – U Uranie, sanace podloží, nová konstrukce vozovky a chodníků. Vozovka byla provedena s asfaltovým krytem, chodníky jsou provedeny z betonové zámkové dlažby. Akce je ukončena.

0008005 Petrská

Byla realizována poslední etapa Revitalizace komunikace Petrská v úseku: Helmova – Stárkova.

Provedena nová konstrukce vozovky z krytu z velké dlažby, sanace podloží, opravy UV, chodníky jsou provedeny z  mozaikové dlažby.

Akce ukončena, zkolaudována.

0008500 Rekonstrukce  povrchu propoj. ramp a zábradlí Barrand. mostu

Ve 4. čtvrtletí 2009 byly po výběru zhotovitele,  kterým se stala firma Sangreen, zahájeny práce na 15. etapě. Jedná se o sanaci spodní stavby Barrandovského mostu,  speciálně pak nájezdové rampy F od ul. Strakonické s výjezdem na Barrandovský most a rekonstrukce spodní stavby – břehový pilíř pod rampou F. Akce byla dokončena a byla předána do správy a užívání odboru 6300 dne 28. 6. 2010.

Na požadavek odboru 6300 byla zahájena příprava a výběrové říze na zhotovitele  18. etapy, tj. rekonstrukce spodní stavby mostu V 031 Barrandovský most, v rozsahu opravy pilíře č. 6 a mostního pole č. 6 na levé i pravé části mostu. Po výběru zůstává projektantem TOP CON a dodavatelem firma Sangreen. Zahájení stavebních prací bylo 27. 5. 2010 dle termínu SoD a akce byla do 11/2010 stavebně zrealizována.

Ke konci roku byla zpracována PD na 19. etapu, což jsou úpravy na rampě F a L.

Akce spolufinancovaná SFDI.

0008565 Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká  z centra

Jednalo se o dokončení opravy obnovy živičných vrstev frézováním s následnou živičnou náhradou. Akce byla stavebně dokončena v roce 2009, v roce 2010 byly fin. prostředky použity na dofinancování skutečně provedených prací.

Akce spolufinancována ze SFDI.

0008901 Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách

Oprava komunikace byla provedena od nájezdné a sjízdné rampy k dilataci směr ZOO (oba směry) frézováním s náhradou AKMS tl. 60 mm. Akce ukončena.

Akce byla spolufinancována SFDI.

0008902 Rozšíření  komunikace  Karlovarská vč. SSZ

Komunikace Karlovarská je pokračováním silnice první třídy I/6 na území HMP. Jedná se o místní sběrnou komunikaci kategorie B (podkategorie B2 městská tepnová),  která zajišťuje přímou obsluhu okolní zástavby. Karlovarská prostřednictvím navazujících komunikací Bělohorská,  Patočkova a Milady Horákové zajišťuje přímé propojení s centrem HMP a následně i s okolními městskými obvody a částmi.

Stavba byla ukončena v r. 2009 a v r. 2010 proběhlo kolaudační řízení a finanční vyhodnocení dle pravidel SFDI.

0022001 Lávka Komořany – Lahovice

Zavěšená lávka tvořící součást přemostění Vltavy v rámci výstavby silničního okruhu stavby 513 Lahovice - Vestec. Ocelová konstrukce zavěšená pod silničním mostem přes řeku Vltavu. Spolufinancováno OPPK. Akce dokončena, zatím není kolaudace (návaznosti – rampy).

0040028 Okružní křižovatka Roztocká - Kamýcká

Komunikace Roztocká a Kamýcká spolu tvoří východně od Sedlce stykovou křižovatku, která v současné době nevyhovuje nově vzniklým požadavkům na výkonnost a bezpečnost dopravy. Styková křižovatka bude nahrazena křižovatkou okružní. Připojením ul. Roztocké ze směru od Roztok do nové okružní křižovatky dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu. Realizace stavby by měla také přinést zkvalitnění pro nejzranitelnější účastníky provozu - tedy chodce.

Akce byla v průběhu zpracování projektové dokumentace koordinována s plánovanou výstavbou tramvajové tratě do Suchdola.

Akce spolufinancována SFDI.

0040030 Rekonstrukce ul. Průmyslová (v úseku U Stavoservisu – Tiskařská)

Jedná se o rekonstrukci komunikace frézováním, kdy je nutné provést výměnu obrusné vrstvy a některých deformovaných vrstev vozovky, které jsou poničené provozem kamionů. OD HMP požaduje během opravy zachovat 2 + 2 jízdní pruhy, vzhledem k šířkovým poměrům toto nelze zajistit. Rekonstrukce bude provedena po zprovoznění nově budované komunikace.

Akce spolufinancována SFDI.

0040149 Kbelská 4

Oprava vozovky byla provedena ve dvou etapách: v úseku Ke Klíčovu - Kolbenova a Kolbenova – Konzumní, frézou s následnou živičnou náhradou ABVH MI v tl. 70 mm s Vyrovnávkou a AKMS MI v tl. 40 mm.  Akce ukončena.

Akce spolufinancována SFDI.

0040648 Štěrboholská spojka,  soubor staveb vč. ramp

V roce 2009 byly projekčně připravovány 3 etapy. Jedná se o úsek mezi ul. Nedokončenou až Národních hrdinů,  z toho 1. etapa je rekonstrukce  vozovky směr z centra,  ve 2. etapě se jedná o nutné přejezdy při opravě vozovek,  3. etapa je rekonstrukce  vozovky směr do centra. V letošním roce byl výběrovým řízením vybrán zhotovitel 1. a 2. etapy. Zhotovitelem byla firma SKANSKA, která v průběhu prázdninových měsíců na základě vydaného DIR OD MHMP provedla výstavbu přejezdů přes střední dělící pasy (2. etapa) a zrealizovala i opravu vozovky (1. etapa).

Ve 2. čtvrtletí byly zahájeny projekční práce na PD opravy vozovek v lokalitě čerpacích stanic AGIP tj. 4. a 5. etapa směr z a do centra.

Akci spolufinancována  SFDI.

0040649  5. května – oba směry

Oprava provedena frézováním s následnou živičnou náhradou ACL 22 v tl. 70 mm s vyrovnávkou ACO 16 S v tl. 50 mm Akce ukončena.

Akce spolufinancována SFDI.

0040650 Kbelská 5 v úseku Kolbenova Ke Klíčovu, Praha 9

Jednalo se opravu vozovky v úseku Kolbenova – Nad Klíčovem, byla realizována frézováním s následnou živičnou náhradou ABVH – MI v tl. 70 mm s vyrovnávkou AKKMS MI v tl. 40 mm.   Akce ukončena. Akce spolufinancována SFDI.

0040651 Vídeňská

Jedná se o výměnu konstrukce vozovky Vídeňská v úseku Jalodvorská – Dobronická. Součástí této stavby je oprava chodníků, odvodnění (otevřené příkopy) a dotčených propustků. V části jde o vybudování nového otevřeného odvodňovacího příkopu, přeložku kabelu a stožárů VO a doplnění chybějících svodidel. Realizace je členěná z hlediska uzavírky do 2 etap. Jedná se o významnou uzavírku s vlivem na širší území.

Stavební povolení na SO 101 – komunikace vydáno pro všechny etapy rekonstrukce OD MHMP. V 12/2010 vydáno územní rozhodnutí pro přeložky kabelů a stožárů VO na ÚMČ Praha 4.

V roce 2010 byla realizována 1. etapa v úseku V Zeleném údolí – K Výzkumným ústavům.

V roce 2011 bude zrekonstruována zbylá část v úseku K Výzkumným ústavům – Dobronická.

Akce spolufinancována SFDI.

0040665 Popovická

Rekonstrukce komunikace v úseku U Plynárny – V Dolině včetně vyrovnání obrubníků a přeložek IS (PRE, Teléfonica, PP, PVS a PVK).

Akce byla spolufinancována Městskou částí Praha 10.

0040764  5. května,  protihluková bariéra

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Akce je projekčně dokončena,  bylo požádáno o stavební povolení,  které bude vydáno zřejmě v roce 2011. Protihluková stěna je vysoká 8 m se zakotvením do pilot v rozteči 4 m. Protihluková stěna je dlouhá cca 860 m. Protihluková stěna by měla zabránit pronikání zvýšené hlučnosti do okolí,  zejména pak hlukově chránit i přilehlou školu a hřiště. Dále by mělo dojít i k ochraně před zvýšeným hlukem z komunikace v obytné oblasti ul. Jihlavské.

0040765 Lišanská

Jednalo se o rekonstrukci komunikace v Praze 6, která probíhala v roce 2009 v koordinaci se stavbou Karlovarské. Vzhledem k nevyhovujícím zeminám, bylo oproti původním předpokladům nutno provést sanaci zemní pláně, která byla provedena v 12/2009 a uhrazena v roce 2010.

0040773 MČ Troja – ul. Trojská, Pod Havránkou

Jedná se o rekonstrukci vozovky a zřízení nového chodníku na severní straně. Vozovka je s živičným krytem,  chodníky a chodníkové přejezdy se zámkovou dlažbou.

V rámci stavby došlo i k úpravě odvodnění,  tj. zřízení nových uličních vpustí včetně přípojek. Stavba je ukončena a zaktivována v roce 2010.

0040766 Vyskočilova – 5. května,  vratná rampa

Jedná se o připojení komunikace Vyskočilova na komunikaci 5. května. V současné době se znovu zpracovává a projednává dokumentace pro územní řízení.

0040933 Revitalizace Rašínova nábřeží SO 02

V roce 2010 byla vybudována (objekt SO 01, SO 03) potřebná infrastruktura (přípojky vodovodu, el. proudu a kanalizace). Dále byla obnovena kotevní stání (nové přípojky elektro a kanalizace).

V roce 2011 bude dokončen objekt SO 02. Jedná se o opravu nebytového prostoru v nábřežní zdi ke komerčnímu využití.

0040991 Stará Vítkovská trať - Balabenka

Rekonstrukce tunelu,  vybudování cyklostezky na původním železničním tělese.

Termín dokončení 04/2010. Investor sdružení TSK/SŽDC.

Akce spolufinancována SFDI.

0041000 Chlumecká, rekonstrukce mostu  X 522

Rekonstrukce proběhne na křížení (přemostění) komunikace Cíglerova přes komunikaci Chlumecká. Komunikace Chlumecká patří k hlavní tepně vedoucí do komplexu Černý most a jejího dalšího napojení na rychlostní komunikaci R1 a možného napojení na stavějící se pražský okruh. Výše uvedená přemostění již v současnosti nevyhovují plně nově vzniklým požadavkům, zejména na výkonnost a bezpečnost. Vlivy dopravy a provozu  se projevují i ve zhoršené obslužnosti a ve zpoždění autobusové dopravy MHD. Byla provedena rekonstrukce vrchní stavby vč. výměny dilatací a byla zahájena sanační práce na spodní stavbě.

Akce spolufinancována SFDI.

0041161 Myslíkova, rekonstrukce ul.

Došlo k odstranění konstrukcí vozovky a chodníků. Nová vozovka je navržena s živičným krytem,  což povede k částečnému odstranění hluku. Chodníky jsou mozaikové, parkovací stání a chodníkové přejezdy z velké dlažby.

Stavba ukončena v roce 2010, v současné době probíhá aktivace do majetku.

0041162  Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za Vackovem - hranice Prahy 3. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, provedení rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách.

Pro rozšíření celkové šíře a zřízení chodníku i na severní straně je nutno  vykoupit pozemky od soukromých vlastníků. Vzhledem ke složitosti probíhajících jednání nebylo možné stavbu dle předpokladu zahájit v původním termínu 06/2010.  Stavební úřad Prahy 3 si vyžádal nové projednání změny UR tak, aby bylo zohledněno vynechání části chodníků na severní straně v místech, kde vlastník pozemky odmítl prodat.

0041163  Malešická, Praha 10

Rekonstrukce komunikace v úseku Malešické náměstí – hranice Prahy 3 spočívá ve výměně konstrukce vozovky a chodníků. V části úseku bude doplněno odvodnění vč. dešťové kanalizace. Budou vybudovány  chybějící chodníky  a parkovací stání, dále bude provedena realizace bezpečnostních prvků pro chodce. Akce je členěna na 4 etapy. Ve 2. pololetí 2010 probíhalo pokračování přípravy akce – inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí. Zahájení vlastní rekonstrukce komunikace je předpokládáno z důvodu nutnosti koordinace s rekonstrukcemi inženýrských sítí Pražské vodohospodářské společnosti  a  Pražské plynárenské Distribuce ve 3.Q. 2011.

0041164 Terronská rekonstrukce ul., 3. etapa

Celková rekonstrukce městské ulice v Praze 6 vč. podkladních vrstev,  chodníků a uličních vpustí, parkovacích stání a mobiliáře pro pěší. Stavba prováděna v koordinaci s akcemi  PVS a PVK. Rekonstrukce proběhla v úseku  Maďarská – Zelená,  bude pokračovat v r. 2011 jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky. Tím bude dokončen úsek Zelená - Čínská.

0041165 Moskevská rekonstrukce ul., 1.etapa

Jde o rekonstrukci komunikace v úseku Vršovická – Baškirská. Rekonstrukce spočívá v nahrazení stávající dlážděné konstrukce vozovky za živičnou konstrukci,  dále v opravě a výškové úpravě chodníků. Součástí je i rekonstrukce uličních vpustí a nové vodorovné a svislé dopravní značení. V roce 2009 proběhla rekonstrukce východní větve – směr do centra. V 1. pololetí 2010 proběhla  realizace rekonstrukce západní větve – směr z centra.

0041166 Na Hřebenkách rekonstrukce ul.

Rekonstrukce komunikace a chodníků vč. odvodnění v úseku Podbělohorská – Nad Výšinkou. Součástí jsou i dopravně bezpečnostní opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

0041168 Starochuchelská, mostek pro pěší

Jedná se o mostek pro pěší přes potok Vrutice z ulice Starochuchelské do ul. Pod Akáty. Byla podána žádost o územní rozhodnutí současně se SP. Stavební povolení bylo vydáno a stavba byla zahájena v říjnu 2010 s předpokládaným dokončením v 1.pololetí  2011.

Odbor městského investora MHMP

0000051 – Protihluková opatření

Jedná se o dodatečná opatření na dříve realizovaných stavbách, na základě požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, event. stížností občanů.

V roce 2010 byly dofinancovány výdaje spojené s dokončením protihlukových stěn na mostu č. X-574.1 na jižní spojce v návaznosti na vydaný kolaudační souhlas odborem dopravy MHMP dne 19. 2. 2010.

0000053 - Vysočanská radiála

Výstavba Vysočanské radiály (VR) řeší zlepšení dopravy jednak v oblasti trasy průmyslového polookruhu převedením zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu, dále VR převezme dopravní zátěž z ulice Chlumecké, která v současné době propojuje radiální směry v severovýchodním sektoru Prahy. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit částečně jeho funkci. VR je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav, její délka je 5,7 km.

V průběhu r. 2010 probíhala realizace stavby v následujícím rozsahu:

Realizace 1. etapy stavby (zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku VR s ul. Kbelskou)

V průběhu 01-12/2010 probíhaly práce na kanalizacích, terénních úpravách a na vozovce připojujících se ramp na ul. Kbelskou.

V období 09-12/2010 se realizovaly zemní práce na rampách, které se připojují k ul. Kbelské.

Realizace 2. etapy stavby (2. etapa zahrnuje hlavní trasu v km 2,5 – 5,7, tj. trasu  v délce 3,2 km v úseku mezi křižovatkami ul. Lipnická a silnicí I/10.

Počínaje druhou polovinou března, po skončení nepříznivých klimatických podmínek, pokračovala stavba budováním kanalizací, komunikací, nájezdových ramp, odvodnění a montáží veřejného osvětlení. V průběhu období 09-12/2010 se realizovaly práce na obrubnících a vozovkách  hlavní trasy.

Realizace 3. etapy stavby (komunikace hlavní trasy mezi 1. a 2. etapou km 0,4 – 2,5)

Za období 01/2010 až 12/2010 bylo dokončeno:

podmiňující přeložka vysokotlakého řadu DN500 délky 1,5 km,

rozsáhlé zemní práce na odtěžení dlouhého komunikačního zářezu,

montáž dvou biomostů v km 1,0 a 2,0 a kanalizační řady, humusování svahů.

Příprava stavby.

Kvůli objektivním legislativním potížím se zatím nepodařilo obstarat stavební povolení na poslední přeložku plynovodního řadu, která podmiňuje dokončení cca 300 m dlouhého úseku hlavní trasy.

0000065 – Strahovský tunel 2. stavba

Část A –  MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6  křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub na které naváže stavba ST 2B.

Probíhala výstavba 3. fáze – práce na výjezdní rampě E. Z důvodu koordinace dokončovacích prací s částí Strahovský tunel - část 2B není možné některé objekty plně dokončit ve smluvním  termínu a proto bylo požádáno a smluvně zajištěno prodloužení termínu úplného dokončení do 02/2011.

Na základě rozsudku soudu vydal stavební odbor MČ Prahy 6 rozhodnutí o odstranění stavby veškerých vodních děl s možností dodatečného povolení. Dne 15. 3. 2010 bylo  požádáno o dodatečné stavební povolení, které bylo následně  Městskou částí Praha 6 přerušeno k doplnění  majetkoprávních dokladů. V souvislosti s neuskutečněným dědickým řízením není možné znovu zahájit toto stavební řízení.

Část B –  Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby ST 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na připravovanou stavbu MO - Myslbekova – Prašný most.

Dne 8. 3. 2010 bylo požádáno o povolení vodních děl na 2. část vodoprávních objektů    (stoka CO2, zatrubnění potoka Brusnice, rybník u Šancí atd.), které bylo přerušeno z důvodu neuzavřené majetkoprávní smlouvy v souvislosti s požadavkem majitelů na výšku a architekturu Výdechového objektu Nad Octárnou, který je součástí stavby MYPRA. V listopadu 2010 bylo vydáno rozhodnutí odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP ve věci výdechového objektu „Octárna“, které odsouhlasilo výšku objektu 23 – 25 m a tím splnilo požadavky majitelů domů ul. Nad Octárnou.  Dále probíhalo vodoprávní řízení na stoku CO3, které bylo prodlouženo do konce roku 2010 z důvodu doplňování dokumentace pro stavební povolení na základě negativního stanoviska Pražského hradu.

V roce 2010 se realizovaly práce na provizorních i definitivních přeložkách inženýrských sítí, byla stavebně upravena a spuštěna objízdná trasa pro veřejnou dopravu Myslbekova – Bělohorská – Patočkova a uzavřena ulice Patočkova pro výstavbu tunelů 2. a 3. fáze stavby. Dále pokračovaly práce na 2. fázi výstavby - těžba jámy a provádění  hloubených tunelů v Patočkově ulici (výstavba milánských železobetonových stěn tunelů a železobetonové stropy) a byly zahájeny  práce na 3. fázi – zajišťování  a těžba jámy pro hloubené tunely.

0000075 – MO Zlíchov - Radlická

Stavba je součástí jihozápadního městského okruhu, na kterou navazuje stavba Radlická – Strahovský tunel na severu a Barrandovský most na jihu.

Stavba je stavebně zcela dokončena a kolaudována. V roce 2010 finanční prostředky byly použity na dokončení majetko - právního  vypořádání stavby.

Soubor staveb městského okruhu Blanka

Jedná se o soubor tří staveb MO s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá od vyústění Strahovského tunelu na Malovance přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Tróju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka.

Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO dojde k novému propojení MČ Praha 6 s MČ Praha 7 a MČ Praha 8.

0000079 - MO Špejchar - Pelc Tyrolka

V r. 2010 byly doraženy tunely strojovny  vzduchotechniky  a technologických center TGC 4 a TGC 5. Současně  byly  prováděny  sekundéry  a  to  v Jižní tunelové troubě  v  celkové  délce  cca  1500  m  a  v  Severní tunelové troubě cca 300 m. Na povrchu byla uvedena do provozu nová tramvajová trať Partyzánská - Vrbenského a Hradčanská - Špejchar.

0000080 - MO Prašný most - Špejchar

K 1. 9. 2010 byla uvedena do provozu tramvajová trať v úseku Prašný most - Špejchar vč. nového podchodu a vestibulu stanice metra Hradčanská. Současně byla zprovozněna definitivně severní polovina ul. M. Horákové pro individuální automobilovou dopravu a MHD. Stále trvá úkol MHMP na vykoupení a vyklizení objektu Stavebnin, který brání výstavbě podchodu pod tratí Českých drah z vestibulu Hradčanská.

0009515 - MO Myslbekova - Prašný most

V r. 2010 pokračovala ražba tunelů v úseku Myslbekova - Prašný most. Na Severní tunelové troubě byla vlivem mimořádné události ražba 5. 7. 2010 zastavena a po zajištění závalu byla obnovena protiražba z jámy Prašný most v 11/2010. Současně v 11/2010 byla obnovena ražba Jižní tunelové trouby z jámy Myslbekova. V období 07-10/2010 byl vyražen vzduchotechnický kanál a vyhloubena větrací šachta Octárna. Na povrchu byly k 1. 9. 2010 uvedeny do provozu tramvajová trať a komunikace v úseku Prašný most - Hradčanská. Pokračovala výstavba západní poloviny mostu Svatovítská.

0000081 – Pelc/Tyrolka – Balabenka

Stavba Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku.

V roce 2010 se dokončilo dopracování  dokumentace EIA, a to podle rozborové studie  velkého množství požadavků Ministerstva životního prostředí. Požadavky se týkaly celé aglomerace, nikoli pouze území, kde se stavba plánuje.  Šlo o dopracování dalších technických variant, jejich posouzení z vlivů na životní prostředí a dopadů do celé aglomerace, vč. také nové vizualizace a videa. Nová opětná žádost na MŽP byla podána

13. 12. 2010.

0000094 – Balabenka – Štěrboholská radiála

Stavba Městského okruhu v úseku od  Balabenky po Štěrboholskou radiálu.  V roce 2010 se dokončilo dopracování  dokumentace EIA, a to podle rozborové studie  velkého množství požadavků Ministerstva životního prostředí.  Nová opětná žádost na MŽP byla podána 13. 12. 2010, obsah dtto 0000081.

0000211 - Lipnická - Ocelkova

Sledovaným cílem přípravy a realizace této stavby je jejím včasným zprůjezdněním redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí – Hutí po zprovoznění mimoúrovňového křížení Vysočanské radiály s ul. Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudovaném komunikačním spojení.

Na základě vyjádření k připomínkám zjišťovacího řízení, MHMP – odbor ochrany prostředí vydal závěr zjišťovacího řízení v červnu 2008, že záměr stavby nebude posuzován podle zák. č. 100/2001 Sb. § 7 o posuzování vlivu na životní prostředí. 15. 10. 2009 byla vyskladněna aktualizovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí zahrnující všechny připomínky výše uvedeného řízení a byly obstarány doklady pro vydání územního rozhodnutí. Technická část projednání byla bez problémů dokončena v 06/2010. Byla podána žádost o územní rozhodnutí a řízení v této věci se pak konalo dne 6. 12. 2010, resp. 9. 12. 2010 pro vydání územního rozhodnutí na světelnou signalizaci.

0004663 - MÚK PPO x Liberecká

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajistí bezkolizní křížení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a doplnění křižovatkových pohybů mezi ul. Kbelská a Cínovecká (dálnicí D8).

Pokračování realizace přerušené stavby bylo zahájeno 1. 4. 2010. V průběhu 04-06/2010 byly zahájeny práce na přeložkách sítí (optokabely společnosti Pražská teplárenská, a.s. a výtlačný kanalizační řad, přeložky kabelů Pražské energetiky, a.s.). Dále byly zahájeny zemní práce na zářezech budoucích napojujících se ramp. Byla dokončena přeložka optických kabelů vč. kabelových rezerv a přeložka kanalizačního výtlaku, dále byla provedena provizorní komunikace pro odvedení dopravy z prostoru výstavby mostní konstrukce přes ul. Kbelskou. Zemní práce byly realizovány na připojujících se rampách  a na stavebním objektu retenční nádrže. Konstrukce vozovky byla položena na rampě H a na části rampy D. Dále byla provedena provizorní světelná signalizační zařízení na křižovatce sjízdné rampy z D8 s ul. Kosteleckou.

0007557 -  Rozšíření vozovky Ankarská

Stavba obsahuje rozšíření části ul. Ankarská o jeden odbočovací pruh u křižovatky Vypich ve směru Bílá Hora, dále provedení dvou nových zálivů pro zastávky Bus městské hromadné dopravy (MHD) včetně přístřešků a rekonstrukci krytu vozovky mezi ul. Na Vypichu a křižovatkou Vypich.

Stavba  byla dokončena s výjimkou kolaudace  světelně řízené křižovatky  Vypich. Ve druhém čtvrtletí 2010 byl ukončen zkušební provoz světelných signalizačních zařízení a proběhlo kolaudační řízení. V červenci 2010 byl vydán kolaudační souhlas  na světelně signalizační zařízení křižovatky Vypich  a tím byla celá akce ukončena.

0008559 - Komunikační propojení Evropská – Svatovítská

Komunikace je navržena v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy, jako sběrná komunikace městského významu. Navrhované komunikační propojení umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Pozitivní vliv se projeví přímo na křižovatce Vítězné náměstí,  kde dojde k výraznému  odlehčení od dopravních zátěží.

Dne 16. 8. 2010 byla předána dokumentace pro územní řízení a v současné době se projednává s příslušnými orgány a organizacemi. Dále se projednává urbanistická studie v návaznosti na drobné změny napojení této komunikace na Svatovítskou ulici dle požadavku MČ Praha 6.

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

4. etapa – Realizace III

Dopravní řešení spočívající v realizaci oblastní dopravní ústředny 3 a světelných signalizačních  zařízení (SSZ).

V 1. čtvrtletí roku 2010 pokračovalo vyhodnocení zkušebního provozu koordinované linie Plzeňská – Vrchlická po spuštění  preferenčního pruhu v úseku Kotlářka – Práchnerova v uplynulém roce. Vyhodnocení zkušebního provozu proběhlo a byly stanoveny poslední nutné úpravy SSZ a stavebních úprav pro dokončení kolaudace. Úpravy byly během III. čtvrtletí 2010 provedeny. Ke dni 25. 11. 2010 bylo uzavřeno  ukončení zkušebního provozu v celém koordinovaném úseku  Plzeňská –Vrchlického a vystaven souhlas s kolaudací křižovatek. Vlastní kolaudační souhlas nebyl dosud správním orgánem vydán.

9. etapa - Odvodňovací štola Strahovského tunelu

V průběhu prvního pololetí byla provedena ražba přístupové štoly a zahájena ražba vlastní odvodňovací  štoly v upraveném příčném profilu. V průběhu III. čtvrtletí 2010 probíhala ražba odvodňovací štoly (vyraženo 80 bm), ve zhoršených geologických podmínkách do km 0,260. Od tohoto staničení probíhala  ražba standardním způsobem. Ve čtvrtém čtvrtletí byla vyražena odvodňovací štola do km 0.379. Dále byla provedena provizorní čerpací jímka a vyražen bezpečnostní výklenek. V závěru roku se stavba dostala do tempa, které  umožňuje její dokončení ve smluvním termínu.

0009543 – Radlická – Strahovský tunel (tunel Mrázovka)

Stavba je součástí městského okruhu, která je v jižní části napojena na okruh Zlíchov – Radlická a na severní části pokračuje mostem přes Plzeňskou do Strahovského tunelu. Tunel Mrázovka je složen ze dvou tubusů dlouhých 1 004 a 837 metrů, akce je dokončena.

Na této stavbě proběhlo ve III. čtvrtletí 2010 pouze zajištění opěrných zdí u objektu Gymnázia " Zatlanka" ,  byla provedena  oprava objektu Na Doubkové 6/2023 v souvislosti s odstraňováním poruch  povrchové zástavby v poklesových zónách tunelů. Dále probíhalo majetkoprávní vypořádání pozemků Českých drah.

0009567 – Radlická radiála  JZM – Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

V prvním pololetí pokračovaly práce na doplnění dokumentace k územnímu rozhodnutí o připomínky EIA. Současně probíhalo měření na hydrologických vrtech provedených v závěru loňského roku v oblasti západního  a východního portálu budoucího tunelu Radlice a na provedeném hydrologickém vrtu v prostoru Dívčích hradů. V závěru roku byla vyskladněna dokumentace  k územnímu rozhodnutí, reagující na požadavky vyjádřené ve stanovisku EIA a zahrnující výsledky koordinace s drážními objekty na revitalizované  trati Praha Smíchov –Hostivice a zahájeno její projednávání.

0040032 – Komunikace Toužimská

Etapa 0001 – Kbelská

Jedná se o výstavbu 1. úseku nové propojovací komunikace mezi městskými částmi Letňany a Kbely v délce cca 950 bm, včetně odvodnění, chodníků, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. V roce 2010 probíhala realizace této stavby.

Etapa 0002 - Letňanská

Tato etapa je pokračováním předešlé etapy a zahrnuje výstavbu nové komunikace mezi starou Toužimskou a křižovatkou Veselská - Beranových. V roce 2010 probíhala investorská a projektová příprava.

0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka

V rámci akce   „Multifunkční operační středisko Malovanka“ bude vybudován multifunkční objekt   pro Centrální dopravní ústřednu hl. m. Prahy tzn. hlavní sál a  další dispečerská pracoviště, shromažďovací a dispečerská pracoviště pro zasedání krizového štábu hl. m. Prahy, prostory pro datové centrum MHMP, kancelářské prostory pro TSK hl. m. Prahy  a informační centrum MČ Prahy 6.

V průběhu roku 2010 byla upravena a dopracována dokumentace pro stavební povolení do požadovaného rozsahu dokumentace pro územní řízení, která byla projednána s veřejnoprávními orgány a institucemi v rozsahu nezbytném pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí inženýrské  činnosti bylo i vypořádání majetkových vztahů k pozemku  č.660/1 k.ú. Břevnov s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7.

Na základě Usnesení technické rady byl zmenšen stavební program obnovy Šlechtovy restaurace a zpracována dokumentace Změny stavby, která byla v prvním pololetí roku 2010 úspěšně projednána. Je hotová dokumentace pro výběr zhotovitele. Ve 2. pololetí roku 2010 nebylo výběrové řízení ukončeno.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0004534 - Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Letiště Ruzyně)

Veřejné ústní jednání k 1. změně dokumentace k územnímu rozhodnutí proběhlo dne 30. 9. 2010. Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí bylo stavebním úřadem vydáno dne 5. 11. 2010. V zákonné lhůtě byla do rozhodnutí podána odvolání účastníků řízení (OS Červený Vrch, SVJ Brunclíkova). U stavebního úřadu je podána žádost o změnu stavby - probíhá lhůta pro podání námitek. Probíhá příprava smluvního zajištění změn vyplývajících z dopadu 1. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí do již vydaných stavebních povolení a dále změn z jiného způsobu demontáže štítů TBM (plnoprofilový razící stroj), změny zaústění kabelu 22kV do stanice Dejvická a způsobu ražby v TT PE-MO (traťový tunel Petřiny - Motol).

- SO 03: Provádí se elektro přípojka na plochu CV1. Na staveništi CV2 probíhají přeložky inženýrských sítí. Byla zahájena  a probíhá ražba přístupové štoly do stanice. Byly zahájeny práce na protihlukových opatřeních na objektech dotčených výstavbou stanice.

- SO 04: Na ploše E2 bylo zahájeno a probíhá hloubení šachty.

- SO 05: Byly vyhloubeny kanalizační šachty a probíhá ražení kanalizačních štol. Byla provedena částečná demolice staré zástavby.

- SO 08: Byla provedena montážní jáma pro TBM a byla vyražena přístupová štola Markéta a přístupová štola Kateřina. Byla vyražena montážní komora pro TBM. Probíhá ražba NRTM (nová rakouská tunelovací metoda) do stanice Motol a byla zahájena ražba SST PE (střední staniční tunel Petřiny).

- SO 09: Probíhají práce na opěrné zdi podél ulice Kukulova a trvalé kotevní stěně. Bylo provedeno zajištění stavební jámy. Probíhá odtěžování a zároveň kotvení pilotových stěn.

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra

V roce 2010 byla připravována dokumentace pro územní rozhodnutí. Zpracována je již dokumentace Návrh trasy – zásady řešení, vedení trasy, lokalizace stanic, technologie, majetkoprávní vztahy, dokumentace Stavební program stanic a dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb.. K veškeré této dokumentaci probíhají připomínková řízení na úrovni orgánů města a příslušných útvarů DP. V rámci DP byla ustanovena pracovní skupina, která má za úkol stanovit základní technické požadavky na trasu metra, stanice, vozidla a zabezpečovací zařízení. Proběhla jednání s úřady jednotlivých městských částí, kterých se výstavba trasy I.D dotkne. O postupu prací na přípravě trasy metra I.D bylo v pravidelně informováno vedení DP, Představenstvo DP a Dozorčí rada DP. Je připravena zpráva i pro jednání v RHMP a v ZHMP.

0022004 – OPPK - Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov

Stavba dokončena - zkolaudována. Akce realizována v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Dotace na uznatelné výdaje projektu za obě etapy obdrženy.

0022005 – OPPK - RTT Myslíkova

Akce s ohledem na požadavky čerpání z fondu EU dne 16. 11. 2009 byla zahájena činností na trolejovém trakčním vedení. Akce dokončena. Probíhá zkušební provoz. Měření hluku zpracováno a zasláno na Městskou hygienickou stanici. Městská hygienická stanice udělila souhlas s kolaudací stavby. Akce realizována v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Dotace na uznatelné výdaje 1. etapy obdrženy.

0022006 – OPPK - RTT Střelničná - Klapkova

Stavba byla ukončena v roce 2009. Byla realizována jako projekt v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo usnesením č. 34/42 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. na akci č. 22006. Neinvestiční dotace byla přidělena a čerpána následovně: dotace z EU (ÚZ 39517030) ve výši 1 943,5 tis. Kč a dotace ze SR (ÚZ 39117081) ve výši 171,5 tis. Kč. Dále na tuto akci byla ponechána na základě usnesení ZHMP č. 29/9 ze dne 17. 9. 2009 část finančních prostředků z vypořádané akce č. 0021003 (ve výši 98 700 tis. Kč) na předfinancování této nové akce realizované v rámci OPPK a její finanční vypořádání až v roce 2010.

0040775 - II. vestibul stanice metra Národní třída - bezbariérové zpřístupnění

V průběhu roku 2010 byl dokončen archeologický průzkum,  v úrovni nástupiště byly osazeny a zprovozněny nové rozváděče osvětlení, ve stanici proběhly demontážní a demoliční práce dle projektu. Proběhly kompletní ražby obou výtahových šachet i přestupní chodby a jejich vystrojení definitivním ostěním. V úrovni nástupiště byly prováděny práce HSV (hlavní stavební výroba) v přístupové chodbě a přilehlých prostorách. V přestupní chodbě byl osazen nový tlakový uzávěr. Byla zahájena montáž dvou výtahů v šachtě Š2 a práce na rozvodech silnoproud, slaboproudu  a  vzduchotechnických zařízeních.

Odbor dopravy MHMP

Z důvodu změny financování Dopravního podniku hl. města Prahy, a.s. jsou  akce  obnovy vozového parku financovány prostřednictvím organizace ROPID.

0005311 - Obnova vozů metra - modernizace

Ve smyslu rozhodnutí představenstva DP ze dne 29. 5. 2006 probíhá obnova vozového parku metra formou rekonstrukcí vozidel typu 81-71 dle smluvního zajištění a odsouhlaseného harmonogramu dodávek.

V roce 2010 bylo dodáno 11 ks rekonstruovaných souprav (pořadové číslo 81-91). Na pěti soupravách (pořadové číslo 81-85) probíhá montáž zabezpečovacího zařízení. Termíny plnění jsou nezávazně rozvrženy do roku 2011, kdy budou dodány poslední 2 ks souprav. Od 1. 10. 2010 do 30. 4. 2011 bude uzavřena zkušební trať na depu Hostivař. Z důvodů uzavření dojde k posunu termínů dokončení jednotlivých etap montáže vlakového zabezpečovače bez vlivu na provoz.

0040769 - Nákup autobusů

Na základě výběrového řízení byla dne 11. 5. 2009 podepsána rámcová smlouva na dodávku 720 autobusů v letech 2009 - 2016. Předmětem smlouvy je dodání 465 ks autobusů standardních nízkopodlažních, 235 ks autobusů kloubových nízkopodlažních a 20 ks autobusů na hybridní pohon. V roce 2009 bylo dodáno 67 ks standardních a 33 kloubových nízkopodlažních autobusů. Do konce roku 2010 bylo dodáno 18 ks standardních, 17 ks kloubových a 2 ks autobusů na hybridní pohon.

V roce 2010 bylo dodáno 15 ks minibusů.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A  SAMOSPRÁVA

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora

0004685 – V. Chuchle – Výstavba hřiště pro účely ZŠ Ch. Masarykové

Etapa 0002 – Víceúčelové hřiště,  která obsahuje výstavbu vlastního hřiště, venkovní osvětlení a přípojku NN. Výstavba hřiště je dokončena, vzhledem k poruchám povrchu víceúčelového hřiště probíhá reklamační řízení se zhotovitelem.

0040126  - Pražská konzervatoř Na Rejdišti - vybud. koncertního sálu ve dvorním traktu

V rámci této stavby se jedná o vestavbu koncertního sálu do dvorního traktu historického objektu konzervatoře. Vlastní stavba je rozdělena do dvou etap:

Etapa 0001 – Výtah - byla zahájena v závěru roku 2008 a v roce 2009 ukončena a vyvedena z účtu OMI MHMP.

Etapa 0002 – Výstavba koncertního sálu - byl vybrán zhotovitel a stavba byla zahájena v 11/2009. Realizace této akce probíhala v celém roce 2010, částečně pro náročné archeologické práce a dlouhý termín jejich provádění, částečně pro nedodržení termínu realizace ze strany vybraného zhotovitele. Dokončení stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2011 včetně získání kolaudačního souhlasu a uvedení do provozu.

0040546 – Gymn. Arabská, P6 - rek. šaten, sanace

Akce sanace, rekonstrukce  šaten v objektu Gymnázia Arabská byla prováděna v letech 2009 a 2010. V roce 2009 byly provedeny sanační práce suterénů a hrubá stavba budoucí dvojpodlažní přístavby šaten. V roce 2010 se prováděly práce spojené s kompletací vnitřních prostor (sítě, finále povrchových úprav apod.), fasáda, střecha a výtahová šachta.

0040548 – SOŠ Stav. a Zahrad., P9 - výstavba skleníku bot. zahrady

Etapa 0001 – Provozní budova - jedná se o výstavbu patrového zděného objektu pro umístění techniky, administrativu, výuku a zajištění provozu (výměníková část). Byla provedena pilotáž základu a základová deska, v objektu je položena ležatá kanalizace, provedena vyzdívka obvodových stěn.

Etapa 0002 – Skleníky - jedná se o další etapu realizace, navazující na předchozí et. 0001. Jedná se o stavbu souvislého komplexu skleníků různé výšky a různého klimatu. Součástí jsou i technologická zařízení a instalace související s provozem skleníků (rozvody tepla, vzduchotechnika) a související venkovní úpravy. První část stavby zahrnuje předstihové práce na uvolnění staveniště a umožnění realizace skleníku, přeložka zatrubnění potoka včetně zřízení revizních šachet a odstranění kontaminované zeminy – probíhá výběr zhotovitele stavby.

0040960 - Dostavba pavilonu ZŠ,  MHMP - MČ 22

Věcnou náplní stavby je realizace nového třípodlažního školního pavilonu, který navýší kapacitu základní školy Vachkova v Městské části Praha 22 o osm učeben. Na stavbě byly v roce 2010 dokončeny práce HSV, střešní plášť,  prováděly se vnitřní omítky, zámečnické práce - zábradlí a osazují se výplně okenních a dveřních otvorů. Byla realizována přípojka elektro a plynu, rozpracováno bylo napojení kanalizace a vody. Do konce stavby zbývá dokončit práce PSV na hlavním objektu - kompletace elektro, ZTI, VZT, podlahy – nášlapné vrstvy, obklady a dlažby, malby, nátěry a práce na venkovních úpravách.

0041169 – MŠ Křeslice – výstavba

Předmětem stavby je nový objekt na severovýchodním okraji MČ Křeslice, na konci ulice K Brůdku. Jedná se o mateřskou školu s maximální kapacitou 112 dětí, kde je navrženo 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží. Probíhá posouzení studie, která obsahuje 3 architektonické návrhy.

0041171 - MŠ Slivenec – výstavba

Jedná se o dvoupodlažní budovu mateřské školy se čtyřmi odděleními pro cca 100 dětí, situovanou severně od ulice Ke Smíchovu u stávajícího objektu ZŠ. Stavba byla delimitována z Městské části Praha - Slivenec na Odbor městského investora MHMP k 5. 5. 2010. Městská část Praha - Slivenec k termínu delimitace zajistila zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně potřebných posudků a průzkumů. Zajistila vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V rámci činnosti OMI MHMP proběhlo v roce 2010 zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a proběhl výběr zhotovitele.

Odbor ochrany prostředí

0010009 – EU - OA Krupkovo nám, P6 - zateplení objektu

Jednalo se o dozateplení objektu budovy, výměnu oken v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 15.9.2009, ukončení realizace akce proběhlo dne 18.3.2010. Akce skončena.

0010010 – EU - DM a ŠJ Lovosická, P9 - zateplení objektu

Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 21.9.2009 a ukončení realizace akce bylo 20.12.2009. Akce skončena.

0010011 – EU - Gymn. Na Pražačce, P3 - zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 16.9.2009 ukončení realizace akce proběhlo 30.4.2010. Akce je skončena.

0010012 – EU - SOŠ a SOU Čakovice, P9 - zateplení objektu

Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 15.9.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 13.12.2009. Akce skončena.

0010013 – EU - VOŠIS Pacovská, P4 - energeticky úsporná opatření

Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 22.6.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 29.9.2009. Akce skončena.

0010014 – EU - SOŠ a SOU Weilova, P10 - zateplení objektu

Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 24.8.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 30.11.2009. Akce skončena.

0010015 – EU - ZUŠ Klapkova, P8 - zateplení  objektu

Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 14.9.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 29.12.2009. Akce skončena.

0010016 – EU - SPŠS J.Gočára, P4, zateplení objektu

Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 19.10.2009 a ukončení realizace akce 31.5.2010. Akce je skončena.

0010017 – EU - SOŠ PRO ADM. EU Lipí, P9, zateplení objektu

Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 30.9.2009 a ukončení realizace akce 23.12.2010. Akce je ukončena. Zbývá dokončit finanční vypořádání akce úhradou závěrečných faktur po obdržení dotace z SFŽP.

0010018 – EU - SOU služeb Novovysočanská, P9, zateplení objektu

## Jednalo se o zateplení objektu budovy v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. Ukončení základní realizace akce bylo 28.12.2009. Akce je skončena.

Odbor školství mládeže a tělovýchovy

0004549 - Gymnázium Budějovická

Investiční akce byla přerušena z klimatických důvodů. Akce bude pokračovat v roce 2011.

0008164 - Gymn. Sladkovského - rek. výdejny stravy a šaten

Jedná se o rekonstrukci suterénních prostor na výdejnu stravy a šatny. Akce byla původně projektována jako kuchyně s jídelnou ve vnitrobloku. Jelikož se však zjistilo, že v daných podmínkách je tato varianta prakticky technicky neproveditelná (resp.s neúměrnými finančními náklady), byl  projekt přepracován. V roce 2009 bylo provedeno VŘ na zhotovitele díla. Realizace akce byla odložena na rok 2010. Na základě připomínek Rady školy bylo rozhodnuto, že akce nebude pokračovat a akce nebyla realizována.

0010030 – EU - ZŠ ZP Nám. Míru - zateplení objektu

Jedná se o zateplení budovy tak, aby splňovala součinitele prostupu tepla a splnila podmínky poskytnutí podpory z fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí ČR. V květnu 2010 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0010031 – EU - SPŠ stav. Dušní - zateplení objektu

Jedná se o zateplení budovy tak, aby splňovala součinitele prostupu tepla a splnila podmínky poskytnutí podpory z fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0010032 - EU-SPŠ Preslova - zateplení objektu

Jedná se o zateplení budovy tak, aby splňovala součinitele prostupu tepla a splnila podmínky poskytnutí podpory z fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040472  - Projektová dokumentace a inženýrská činnost

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP z této částky zajišťuje vypracování před projektové a projektové dokumentace a také k akcím z  projektů OPŽP v rámci 11 a 16 výzvy SFŽP. Náklady budou poté rozúčtovány tiskem do Rady HMP na jednotlivé investiční akce. Akce  probíhá.

0040523  - ZŠ P8 při PL Ústavní - rek. celk. obj. - PD.

# V roce 2009 proběhla projektová příprava a přípravné práce (průzkumy a posudky) pro celkovou rekonstrukci objektu. Současný stav objektu je označen jako značně havarijní vyžaduje nutnou celkovou rekonstrukci. Průzkumy prokázaly přítomnost azbestu v objektu. Investiční akce byla realizována a zkolaudovaná. V roce 2011 bude akce pokračovat z důvodu

# odstranění nedodělků spočívajících v provedení venkovních úprav objektu.

0040547 –  Gymn. P1, J. Nerudy - rek. elektroinstalace

Byla realizována celková rekonstrukce elektrorozvodů a výměna svítidel ve zbylých částech objektu a rekonstrukce slaboproudých sítí. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040846 – Gymn. Na Vítěz. pl., P4 - rek. oken - dok.

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009. Rekonstrukce zbývajících oken (152 ks) - doporučena energetickým auditem. Tímto byla rekonstrukce oken objektu kompletně dokončena. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040891 – DDM HMP Karlín, P8 - příst. zázemí haly Stad. ml.

V roce 2009 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a akce byla zahájena koncem října roku 2009. Akce  pokračovala v roce 2010 a byla dokončena k 30.3.2010. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040922 – SOŠ pro adm. EU Lipí, P9 - rek. elektroinstalace

Z akce SMT č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „rekonstrukce elektroinstalace“, která úzce navazuje na projekt OPŽP – zateplení objektu. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040942 – SŠ chem. Křem., P1 - rek. dvorního traktu a uliční fasády

Z akce SMT č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „rekonstrukce dvorního traktu a uliční fasády“. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040943 – Gymn. Nad Kavalírkou, P5 - rek.rozvodů vody a kanalizace

Z akce SMT č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040944 – ZŠ pr. Vokovická, P6 – stavební úpravy pro ZŠ

Z akce SMT č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „stavební úprava obj. ZŠ pro potřeby ZUŠ“. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040945 - ZUŠ Ch. Masarykové, P6  - stav.úpravy objektu Půlkruhová

Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040961 – ZUŠ Ch. Masarykové, P6 - rek.  prostor Půlkruhová

Z akce SMT č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu Půlkruhová pro potřeby ZUŠ“. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040963 – OA KRUPKOVO NÁM.  P6 - rek. vnějšího pláště

V roce 2009 byla v objektu OA provedena rekonstrukce a zateplení střechy a výměna okenních výplní z programu OPŽP. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce vnějšího pláště objektu, který byl ve špatném stavu a který nebylo možné z programu OPŽP realizovat. Objekt OA tak byl dokončen  kompletně.Vlastní investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040964 – DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P9 - rek. střešního pláště

Akce se měla realizovat v roce 2009 jako školní akce, ale po zjištění daleko většího rozsahu poškození, a tím i prodloužení termínů pro vydání vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního povolení převzal akci odbor SMT. Překročení rozpočtu v roce 2010 bylo způsobeno chybou při snižování rozpočtu akce na očekávané výdaje v roce 2010. Investiční akce byla z důvodu havárie konstrukce krovu a podlahy půdy přerušena. Akce bude pokračovat až po odstranění havárie v dubnu 2011.

0040965 – Investiční rezerva na rek. a výst. škol a šk. zařízení

Investiční rezerva byla v 1. pololetí 2010 přidělena na konkrétní investiční akce, které jsou vedeny každá pod vlastním číslem ORG.  Akce ukončena.

0040997 – SŠ Aloyse Klara, P4 - výst. víceúčelové sportovní haly

Jedná se o výstavbu víceúčelové sportovní haly včetně technického zázemí. Vlastní realizace akce probíhá v prázdninových měsících v roce 2010. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040998 – SŠ slabopr. el., P9 - rek. ploché střechy - dílny, rek. oken

Jedná se o rekonstrukci ploché střechy dílen a dokončení rekonstrukce okenních výplní a fasády. V minulých letech proběhla rekonstrukce okenních výplní a pláště u hlavní budovy. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0040999 – Gymn. Opatov, P4 - rek. elektroinstalace

Jde o rekonstrukci nevyhovující elektroinstalace, která byla v havarijním stavu. Jedná se hlavně o výměnu svítidel, včetně rozvodů elektroinstalace a rozvodných skříní, které jsou původní z roku 1979. Došlo k opotřebení zařízení způsobenému oxidací, vyhřátím a následným rozpadem materiálu. V důsledku opotřebení docházelo velmi často ke zkratování elektrického vedení. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041020 – Gymn. O. Pavla, P5 - stav. řešení obj. - půdní únikové schodiště

Jedná se o rekonstrukci půdního únikového schodiště. Investiční akce byla realizována

a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041021 – Gymn. Nad Kavalírkou, P5 - přestavba ekolog. učebny

Jedná se o přestavbu bývalého zahradního domku v detašovanou speciální učebnu. Akce byla projektově připravena, realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041022 – Gymn. Na Zatlance, P5 - sanace štítové stěny a tělocvičny

Jedná se o sanaci štítové stěny a tělocvičny, která nevyhovovala hygienickým požadavkům.   Investiční akce byla přerušena z důvodů klimatických podmínek. Akce bude pokračovat v roce 2011.

0041024 – SPŠ P10, Na Třebešíně - rek.elektroinst. - 1NP - ředitelství

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace v 1. NP a prostorách ředitelství.  Vlastní realizace akce

byla provedena v prázdninových měsících roku 2010. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041025 – SPŠ P10, Na Třebešíně - rek. 1 nákladního výtahu v SPŠ a 3 nákladních

Jedná se o rekonstrukci 1  nákladního výtahu v objektu školy a 3 nákladních výtahů ve školní jídelně tak, aby vyhovovaly normám EU. Vlastní realizace akce proběhla v prázdninových měsících v roce 2010. Investiční akce byla realizována a dokončena. Překročení rozpočtu v roce 2010 bylo způsobeno chybou při opakovaném snižování rozpočtu akce, jehož původní výše byla 3 500 tis. Kč. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041026 – DDM ULITA P3 - zázemí sportovišť

Jedná se o na vybudování soc. zázemí venkovních sportovišť DDM, Praha 3. MČ Praha 3 odkoupila  3 garáže a v prostorách po bývalých garáží je plánována výstavba nutného sportovního zázemí vnějších sportovišť DDM. Jedná se o šatny sportovců včetně sociálních zařízení, klubovny a sklady sportovního materiálu. Venkovní  sportoviště nejsou  vybavena žádnou odpovídající šatnou, ani hygienickým zázemím (WC, sprchy). Příprava akce byla z důvodu nevypořádaní majetkoprávních vztahů k pozemkům v roce 2010 přerušena  a  po dořešení bude  akce připravována k realizaci v roce 2011.

0041031 – Gymn. Ch. Dopplera, P5 – rek . střechy - havárie

Jde o rekonstrukci střechy, která byla v havarijním stavu – do objektu zatékalo a bylo nutné provést celkovou rekonstrukci včetně oplechování a ošetření krovu. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041180 – DDM Přemyšlenská, P8 - rek. a staveb. úpravy nových prostor

Akce obsahovala nutné stavební úpravy, vč.rek.elektroinstalace v nově získaných prostorách DDM Praha 8 od MČ Praha 8, které byly určeny pro zájmovou činnost DDM Praha 8. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041181 – ZUŠ Ch.Masarykové, P6 - rek. půdních prostor a střechy

V průběhu rekonstrukce objektu došlo k uvolnění půdního služebního bytu. Rekonstrukce tohoto prostoru nebyla zahrnuta v původních stavebních úpravách. Jednalo se o stavební úpravy těchto prostor pro učebny ZUŠ, a v rámci této akce bylo provedeno i zateplení a rekonstrukce střešního pláště. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041182 – JÚ, ZŠ, SŠ, P2 - Projekt. dokumentace, dostavba 3. část

Jedná se o dostavbu areálu Jedličkova ústavu – 3. etapa, která zahrnuje Hudební školu bez bariér a Hospodářský pavilon. Projektová dokumentace dostavby byla dokončena v roce 2010  a v roce 2011 bude akce po vydání stavebního povolení.pokračovat samotnou realizací.

0041183 – SŠ A. Klara, P4 - výstavba venkovních sportovišť

Jedná se o výstavbu venkovního sportoviště v areálu školy. Projekt zahrnuje výstavbu běžecké dráhy na 100 m, sektor pro skok daleký, brach volejbalové hřiště, sektor na vrh koulí a víceúčelové hřiště. Investiční akce byla přerušena z důvodů klimatických podmínek v závěru roku a akce bude pokračovat v roce 2011.

0041184 – SOU U Krbu, P10 - rek. povrchu atletické dráhy vč. sektorů

Jedná se o rekonstrukci atletických sektorů a běžecké dráhy. Vlastní realizace akce proběhla v prázdninových měsících v roce 2010. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041203 – DM a ŠJ Lovosická, P9 - dok. rek. evakuační výtahy, kanalizace

Po provedení rekonstrukce výtahů byla dodatečně zajištěna úprava dvou stávajících výtahů na evakuační. Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041213 - ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - stav. úprava dvorního atria

Projekt na akci byl zpracován. Akce je odložena.

0041214 - OA ČSL Resslova, P2 - rek. okenních výplní

Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041231 - Gym. Opatov, P4 - rek. víceúčel. hřiště

Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041232 - SPŠ J. Gočára, P4 - rek. soc. zařízení

Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041233 - ZŠ, SŠ Kupeckého, P4 - dostavba sportovišť

Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041251 - SOŠ pro adm. EU Lipí, P9 - rek. výtahů

Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041283 - SŠ Náhorní, P8 - projekt OP –ŽP + jejich administrace

V roce 2010 byla tato investiční akce připravena a byla vypracována projektová dokumentace. Byla schválena dotace SFŽP a akce ukončena.

0041295 -VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží , P1 - adaptace učeben na Centrum prakt.přípravy

Investiční akce byla realizována a dokončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli k zaúčtování.

0041296 - DDM HMP Karlínské nám., P8 - rek. střechy vč. oken v TZ Střelské Hoštice

Akce je ukončena. Technické zhodnocení budovy bylo protokolárně předáno uživateli

k zaúčtování.

0041305 - DD Nár. hrdinů, P9 - rek. krovu a stropní konstrukce

Investiční akce má odstranit havárii konstrukce krovu a podlahy půdy. Akce bude pokračovat  v roce 2011 po úpravě projektu, který určí způsob technologie prací a to na základě požadavků dotčených orgánů památkové péče ke způsobu ochrany  konstrukce ze 17.století.

0041318 - SPŠ stav. J.Gočára P4 - energet. služby se zaruč. výsl.

Investiční akce byla realizována, dokončena a uvedena do provozu uživateli z finančních prostředků zhotovitele. Investice se bude zhotoviteli splácet měsíčně 7 let. Částka v roce 2010 představuje splátky za říjen až prosinec 2010.

0041319 SŠ,ZŠ a MŠ Chotouňská, P10 - rek.obvod. pláště budovy

V loňském roce byl vypracován projekt a bylo vydáno stavební povolení. Akce je odložena.

0041320 – VOŠ a SPŠ potr. techn., P2 - půdní vest.učeben obj. Podskalská

Investiční výdaje byly v roce 2010 vynaloženy na projektovou dokumentaci půdní vestavby, která má nahradit po realizaci  prostory učeben v Pštrossově ulici.

0041321 - ZUŠ,P5 Na Popelce - rek. okenních výplní

V roce 2010 byl zajištěn projekt. Realizace neproběhla z důvodu chyby v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Akce pokračuje v roce 2011.

DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P9

0041309 - Nákup osobního automobilu

Byl pořízen automobil Peugeot Expert TP. Akce ukončena.

DDM HMP KARLÍN  P8

0041293 - Rek. střechy hl. budovy -TZ Podhradí - havárie

Transfer ve výši 950 tis. Kč byl schválen usnesením RHMP č. 1830 z 26. 10. 2010. Akce byla dofinancována ve výši 54,5 tis. Kč na základě usnesení RHMP č. 1994 ze dne 21. 12. 2010. Skutečné náklady na akci činily 1 004 500 Kč. Byla provedena rekonstrukce střechy hlavní budovy v táborové základně v Podhradí, která byla v havarijním stavu.

0041294 - Stavební úpr. prostor Karlínského  Spektra

Transfer byl schválen usnesením RHMP č. 1830 z 26. 10. 2010. Skutečné náklady na akci činily 750 000 Kč. Byly provedeny stavební úpravy nevyhovujících prostor Karlínského Spektra. Jednalo se zejména o rekonstrukci podlahových krytin, TÚV, elektroinstalaci a osvětlení prostor, včetně vybudování nových prostor pro archiv organizace.

0041306 – EÚO - instal. systému měř. a regul. -TZ Střelské Hoštic

Transfer ve výši 764 tis. Kč byl schválen usnesením RHMP č. 1914 z 16. 11. 2010. Transfer byl snížen o 54,5 tis. Kč usnesením RHMP č. 1994 ze dne 21. 12. 2010. Skutečné náklady na akci činily 709 500 Kč. Celý systém vytápění a ohřevu vody areálu ŠVP ve Střelských Hošticích je řešen pomocí elektrokotlů, z nichž je teplo rozváděno ústředním vytápěním jak do pavilonů školy (učebny), tak do ubytovacích pavilonů. Zároveň je rozvod veden do budovy kuchyně, která je s hlavní budovou propojena 60 m dlouhou spojovací chodbou. Při takto realizovaném systému vytápění dochází k významným ztrátám tepla na trasách rozvodů. Instalace systému měření a regulace byla prvním krokem ke zvýšení efektivnosti užití energie.  Očekává se snížení provozních nákladů v důsledku snížení spotřeby energie na vytápění hlavní budovy areálu.

0041327 - Odstranění havárie zastřešení jezd. dr. v Jezd. stř. Z

Transfer byl schválen usnesením RHMP č. 1992 z 21. 12. 2010. Skutečné náklady na akci činily 250 000 Kč. V roce 2010 se jednalo pouze o odstranění původního zastřešení. V současné době je řešena škoda s pojišťovnou. RHMP svým usnesením č. 143 z 8. 2. 2011 schválila použití finančních prostředků investičního fondu na pořízení nového zastřešení.

0041328 - Technika sloužící k zabezp. zimního provozu

Transfer byl schválen usnesením RHMP č. 1992 z 21. 12. 2010. Skutečné náklady na akci činily 979 999 Kč. Jednalo se o pořízení vhodné techniky pro některá střediska v zimním období na úpravu okolí a cest pro zimní sporty.

DDM U BOROVIČEK  P6

0041001 – Změna povrchu venk. asfalt. hřiště na um. pov.

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na změnu povrchu venkovního asfaltového hřiště na umělý povrch. Akce ukončena. Hřiště bude využívat Základní škola pro spec. poruchy v dopoledních hodinách, v odpoledních hodinách DDM a ve zbývajícím čase bude hřiště využito veřejností - pro sporty volejbal, basketbal, florbal, tenis.

0041276 - Technické vybavení víceúčel. hřiště

Akce ukončena. Financování s použitím grantu.

DDM ULITA,NA BALKÁNĚ  P3

0040896 - Rek.elektroinst., dveří, podlah admin. části

Akce ukončena.

0041252 - Instal. solární ohřev TUV - TZ Žloukovice

Dokončeno, v provozu, dofinancováno z fondu PO.

DM A ŠJ LOVOSICKÁ  P9

0041219 – EÚO - poříz.ochrany schodišť. stěn

Akce byla provedena, osazeno zábradlí, nevyčerpaná částka je předmětem fin.vypořádání.

DM NEKLANOVA  P2

0041333 - Modernizace výtahu

Realizace akce byla přesunuta do roku 2011.

## AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM Štěpánská P1

0040854 - Rekonstrukce výtahu

Škola byla při opakovaných revizích upozorněna na nutnost rekonstruovat výtah tak, aby splňoval normy EU. Výtah byl rekonstruován dle norem EU při dodržení smluvních termínů. Tento výtah vytváří možnost bezbariérového přístupu a pohybu po škole.

0041010 - Rek. a opr. povrchu venk. hřiště

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci a opravu povrchu venkovního hřiště. Realizace akce ukončena. Umělý povrch venkovního hřiště bylo nutné zrekonstruovat z bezpečnostních důvodů. Toto hřiště je extrémně zatížené výukou i pronájmy, protože jak škola tak obyvatelé nemají v centru dostatek možností ke sportování. Provozovat je zde možno fotbal, házenou, tenis, badminton, volejbal, basketbal, nohejbal, atletiku apod.

0041013 - Rek. a opr. vnitřn. povrchu tělocvičen

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci a opravu vnitřního povrchu tělocvičen. Úprava povrchu tělocvičny proběhla dle plánovaného harmonogramu. Nový povrch splňuje požadavky bezpečnosti i potřeby pro plnění učebních osnov. Provozují se zde sporty jako volejbal, basketbal, fotbal, volejbal apod. Byl upraven i zátěžový povrch v posilovně.

GYM. ARABSKÁ  P6

0041240 - Vnitřní sanace

V rámci této akce jsme zrekonstruovali místnosti v suterénu školy. Jedná se především o místnosti, které využívají žáci k zájmovým  činnostem – fotokomora, keramická dílna, hudební studio, dále skladové prostory, školní dílna. Tyto prostory nesplňovaly hygienické požadavky, neboť vlivem špatné izolace se zde objevila plíseň, opadávaly omítky, drolily se podlahy. Investiční dotaci jsme vyčerpali v plné výši a dofinancovali z vlastních zdrojů ve výši              1 086,80 Kč.

GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5

0041009 -  Středotlaká UV lampa

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na pořízení středotlaké UV lampy, což pomůže snížení množství vázaného chlóru v bazénové vodě. Středotlaká UV lampa byla v bazénu při GJH instalována v červenci 2010 firmou Juming,s.r.o. Akce byla uvedena do provozu 01.09.2010.

GYM. J. KEPLERA  P6

0041288 - Projekt OP – ŽP + jejich administrace

Akce ukončena.

GYM. J.NERUDY HELLICHOVA

0041028 – Rekonstrukce výtahu

Jedná se o rekonstrukci výtahu tak, aby výtah vyhovoval všem platným normám EU. Akce probíhá během prázdnin 2010. Akce ukončena. Rekonstrukce plošiny u vrátnice a zřízení 2 nových plošin pro invalidy - škola se stala plně bezbariérovým objektem.

0041282 - Nákup 2 plazm. Monitorů - vyb. Kongres. sálu

Akce ukončena.

0041285 - Projekt OP-ŽP+jejich administrace

Akce ukončena.

GYM. NA PRAŽAČCE  P3

0041218 - EÚO-stav. úpravy vč. elektroinst.

Byly demontovány staré a dodány nové vstupní dveře do gymnázia, opravena střecha, demontovány staré a  dodány nové mříže do oken a vlajkové stožáry, demontován starý a dodán nový hromosvod, opraveny malby. Akce byla ukončena 31.8.2010 ve stanoveném rozsahu.

0041221 – EÚO – rekonstrukce schodišť

Akce ukončena.

GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P4

0041002 -  Rek. asfaltového školního hřiště

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci asfaltového školního hřiště. Rekonstrukce školního hřiště dokončena nákladem 1,5mil. Kč.

GYM. NAD ŠTOLOU  P7

0021097 – OPPK - Revit. sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - „Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou“, kde dojde ve 3. etapách k celkové rekonstrukci sportovního areálu včetně technického zázemí pro sportovce, dále vodovodní a kanalizační přípojky procházející pozemkem. Tyto části projektu nejsou zahrnuty do dotací OOPK a musí být jako neuznatelné náklady řešeny jako samostatné zakázky. Vlastní akce OOPK je pokračující. Akce ukončena ve 12/2010.

0041188 – Stav. úpravy školnického bytu

Po třech letech soudního sporu škola získala bytové prostory bývalého školnického bytu. Akce byla realizována v 1. pololetí 2010. Akce ukončena v 8/2010.

GYM. OHRADNÍ  P4

0041109 – EÚO - energetický audit, PD

Jedná se o zpracování energetického auditu a projektové dokumentace jako povinných příloh žádosti na zateplení objektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu plánovaného zateplení budovy, zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a vyřízení stavebního řízení. Akce ukončena.

0041287 - Projekt OP - ŽP+jejich administrace

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu plánovaného zateplení budovy, zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a vyřízení stavebního řízení. Akce ukončena.

GYM. POSTUPICKÁ  P4

0041325 - Rek. zaatikového žlabu a svodů - havárie

Byla realizována 1.etapa rekonstrukce a havarní stav byl odstraněn.

GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10

0041205 - Rek. kanalizace, vstupního zádveří

V průběhu roku 2009 byla zjištěna havárie ležatého kanalizačního potrubí  kamerou. Místo se nachází pod vstupním zádveří školy. Škola si v roce 2009 obstarala projekt na řešení havárie. V současné době je třeba demontovat všechny nenosné prvky v zádveří odtěžit zeminu a znovu uvést vše do původního stavu. Akce byla realizována o letních prázdninách roku 2010. Odstraněn havarijní stav odklonu vstupního zádveří od budovy školy. Akce ukončena.

## GYM. ŠPITÁLSKÁ  P9

0041006 - Rek. povrchu školní tělocvičny

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci povrchu školní tělocvičny. Stará parketová podlaha byla nahrazena novou parketovou podlahou. Část prostředků ve výši 170,19 tisíc Kč hradila škola. Celková cena rekonstrukce 570,19 tis Kč.

## HOBBY CENTRUM 4  P4

0041005 - Vnitřní lezecká stěna, Amfora

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na pořízení vnitřní lezecké stěny. Akce vnitřní lezecká stěna dokončena, dána do provozu.

## JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ P2

0040962 - Rekonstrukce výtahu budova V Pevnosti 4

Osobní výtah v budově A byl odstraněn a nahrazen výtahem novým, který odpovídá aktuálním požadavkům EN na zdvihací zařízení.  Akce byla realizována o letních prázdninách 2010.

0041011 - Položení tartan. dráhy u šk. hřiště

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na položení tartanové dráhy u školního hřiště. Akce byla realizována o letních prázdninách 2010. Kvalitní sportovní povrch rozšiřuje sportovní možností klientů JÚŠ, členů Sportovního klubu JÚŠ a veřejnosti, které je dráha přístupná.

0041023 - Rek. výtahové plošiny v obj. DT

Jedná se o rekonstrukci výtahové plošiny v objektu DT tak, aby výtahová plošina vyhovovala všem platným normám EU. Akce byla realizována o letních prázdninách 2010. Rekonstrukcí výtahové plošiny byla odstraněna původní plošina dnes již neexistujícího výrobce (dostupnost ND) a tím jsme se zbavili i problémů s poruchami. Navíc nové zařízení reflektuje aktuální EN pro zdvíhací zařízení.

0041243 - Poříz. velkokuchyň.kotle - havárie

Akce ukončena - zakoupen nový kotel.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0010005 – NF - Podmínky pro rozvoj talentů - rozšíření výuk. prostoru

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 20 400 tis. Kč na rozšíření výukových prostor. Jedná o projekt z prostředků EU – Norské fondy na zajištění realizace akce „Podmínky pro rozvoj talentů-rozšíření výuk. pros“. Akce byla dokončena. Dne 2.12.2010 byl Kolaudační souhlas s užíváním stavby a v prosinci 2010 byla stavba zařazena do majetku. Archeologický výzkum nebyl zcela vyúčtován – byla provedena pouze terénní část výzkumu, nutný převod částky 584 tis. Kč do roku 2011, až budou ukončeny výzkumné práce.

## KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.  P4

0041186 – Stav. úpravy poč. centrály a recepce

Organizace požádala o investiční transfer na nákup stavební úpravy prostor pro počítačovou centrálu a vybudování nové  recepce ve výši 1 800 tis. Kč. Akce realizována  termínu červenec a srpen 2010.

0041236 - Přestavba tanečního sálu

Akce byla zahájena a bude pokračovat v roce 2011.

0041237 - Poříz. serverů, bezp.kamer, rozvod LAN kabelů

Akce byla ukončena.

MŠ SPEC. SLUNÍČKO, DEYLOVA

0041017 – Rek. vodovodu, kanalizace a ÚT

Organizace požádala o investiční transfer, na rekonstrukci vodovodu, kanalizace a rozvodů ÚT, které bylo v havarijním stavu a značně poruchové, ve výši 1 200 tis. Kč. Akce proběhla v plánovaném termínu, bez závažnějších problémů. Vzniklé reklamace byly řešeny průběžně. Rekonstrukcí byly vyřešeny dlouhodobé problémy s havarijním stavem rozvodů vody. Původně plánovanou výměnu rozvodů ústředního topení se nepodařilo vyřešit v rámci této akce z důvodu pozdního přidělení  nutných finančních prostředků.

## OA KRUPKOVO NÁM.  P6

0041097 – EÚO - rek. otop. syst.,MAR (EPC)

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o vybavení otopného systému zařízením na měření a regulaci tepelné energie. Akce je ukončena.

0041108 – EÚO - rek. rozvodů ÚT a ZTI

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jedná se o rekonstrukci ležatých rozvodů ÚT a ZTI. ve výši 2 000 tis. Kč. Investiční akci zrealizovala firma Konstruktiva Branko, a.s. v měsíci dubnu 2010.

0041217 – EÚO - rek. svítidel vč. elektroinstal.

Investiční akci zrealizovala firma ELEKTRO-ULDRICH, s.r.o. v době letních prázdnin, rekonstrukce se týkala chodeb a schodišť budovy školy. Celkové náklady činily vč. DPH Kč 2.008.704,--. Příspěvek 1.250 tis.Kč poskytnul odbor ochrany živ. prostředí, zbytek hradila škola ze svého investičního fondu.

OA ČSL.RESSLOVA 5  P2

0041187 - Dislokační úpravy 1., 2., 3. patra

Zvýšení investičního transferu. Současný dislokační řešení sborovny a kanceláří vedení školy je z provozního hlediska naprosto nevyhovující a nejsou vytvořeny podmínky pro přípravu učitelů na výuku. Dále těmito dislokačními úpravami dojde rozdělení velké učebny na dvě – jedna nově vzniklá učebna bude sloužit pro výuku psaní na psacím stroji a druhá bude sloužit pro výuku dělených hodin. Dislokační úpravy bylo nutno provést z důvodu nevyhovujících pracovních podmínek pedagogů a ekonomických pracovníků školy. Dislokačními úpravami bylo vybudováno 6 kabinetů pro učitele, z toho 5 vzniklo změnou dispozic současných tříd v různých podlažích. Rozdělením sborovny na 3 místnosti vznikl další kabinet, místnost pro ekonomku a účetní a místnost pro zástupkyni ředitelky. Současně byla vybudována provozní místnost pro kopírku, třídní knihy atd. a jednací místnost pro jednání s rodiči. Stavební práce byly zahájeny 7.7.2010 a ukončeny 19.8.2010. Práce proběhly bez komplikací a dílo bylo zkolaudováno.

0041220 – EÚO - repase vnějších oken

Výměna oken v uliční fasádě Resslova byla provedena z důvodu špatného, nevyhovujícího stavu okenních výplní. Původní okna již byla v mnoha případech nefunkční, špatně se zavírala, nepolíhala, horní okna nešla otevřít a dřevo trouchnivělo. Výměnou okenních výplní bylo vyřešeno zateplení místností a odhlučnění učeben umístěných do hlučné Resslovy ulice. Nová dřevěná okna jsou dvoukřídlová, splňují požadavky památkářů, plní funkci tepelně izolační, zvukově izolační a ochrannou proti nepříznivým povětrnostním vlivům.Stavba byla zahájena dne 24.8.2010 a ukončena 21.9.2010, vady a nedodělky byly odstraněny k 6.10.2010.

0041324 - Výměna termostatických hlavic ÚT

Výměna ventilů byla zahájena dne 22.12.2010 a výměna byla dokončena 30.12.2010.

OU VYŠEHRAD  P2

0041242 - Vybud. a vybavení pracovišť odb. výcviku

Akce ukončena.Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2010 - 1.498.500,- Kč.

0041323 - Vybavení pracoviště odborného výcviku

Akce nebyla realizována a bude přesunuta do roku 2011. Jedná se o stroje do pekařské dílny.

PPP LUCEMBURSKÁ  P3

0041030 - Dok. příjezd.komunikace obj. U Nové školy P9

Organizace požádala o investiční transfer na dokončení nerealizovaných částí loňské rekonstrukce objektu a to dokončení příjezdové komunikace ve výši 1 800 tis. Kč. Akce realizována v v termínu červenec a srpen 2010.

SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ

0041291 - Projekt OP - ŽP+jejich administrace

Akce ukončena.

SOU OHRADNÍ  P4

0041015 – Nákup serveru MS SQL 2000

Organizace požádala o investiční transfer výši 500 tis. Kč na nákup nového serveru MS SQL 2000, který je nutným vybavením počítačové učebny. Akce byla realizována v prvním pololetí 2010 a je ukončena.

0041292 - Projekt OP - ŽP+jejich administrace

byla podána žádost o ponechání prostředků, projekt bude pokračovat v roce 2011.

SOU SLUŽ. NOVOVYSOČANSKÁ

0041016 - ICT síťové rozvody - dokončení

## Organizace požádala o investiční transfer výši 200 tis. Kč na dokončení ICT síťových rozvodů pro počítačové učebny. Akce je  realizována.

0041096 – EÚO - rek.otop. syst., MAR (EPC)

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o vybavení otopného systému zařízením na měření a regulaci tepelné energie.

0041106 – EÚO - odvodnění objektu, rek. kanal. rozvodů

Zvýšení investičního transferu. Při realizaci EÚO - odvodnění objektu se ukázalo, že vedení hromosvodu a střešního okapového vedení je nefunkční a z důvodů kolaudačních podmínek se musí bezprostředně tyto závady odstranit, což má za následek navýšení celkových nákladů. Akce  realizována.

SOŠ A SOU ČAKOVICE  P9

0041216 – EÚO - rek. systému vytápění

Dotace na energeticky úsporná opatření byla vyčerpána v plné výši (949,10 tis. Kč proplaceny faktury do 31.12.2010 a 30,90 tis. Kč faktura vystavena dne 22.12.2010 uhrazena dne 7.1.2010 - napsána žádost o převod prostředků do roku 2011).

## SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9

0041107 – EÚO - vnitřní úpravy pav. B

Jedná se o vnitřní stavební úpravy pavilonu B, které navazují na provedené zateplení, spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. V období od 6. 4. 2010 do 25. 5. 2010 se uskutečnila rekonstrukce v prostorách 3. NP pavilonu B školy. Stavební úpravy se uskutečnily  na základě ověřené stavební dokumentace a stavebního povolení dodavatelským způsobem. Rekonstrukcí vzniklo pět moderních světlých učeben, dva kabinety a sociální zázemí pro 120 studentů a 8 učitelů. Finanční náklady ve výši 2 399 233,20 (stavební práce, TDI – VAKR a projekt – Ateliér A CZ) byly hrazeny z investiční dotace ve výši 2 400 000,00 Kč. Zrekonstruované prostory 3. NP pavilonu B školy byly bezprostředně po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí využívány k výuce.

0041307 – EÚO - úpr. bezbariér. přístupu dvoru

Akce ukončena.

SPŠ NA PROSEKU  P9

0041185 - Rekonstrukce kanalizace

Zvýšení investičního transferu určeného na odstranění závažné havarijní situace v rozvodech kanalizace. Akce byla realizována o prázdninách 2010. Investiční prostředky na uvedenou akci byly využity na celkovou rekonstrukci svislé a ležaté kanalizace ve třech nad sebou ležících podlažích, včetně nutných s tím souvisejících prací.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P 10

0041289 -  Projekt OP - ŽP+jejich administrace

Při zadávání investičního transferu z prostředků hl. m. Prahy na tuto akci byl nedopatřením chybně vyplněn UZ 0, správně má být UZ 94. Akce ukončena.

SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA

0041105 – EÚO - rek. otop. syst.,MAR (EPC)

Jedná se o investiční transfer na splátku investic z projektů EPC na rekonstrukci otopného systému, měření a regulaci. Akce je ukončena. roční splátka  za poskytování energetických služeb metodou EPC / splátkový kalendář 01.2011 - 11.2016/. Roční splátka činí 299.008,92 Kč.

SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA  P4

0041007 – Rekonstrukce osvětlení tělocvičen

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci osvětlení tělocvičen. Cíl: zvýšení kvality osvětlení sportoviště, splnění světelných a hygienických norem, úspory energie, zvýšení životnosti světelných zdrojů Původní nevyhovující halogenové osvětlení bylo nahrazeno speciálními zářivkovými tělesy pro sportovní účely montovanými pod strop.

0041018 – Sanace a zatepl. střechy tělocvičny

Zvýšení investičního transferu na rekonstrukci a sanaci střešní krytiny se zateplením, které nebyly zahrnuty do Operačního programu Životní prostředí. Akce navazovala na výměnu výplní otvorů a zateplení fasádního a střešního pláště školní budovy. Bylo provedeno doplnění tepelné izolace (EPS) 160 mm na plochých střechách nad tělocvičnou a chodbou.

SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ  P1

0041204 – „SPŠ stavební Dušní, P1-projekt. kompl. rek. elektroinst.“

Škola chce pomocí projektu kompletní rekonstrukce elektroinstalace vyřešit špatný stav elektroinstalace v objektu, který byl zhoršen při havárii v prosinci roku 2008. Akce ukončena.

0041206 – Sanace suterénu

Suterénní zdi budovy školy byly značně poškozené vlhkostí. Sanace suterénu byla provedena v rozsahu těchto stavebních prací - odstranění původních omítek, odkrytí zdiva, provedeny nátěry proti plísním, houbám atd., natažena sanační omítka do výše 120 cm včetně odpovídajících nátěrů. Akce je ukončena.

## SPŠ STROJ. Š. HL. M. PRAHY P1

## 0041284 - Projekt OP - ŽP+jejich administrace

## Na projektové práce vyfakturováno dosud 520 000 Kč, zbývající částka 68 000 Kč bude fakturovaná až po vydání stavebního povolení. Firmou Seven byla fakturována první ze třech faktur v částce 54 000 Kč.

## Spec. SOU pro sluch. postižené P5

0031688 – OPPA - Brána k jazykům

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o program projektu OPPA – Brána k jazykům. Akce pokračující.

## SŠ  - COPTH PODĚBRADSKÁ  P9

0010007 – EU - Poděbradská 1, soubor opatření ke snížení energie

Jedná se o zateplení objektu budovy Poděbradská čp.1 v rámci 3 Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP. U této akce je žadatelem dotace sama PO. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace byla zahájena v říjnu 2009. Akce ukončena.

0010008 – EU - Poděbradská 12,  soubor opatření ke snížení energie

V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace byla zahájena v říjnu 2009. Akce ukončena.

0010019 – NF - Perspektis 21 - obnovitelné zdroje

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu na využívání vyplývající s využitím obnovitelných zdrojů energie. Jedná o projekt z prostředků EU – Norské fondy na zajištění realizace akce „Podmínky pro rozvoj talentů - rozšíření výuk. pros“. Akce ukončena.

0041003 - Rek. víceúčel. venk. hřiště Poděbradská

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci víceúčelového venkovního hřiště Poděbradská 12, Praha 9. Akce ukončena.

0041215 – EÚO - modernizace kotelny

Akce byla realizována, přesun fin. prostředků do r. 2011 s UZ 94 činí 96 673,00 Kč.

## SŠ A. KLARA, VÍDEŇSKÁ  P4

0041004 - Rekonstrukce a úpr. lezecké stěny

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci a opravu lezecké stěny. V rámci akce byla horolezecká stěna konstrukčně vyztužena, došlo k renovaci povrchové úpravy, osazení novými úchyty včetně jištění, bylo instalováno osvětlení a pultová střecha proti dešti a devastaci povrchů. Horolezecká stěna je využívána zejména k volnočasové aktivitě žáků. Pravidelně se lezení účastní 6 -12 žáků, pod vedením zkušeného instruktora. Aktivita má klíčový význam pro sport a rehabilitaci zdravých i hendikepovaných žáků školy.

SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5

0032668 – OPPA - Inovací k lepšímu uplatnění

Nákup 2 ks dostihových simulátorů a 3 ks výukových modelů. Akce ukončena.

## SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ

0032275 – OPPA - Zkvalitnění výuky na SŠES Praha

V souladu s připravovanými inovacemi ŠVP došlo k modernizaci zařízení dopravního sálu, který tvoří nezastupitelný prvek ve výuce studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na železniční dopravu a přepravu. Dopravní sál se zabezpečovací technikou je k dispozici pro nácvik činností a dovedností potřebných pro výkon dopravních profesí u ČD, a. s. a dalších dopravních firem, což je jedinečná možnost, která nejde suplovat v běžném provozu. Dopravní sál slouží k názorné výuce obsluhy skutečných zabezpečovacích zařízení různých typů, které jsou doplněny modelovým kolejištěm pro znázornění řízení drážního provozu.

SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0041189 - Rek. suter. šatnových prostor

Jedná se o rekonstrukci zcela nevyhovujících suterénních šatnových prostor. Kompletní rekonstrukce v šatnách žáků včetně přístupové chodby (výměna dlažby, oprava omítek, malování), rekonstrukce sociálního zázemí žáků (kompletní výměna obkladů, dlažby, a vybavení umývárny a sprch žáků), výměna ventilátoru centrálního odsávání výše uvedených prostor. Akce ukončena.

SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10

0041029 - Rekonstrukce střechy - havárie

Jedná se o rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu, zejména oplechování a poškozená střešní krytina. Dochází k zatékání do objektu. Rekonstrukce střechy byla ukončena 31.7. 2010.

SŠ, ZŠ, MŠ PRO SP VÝMOLOVA

0041008 – Výměna povrchu školní tělocvičny

Jedná se o investiční transfer poskytnutý v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rekonstrukci povrchu školní tělocvičny. Akce ukončena.

VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1

0040994 - Rekonstrukce výtahu - pavilon A

Jedná se o rekonstrukci výtahové šachty, strojovny a osobního výtahu o nosnosti 320 kg v pavilonu A, který zcela nevyhovuje platným normám EU. Morálně a techniky zastaralý, poruchový, nevyhovoval normám ČSN a EU. Akce ukončena, investiční prostředky nebyly čerpány v plné výši.

## VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3

## 0041322 - Rekonstrukce střechy

Akce nebyla zahájena v roce 2010 z důvodu nepříznivého počasí a bude zahájena v roce 2011.

VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1

0041234 - Pořízení tiskového stroje

Škola potřebovala tiskové zařízení v oblasti digitálního tisku, které by odpovídalo vysokým nárokům na kvalitu tištěného materiálu. Doposud disponovala jen kancelářskou barevnou kopírkou vybavenou tiskovým řadičem, která byla pod hranicí standardu v současné tiskové technice, a tedy pro potřeby tisku škole nevyhovující.Akce realizovaná, pořízen  tiskový stroj Minolta Bizhub Pro c65h,.

## VOŠPg  a  SOŠPg  a GYM.  P6

0041014 - Slaboproudé rozvody poč. sítě - hav. stav

Jedná se o rekonstrukci slaboproudých rozvodů  počítačové sítě. Současná síť je v havarijním stavu, dochází k častým výpadkům a část rozvodů je nefunkční. Akce byla realizována v srpnu 2010. V objektu školy, ve všech učebnách, kabinetech a kancelářích byla provedena rekonstrukce počítačové sítě. Byla vybudována strukturovaná kabeláž, osazeny technologické prvky a provedeno připojení do nové serverovny. Byl tak odstraněn dosavadní nevyhovující stav způsobující časté a závažné poruchy v síti i v uložení dat.

## ZUŠ KLAPKOVA  P8

0041191 - Rekonstrukce střešních svodů

V důsledku letošní zimní sněhové kalamity došlo při odstraňování sněhu a při jeho samovolném sesuvu k vážnému poškození střešních svodů. Akce byla realizována o letních prázdninách 2010.

ZUŠ NAD ALEJÍ  P6

0041190 - Rek. bezbariérového vstupu

Akce ukončena.

ZŠ PRAKT. VINOHRADSKÁ  P2

0040995 - Slezská 21 - dok. akustických úprav uč.ZUŠ

Dokončení akustických úprav učeben ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21. Jedná se o kolaudační požadavek hygieniků na provedení akustických úprav tak, aby učebny ZUŠ vyhovovaly platným akustickým normám. Akce byla zrealizována a předána dne 27.8.2010.

ZŠ PRO ŽÁKY S POR. UČ.  P6

0040534 - Rekonstrukce střešního pláště

Rekonstrukce střešního pláště budovy B vyřešila problémy se zatékáním do místností. K financování byly využity i vlastní zdroje, tj.  prostředky z investičního fondu ve výši 40.000 Kč.

ZŠ PŘI PSYCH. LÉČ. ÚSTAVNÍ

0041326 - Úpravy a vybavení interieru

Akce realizována a ukončena.

ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ

0041286 - Projekt OP - ŽP+jejich administrace

Akce ukončena.

## KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora MHMP

0008212 - DD Sulická – Praha 4

V roce 2006 byla etapou 0001 – Pravé křídlo DD zahájena postupná rekonstrukce Domova důchodců v Praze 4, Sulické ulici, která byla (etapa 0001) v tomtéž roce dokončena a zkolaudována.

V roce 2007 proběhla etapa 0002 – Rekonstrukce 2. – 4. NP levého křídla DD.

Realizací obou etap byly nově vytvořeny jednolůžkové pokoje s moderním komunikačním zařízením a vlastním sociálním zařízením, umožňujícím život klientů v soukromí a zároveň moderním prostředí. Jednotlivé pokoje jsou připraveny tak, že při zhoršení zdravotního stavu není nutno stěhovat klienty do pater s příslušným vybavením, ale toto vybavení se dopraví a nainstaluje do pokoje klienta.

Etapa 0003 – Rekonstrukce 1. NP a 1. PP. levého  křídla DD, (kuchyně a jídelna a  další zázemí domova pro seniory), byla v roce 2008 dokončena, zkolaudována a předána do užívání.

Etapa 0004 - Rekonstrukce středního křídla centrální budovy, v rámci této etapy proběhla projektová a inženýrská příprava, bylo dosaženo SP a byl vybrán zhotovitel na základě výběrového řízení.

Etapa 0005 - Rekonstrukce kotelny, tato etapa byla zahájena ve IV. čtvrtletí 2009 a ukončena  v 11/2009.

0040040 -   DD  Praha 13

V lednu 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu domova pro seniory s kapacitou 188 lůžek.  V listopadu 2010 byly podány žádosti o vydání stavebního povolení hlavní stavby, vydání vodoprávního rozhodnutí, ohlášení odstranění stávající autobusové smyčky a souvisejících objektů, ohlášení na náhradní odstavy autobusů MHD a oznámení záměru k vydání územního souhlasu okružní křižovatku (náhrada za rušené obratiště autobusů).

Odbor správy majetku – OSM MHMP

0040452 – FN Na Bulovce – rekonstrukce objektů

Prostředky na tuto akci byly do rozpočtu pro OSM přiděleny na základě schválení v RHMP v dubnu 2010 a byly čerpány na  rekonstrukci a přístavbu pavilonu č. 8, vč. zabezpečení přípravných prací, PD, technického a autorského dozoru a činnosti koordinátora BOZP.

0040271 – Výstavba domova pro seniory na Praze 6

Rozpočtované prostředky na tuto akci byly vyčerpány téměř v plné výši a to na přípravné práce, stavební práce, technický dozor, autorský  dozor a činnost koordinátora BOZP.

### Odbor zdravotní péče a zdravotnictví MHMP

0040967 - Zvýšení kapacity lůžek následné péče

Finanční prostředky z této investiční akce byly použity na dofinancování investičních akcí, kde dojde k navýšení lůžkové kapacity. Jedná s o následující: Půdní vestavba v Domově seniorů Háje, Rek. DS a novostavba pavilonu F a C v  Domově pro seniory Zahradní Město a na Rek. objektů FN Bulovka a na Výstavbu malometrážních a bezbariérových bytů na MČ Praha – Vinoř.

0041159 - Pořízení tří přístrojů – 1. LF UK

1. LF UK byly poskytnuty finanční prostředky na přístroj automatický ELISA systém DSX, který je univerzálním laboratorním zařízením umožňující provádět laboratorní diagnostická vyšetření na mikrofiltračních destičkách s jeho využitím pro diagnostiku a monitoraci infekčních onemocnění. Další přístrojem je Autotechnikon (přístroj k automatickému zpracování histologických vzorků) a analyzátor pro měření koncentrací oxidu dusnatého v biologických tekutinách a vydechovaném vzduchu.

0041160 - Pořízení tří přístrojů – Nem. Milosrdných sester

Nemocnice Milosrdných sester dostala finanční prostředky na pořízení přístrojového vybavení pro anesteziologicko-resuscitační oddělení a jednotku intenzivní péče. Jednak se jedná o monitorní systém životních funkcí (5 monitorů a monitorovací centrála) ke sledování vitálních funkcí pacientů pro správnou léčbu a dále pak pro přístroj pro umělou plicní ventilaci o ventilátor životních funkcí, jenž bude použit na nově rekonstruované jednotce intenzivní péče.

0041178 - Pořízení astroskop. přístroje – FN Bulovka

Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelového daru pro FN Na Bulovce. Jedná se o přístroj pro artroskopické operace velkých kloubů, zejména kolenního a ramenního patří k nejšetrnějším způsobům ortopedické operativy. Provádění operací pomocí přístroje patří k moderním trendům současné medicíny, mají i výrazný celospolečensky pozitivní finanční dopad ve snižování nemocnosti pacientů.

0041192 - Pořízení dvou přístrojů pro dialýzu pro IKEM

Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelového daru pro dialyzačním oddělení Kliniky nefrologie Transplantcentra IKEM. Moderní dialyzační přístroje nejvíce pomohou pacientům, kteří budou  dialyzovány přímo na lůžku s nejvyšším stupněm intenzivní péče bez nutností převozu na oddělení hemodialýzy. Dojde k minimalizaci rizik spojených s jejich transportem.

0041200 - Pořízení 2 ks mycích lůžek Hospic Štrasburk

Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelového daru a to na pořízení dvou kusů mycích lůžek pro Hospic Štrasburk. Jedná se o finanční podporu na vnitřní vybavení nového hospice v Milovické ul. v Praze 4, který bude provozovat Občanské sdružení Hospic Štrasburk.

0041249 - Pořízení přístrojů pro FN Královské Vinohrady

Na základě usnesení RHMP č. 1616 ze dne 7. 9. 2010 byly přiděleny finanční prostředky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jednalo se o ultrazvukový přístroj, přístroj pro kontinuální hemoeliminační metody a monitorovací přístroj životních funkcí. Přístroje byly pořízeny a též došlo k vyúčtování těchto prostředků.

0041262 - Pořízení přístrojového vybavení pro JIP pro FN Bulovka

Na základě usnesení ZHMP č. 40/149 ze dne 16. 9. 2010 byly přiděleny finanční prostředky formou daru na pořízení  přístrojového vybavení pro jednotku intenzivní péče (JIP) kliniky plastické chirurgie ve Fakultní Nemocnici Na Bulovce. Přístroje slouží k hlavní operativě vrozených a získaných deformit obličeje, ruky, prsu, léčba popálenin, operace recidivujících hernií břišní stěny, operativa nádorů kůže a podkoží, řešení defektů měkkých tkání, kosmetické výkony a operační léčba transsexualismu.

0041263 - Vybudování odd. paliativní péče v Nem. Milosrdných sester

Na základě usnesení ZHMP č. 40/150 ze dne 16. 9. 2010 byly přiděleny finanční prostředky na podporu při realizaci projektu vybudování oddělení paliativní péče v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Jedná se o oddělení o kapacitě 13 lůžek pro pacienty a 6 lůžek pro doprovázející.

### Centrum léčebné rehabilitace

0041225 - Vytvoření webových stránek

Důvodem pro realizaci této akce byla potřeba lépe prezentovat tuto organizaci na veřejnost a vyjít více do povědomí. Pro tento účel byla vybrána firma na vytvoření webových stránek. Webové stránky jsou již vytvořeny a počátkem roku 2011 se odstraňují drobné nedostatky.

Městská nemocnice následné péče

0040447 - Rekonstrukce výtahů

Předmětem této investiční akce je výměna tří evakuačních výdajů v objektu Městské nemocnice následné péče. Finanční prostředky byly použity jak na vypracování projektové dokumentace, tak na samotnou realizaci výběrového řízení. Samotné výběrové řízení na dodávku a montáž tří výtahů proběhlo v před koncem roku 2009. V  I. pololetí došlo k dokončení, předání a uvedení do provozu dvou evakuačních výtahů. Třetí výtah byl dokončen před koncem roku 2010.

0041224 - Výst. el. přípojky NN a náhradní zdroj el. energie

Potřeba realizace této investiční akce vycházela z potřeb souvisejících s rekonstrukcí výtahů, pro splnění norem a uvedení výtahů do provozu bylo potřeba vybudovat náhradní zdroj energie a vytvořit novou el. přípojku. Na dodávku tohoto zařízení proběhlo výběrové řízení podle zákona.

Městská poliklinika Praha

0040920 - Rekonstrukce výtahů budovy Spálená

Jedná se o výměnu dvou výtahů, které byly zastaralé a nevyhovovaly směrnicím EU, v 5-ti podlažním objektu budovy. Byla zpracována revizní zpráva, která konstatovala 20 vad s vysokou úrovní provozního rizika, bylo doporučeno provést celkovou rekonstrukci. Rekonstrukce započala ve 4. čtvrtletí r. 2009. Jeden výtah byl uveden do provozu v I. pololetí roku 2010 a druhý byl zprovozněn v září téhož roku.

0041238 - Rek. počítačové sítě

Předmětem této akce bylo pořízení nové počítačové sítě, protože stávající zapojení několika PC stanic je silně neuspokojivé z důvodu pospojování několika stanic postupně, podle toho, jak byly zaměstnancům pořizovány PC. Stará počítačová síť pomalu funguje a je i problém s ukládáním dat.

0030001 - OPPA Plánování sociálních  služeb v Praze

Odbor SOC MHMP realizuje projekt „Plánování sociálních služeb v Praze“. Realizátor tohoto projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. Samotný projekt se nachází v časovém zpoždění. V rámci tohoto projektu má být vytvořen server o komunitním plánování sociálních služeb, který bude vytvořen na začátku roku 2011.

0030007 - OPPA Systém dalšího vzdělávání

Jedním z cílů tohoto projektu je zajistit vzdělávání zaměstnanců příspěvkových organizací v působnosti odboru SOC MHMP. V rámci tohoto projektu bude vytvořen rezervační systém školících kurzů. Avšak v souvislosti se skutečností, že došlo ke zpoždění realizace projektu, není dosud tento rezervační systém vytvořen. V roce 2010 se začal tento systém vytvářet.

0040042 - Realizace opatření z energetických auditů

Realizace opatření z Energetických auditů tak, aby byly splněny právní normy a došlo k úsporám energií. Jedná se především o vysokonákladové opatření v oblasti zateplení, technologie vytápění. Finanční prostředky byly použity na vypracování projektových dokumentací k žádostem o financování z peněz EU a na samotné vypracování žádostí, které byly předloženy Státnímu fondu životního prostředí v souladu s vyhlášenými výzvami. V roce 2010 nebyly na tuto investiční akci poskytnuty žádné finanční prostředky.

0040043 - Výstavba hospicu

V roce 2010 nebyly na tuto investiční akci poskytnuty žádné finanční prostředky.

0040244 - Havárie a řešení mimořádných událostí

Finanční prostředky této akce slouží na odstranění havarijních stavů v příspěvkových organizací v působnosti odboru SOC MHMP. Zdrojem finančních prostředků této investiční akce je čtvrtletní odvod odpisů ve výši padesáti procent.

0040467 - Výstavba nového Domova Svojšice

V souvislosti s restitučním řízením týkající se objektu, ve kterém se nachází příspěvková organizace Domov Svojšice, je potřeba najít vhodný pozemek, vypracovat projektovou dokumentaci na výstavbu nového objektu a připravit výběrové řízení na realizátora této stavby. V současné době byl vybrán vhodný pozemek nedaleko od stávajícího objektu a tím by tak byl brán zřetel na klienty, kteří jsou zvyklí žít v dané oblasti.

0040513 - Dům seniorů, Praha-Jižní Město

Pro rok 2010 nebyla pro tuto investiční akci schválena žádná finanční částka.

0041174 - Opatření k využití energ. úspor ÚSP Sulická

Předmětem této investiční akce je zateplení budovy Domov pro osoby se zdravotním postižení Sulická v rámci operačního programu Životní prostředí (Dále jen OPŽP). Tato investiční akce je částečně financována z fondů EU a Státního fondu životního prostředí. V červenci byl vybrán realizátor projektu, se kterým byla uzavřena smlouva. Samotná stavba byla zahájena v září roku 2010, došlo k zateplení střechy a všech částí objektu. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám ke konci roku musela být stavba přerušena. Poslední fází stavba je potažení objektu novou fasádou, to bude uskutečněno, až dovolí klimatické podmínky (tj. teploty v noci i ve dne budou nad nulou).

Centrum sociálních služeb Praha

0040439 - Generální rek. napojení na kanalizační řad

Předmětem této investiční akce byla generální rekonstrukce kanalizačního řadu a kanalizační přípojky objektu Azylového domu Skloněná. Finanční prostředky na tuto akce byly navýšeny a to díky přesunu investičních prostředků z akce č. 40440 a to na základě usnesení RHMP č. 1559. V únoru proběhlo kolaudační řízení.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

0040176 - Energetický audit a realizace opatření k energetickému auditu

V rámci této investiční akce byla vypracována projektová dokumentace na zateplení hlavní budovy, která posléze byla nutnou přílohou pro podání žádosti o dotaci z fondů EU u Ministerstva životního prostředí. Žádost prošla jak formálním, tak věcným hodnocením a byly přiděleny finanční prostředky na realizaci zateplení. Tím je tato akce ukončena.

0040748 - Výstavba evakuačního výtahu

Při revizi stávajícího výtahu v tomto zařízení byl konstatován jeho havarijní stav, proto byly tomuto DOZP Sulická poskytnuty finanční prostředky na výstavbu nového evakuačního výtahu. Vlastní výtah bude vyroben bude vyroben podle potřeb organizace. Z důvodů statických potíží byl výtah uveden do zkušebního provozu až koncem června. Až během realizace této akce byla zjištěna potřeba vybudování evakuačních cest. Problém je v současné době řešen se subdodavateli. Akce by měla být dokončena v průběhu 1. Q roku 2011.

0040772 - Rek. a nástavba objektu Murgašova

Finanční prostředky poskytnuté na tuto investiční akci byly v roce 2009 použity na vytvoření projektové dokumentace, která bude podkladem pro vyhlášení výběrového řízení na realizátora stavby – rekonstrukce a nástavba objektu Murgašova, která se uskuteční v roce 2010. Projektová dokumentace byla dopracována do fáze pro výběr dodavatele a byla zajištěna potřebná stavební povolení. K předání dokončených projektových dokumentů došlo 30. 12. 2010.

0040930 - Rek. počítačové sítě

Rekonstrukce počítačové sítě byla nutná v závislosti na stáří a nízkému zabezpečení  původní sítě, tak aby nedocházelo k napadení sítě z vnějšího prostředí. Práce zdravotníků a dávkování léků je rovněž řízeno touto počítačovou sítí. Proto bylo nutné zařídit bezporuchové a bezproblémové fungování  této sítě, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života klientů. Finanční prostředky byly vyčerpány, avšak je potřeba dovybavit jednotlivá pracoviště specializovaným softwarem pro komplexní správu sítě. Vše bylo pořízeno v I. čtvrtletí roku 2010. Tím je akce ukončena.

0040966 - Rek. objektu Murgašova

Na základě statického posudku objektu Murgašova (detašované pracoviště DOZP Sulická) byl konstatován jeho havarijní stav, kdy by mohlo dojít k ohrožení života klientů. Kapacita tohoto detašovaného pracoviště je 40 klientů. V současné době je vypracována projektová dokumentace a bude připravováno výběrové řízení, které je plánováno na srpen - září tohoto roku. Před koncem roku 2010 bylo vyspáno výběrové řízení pro výběr dodavatele.

0041227 - Pořízení zahradního malotraktoru

Pozemky, které se nachází u objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, lze jen velmi těžko obhospodařovat jak v letních, tak v zimních měsících. V současné době je

v tomto zařízení k dispozici zahradní traktor, který je ale přes všechny opravy nefunkční a nelze ho používat k danému účelu. Z toho důvodu byl pořízen zahradní malotraktor. Tato investiční akce je ukončena.

0041244 - Pořízení klimatizace

Předmětem této akce bylo pořízení klimatizační jednotky do 1. patra tohoto zařízení pro zajištění optimální teploty na pokojích klientů. Na těchto pokojích došlo ke 3 případům kolapsu klientů – dochází zde totiž ke zvýšení teploty během dne až na 40 stupňů, protože se jednalo o celou jižní stranu objektu a při větrání se do místností dostával ještě teplejší vzduch. Pro tuto akci proběhlo výběrové řízení a klimatizace je již plně funkční. Tato investiční akce je ukončena.

0041245 - Lapač tuků to kuchyně

Předmětem této akce bylo pořízení lapače tuků do kuchyňského provozu. Při revizi kanalizace v této organizaci bylo zjištěno, že nemají v soustavě odpadů z kuchyně vybudován lapač tuků – vystavují se riziku zavření provozu kuchyně a udělení pokuty ze strany hygieny. Lapač tuků byl pořízen nasmlouvanou firmou (na základě výběrového řízení),  tato investiční akce je ukončena.

0041265 - Pořízení dvou vozidel

Pro přepravu tělesně postižených klientů byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla, které bude uzpůsobeno těmto klientům. A to i pro potřeby převozu klientů do detašovaného pracoviště na severu republiky, kde se nachází rekreační středisko pro klienty.

### Domov Maxov

0041264 - Pořízení vozidla

Pro přepravu tělesně postižených klientů byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla, které bude uzpůsobeno těmto klientům. Vzhledem k lokalitě zařízení Domov Maxov, které se nachází ve vyšších polohách, bylo potřeba pořídit vozidlo s pohonem na všechny čtyři kola.

### Domov sociálních služeb Vlašská

0041267 - Pořízení vozidla

Pro přepravu tělesně postižených klientů byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla, které bude uzpůsobeno těmto klientům. Dále byla pořízena dvě vozidla pro služební potřeby personálu, neboť toto zařízení má různá detašovaná pracoviště velmi vzdálená od sebe a dojíždění bez vozidla mezi nimi je časově náročné.

### Domov Svojšice

0041173 - Výměna tlakových nádob

V souvislosti s havarijním stavem tlakových nádob v kotelně v Domově Svojšice (podloženo i posudkem) byly poskytnuty finanční prostředky na odstranění tohoto stavu. Na základě uskutečněného výběrového řízení byla s vítěznou firmou uzavřena smlouva. Tlakové nádoby byly objednány a ihned po dodání byly nainstalovány. Tato investiční akce je ukončena.

### Domov pro seniory Heřmanův Městec

0041310 - Polohovací vana pro imobilní uživatele.

Cílem této akce je poskytnutí výškově nastavitelné vany, která poskytne kompletní řešení pro všechna stadia koupacího cyklu. Vana nevyžaduje ruční zvedání uživatelů, minimalizuje stres. Vana je již nyní využívána pro klienty a investiční akce je ukončena.

0041311 - Polohovací vana s bočním otevíráním

V rámci této akce byla pořízena polohovací vana s bočním otevíráním, která bude umístěna do objektu čp. 89. V současné době jsou v objektu pouze sprchové kouty.

Vana je již nyní využívána pro klienty a investiční akce je ukončena.

##### 0041312 - Pořízení osobního automobilu

Byl pořízen Ford Focus pro účely sociálních šetření za účelem využití potenciálních uchazečů o pobyt v domově důchodců tj. pro sociální pracovnice a pro případné potřeby služebních cest ředitelky DS.

### Domov pro seniory Hortenzie

##### 0040782 - Pořízení signalizačního zařízení

Jde o bezdrátový systém signalizace mezi klienty a ošetřujícím personálem. Bezdrátové zařízení umožní přivolat pomoc z jakéhokoli místa, navíc bude možné monitorovat klienta, který ztratí orientaci a včas ho najít. Na zmíněný systém proběhlo výběrové řízen. Systém byl uveden do provozu a umožňuje využití celé řady dalších modulů, které lze dle potřeby a požadavku aktivovat.

### Domov pro seniory Pyšely

##### 0041177 - Rek. parkových cest v zám. zahradě

V souvislosti se špatným stavem cest v zámecké zahradě tohoto zařízení byly poskytnuty finanční prostředky pro tento účel. Dodavatel pro tuto akci byl vybrán na základě výběrového řízení. Termín zahájení prací byl stanoven jaro 2010, termín dokončení na podzim, tím je akce ukončena.

### Domov se zdravotním postižením Kytlice

##### 0041208 - Pořízení záložního zdroje výtahu

Předmětem této akce bylo pořízení nového záložního zdroje pro výtah v objektu č.p. 69+71. Důvodem bylo především ohrožení zdraví klientů v době výpadku elektrického proudu v objektech, kdy dochází k situacím, že personál má omezené možnosti přemístění klienta do jeho pokoje v patře. Záložní zdroj byl uveden pro provozu v měsíci říjnu roku 2010. Tato investiční akce je ukončena.

##### 0041269 - Pořízení vozidla

Pro přepravu tělesně postižených klientů byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla, které bude uzpůsobeno těmto klientům. Vzhledem k lokalitě zařízení Domova Kytlice, které se nachází ve vyšších polohách, bylo potřeba pořídit vozidlo s pohonem na všechny čtyři kola.

### Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

0041172 - Rek. chodníků na bezbariérové

Z důvodu zdravotního postižení klientů tohoto zařízení bylo potřeba vybudovat bezbariérové chodníky v areálu domova. Projektová dokumentace byla vypracována, výběrové řízení  proběhlo a byla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem. Termín zahájení bylo v září roku 2010 s dobou realizace cca 1 měsíc. Stavební povolení bylo taktéž přiděleno. Tato investiční akce je ukončena.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

0040451 - Nákup pozemků

Tato investiční akce byla realizována za účelem dokončení celistvosti stávajícího areálu Domova. Vzhledem ke stavu, kdy se jedná o cca 30% z původního areálu zařízení a zároveň se jedná i o pozemky, které jsou klienty využívány v rámci zooterapie, aktivizačních činnosti a oddechu, byl ze strany zřizovatele a přístupu PF ČR, pracoviště Beroun dán souhlas k odkoupení uvedených pozemků ve prospěch hlavního města Prahy. Nákup pozemků je v kompetenci Odboru správy majetku MHMP.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

0040418 - Rekonstrukce obj. č.p. 2 – zateplení, vestav., výměna oken

Investiční akce spočívala v provedení opatření s ohledem na výsledky energetického auditu. Jednalo se především o výměnu oken, která jsou původní a nevyhovující. Finanční prostředky této akce budou použity v rámci projektu částečně financovaného z EU (Operační program Životní prostředí). V na jaře 2010 byla podána žádost o čerpání finančních prostředků z těchto fondů. Státním fondem životního prostředí bylo rozhodnuto na sklonku roku, že bude finančně podpořen. Samotná realizace se uskuteční až v průběhu roku 2011.

0041226 - Rekonstrukce kotelny a náhradní zdroj tepla

Z důvodu havarijního stavu kotelny na pevná paliva, bylo nutno provést její rekonstrukci. Předmětem této akce byla rekonstrukce kotelny na peletky. Proběhlo výběrové řízení na realizátora stavby a s výtěžným uchazečem byla uzavřena smlouva. Po dobu realizace kotelny bylo potřeba zajistit náhradní zdroj tepla, jak pro ohřev vody, tak pro potřeby vytápění. Kotelna byla uvedena do zkušebního provozu v listopadu roku 2010. Samotná kolaudace proběhne začátkem roku 2011.

0041266 - Pořízení vozidla

Pro přepravu tělesně postižených klientů byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla, které bude uzpůsobeno těmto klientům. Vzhledem k lokalitě zařízení Domova Rudné u Nejdku, které se nachází ve vyšších polohách, bylo potřeba pořídit vozidlo s pohonem na všechny čtyři kola.

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

0041228 - Zřízení školícího střediska

Důvodem realizace akce je využití podkrovních prostor provozní budovy k vzdělávání pracovníků DZR Krásná Lípa, ale i pracovníků ostatních zařízení v regionu, kteří poskytují sociální služby. Při realizaci této akce došlo k časovému zpoždění  způsobené průtahy při vyřizování stavebního povolení, dále technologické přestávky při vybudování železobetonového schodiště. Na osazení střešních oken se muselo čekat až na opadnutí vysoké pokrývky sněhu. Akce bude dokončena v I. polovině roku 2011.

0041277 - Pořízení SW – sledování péče

Důvodem realizace byl neustále sílící požadavek na sledování poskytované sociální péče formou úkonů stanovených zákonem 108/2006 Sb., který je zdůrazněn povinností vykazování dat pro MPSV prostřednictvím OK systému. Proto bylo přistoupeno k nákupu SW – sledování péče, který je doplněn mobilními čtečkami čárových kódů. Počtem dvaceti čteček bylo pokryto všech sedm oddělení, která jsou propojena počítačovou sítí.

0041278 - Pořízení zvedáku

Zvedák byl pořízen v prosinci 2010. Zvedací a manipulační zařízení, které toto zařízení do doby pořízení nového zvedáku vlastnilo, již kapacitně nestačilo pokrýt všechny potřeby, v souvislosti s manipulací  našich uživatelů.

0041331 - Instalace požárního zabezpečení

Důvodem realizace bylo zvýšené požární nebezpečí v pavilonech P3 a P6, které ještě dosud elektronickým požárním systémem zajištěny nebyly. Na dodávku tohoto zabezpečení proběhlo výběrové řízení a tato akce byla ukončena v prosinci roku 2010.

Domov se zvláštním režimem Terezín

0040436 - Změna zdroje tep. energie dle energetického auditu

V roce 2009 probíhaly přípravy pro projektovou dokumentaci a také přípravy pro výběrové řízení na topné médium. Na základě doporučení energetického auditu došlo ke změně vytápění, tj. přechod na využití plynu jako topného média, kdy bylo též nezbytné provést rekonstrukci kotelny. Na základě výběrového řízení na dodavatele plynu   došlo k uzavření smlouvy dne 12. 8. 2010.

0040437 - Rek. VZT pro kuch. provoz dle energetického auditu

Na základě provedeného energetického auditu bylo konstatováno, že je potřeba provést rekonstrukci vzduchotechniky v kuchyňském provozu. V roce 2009 došlo ke zpracování  projektové dokumentace pro tuto investiční akci. Výběrové řízení proběhlo bez problémů a s vítězným uchazečem byla podepsána smlouva. Dílo bylo předáno v září roku 2010.

Domov pro seniory Zahradní Město

0008199 - Přístavba DD – pavilon

- V únoru 2010 započala kolaudace stavby pavilonu D s kapacitou 128 lůžek. Tento pavilon je též již vybaven nábytkem a byl plně uveden do provozu. Objekt byl definitivně zkolaudován 29. 4. 2010 (nabytí právní moci). Tím je tato akce dokončena.

0040423 - Rek. DS a novostavba pavilonu F a C

Tato investiční akce se týká modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory, jedná se o II. a III. etapu.

V rámci této akce byl vypracován inženýrsko geologický průzkum, geodetické zaměření a projektová dokumentace k pavilonu F pro stavební řízení. Ve III. Q proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na sklonku roku započaly první úpravy terénu potřebné k zahájení stavby. Předpoklad ukončení celé této investiční akce včetně rekonstrukce budov A,B,C je v září 2013.

0041268 - Pořízení vozidla

Pro přepravu tělesně postižených klientů byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla, které bude uzpůsobeno těmto klientům.

### Domov pro seniory Chodov

0040416 - Výměna oken a balkónových dveří budovy A + B

Výměna oken a balkónových dveří budovy A + B nebyla realizována tak, jak se předpokládalo. Důvodem byly komplikace související s realizací výběrového řízení na realizátora stavby. Realizátor stavby byl vybrán až v 2. polovině prosince 2009 a smlouva s vybranou firmou byla uzavřena 6. ledna v roce 2010. Realizace stavby však proběhla bez větších problémů. Tato investiční akce byla ukončena v říjnu roku 2010.

0040417 - Zateplení fasády objektu DD

Tato investiční akce navazuje na výměnu oken a balkónových dveří (IA č. 40416). Tím tak dojde z celkovému zateplení pláště budovy B tohoto zařízení. Realizace této akce proběhla  v roce 2010, důvodem zpoždění byly komplikace při realizaci výběrového řízení na firmu, která realizovala tuto investiční akci. Realizace stavby proběhla bez komplikací. DS Chodov dostal od MČ Praha 11 kolaudační souhlas dne 16. 11. 2010.

0041298 - Pořízení vozidla

Pro potřeby služebních cest vedení DS Chodov, byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla. Toto auto je určeno k zajištění služebních cest ředitele a dalších osob  vedení domova, které jsou uskutečňovány za cílem získávání finančních prostředků a udržování vztahů s ostatními řediteli DS sídlícími mimo Prahu.

0041332 - Rekonstrukce počítačové sítě

Vzhledem k havarijnímu stavu počítačové sítě DS Chodov (za tímto účelem byl pořízen i posudek) byla nutná rekonstrukce této sítě. V případě poruchy PC sítě by byl ohrožen zdravotní stav klientů vzhledem ke skutečnosti, že aplikace léků a vedení lékařské dokumentace je vedeno v el. podobě. Jednalo se o pořízení nového serveru a nového propojení mezi jednotlivými počítačovými stanicemi.

Domov pro seniory Dobřichovice

0041314 - Pořízení kombinovaného vanového zvedáku

Předmětem této akce bylo pořízení kombinovaného vanového zvedáku, který nahradil nerentabilní opravy stávajících zařízení. Zvedák byl pořízen do konce roku 2010,  tím je akce ukončena.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

0040286 - Půdní vestavba Thákurova

V nových prostorách, které vznikly v objektu Šolínova, byly vybudovány nové pokoje pro klienty Domova pro seniory Elišky Purkyňové s kapacitou 19 lůžek. Celé toto patro bude sloužit pro poskytování sociální služby (odlehčovací služba). V květnu tohoto roku došlo ke kolaudaci půdní vestavby a následně uvedení do provozu. Tím je akce ukončena.

0040361 - Zavedení elektronického tísňového systému

Za cílem větší bezpečnosti klientů domova byl nainstalován elektronický tísňový systém, který umožňuje klientům v případě nouze okamžité spojení s obsluhujícím personálem. Systém též hlásí nebezpečí požáru apod. V roce 2010 po předání hotového a funkčního díla bylo dodavatelské firmě vyplaceno 10 % zádržné. Tato akce byla ukončena v dubnu 2010, kdy tísňový systém byl plně uveden do provozu. Tím je akce ukončena.

0040902 - Pořízení a instalace výměníkové stanice

V souvislosti s častou poruchovostí výměníkové stanice muselo dojít k její výměně. Nevyhovující stav výměníkové stanice konstatovala i technická zpráva. Výměna a přepojování se prováděla postupně za provozu. Tato investiční akce byla ukončena v měsíci dubnu. Tím je akce ukončena.

0040936 - Pořízení automobilu

Osobní automobil se snadnějším nástupem pro starší a hůře pohyblivé osoby se bude využívat pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení a dalších institucí. Do tohoto automobilu byla během měsíce července nainstalována nástupní plošina pro vozíčkáře. Tím automobil plně vyhovuje potřebám klientů tohoto zařízení.

0041222 - Obnova SW vybavení

Došlo k obnově a doplnění SW o nový mzdový program a program pro evidenci klientů,

dat a práci s databázemi a dokumenty.

### Domov pro seniory Háje

0008200 - Půdní vestavba A2 a likvidace azbestu

Cílem této investiční akce je vybudování půdní vestavby v pavilonu A2 s kapacitou 16 lůžek. V roce 2009 byla vypracována projektová dokumentace jako nezbytný podklad pro výběrové řízení na realizátora této stavby, které proběhlo v listopadu roku 2009. Smlouva o dílo s tímto vítězem realizátora stavby byla uzavřena. Samotná realizace této investiční akce byla zahájena v červnu roku 2010. Avšak při zahájení stavebních prací byla zjištěna přítomnost azbestu, který bylo nutné v prvé řadě odstranit. V průběhu této akce se vyskytly komplikace, které měly za následek prodloužení termínu dokončení samotné stavby. Tato akce byla ukončena a stavba byla na podzim roku 2010 zkolaudována.

0008949 - Půdní vestavba A1

## Tato investiční akce započala již v roce 2006. V rámci této akce byla vypracována projektová dokumentace pro vytvoření prostor v pavilonu A1. V roce 2010 se v rámci této investiční akce neudála žádná činnost.

0041212 - Likvidace azbestu

V rámci probíhající investiční akce č. 8200 byla zjištěna přítomnost azbestu. Vzhledem k nebezpečné povaze tohoto materiálu bylo nutno provést jeho okamžité odstranění, které vyžadovalo zvláštní technické postupy. Usnesením RHMP č. 1525 ze dne 31. 8. 2010 byla tato akce převedena pod investiční akci č. 8200, neboť s ní velmi úzce souvisí.

0041229 - Výměna vodovodu

Vzhledem k havarijnímu stavu vodovodního potrubí bylo nutné provést jeho celkovou výměnu. V rámci tohoto havarijního stavu došlo vytopení několika pokojů klientů. Tato situace si vyžádala rychlé řešení a byla napravena. V současné době je vodovod plně funkční.

0041297 - Pořízení vozidla

Pro přepravu tělesně postižených klientů byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení vozidla, které bude uzpůsobeno těmto klientům.

Domov pro seniory Malešice

0040038 - Výstavba pavilonu pro Alzheim. chorobu

Finanční prostředky v rámci této investiční akce sloužily na vytvoření projektové dokumentace, která je nutnou podmínkou pro výběrové řízení na realizátora stavby. Stavební povolení bylo vydáno v měsíci březnu 2010, výběrové řízení proběhlo v průběhu roku 2010. Cílem této investiční akce je vybudování pavilonu s kapacitou 30 – 50 lůžek pro klienty s alzheimerovou chorobou a denní stacionář. Ve II. polovině roku bylo vypsáno výběrové řízení na realizátora stavby. V rámci této zakázky se vyskytly komplikace, které řeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

### Domov pro seniory Ďáblice

0006496 - Rekonstrukce pokojů, bytových jader a vybudování lůžkového oddělení

Rekonstrukce domova důchodců, nyní seniorů,  byla zahájena v roce 2002 vybudováním lůžkového oddělení (I.etapa). V letech 2003 a 2004 proběhla rekonstrukce 36 pokojů v severní části obytné budovy B (II. a III. etapa).  V roce 2009 DS Ďáblice pokračovalo vybudováním dalšího lůžkového oddělení v budově B - 4 jednolůžkové a dva třílůžkové pokoje. V roce 2011 bude pokračováno rekonstrukcí chodeb v modernizovaných částech objektu (rekonstrukce el. instalace, vybudování podhledů se zakrytím rozvodů signalizace sestra/pacient a EPS).

0007215 - Vybavení zrekonstruovaných pokojů

Tato investiční akce je úzce spojena s rekonstrukcí pokojů, protože nově zrekonstruované pokoje je potřeba vybavit novým nábytkem. S ohledem na potřeby starých lidí změněné věkem a onemocněním byl navrhnut nábytek vysoké účelnosti a  variability. Nábytek připomíná domácí prostředí a umožňuje navázat na předchozí životní zkušenosti.   Nábytkem nahrazujeme původní kuchyňské linky a vestavěné skříně.

0007849 - Vybudování elektrické požární signalizace

Vybudování elektrické požární signalizace je v souladu s vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Jedná se o vybudování systému v souladu s postupující rekonstrukcí objektu. V roce 2009 došlo k dodávce, montáži, servisu a uvedení do provozu této elektrické požární signalizace. Jedná se o akci, která bude pokračovat i v roce 2011.

0008207 - Signalizace pacient/sestra s komunikací

Signalizace se pořizuje v souvislosti se skutečností, že toto zařízení nikdy nemělo signalizaci a toto spojení z pokojů na sesternu,  to však neodpovídá standardu služeb rezidenčního bydlení. Systém bude zapojen do řídícího systému domova a bude kontrolovat reakce na nouzová volání. Signalizace je postupně realizována v rekonstruovaných částech budov.

0040408 - Automatická regulace vytápění centrální budovy

V rámci této investiční akce byl v roce 2009 vypracován projekt na zateplení centrály mezi pavilony tohoto zařízení. Vzhledem k provozní návaznosti akce zateplení na rekonstrukci ubytovny a změnu účelu na administrativní budovu nepočítáme v roce 2011 s pokračováním. Cena je  výsledkem odhadu a bude upřesněna po vypracování projektu a kontrolní nabídky.

0040421 - Zateplení  provozní budovy

V rámci této investiční akce došlo k vybudování zádveří v hlavním vchodu do objektu. Výměna zádveří je v souladu se zateplením provozní budovy, protože umožní snížení úniků tepla a tím tak dojde ke snížení nákladů na energie. Vlastnímu zateplení pláště musí předcházet rekonstrukce ubytovny se změnou účelu na administrativní budovu. Proto v roce 2010 se nepočítá s pokračováním.

0041223 - Odstranění havarijního stavu el. rozvodny NN a VN

Cílem této akce bylo odstranění havarijního stavu elektrické rozvodny na straně nízkého i vysokého napětí. Na základě revizní zprávy je již nezbytně nutná celková rekonstrukce morálně i fyzicky zastaralých zařízení rozvoden a předejít tak nečekanému odstavení domova od elektrické energie na delší dobu. Větší riziko těchto havárií s nebezpečnějšími provozními dopady je v zimním období vlivem podmínek pro kondenzaci v prostorách na straně vysokého napětí, proto bylo nutné provést rekonstrukci v době letních měsíců.

Dětské centrum Paprsek

0040405 - Nástavba objektu – vybudování centra pro rodinu

Realizace této investiční akce se předpokládala v roce 2009. Cílem bylo vybudování nového objektu, který bude sloužit účelům pro diagnostiku, školení a konzultace v oblasti náhradní rodinné péče. Investiční akci se nepodařilo dokončit v původním termínu z důvodu problémů vypracování projektové dokumentace a tím došlo ke zpoždění vyhlášení výběrového řízení na realizátora stavby, které nakonec proběhlo až v lednu roku 2010. Následně byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou a započala realizace. Tato investiční akce byla ukončena v říjnu roku 2010 a byla  zkolaudována. Nově vzniklé prostory jsou též vybaveny nábytkem.

0041209 - Rekonstrukce kanalizace Hloubětín

Stávající kanalizace ve středisku Hloubětín byla nefunkční z důvodu jejího nevyhovujícího

technického stavu. Tento stav byl doložen technickou zprávou, která dokládá její havarijní stav. Tato akce byla ukončena.

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

0041211 - Rekonstrukce počítačové sítě

Vzhledem k havarijnímu stavu počítačové sítě (za tímto účelem byl pořízen i posudek) byla nutná rekonstrukce této sítě. V případě poruchy PC sítě by byl ohrožen zdravotní stav klientů a to vzhledem ke skutečnosti, že aplikace léků a vedení lékařské dokumentace je vedeno v el. podobě. Jednalo se o pořízení nového serveru a nového propojení mezi jednotlivými počítačovými stanicemi a i mezi jednotlivými detašovanými pracovišti.

0041247 - Pořízení herních prvků

Vzhledem k povaze zařízení ICOZP Horní Poustevna (tj. převážná část klientů jsou děti) vyvstala potřeba pořídit do areálu tohoto zařízení herní prvky. Tím tak klienti tohoto zařízení mají možnost jejich vyžití ve volných chvílích samozřejmě pod dozorem ošetřovatelů.

0041248 - Pořízení vstupní brány

Předmětem této akce bylo pořízení vstupní brány u hlavního objektu, kde se vjezd nachází přímo u hlavní komunikace. Bylo zde také nebezpečí ohrožení života klientů, dalším podnětem pro pořízení vstupní brány bylo vandalství a krádeže v areálu tohoto zařízení.

0041313 - Pořízení multifunkčního traktoru

Rozsáhlé pozemky a poloha zařízení ve vyšších polohách způsobují, že z převážné části roku je zde sněhová pokrývka. Odklízení sněhu prováděli zaměstnanci tohoto zařízení, bylo však velmi náročné udržovat jak příjezdovou komunikaci, tak další chodníky stále průchozí tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům.

0041330 - Kamerový a zabezpečovací systém

Vzhledem k častým krádežím a vandalství v areálu tohoto zařízení bylo nutné pořídit kamerový a zabezpečovací systém. Na sklonu roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele tohoto systému. S vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva a započala samotná realizace této akce, která bude dokončena v prvních měsících roku 2011.

Palata Domov pro zrakově postižené

0041175 - Rek. střechy

V souvislosti se stářím střechy v tomto zařízení došlo během zimních měsíců k promáčení několika pokojů nacházejících se pod střechou. Na základě tohoto stavu byly podniknuty potřebné kroky k odstranění tohoto stavu i do budoucna, tj. byly poskytnuty finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklady pro výběrové řízení na hotovitele nové střechy.

0041279 - Výstavba nového pavilonu

Předmětem této akce bylo vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu nového pavilonu. V druhé polovině roku došlo k vypsání výběrového řízení. V rámci tohoto řízení se vyskytly komplikace a výběrové řízení bylo nakonec zrušeno.

KAPITOLA 06 -  KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora MHMP

0040774 - Průmyslový palác – Výstaviště

Na přelomu října a listopadu roku 2008 došlo v Praze na Výstavišti v Holešovicích k požáru Levého křídla Průmyslového Paláce a jeho následnému naprostému zničení. Již v té době bylo rozhodnuto o jeho zpětné stavbě jako  kulturní a technické památky v původním vzhledu.

Okamžitě po likvidaci následků požáru byly zhotoveny znalecké posudky jak na vliv požáru na sousední střední část paláce, tak na konstrukční možnosti dostavby při dodržení všech současných technických norem a předpisů. Zároveň byla shromážděna veškerá dostupná dokumentace původní stavby i následných úprav.

V první polovině roku 2010 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a jsou obstarávána stanoviska dotčených orgánů státní správy k budoucí dostavbě, tak, aby projednávání celé akce bylo pokud možno co nejrychlejší a otevřela se tak v co nejkratším čase samotná realizace této stavby.

0041230 – Pomník W. Wilsona

Ve 2. polovině roku 2010 pokračovala projekční a inženýrská příprava celé akce.

Předmětem výše uvedené akce byla realizace pomníku W.Wilsona ve Vrchlického sadech. Stavba byla zařazena do rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP usn. RHMP č.1528 ze dne  31. 8. 2010. V průběhu IV. čtvrtletí 2010 byla akce realizována vč. zajištění inženýrské činnosti s výjimkou osazení vlastní sochy, která se předpokládá ve II. čtvrtletí r. 2011. V rámci stavebních  prací byl zajištěn výkop pro založení pomníku, základ pomníku a jeho kamenný obklad a  vlastní kamenný podstavec.

Odbor správy majetku – OSM MHMP

0022189 – OPPK -  Výstavba dětského hřiště

Na základě schválení v RHMP  byly u této akce převedeny do rozpočtu na r. 2010 pro OSM nevyčerpané prostředky z  r. 2009. K 31. 8. 2010 skončila  1. etapa uvedené akce a dále probíhala  do konce roku 2. etapa. Rozpočtované prostředky byly čerpány na 89,6% s tím, že nevyčerpaná částka se převádí do r. 2011, kdy má být tato akce dokončena.

Divadlo Na zábradlí

0041299 – Pořízení serveru počítačové sítě

Jedná se o pořízení nového rack serveru s diskovou kapacitou 1,4T (v souvislosti s doplněním počítačové sítě).

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky  čerpány na počítačový server HP PL ML 330G8. Nedočerpané investiční prostředky příspěvková organizace vrátí do rozpočtu hlavního města Prahy. Investiční akce je ukončena.

Divadlo pod Palmovkou

0041300 – Stavební úpravy v hledišti a foyeru

Jedná se o stavební úpravy v hledišti divadla v souvislosti s instalací nové světelné a zvukové techniky. Jde o zřízení pracovního místa pro zvukaře v hledišti. V souvislosti s instalací nového zvukového pultu je třeba předělat řady sedadel ve zvýšeném přízemí hlediště, je třeba upravit pracoviště zvukařů. Nynější řešení je provizorní a diváci se zvukaři se vzájemně ruší. Úpravy spočívají v demontáži a opětovné montáži řady sedadel, vytvoření kóje pro zvukaře včetně nového zábradlí potaženého sametem, dále v instalaci atypických navýšených podlah pro zvukaře, potažení podlah kobercem včetně nových rozvodů v hledišti a chrániček pro nové rozvody. Pro optimální rozmístění reproduktorů je třeba zabudovat je do sádrokartonových obkladů hlediště. Dále jsou třeba předělat kovové lávky na zavěšení světel pod stropem a na postranních balkonech. Již od přestavby foyeru po povodni v roce 2002 je plánována instalace skleněných dveří do interiéru foyeru, které by oddělily dlouhou část foyeru a vytvořily nový prostor k různému využití. Zároveň jsou dveře konstruovány tak, že  v případě potřeby jdou zcela otevřít a prostor se dá využít celý. Tyto dveře by byly využívány při různých akcích v rámci zadaného představení či pronájmu, kdy chybí uzavřený prostor ve foyeru jako zázemí pro catering nebo VIP salonek. Další využití je pro potřeby divadla při akcích pořádaných v rámci představení pro určitou část diváků (výchovný program pro školy, prezentace firem apod.), na které organizace potřebuje izolovaný prostor. IA probíhá v letech 2010 – 2011.

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky  čerpány v plné výši na stavební úpravy, které proběhly v souvislosti s instalací nové zvukové a osvětlovací techniky. Stavební úpravy zahrnují vytvoření pracoviště zvukařů a instalaci nového zvukového pultu v hledišti divadla, demontáž jedné řady sedadel, zvýšení podlahy, nový koberec, zábradlí, dále pak instalaci nových rozvodů do zdí a za obložení stěn hlediště, přípravu pro instalaci nových reprobeden  a reflektorů a s tím spojené práce (malování, oprava zdí).

Galerie hl. m. Prahy

0004611 – Rekonstrukce Bílkovy vily

Rekonstrukce Bílkovy vily se bude týkat obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o modernizaci a rekonstrukci stávajících rozvodů elektro, které jsou již v nevyhovujícím až havarijním stavu, o drobné stavební úpravy      a zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou expozici, tak pro temporální výstavy v 1. patře      a dále o stavební úpravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady – úpravy balkonů, cihelných zábradlí, úpravy pro imobilní návštěvníky, slavnostní osvětlení, apod. Také zřízení centra Františka Bílka pro větší prezentaci Bílkova života a díla, zpřístupnění archivních materiálů jak v elektronické podobě, tak přímo ve studovně. Investiční akce probíhá v letech 2007 – 2011.

V 1. až 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány na realizaci stavby, autorský dozor, technický dozor investora a uměleckohistorický dozor. Nedočerpané je zádržné, které bude vyplaceno až po splnění podmínek daných smlouvou  a potřebného doplnění areálu. Nedočerpané investiční prostředky žádá PO ponechat a převést do roku 2011.

0040047 – Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Rekonstrukce se týká obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou za účelem zpřístupnění vily veřejnosti v rámci pražských historických vil. Rekonstrukce zahrnuje průzkumné (stavebně-historický, statický, restaurátorský a sanační průzkum) a projektové práce (zpracování PD), renovaci objektu včetně interiéru a zahrady. Jedná se především o modernizaci a úpravy stávajících inženýrských sítí, sanační práce, restaurátorské práce a drobné stavební zásahy k vytvoření expozičních prostorů, v exteriéru jde o rozsáhlou renovaci zahrady.

V 1. až 4. čtvrtletí 2010 nebyly investiční prostředky čerpány a byly převedeny do roku 2011 dlouho se čekalo na zařazení vily do seznamu kulturních památek Ministerstvem kultury ČR, s tím souvisí jiný přístup k rekonstrukci objektu. Realizace stavby bude zahájena v roce 2011.

0040427 – Pořízení klimatizace – dům U Kamenného zvonu

Expoziční prostory v domě U Kamenného zvonu nesplňují stále větší nároky na mikroklima expozic. Je obtížné zachovat vystavená umělecká díla bez poškození a splnit nároky zapůjčitelů exponátů. Zřízení klimatizace se jeví nezbytným řešením pro další provoz těchto expozičních prostor.

V 1. až 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši na dodávku klimatizace včetně stavebních prací a TDI. Investiční akce je ukončena je ukončena.

0041272 – Rekonstrukce Pražského domu fotografie

Galerie hl. m. Prahy dostala Pražský dům fotografie v roce 2010 do své správy s využitím k expozici fotografie ve výstavních prostorech v nadzemních podlažích a příslušných depozitářů a obslužných prostorů v suterénu objektu. Celý suterén domu musí být rekonstruován. Tato rekonstrukce je plánována v letech 2010 – 2011.

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány na dodávky a práce navazující na převzatou nedokončenou rekonstrukci prostorů. Práce budou pokračovat v roce 2011, koncem roku 2010 již nebylo dokončení možné. Nedočerpané  investiční prostředky žádá PO ponechat a převést do roku 2011.

0041273 – Provedení kopie soklu sv. Borgiáše – Karlův most

Investiční akce měla být zahájena rozebráním sousoší koncem roku 2010, neboť stav soklu je havarijní, část horní korunní římsy ze soklu již odpadla. Stav kamene se zřejmě prudce zhoršil následkem extrémních klimatických podmínek (prudké ochlazení spojené s větrem a silným deštěm včetně krupobití). Celá římsa i další část soklu jeví známky značné degradace a akutně hrozí další odpadávání. Nový sokl, resp. kopie stávajícího soklu, bude sekaný, originální partie soklu bude pak restaurována a uložena v depozitáři.

Ve 4. čtvrtletí 2010 nebyly investiční prostředky čerpány, IA nebyla zahájena, jelikož došlo k pozdržení z klimatických důvodů. Nedočerpané investiční prostředky žádá PO ponechat a převést do roku 2011.

0041275 – Nákup výtvarného díla do souboru veřejné plastiky

Jedná se o nákup významného soudobého díla – sousoší (plastiky) k poctě Milady Horákové          s názvem "Mater mortis" – přímo od autora – akad. malíře Jířího Sozanského – za režijní cenu 1 320 tis. Kč (včetně DPH). Dílo bude umístěno v areálu Krajského soudu Středočeského kraje na nám. Kinských. Akviziční činnost, zaměřená především na díla soudobých českých výtvarných umělců, přímo vyplývá ze zřizovací listiny GHMP. Ceny uměleckých děl v čase rostou a u akvizic do kvalitních děl současných umělců lze předpokládat růst jejich ceny, resp. hodnoty.

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly IP čerpány na zakoupení uměleckého díla – plastiky (sousoší).

IA je ukončena.

Městská divadla pražská

0041301 – Rekonstrukce divadelního klubu a vstupní místnosti – Divadlo ABC

Jedná se o rekonstrukci divadelního klubu a vstupní místnosti do kanceláří Divadla ABC. Stávající prostory jsou ve velmi špatném technickém stavu s nefunkční vzduchotechnikou.

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány v plné výši na realizaci části projektu, návrhy interiéru a částečné vybavení interiéru.

0041302 – Obměna zvukového vybavení – Divadlo ABC

Jde o pořízení reprosoustav na muzikálová představení. Současné reprosoustavy jsou                    v havarijním stavu. Pro uvádění hudebních činoher je nutné provést jejich obměnu.

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány na obměnu zastaralého zvukového vybavení – dodávky zařízení (reproduktory, monitory, stojany), instalační práce a zvukové měření. Nedočerpané investiční prostředky PO vrátí do rozpočtu HMP. IA je ukončena.

0041303 – Obměna světelného vybavení – Divadlo ABC

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány v plné výši na obměnu zastaralého světelného vybavení – LED svítidla, monitory, PC vybavení – servery, videorozvaděče, převodníky, stmívače, stativy, kabeláž, propojení a uvedení do provozu. IA je ukončena.

0041304 – Obměna světelného vybavení – Divadlo Rokoko

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány v plné výši na obměnu zastaralého světelného vybavení – LED svítidla, PC vybavení – servery, videorozvaděče, monitory, převodníky, stmívače, stativy, kabeláž, propojení a uvedení do provozu. IA je ukončena.

Divadlo Minor

0041239 – Rekonstrukce prostor na galerii loutek – Dětská pasáž

Divadlo Minor plánuje zřídit v prostorách objektu divadla (objekt je ve vlastnictví hl. m. Prahy  – v tzv. Dětské pasáži – neprodejní galerii loutek, v níž by byly vystavovány loutky jednak z fundusu divadla (cca 500 ks) a jednak z depozitářů ostatních kulturních organizací, ale i neprofesionálních divadel. Tým spolupracovníků divadla je zárukou profesionální úrovně uvažované expozice a její pravidelné obměny. Předpokládá se, že v blízkosti obchodu divadla bude tato výstava hojně navštěvována domácími i zahraničními návštěvníky hlavního města. Jedná se o rekonstrukci bývalého obchodního prostoru na galerii loutek – úpravu a opravu prostor budoucí galerie a stávajícího obchodu divadla (dřevěná podlaha stejného typu jako v sousedním obchodě divadla, propojení tohoto prostoru s obchodem, umístění expoziční technologie, vybudování stropního roštu včetně rozvodu elektroinstalací, speciální výmalba a vybudování zázemí pro personál).

Ve 3. až 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány na dodávku a montáž palubkové podlahy, na osvětlení, sokl, svítící tabuli, výlohu, úpravu podlah a výmalbu. Nedočerpané investiční prostředky žádá PO ponechat a převést do roku 2011.

Muzeum hl. m. Prahy

0004740 – Dostavba budov v areálu Vojtěchov

Organizace považuje investiční akci za stěžejní podmínku pro řešení jednoho ze základních úkolů muzea v oblasti sbírkotvorné činnosti, kterým je řádné uložení všech archeologických sbírek včetně sbírek převzatých podle zákona č. 1/2005 Sb. od nestátních archeologických institucí, které provádějí záchranné archeologické výzkumy na území hl.m. Prahy (HMP). Movité archeologické nálezy při takových výzkumech nalezené jsou podle tohoto zákona majetkem kraje a jako takové mají být vlastníkem ukládány do jím zřizovaného muzea. Současná kapacita depozitářů ve Vojtěchově však odhadovanému objemu těchto nálezů nebude stačit, a proto je nezbytně nutné realizovat dostavbu dalších budov, a to novou halu na velkorozměrné předměty a fragmenty  a novou depozitní velkokapacitní  budovu. Depozitář by měl být dokončen do 30. 4. 2011.

V 1. až 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány v plné výši na vnitřní stavební práce v archeologickém depozitáři včetně omítek a podlah, provedení dlažby a obkladů, provedení rozvodů všech sítí včetně rozvodů pro stabilní hasicí zařízení (SHZ) a bezpečnostní systémy, instalace plynových lahví, montáž výtahu a regálů.

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

(původní název:  Rekonstrukce a přestavba hlavní budovy muzea)

Hlavní budova Muzea HMP, postavená na konci 19. stol. a otevřená pro návštěvníky v roce 1900, potřebuje nezbytně generální rekonstrukci a muzeum naléhavě usiluje o nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory. Kromě rekonstrukce a úprav vlastní historické budovy potřebuje organizace nezbytně další prostory, a to jak pro nové expozice a výstavní účely, tak pro multifunkční sál a dílny pro dětské programy, dále na pracoviště části zaměstnanců muzea a provozní zázemí, případně muzejní kavárnu nebo restauraci. K historické budově by měla být postavena přístavba s výtahem pro imobilní občany a nouzové schodiště. MMP pracovalo několik let na přípravě výstavby nové budovy v bývalých Švermových sadech s tím, že na konci roku 2009 a počátku 2010 již byla připravována architektonická soutěž, která měla obsáhnout jak návrh nové budovy, tak úpravu historické budovy. V návaznosti na nesouhlas městské části (MČ) Praha 8 se zamýšlenou výstavbou nové budovy a převodem dotčených pozemků do správy MMP. IA byla v části přípravy výstavby nové budovy pozastavena a v roce 2010 se organizace soustředila na fasádu historické budovy, která je ve velmi špatném až havarijním stavu. Investiční akce je financována od roku 2004. Vlastní rekonstrukce by měla probíhat v letech 2013 – 2015 a instalace nových expozic v roce 2015.

V 1. až 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány na přípravu architektonické soutěže včetně právních a odborných konzultací, zajištění provedení restaurátorského průzkumu fasády, zajištění zpracování restaurátorského záměru na očištění a fixaci fasády, na havarijní práce na fasádě (oklepání a fixace) a realizaci části kanalizační přípojky uvnitř budovy. Nedočerpané investiční prostředky žádá PO ponechat a převést do roku 2011.

0040918 – Výstavba kanalizační přípojky – hlavní budova

Na základě podnětu odboru ochrany prostředí MHMP byl v průběhu roku 2009 proveden firmou Veolia průzkum napojení přípojek do hradební stoky, která odvádí srážkové vody z Vinohrad a Karlína, s cílem zjistit zdroje přítoku splaškových vod uvedené v podnětu OOP MHMP do dešťové výpusti, která je u Hlávkova mostu zaústěna do Vltavy. Podrobný stavebnětechnický průzkum v budově muzea Na Poříčí 1554/52, Praha 8, potvrdil, že celý objekt je odveden do kanalizace pro veřejnou potřebu, a to do dešťové stoky, včetně odpadních vod splaškových. Poté bylo firmou Veolia – Pražské vodovody a  kanalizace, a.s., muzeu doporučeno zajistit vypracování projektové dokumentace nové kanalizační přípojky pro splaškovou vodu s cílem najít nejschůdnější řešení pro budoucí napojení.  PD zpracovala odborná firma  KO-KA s.r.o. – po mnoha konzultacích bylo navrženo a vyprojektováno nejschůdnější řešení, a to napojení do nejbližší splaškové kanalizace v ul. Na Florenci.

Ve 3. až 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány v plné výši na poplatky za stavební povolení, poplatky za zábory, inženýrskou a obstaravatelskou činnost, část vlastních stavebních prací (vyhloubení 5 šachet) a napojení na veřejnou kanalizační síť. IA je ukončena.

0041274 – Repase EZS v hlavní budově muzea

V hlavní budově Muzea hl. m. Prahy Na Poříčí bylo nutné provést velmi akutně repasi – technické zhodnocení zastaralého systému elektronické zabezpečovací signalizace. Systém je starý 16 let s drobnými úpravami a na trhu již k němu neexistují náhradní díly. V budově, která je především návštěvnická a denně ji navštíví v průměru 310 osob, jsou historické a archeologické expozice (4 sály), Langweilův model Prahy (1 sál) a výstavy s cennými exponáty (3 sály). Účetní oprava u akce bude provedena v r. 2011.

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány v plné výši na repasi bezpečnostního systému EZS – výměnu čidel za nová a výměnu ústředny (ponechány rozvody). IA je ukončena.

Městská knihovna v Praze

0008757 – REaMO knihovny Ruská

Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím HMP. Fyzický stav budovy včetně instalací si vyžadoval celkovou rekonstrukci budovy s rozšířením a nástavbou jednoho a půl podlaží včetně nových výtahů, schodiště, fasád a technického vybavení. Cílem rekonstrukce byla celková modernizace budovy a získání další užitné plochy, a tím zajištění moderních knihovnických služeb občanům Prahy 10.

V 1. až 4. čtvrtletí 2010 byly investiční prostředky čerpány na stavební práce včetně výběrových řízení a vnitřní vybavení (interiér) investičního charakteru. Dne 29. 6. 2010 proběhla kolaudace. Stavba je dokončena. Celkové náklady byly navýšeny z důvodu víceprací a krytí zvýšeného DPH. Nedočerpané investiční prostředky PO vrátí do rozpočtu HMP.

IA je ukončena.

## KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora MHMP

0004649 -  Hasičská zbrojnice Letňany

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu HZ Letňany. Stavba byla dokončena v listopadu 2009. Na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele byl uzavřen dodatek k SOD na dodatečné práce, které byly v prvním čtvrtletí 2010 zrealizovány a finančně vypořádány.

0008211 – Administrativně - technická budova ZZS

Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby umístěném v  k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu představovaného křižovatkou nového Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka.

V prvním čtvrtletí roku 2010 byla dokončena zastavovací studie, která byla rozeslána k připomínkám vybraným orgánům státní správy. Ve druhém čtvrtletí proběhlo projednávání zastavovací studie a byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Ve třetím čtvrtletí byl zajištěn inženýrsko - geologický průzkum a optimalizace dopravně – inženýrského řešení.

Ve čtvrtém čtvrtletí byla vyhotovena projektová dokumentace DUR .

0041207 – Hasičská zbrojnice – Libuš

Výstavba nové HZ včetně rekonstrukce komunikace, výstavby splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, veřejného osvětlení, telefonní přípojka Telefónica O2, přípojka plynu – v roce 2010 se  projednávala dokumentace pro územní řízení.

0041271 - Hasičská zbrojnice Újezd n. Lesy

Stavba je umístěna na pozemku současné hasičské zbrojnice v Újezdě nad Lesy, která je technicky, kapacitně i morálně zastaralá a bude odstraněna. Navržená novostavba je  dvoupodlažní a disponuje se třemi stáními pro hasičské vozy.  Ve třetím čtvrtletí r. 2010 byl vybrán zhotovitel pro vypracování projektové dokumentace stavby. Ve čtvrtém čtvrtletí byla vyhotovena dokumentace DUR.

0041315 – Hasičská zbrojnice Dubeč II

Jedná se o výstavbu nového objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Dubeč. Budova je navržena jako halový objekt s pultovou střechou a vertikálou věže na sušení hadic. Dispozice je řešena ze dvou hlavních částí – halové garáže pro 3 zásahová vozidla a dvoupodlažní servisní části. V 11/2010 byly provedeny přípravné projektové práce a byla předána ke kontrole projektová dokumentace k územnímu řízení.

MHMP - Odbor krizového řízení

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Na základě uzavřených smluv s firmou KH servis spol. s r.o. byly finanční  prostředky  poskytnuty na výstavbu  Městského kamerového systému.

0040975 – SZNR pro SDH

Přidělené finanční prostředky byly uhrazeny firmám Vesta auto a SPK-VKP na základě uzavřených Kupních smluv za čtyři požární dopravní automobily a jednu cisternovou automobilovou stříkačku.

0007154 – Zvýšení přenosových kapacit MRS Tetra

Přidělené finanční prostředky byly uhrazeny na základě objednávek firmám M-TECH a ASCOM za vybudování klimatizačního zařízení.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0040967 - SZNR

Položka  6111 – Programové vybavení

Nákup SW Adobe Livecycle server. Software pro dálkovou správu a monitoring klimatizačních jednotek

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly

Položka obsahuje 2x dvojbox + vybavení včetně instalace boxů pro poníky a oplocení výběhu v Tróji, přístřešek – seník Milíčov včetně osvětlení, základní deska pod garáže včetně příjezdové komunikace Radotín.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Položka obsahuje nákup zařízení, stroje nad 40,0 tis. Kč (multifunkční zařízení, zabezpečovací zařízení EZS, kamerové systémy, klimatizace, kancelářský nábytek, stany, drátěná klec pro motorky, balička dokumentů.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Položka obsahuje nákup motocyklů, automobilů vč. prvotního dovybavení, sady výstražné a světla záblesková, přívěs na koně.

Položka 6125 - Výpočetní technika

Položka obsahuje nákup UPS PC + příslušenství.

0040976 – Technické zhodnocení majetku

Položka 6111 - Programové vybavení

Rozšíření programu CEP, Datacentrum rozšíření SW - mzdová účtárna, personální odd.

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly

Stavební úpravy včetně rozšíření rozvodů Kundratka, Korunní, Rytířská, Balabánova, Veltruská.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Úpravy vozů Master, Santana - pyrotechnici,  VW dodávka – skříň, kotce.

Položka 6125 - Výpočetní technika

Položka obsahuje rozšíření Firewall Fortigate – serverovny ASM-FB 4-AMC module.

Správa služeb hl. m. Prahy

0040974 – SZNR

Finanční prostředky byly použity na nákup výpočetní techniky (software CEP, Barco stěna, server aj.), programového vybavení, stavební úpravy – technické zhodnocení (projekt plynofikace 3. etapa, zhodnocení buňky parkoviště Chodov aj.), stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém parkoviště Holešovice, kopírky aj.) a na nákup dopravních prostředků (2x Fabia, 1x Octavia).

## KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora MHMP

0000151 -  VO blíže nespecifikované akce

Stavba obsahuje investorskou a projektovou přípravu vč. realizace drobných akcí veřejného osvětlení.

0008251 - Veřejné osvětlení Petrovice

1.část  – ul. Novopetrovická  – řeší se majetkoprávní vztahy,  vydáno ÚR dne 28. 8. 2009. Žádost o vydání SP podána dne 17. 2. 2010. Stavební řízení přerušeno do 10. 4. 2011 na doplnění dokladů.

0009394 - Plavecký areál Šutka

Jedná se o dostavbu plaveckého areálu tak, aby byla zabezpečena ekonomická samostatnost při běžném provozu a rovněž bylo možné začlenit vybudovaný areál do Olympijské koncepce plaveckých soutěží a sportovišť.

Na základě výběrového řízení byl ve 2. polovině roku 2010 vybrán zhotovitel a stavba byla v 09/10 zahájena. V roce 2010 byly dokončeny dispoziční úpravy v objektu plaveckého bazénu a stavba je připravena pro nástup stavebních řemesel a technologií včetně bazénové, jsou prováděny zemní práce a přípojky médií v prostoru celého staveniště a současně se pracovalo na zakládání přístavby aquacentra.

0040432 - Slavnostní osvětlení

Etapa 0001 - České muzeum hudby – stavba zahájena, z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů  je posunut  termín ukončení stavby do konce roku 2011.

Etapa 0002 – Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 : územní souhlas je z 10. 11. 2010 a přejímací řízení ze  7. 12. 2010.

## MHMP OOA – Odbor obchodních aktivit

0040993 - Navýšení základního kapitálu KCP a.s.

Jedná se o jednorázové výdaje spojené s úplatným převodem cenných papírů ve výši 100 mil. Kč od společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl .m. Prahy č. 34/45 ze dne 25. 02 .2010.

## MHMP OSM - Odbor správy majetku

0008253 – Revitalizace osvětlení a veřejných hodin v MPR

U uvedené akce byla uvolněna pozastávka z roku 2009, která se týkala vybudování plynového osvětlení v Nerudově ul., dále byly hrazeny výdaje v souvislosti s plynovým osvětlením v ul. Ke Hradu.

0021119 – OPPK – Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku

U této akce byly na základě schválení v RHMP  převedeny do rozpočtu na r. 2010 pro OSM nevyčerpané prostředky z r. 2009 a dále byly přiděleny prostředky na 2. etapu této akce, která byla ukončena k 31. 8. 2010. Následně probíhalo financování 3. etapy akce, která má být ukončena v dubnu 2011. Rozpočtované prostředky byly vyčerpány v plné výši a byly použity na   stavební práce a výkon  technického a autorského dozoru.

0040980 – Bytové objekty

V rámci této akce byly použity prostředky na zateplení objektu Pivcova 944, P5, na rekonstrukci bytových jader v lokalitě Barrandov, P5, v objektu Španielova 1329, P6 a v objektech Cyprichova 708 - 709, P4, Hlavatého 662, P4 a V Jezírkách 1538, P4. Rozpočtované prostředky u této akce byly čerpány na 76,6%.

0040070 – Rek. objektu výměníkové stanice v Horních Měcholupech

Jedná se o rozestavěnou akci z roku 2008, prostředky na ni byly přiděleny na základě schválení v RHMP v srpnu 2010. Přidělené prostředky byly čerpány na 86,2%.

0040420 – Výkupy pozemků

Prostředky na tuto akci byly přiděleny na základě schválení v RHMP v květnu 2010 a dále na základě schválení v ZHMP v září 2010. Nejvíce prostředků bylo čerpáno na výkup nemovitostí v k.ú. Trója (převod prostředků do notářské úschovy), na výkup pozemků v k.ú. Běchovice od spol. Agrotrade a.s. a na výkup pozemků v k.ú. Lhotka od spol. Ojgar s.r.o..

0040453 – Výkupy budov a staveb

Prostředky na tuto akci byly přiděleny na základě schválení v RHMP v květnu 2010 a dále na základě schválení v ZHMP v září 2010.  Nejvíce prostředků bylo čerpáno na výkup budovy č.p. 1080 vč. pozemků v k.ú. Bubeneč (převod do notářské úschovy) od spol. Association  Club Sparta Praha a dále na výkup kulturní památky v k.ú. Trója (převod do notářské úschovy) od spoluvlastníků Unger, Ešnerová. Rozpočtované prostředky pro rok 2010 byly čerpány téměř v plné výši.

0040978 – Výkupy pozemků

Rozpočtované prostředky na tuto akci byly čerpány v plné výši, nejvíce peněz bylo vynaloženo na výkup pozemků v k.ú. Kobylisy, Smíchov, Stodůlky a Braník od společnosti GROUND s.r.o., na výkup pozemků v k.ú. Slivenec a k.ú. Troja od spol. Zlatá Praha s.r.o., na výkup pozemků v k.ú. Stodůlky od Vlasty Šulcové a na výkup pozemku v k.ú. Běchovice od společnosti Agrotrade a.s..

0040981 – Nebytové objekty

V rámci této akce byly čerpány prostředky na dokončení modernizace výtahu v objektu Trojická 20/437, P2, na 1. etapu rekonstrukce objektu Strakonická 78, P5, na rekonstrukci topného systému v objektu Řásnovka 8, P1, na rekonstrukci Vršovické vodárny v Braníku, na stavbu Přírodní park Dubeč, na Výstavbu dětského hřiště v ul. Vltavanů, na technický dozor  k  Revitalizaci zámecké zahrady Dolní Počernice a na přípravné práce k  rekonstrukci Brandejsova statku.

Regionální rozvojová agentura HMP

0041194 Automobil pro RRA HMP

Byl pořízen automobil pro RRA HMP. Výdaj byl organizací proúčtován pod nulovým ORG, bude opraveno v příštím období.

Správa pražských hřbitovů

005001 - Rekonstrukce kolumbarií na hřbitově Olšany

Akce pokračovala rekonstrukcí pochozích ploch u kolumbarií. Výměnou několika stovek uzávěrů kolumbárních schránek a úpravou jejich vnitřních ploch se těmto místům vrátila funkčnost a vzhled odpovídající požadavkům veřejnosti.

0040433 - Výstavba kolumbárií na hřbitově Ďáblice

Akce je částečně hrazena z investičních fondů organizace SPH. V roce 2010 proběhla další etapa výstavby kolumbarií, konkrétně bloků s označením A 18 až B6. Výstavbou kolumbarií a pronájmem kolumbárních míst je uspokojována rostoucí poptávka klientů, pohřebiště v Ďáblicích se stalo zároveň hřbitovem I. kategorie.

0041329 - Hřbitov Ruzyně - rekonstrukce celého hřbitova

Akce byla započata opravou havarijního zřícení zdi hřbitova způsobeného vlivem klimatických jevů, především zimních měsíců 2009-2010.

## KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora MHMP

0040554 – Společný objekt Chodovec II

Jedná se výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. PP jsou umístěny parkovací stání a technologické vybavení. V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště digitalizací včetně datových cel a sociální a technické zázemí. V roce 2010 bylo svoláno Územní řízení na termín 2. 2. 2010 a následně ÚR vydáno v 03/10 s nabytím právní moci ze dne 22. 4. 2010. Probíhá výběr zhotovitele projektu pro SP.

OHS MHMP

0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

U této akce bylo čerpáno za pravidelnou obměnu především chodbových multifunkčních tiskových zařízení v objektech Škodova paláce, NÚB a Nové radnice a barevného zařízení v reprostředisku MHMP. Prostředky byly vyčerpány.

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP

V tomto roce byly pořízeny 3 vozy Škoda Octavia a jeden vůz Škoda Superb, finanční prostředky byly vyčerpány.

0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP

V rámci akce se každoročně soustředí finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizace a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zde zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP 
ve správě OHS. Čerpání akce dosáhlo téměř sta procent, finance byly použity mimo jiné především na práce na zateplení Staroměstské radnice, stavební úpravy výstavního sálu SR, stavební práce při realizaci památníku obětem Heydrichiády a na CCTV dohled nad pracovišti DSA (Bohdalec, Stodůlky, Jarov), objektů Korunní, Škodův palác a Charvátova.

0008103 – Revitalizace objektů Mariánského náměstí

Čerpání prostředků bylo realizováno zejména zpracováním několika stupňů projektové dokumentace až do projektového stupně „dokumentace pro stavební povolení“ pro část B –Revitalizace Nové radnice a část C - Revitalizace Clam-Gallasova paláce. U části A -Revitalizace Mariánského náměstí byly projekční práce dokončeny ve stupni „Návrhu stavby“. Dále byla souběžně zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na celou investiční akci, která byla podkladem pro uskutečnění tohoto výběrového řízení. Výsledek výběrového řízení bude Radě HMP  předložen ke schválení během února 2011. V současné době probíhá stavební řízení na část B – Nová radnice a územní a stavební řízení na část C – Clam-Gallasův palác. Vydání stavebních povolení a územního souhlasu na oba objekty, tedy Novou radnici a Clam-Gallasův palác, očekáváme do konce měsíce února 2011. Po nabytí právní moci těchto dokumentů budou zapracovány podmínky stavebních povolení do dokumentace a bude zpracován projekční stupeň „Dokumentace pro provedení stavby“. Zbývající prostředky budou dále použity na realizaci stavby, jejíž zahájení v případě 
Clam-Gallasova paláce předpokládáme v dubnu 2011. Čerpání prostředků probíhá v souladu se splátkovým kalendářem uzavřené smlouvy.

0040111 –  Technologické vybavení energocentra v NÚB

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla počínaje rokem 2007 realizována dodávka technologie, montáž, stavební úpravy, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Účelem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny MHMP a informačně - bezpečnostních technologií. V souladu s ustanovením smlouvy je celková cena za dodávku technologie rozložena na jedenáct let v režimu platebního kalendáře. Splatnost závazku připadá 
na dvanáctý měsíc aktuálního roku. Finanční prostředky byly vyčerpány.

0040517 – Elektronizace úřední desky MHMP

Tato akce byla ukončena, prostředky byly převedeny rozpočtovou úpravou na akci č. 7052.

AHMP

0040519 – Napojení obj. Chodovec na přístavbu

Kapitálové prostředky na rok 2010 Archiv hl. města Prahy ve SR neobdržel. Teprve rozpočtovým opatřením ve 3. čtvrtletí 2010 se podařilo získat přesunem z jiných investičních akcí HMP  kapitálové zdroje  pro pokračování investiční akce č. ORG 40519. Vzhledem k pozdnímu převodu této částky a k celkovému zpoždění hlavní akce ORG 40554 Výstavba multifunkčního objektu Chodovec I (akce OMI MHMP) nebyly však tyto kapitálové prostředky v roce 2010 celé výši vyčerpány.

Odbor informatiky MHMP

0002912 – Výpočetní technika pro MHMP, obnova ICT

Prostředky rozpočtu této akce byly čerpány na nákup licencí databáze Oracle, rozvoj SW a HW vč. kabeláží a nákup výpočetní techniky v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč.

0004379 – Bezdrátová Praha

Prostředky rozpočtu jsou určeny na realizaci rekonfigurace bezdrátové sítě pro školy a školská zařízení, která byla realizována ve čtvrtém čtvrtletí .

0008936 – Pražské centrum kartových služeb

Výdaje byly čerpány na rozšíření licencí Servisního kartového centra.

0008975 – Integrační platforma

Prostředky vynaložené na rozvoj integrační platformy.

0040082 – AP – Implementace agendového systému

Prostředky byly čerpány na migraci agendového systému na platformě FrameWork AGENDIO do produkčního prostředí, 2. etapu implementace SW agend pro efektivní správu a evidenci nemovitého majetku, dokončení implementace agendového systému AGENDIO na MČ Praha 15, další fáze implementace agendového systému AGENDIO a jeho integrace na IS GINIS na MČ Praha 4, rozšíření rozhraní systému PROXIO AGENDIO s ekonomickým systémem  GINIS -  instalace a parametrizace odpovídající aplikaci PROXIO v prostředí MHMP.

0040083 – AP – Implementace jednotné aplikační báze DMS

Prostředky určené pro pokračování implementace modulů systému DMS a jeho integrace s řešeními v jednotlivých aplikačních oblastech IS HMP.

0040084 – AP – Implementace jednotné aplikační báze SSL

Projekt měl být financován z fondů EU. Žádost byla podána 27. 3. 2008. Po schválení žádosti byla v červnu 2009 vyhlášena  veřejná zakázka a v září 2009 byla vybrána nejvhodnější nabídka. Dne 30. 4. 2010 došlo ke schválení Protikorupční strategie Zastupitelstvem HMP a v této strategii bylo odboru informatiky uloženo rozšíření systému Interspis  podle původního záměru. Smlouva - DIL/40/01/002162/2009 - byla uzavřena s  firmou ICZ až po schválení  Radou HMP (Usnesení č. 1085 z 22. 6. 2010) dne 23. 7. 2010. Tou dobou  již nebylo možné splnit termíny požadované pro financování z fondů EU a projekt musel byl financován plně z vlastních zdrojů.  Na Protikorupční strategii nebyly vyčleněny zdroje v rozpočtu a tedy došlo k přečerpání rozpočtu projektu, jenž zahrnoval pouze vlastní zdroje financování.

0040086 – BP – Unifikace a optimalizace systémů (systém registrů a evidencí)

Prostředky rozpočtu byly vynaloženy na implementaci integrovaného IS pro potřeby MČ Praha 11 a 15, části migrace testovacího prostředí do produktivního prostředí - konsolidace registrů MČ Praha 15 a MČ Praha 11 a dále na dokončení integrace systému PROXIO s prvky IS MHMP, implementace systému Proxio pro potřeby Městské policie HMP a Rozvoj centrální evidence partnerů HMP.

0040098 – PK -  Kontaktní centrum PKC

Prostředky byly plánovány na běžnou obnovu prostředků ICT kontaktního centra HMP.

0040099 – PK – Rozvoj portálu a vytvoření jednot. systému pro komunikaci s občany a organizacemi

Investiční prostředky byly vynaloženy na úpravy portálových aplikací – řešení  universálního klienta Adobe LiveCycle pro portál HMP, vytvoření on-line verze Langweilova modelu Prahy a digitální vektorové mapy, úpravu portálové aplikace pro elektronickou evidenci veřejných zakázek.

0040100 – TI – Bezpečnost IS

Prostředky rozpočtu byly vynaloženy na 2. a 3. fázi realizace systému správy uživatelů datových schránek.

00040106 –  Vybudování datového centra

Prostředky byly vynaloženy na technologické dodávky a migraci infrastruktury datového centra.

0040444 – Systém pro účetnictví a rozpočtování

Prostředky byly čerpány na sjednocení informačního systému pro účetnictví a rozpočtování v rámci MHMP, MČ a MO s vazbou na implementované systémy jednotných registrů a agend. První částí je upgrade IS GINIS na multilicence GINIS Enterprice, čímž došlo ke sjednocení  různých úrovní IS GINIS používaných na jednotlivých MČ a MO. Vyčerpány byly na instalaci SW a projektové řízení.

Na akci  Systém pro účetnictví a rozpočtování bylo v roce 2010 k dispozic 202 143 700,00 Kč s DPH. V usnesení Rady č. 408/2010 jsou však předpokládané celkové náklady na JES v roce  2010 uvedeny ve výši 263 820 000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že většina faktur firmy Gordic byla uhrazena již z rozpočtu roku 2010, došlo k překročení rozpočtu akce roku 2010 o cca 27 mil. Kč.

0040449 – Projekt upgrade metropolitní sítě

Prostředky rozpočtu byly použity na pokračování modernizace páteřní sítě HMP upgrade infrastruktury, bezpečnostní technologie pro MepNet a připojení do datového centra včetně  již vynaložených prostředků na pilotní projekt implementace standardního řešení systému elektronické pošty na  MČ Praha 13,17,18.

0040985 – Projekt IS Městské policie HMP

Rozpočet akce je určen na dodávku informačního systému MPP skládajícího se z několika submodulů včetně vazeb na metropolitní systémy. Prostředky byly čerpány na technický dozor implementace a pilotní provoz lustrací z terénu strážníky MP.

0040986 – Integrovaný kamerový systém HMP

Prostředky akce jsou určeny na rozvoj kamerového systému hlavního města Prahy –  integrace kamer DPP, a.s  do  kamerové  nadstavby  MKS  tak,   aby  bylo  možné   s  výstupy z kamer efektivně pracovat (třídit, vyhledávat). Součástí projektu je i  vizualizace kamer ve zjednodušených plánech jednotlivých stanic metra. Dále bude v  rámci projektu provedena integrace kamer budovaných na MČ do totožné grafické nadstavby.

0040987 – EPO – elektronická podání

Rozpočet je alokován na realizaci systému s řešením pro elektronickou komunikaci úřadu   s občany při vyřizování úředních agend s využitím nových technologických a komunikačních prostředků.